#### АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

**ТИХВИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН**

**ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ**

**(АДМИНИСТРАЦИЯ ТИХВИНСКОГО РАЙОНА)**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

28 декабря 2018 г. 01-2935-а

**от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_**

|  |
| --- |
| О внесении изменений и дополнений в муниципальную программу Тихвинского городского поселения «Развитие сети автомобильных дорог Тихвинского городского поселения», утвержденную постановлением администрации Тихвинского района от 15 октября 2018 года №01-2279-а |
| 21, 0400 ОБ НПА |

В целях повышения эффективности и безопасности функционирования сети автомобильных дорог местного значения Тихвинского городского поселения, в соответствии с постановлениями администрации Тихвинского района от 26 августа 2013 года №01-2390-а «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Тихвинского района и Тихвинского городского поселения» (с изменениями), администрация Тихвинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в муниципальную программу Тихвинского городского поселения «Развитие сети автомобильных дорог Тихвинского городского поселения», утвержденную постановлением администрации Тихвинского района **от 15 октября 2018 года №01-2279-а** следующие изменения:

1.1. в **Паспорте** муниципальной программы Тихвинского городского поселения «Развитие сети автомобильных дорог Тихвинского городского поселения» **строку** «Объемы бюджетных ассигнований Муниципальной программы» изложить в новой редакции:

|  |  |
| --- | --- |
| Объемы бюджетных ассигнований Муниципальной программы | Общий объем финансового обеспечения реализации Муниципальной программы составляет: **293 583,800 тысяч рублей**  Прогнозная оценка финансового обеспечения Муниципальной программы составляет:  **в 2019 году** **-** из средств Тихвинского городского поселения **128 066,400** тысяч рублей, в том числе средства областного бюджета **3 143,700** тысяч рублей  **в 2020 году** **-** из средств Тихвинского городского поселения – **82 758,700** тысяч рублей, в том числе средства областного бюджета **3 143,700** тысяч рублей  **в 2021 году** **-** из средств Тихвинского городского поселения – **82 758,700** тысяч рублей, в том числе средства областного бюджета **3 143,700** тысяч рублей |

1.2. **пункт 3** «Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы Тихвинского городского поселения «Развитие сети автомобильных дорог Тихвинского городского поселения» изложить в новой редакции:

**«3. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы Тихвинского городского поселения «Развитие сети автомобильных дорог Тихвинского городского поселения»** составляет **293 583,800** тыс. рублей, в том числе:

**в 2019 году** **-** из средств Тихвинского городского поселения – **128 066,400** тысяч рублей, в том числе средства областного бюджета **3 143,700** тысяч рублей

**в 2020 году -** из средств Тихвинского городского поселения - **82 758,700** тысяч рублей, в том числе средства областного бюджета **3 143,700** тысяч рублей

**в 2021 году** - из средств Тихвинского городского поселения - **82 758,700** тысяч рублей, в том числе средства областного бюджета **3 143,700** тысяч рублей.

1.3. **Приложение №2 «План реализации муниципальной программы Тихвинского городского поселения «Развитие сети автомобильных дорог Тихвинского городского поселения»** к муниципальной программе Тихвинского городского поселения «Развитие сети автомобильных дорог Тихвинского городского поселения» изложить в новой редакции» (приложение).

2. Постановление вступает в силу с 1 января 2019 года.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации по коммунальному хозяйству и строительству.

Глава администрации В.В. Пастухова

Евпак Елена Анатольевна,

56-188

*СОГЛАСОВАНО:*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *Заместитель главы администрации по коммунальному хозяйству и строительству* |  | *Наумов Ю.А.* |
| *Заведующий общим отделом* |  | *Савранская И.Г.* |
| *Заведующий юридическим отделом* |  | *Максимов В.В.* |
| *Председатель комитета ЖКХ* |  | *Корцов А.М.* |
| *Заместитель главы администрации - председатель комитета финансов* |  | *Суворова С.А.* |
| *Заведующий отделом по благоустройству, дорожному хозяйству и транспорту комитета жилищно-коммунального хозяйства* |  | *Громова Е.В.* |
| *Председатель комитета по экономике и инвестициям* |  | *Федоров П.А.* |

*РАССЫЛКА:*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *Дело* |  | *- 1 экз.* |
| *Наумову Ю.А.* |  | *- 1 экз.* |
| *Комитет жилищно-коммунального хозяйства* |  | *- 1 экз.* |
| *Комитет финансов* |  | *- 1 экз.* |
| *Комитет по экономике и инвестициям* |  | *- 1 экз.* |
| *Отдел бухгалтерского учета и отчетности* |  | *- 1 экз.* |
| *Отдел по строительству* |  | *- 1 экз.* |
| *ИТОГО:* |  | *- 7 экз.* |

# 

# 

# 

# 

# 

# 

# 

# 

# 

# 

# 

# 

# 

Приложение

к постановлению администрации

Тихвинского района

от 28 декабря 2018 г. №01-2935-а

Приложение №2

к муниципальной программе

Тихвинского городского поселения

«Развитие сети автомобильных дорог

Тихвинского городского поселения»

**ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ**

**муниципальной программы Тихвинского городского поселения**

**«Развитие сети автомобильных дорог** **Тихвинского городского поселения»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование основного мероприятия в составе муниципальной программы (подпрограммы) | Ответственный исполнитель соисполнитель, участник | Годы реализации | Оценка расходов  (тыс. руб., в ценах соответствующих лет) | | | | | |
| Всего | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет (ТГП) | | Прочие  источники  финансирования |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 |
| **Основное мероприятие 1 «Поддержание существующей сети дорог Тихвинского городского поселения»** | | | | | | | | |
| 1.1. Предоставление бюджетным учреждениям субсидии на выполнение муниципального задания по содержанию дорог и искусственных сооружений на них | Комитет ЖКХ | 2019 | 36 922,700 |  |  | 36 922,700 | |  |
|  |  | 2020 | 39 615,000 |  |  | 39 615,000 | |  |
|  |  | 2021 | 39 615,000 |  |  | 39 615,000 | |  |
| 1.2. Содержание автомобильных дорог | Комитет ЖКХ | 2019 | 2 100,00 |  |  | 2 100,00 | |  |
|  |  | 2020 | 2 100,00 |  |  | 2 100,00 | |  |
|  |  | 2021 | 2 100,00 |  |  | 2 100,00 | |  |
| 1.3.Ремонт автомобильных дорог, дворовых территорий и улиц г.Тихвина (в т.ч. за счет средств бюджета Тихвинского района) | Комитет ЖКХ | 2019 | 70 500,00 |  |  | 70 500,00 | |  |
|  |  | 2020 | 37 500,00 |  |  | 37 500,00 | |  |
|  |  | 2021 | 37 500,00 |  |  | 37 500,00 | |  |
| 1.4. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения -софинансирование | Комитет ЖКХ | 2019 | 3 543,700 |  | 3 143,700 | 400,000 | |  |
|  |  | 2020 | 3 543,700 |  | 3 143,700 | 400,000 | |  |
|  |  | 2021 | 3 543,700 |  | 3 143,700 | 400,000 | |  |
| 1.5. Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, имеющих приоритетный социально-значимый характер-софинансирование | Отдел по строительству | 2019 | 5 227,558 |  |  | 5 227,558 | |  |
|  |  | 2020 | 0,00 |  |  | 0,00 | |  |
|  |  | 2021 | 0,00 |  |  | 0,00 | |  |
| 1.6. Капитальный ремонт автомобильных дорог, имеющих приоритетный социально-значимый характер | Отдел по строительству | 2019 | 1 772,442 |  |  | 1 772,442 | |  |
|  |  | 2020 | 0,00 |  |  | 0,00 | |  |
|  |  | 2021 | 0,00 |  |  | 0,00 | |  |
| **Итого по основному мероприятию 1 «Поддержание существующей сети дорог Тихвинского городского поселения»** |  | **2019** | **120 066,400** |  | **3 143,700** | **116 922,700** | |  |
|  |  | **2020** | **82 758,700** |  | **3 143,700** | **79 615,000** | |  |
|  |  | **2021** | **82 758,700** |  | **3 143,700** | **79 615,000** | |  |
|  |  | **2019-2021** | **285 583,800** |  | **9 431,100** | **276 152,700** | |  |
| **Основное мероприятие 2 «Ремонт автомобильных мостов»** | | | | | | | | |
| 2.1. Выполнение работ по ремонту автомобильных мостов | Отдел по строительству | 2019 | 8 000,000 |  |  | 8 000,000 | |  |
|  |  | 2020 | 8 000,000 |  |  | 8 000,000 | |  |
|  |  | 2021 | 8 000,000 |  |  | | 8 000,000 |  |
| **Итого по основному мероприятию 2 «Ремонт автомобильных мостов»** |  | **2019** | **8 000,0**00 |  |  | | **8 000,000** |  |
|  |  | **2020** | **8 000,000** |  |  | **8 000,000** | |  |
|  |  | **2021** | **8 000,000** |  |  | **8 000,000** | |  |
|  |  | **2019-2021** | **24 000,000** |  |  | **24 000,000** | |  |
| **Всего муниципальная программа** |  | **2019** | **128 066,400** |  | **3 143,700** | **124 922,700** | |  |
|  |  | **2020** | **82 758,700** |  | **3 143,700** | **79 615,000** | |  |
|  |  | **2021** | **82 758,700** |  | **3 143,700** | **79 615,000** | |  |
|  |  | **2019-2021** | **293 583,800** |  | **9 431,100** | **284 152,700** | |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_