#### АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

**ТИХВИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН**

**ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ**

**(АДМИНИСТРАЦИЯ ТИХВИНСКОГО РАЙОНА)**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

 30 декабря 2019 г. 01-3194-а

**от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_**

|  |
| --- |
| О внесении изменений в муниципальную программу Тихвинского городского поселения «Развитие сети автомобильных дорог Тихвинского городского поселения», утвержденную постановлением администрации Тихвинского района от 15 октября 2018 года №01-2279-а  |
| 21, 0400 ОБ НПА  |

В целях повышения эффективности и безопасности функционирования сети автомобильных дорог местного значения Тихвинского городского поселения, в соответствии с постановлением администрации Тихвинского района от 26 августа 2013 года №01-2390-а «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Тихвинского района и Тихвинского городского поселения» (с изменениями), администрация Тихвинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу Тихвинского городского поселения «Развитие сети автомобильных дорог Тихвинского городского поселения» утвержденную постановлением администрации Тихвинского района **от 15 октября 2018 года №01-2279-а**, следующие изменения:

1.1. в **Паспорте** муниципальной программы Тихвинского городского поселения «Развитие сети автомобильных дорог Тихвинского городского поселения» **строку** «Объемы бюджетных ассигнований Муниципальной программы» изложить в новой редакции:

|  |  |
| --- | --- |
| Объемы бюджетных ассигнований Муниципальной программы  | Общий объем финансового обеспечения реализации Муниципальной программы составляет:**460 848,406 тыс. руб.**, в том числе: - за счет средств областного бюджета **102 418,509 тысяч рублей**;- за счет средств бюджета Тихвинского городского поселения **358 429,897 тысяч рублей**;в том числе по годам:**в 2019 году:** **295 331,006** **тысяч рублей**, из них:- за счет средств областного бюджета **96 131,109 тысяч рублей**;- за счет средств Тихвинского городского поселения **199 199,897 тысяч рублей**;**в 2020 году:** **82 758,70** **тысяч рублей**, из них:- за счет средств областного бюджета - **3 143,70 тысяч рублей**;- за счет средств Тихвинского городского поселения – **79 615,00 тысяч рублей**;**в 2021 году**: **82 758,70 тысяч рублей**, из них:- за счет средств областного бюджета - **3 143,70 тысяч рублей**;- за счет средств Тихвинского городского поселения – **79 615,00 тысяч рублей** |

1.2. **пункт 3** «Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы Тихвинского городского поселения «Развитие сети автомобильных дорог Тихвинского городского поселения» изложить в новой редакции:

**«3. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы Тихвинского городского поселения «Развитие сети автомобильных дорог Тихвинского городского поселения»** составляет **460 848,406 тысяч рублей**,

- за счет средств областного бюджета **102 418,509** тысяч рублей;

- за счет средств бюджета Тихвинского городского поселения **358 429,897** тысяч рублей, в том числе:

**в 2019 году:**

- за счет средств областного бюджета **96 131,109 тысяч рублей**;

- за счет средств Тихвинского городского поселения **199 199,897 тысяч рублей**;

**в 2020 году:**

- за счет средств областного бюджета **3 143,70 тысяч рублей**;

- за счет средств Тихвинского городского поселения **79 615,00 тысяч рублей**;

**в 2021 году**:

- за счет средств областного бюджета **3 143,70 тысяч рублей**;

- за счет средств Тихвинского городского поселения **79 615,00 тысяч рублей.**

1.3. **Приложение №2 «План реализации муниципальной программы Тихвинского городского поселения «Развитие сети автомобильных дорог Тихвинского городского поселения»** к муниципальной программе Тихвинского городского поселения «Развитие сети автомобильных дорог Тихвинского городского поселения» изложить в новой редакции» (приложение).

2. Признать утратившим силу постановление администрации Тихвинского района **от 25 октября 2019 года №01-2513-а** «О внесении изменений в муниципальную программу Тихвинского района «Развитие сети автомобильных дорог Тихвинского городского поселения», утвержденную постановлением администрации Тихвинского района от 15 октября 2018 года №01-2279-а».

3. Установить срок действия постановления до 1 января 2020 года.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации по коммунальному хозяйству и строительству.

Глава администрации Ю.А. Наумов

Евпак Елена Анатольевна,

56-188

***СОГЛАСОВАНО:***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *И. о. заместителя главы администрации по коммунальному хозяйству и строительству*  |  | *Корцов А.М.* |
| *Заместитель главы администрации - председатель* *комитета финансов*  |  | *Суворова С.А.* |
| *Председатель комитета жилищно-коммунального хозяйства*  |  | *Корцов А.М.* |
| *Председатель комитета по экономике и инвестициям*  |  | *Федоров П.А.* |
| *Заведующий юридическим отделом*  |  | *Максимов В.В.* |
| *Заведующий общим отделом*  |  | *Савранская И.Г.* |
| *И. о. заведующего отделом по благоустройству, дорожному хозяйству и транспорту комитета жилищно-коммунального хозяйства*  |  | *Захаров Р.Н.* |

***РАССЫЛКА:***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *Дело*  | *1*  |  |
| *Комитет жилищно-коммунального хозяйства*  | *1*  |  |
| *Комитет финансов*  | *1*  |  |
| *Комитет по экономике и инвестициям*  | *1*  |  |
| *Отдел бухгалтерского учета и отчетности*  | *1*  |  |
| *Отдел по строительству*  | *1*  |  |
| ***ИТОГО:*** | ***6*** |  |

Приложение

к постановлению администрации

Тихвинского района

от 30 декабря 2019 г. №01-3194-а

Приложение №2

к муниципальной программе

Тихвинского городского поселения

«Развитие сети автомобильных дорог

Тихвинского городского поселения»

**ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ**

**муниципальной программы Тихвинского городского поселения**

**«Развитие сети автомобильных дорог** **Тихвинского городского поселения»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование основного мероприятия в составе муниципальной программы (подпрограммы) | Ответственный исполнитель соисполнитель, участник  | Годы реализации  | Оценка расходов (тыс. руб., в ценах соответствующих лет) |
|   |   |   | Всего  | Федеральный бюджет  | Областной бюджет  | Местный бюджет (ТГП, ТР) | Прочиеисточники финансирования  |
| 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  |
| **Основное мероприятие 1 «Поддержание существующей сети дорог Тихвинского городского поселения»**  |
| 1.1. Предоставление бюджетным учреждениям субсидии на выполнение муниципального задания по содержанию дорог и искусственных сооружений на них  | Комитет ЖКХ | **2019**  | **37 238,533** |  |  | **37 238,533** |   |
|   |  | 2020  | 39 615,00  |   |   | 39 615,00  |   |
|   |  | 2021  | 39 615,00  |   |   | 39 615,00  |   |
| 1.2.Вывоз снега с улиц и проездов г.Тихвина | Комитет ЖКХ | **2019**  | **2 500,00** |  |  | **2 500,00** |  |
|  |  | 2020  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |
|  |  | 2021  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |
| 1.3. Содержание автомобильных дорог  | Комитет ЖКХ | **2019**  | **5 277,021**  |  |  | **5 277,021** |   |
|   |  | 2020  | 2 100,00  |   |   | 2 100,00  |   |
|   |  | 2021  | 2 100,00  |   |   | 2 100,00  |   |
| 1.4.Ремонт автомобильных дорог, дворовых территорий и улиц г.Тихвина (в т.ч. за счет средств бюджета Тихвинского района) | Комитет ЖКХ | **2019**  | **169 318,154**  |  |  **35 368,693** | **133 949,461** |   |
|   |  | 2020  | 37 500,00  |   |   | 37 500,00  |   |
|   |  | 2021  | 37 500,00  |   |   | 37 500,00  |   |
| 1.5.Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения - софинансирование  | Комитет ЖКХ | **2019**  | **3 944, 699** |  | **3 143,70**  | **800,999**  |   |
|   |  | 2020  | 3 543,70  |   | 3 143,70  | 400,00  |   |
|   |  | 2021  | 3 543,70  |   | 3 143,70  | 400,00  |   |
| 1.6. Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, имеющих приоритетный социально-значимый характер-софинансирование  | Отдел по строительству  | **2019**  | **63 113,905** |  |  **57 618,716** | **5 495,189** |   |
|  |   | 2020  | 0,00  |   |   | 0,00  |   |
|   |   | 2021  | 0,00  |   |   | 0,00  |   |
| 1.7. Капитальный ремонт автомобильных дорог, имеющих приоритетный социально-значимый характер  | Отдел по строительству  | **2019**  | **1 776,984** |  |  | **1 776,984** |  |
|   |   | 2020  | 0,00  |   |   | 0,00  |  |
|   |   | 2021  | 0,00  |   |   | 0,00  |  |
| **Итого по основному мероприятию 1 «Поддержание существующей сети дорог Тихвинского городского поселения»**  |   | **2019**  | **283 169,293**  |  | **96 131,109**  | **187 038,184**   |   |
|   |   | **2020**  | **82 758,70**  |   | **3 143,70**  | **79 615,00**  |   |
|   |   | **2021**  | **82 758,70**  |   | **3 143,70**  | **79 615,00**  |   |
|   |   | **2019-2021**  | **448 686,693**  |   | **102 418,509** | **346 268,184** |  |
| **Основное мероприятие 2 «Ремонт автомобильных мостов»**  |
| 2.1. Выполнение работ по ремонту автомобильных мостов  | Отдел по строительству  | **2019**  | **986,380** |  |  | **986,380** |   |
|   |   | 2020  | 0,00 |  |  | 0,00 |   |
|   |   | 2021  | 0,00 |  |  | 0,00 |   |
| **Итого по основному мероприятию 2 «Ремонт автомобильных мостов»**  |   | **2019**  | **986,380** |  |  | **986,380** |   |
|   |   | 2020  | 0,00 |  |  | 0,00 |   |
|   |   | 2021  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |
|   |   | **2019-2021**  | **986,380** |  |  | **986,380** |   |
| **Основное мероприятие 3 «Укрепление материально-технической базы дорожного хозяйства, необходимой для функционирования и содержания дорог»** |
| 3.1. Приобретение дорожной спецтехники  | Комитет ЖКХ |  **2019** | **11 175 ,333** |  |  | **11 175 ,333** |  |
|  |  | 2020 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |
|  |  | 2021 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |
| **Итого по основному мероприятию 3 «Укрепление материально-технической базы дорожного хозяйства, необходимой для функционирования и содержания дорог»** |  | **2019** | **11 175 ,333** |  |  | **11 175 ,333** |  |
|  |  | **2020** | 0,00 |  |  | 0,00 |  |
|  |  | **2021** | 0,00 |  |  | 0,00 |  |
|  |  | **2019-2021** | **11 175 ,333** |  |  | **11 175 ,333** |  |
| **Всего муниципальная программа**  |  | **2019**  | **295 331,006** |   | **96 131,109** | **199 199,897**   |   |
|   |   | **2020**  | **82 758,70**  |   | **3 143,70**  | **79 615,00**  |   |
|   |   | **2021**  | **82 758,70**  |   | **3 143,70**  | **79 615,00**  |   |
|   |   | **2019-2021**  |  **460 848,406** |   | **102 418,509** | **358 429,897**  |   |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_