#### АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

**ТИХВИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН**

**ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ**

**(АДМИНИСТРАЦИЯ ТИХВИНСКОГО РАЙОНА)**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

26 февраля 2020 г. 01-399-а

**от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_**

|  |
| --- |
| Об утверждении плана ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения в Тихвинском городском поселении на 2020-2024 годы |

21.2700 ДО

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 8 ноября 2007 года №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», администрация Тихвинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить план ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения в Тихвинском городском поселении на 2020-2024 годы (приложение).

2. Признать утратившими силу постановления администрации Тихвинского района:

- **от 31 января 2017 года №01-251-а** «Об утверждении плана ремонта асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог общего пользования местного значения в Тихвинском городском поселении в 2017-2021 годах»;

- **от 18 января 2019 года №01-104-а** «О внесении изменений в план ремонта асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог общего пользования местного значения в Тихвинском городском поселении в 2017-2021 годах, утвержденный постановлением администрации Тихвинского района от 31 января 2017 года № 01-251-а».

3. Обнародовать настоящее постановление на официальном сайте Тихвинского района в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации Тихвинского района по коммунальному хозяйству и строительству.

Глава администрации Ю.А.Наумов

**СОГЛАСОВАНО:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Заместитель главы администрации по коммунальному хозяйству и строительству | Корцов А.М. |  |
| И.о.председателя комитета жилищно-коммунального  хозяйства | Богдашова Л.В. |  |
| Заведующий отделом по благоустройству, дорожному хозяйству и транспорту комитета жилищно-коммунального хозяйства | Громова Е.В. |  |
| Заведующий юридическим отделом | Максимов В.В. |  |
| Заведующий общим отделом | Савранская И.Г. |  |

**РАССЫЛКА:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Дело | 1 |  |
| Главе администрации | 1 |  |
| Заместителю главы администрации по коммунальному  хозяйству и строительству | 1 |  |
| Комитет жилищно-коммунального хозяйства | 5 |  |
| Совет депутатов | 1 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ИТОГО:** | **9** |  |

Евпак Елена Анатольевна,

56-188

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Тихвинского района

от 26 февраля 2020 г. №01-399-а

(приложение)

**ПЛАН**

**ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения**

**в Тихвинском городском поселении**

**на 2020-2024 годы**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Адрес объекта** | **Планируемый год реализации** | **Информация о выполнении** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| **2020** | | | |
| **1** | Ремонт участка дороги по ул.Зайцева (от ул.Советская д.87 до моста через Введенский ручей) г.Тихвин | 2020 |  |
| **2** | Участок ул.МОПРа от ул. Советская до ул.Красная | 2020 |  |
| **3** | Устройство приподнятого пешеходного перехода на ул.Карла Маркса , напротив д.52 | 2020 |  |
| **4** | Проезд к Усадьбе РТС | 2020 |  |
| **5** | Участок дороги по ул.Речная до разворотного кольца автобуса в поселке Сарка | 2020 |  |
| **6** | Улица Тверской шлюз | 2020 |  |
| **7** | Внутриквартальный проезд микрорайона 3 | 2020 |  |
| **8** | Улица Автомобилистов | 2020 |  |
| **9** | Гостевая стоянка у д.79 по ул. Советская | 2020 |  |
| **10** | Проезд в поселке Царицыно Озеро между д.9 и МОУ ДОД «ДООЦ «ОГОНЕК» до многоквартирных домов | 2020 |  |
| **11** | Ул.Николо-Беседная | 2020 |  |
| **12** | Участок проезда Бойцов 4 Армии от ул.Карла Маркса до.ул.Пещерка и участок дороги по ул.Пещерка до д.42А микрорайона 1 | 2020 |  |
| **13** | Подъезд к школе №1 от ул.Московская | 2020 |  |
| **2021** | | | |
| **1** | Проезд Бойцов 4 Армии от ул.Карла Маркса до объездной дороги 2,3 микрорайона | 2021 |  |
| **2** | Участок ул.Борисова от ул.Пещерка до ул.Карла Маркса | 2021 |  |
| **3** | Участок ул.Советская от ул.Кольцевая до д.180 по ул.Советская | 2021 |  |
| **4** | Подъезд №1 к г.Тихвин до детской поликлиники | 2021 |  |
| **5** | Ул.Делегатская от пр.Бойцов 4 Армии до ул.Победы | 2021 |  |
| **6** | Ул.Пещерка от ФОКа до ул.Борисова | 2021 |  |
| **7** | Ул.Карла Макрса на участке от ул.Победы до ул.Красноармейская, включая перекресток с ул.Победы | 2021 |  |
| **8** | улица Березовская | 2021 |  |
| **2022** | | | |
| **1** | Улица Инженерная | 2022 |  |
| **2** | Ул.Школьная | 2022 |  |
| **3** | Ул.Связи | 2022 |  |
| **4** | Ул.Пролетарской Диктатуры от ул.Чернышевская до ул.Советская | 2022 |  |
| **5** | Ул.Ленинградская | 2022 |  |
| **6** | ул. Устюженская, Солнечная | 2022 |  |
| **2023** | | | |
| **1** | Участок ул.Советская от ул.Полевая-Кузнецкая до ул. Машиностроителей | 2023 |  |
| **2** | Ул.Шумилова от ул.Центролитовская до ж/д переезда | 2023 |  |
| **3** | Участок улицы Боровая | 2023 |  |
| **4** | Улицы поселка Березовик | 2023 |  |
| **5** | Ул.Коммунаров (участки от ул.Советская до ул.Связи) | 2023 |  |
| **2024** | | | |
| **1** | Ул.Победы | 2024 |  |
| **2** | Красавское шоссе | 2024 |  |
| **3** | Ул.Полковая от ул.Гагарина до ул.Римского-Корсакова | 2024 |  |
| **4** | Ул.Кузьмина от ул.Советская до ул.Красная | 2024 |  |
| **5** | Ул.Московская в районе д.47 по ул.Советская | 2024 |  |
| **6** | Ул.Ильинская | 2024 |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_