#### АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ

ТИХВИНСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ

(АДМИНИСТРАЦИЯ  ТИХВИНСКОГО  РАЙОНА)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15 апреля 2021 г.	01-724-а

от __________________________ № _________

О проведении мероприятий по благоустройству территорий населенных пунктов поселений Тихвинского района

21 0400 ДО

На основании статьи 29, части 4 статьи 51 устава муниципального образования Тихвинское городское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области; части 3 статьи 30 устава муниципального образования Тихвинский муниципальный район Ленинградской области; в соответствии с пунктом 19 статьи 14 части 1 Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и в целях повышения уровня благоустройства и санитарного состояния территорий населенных пунктов поселений Тихвинского района администрация Тихвинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести мероприятия по благоустройству территорий населенных пунктов поселений Тихвинского района с 19 апреля 2021 года по 11 июня 2021 года.

2. Образовать штаб по благоустройству территорий населенных пунктов Тихвинского района в составе, согласно приложению №1.

3. Штабу по благоустройству обеспечить координацию выполнения мероприятий по благоустройству территории населенных пунктов Тихвинского городского поселения и контроль за их выполнением.

4. Закрепить места по уборке территорий Тихвинского района за предприятиями промышленности и строительства, топливно-энергетического хозяйства, транспорта, связи, потребительского рынка, объектов гаражно-стояночного хозяйства, учреждений образования, здравоохранения, социальной защиты населения, культуры и досуга, физической культуры и спорта, согласно приложению №2.

5. С целью организации проведения мероприятий по благоустройству рекомендовать:

5.1. главам администраций сельских поселений, председателям инициативных комиссий и общественных советов организовать жителей населенных пунктов на участие в мероприятиях по благоустройству;

5.2. жителям города Тихвин и сельских населенных пунктов принять активное участие в организации и проведении мероприятий по благоустройству территории общего пользования, прилегающих к индивидуальным и многоквартирным домам от мусора, твердых коммунальных отходов и несанкционированных свалок;

5.3. предприятиям промышленности и строительства, топливно- энергетического хозяйства, транспорта, связи, потребительского рынка, объектов гаражно-стояночного хозяйства, учреждений образования, здравоохранения, социальной защиты населения, культуры и досуга, физической культуры и спорта:

- убрать территории общего пользования, прилегающие к объектам организаций, учреждений, предприятий, а также территории, закрепляемые комитетом жилищно-коммунального хозяйства для проведения уборки, от мусора, сухой травы, поросли дикорастущего кустарника и обеспечить их отгрузку для вывоза мусора с убранных территорий на полигон ТКО;

5.4. управляющим компаниям и товариществам собственников жилья:

- информировать жителей многоквартирных домов о проведении мероприятий по благоустройству территорий населенных пунктов поселений Тихвинского района;

- назначить ответственных лиц за организацию мероприятий по благоустройству территорий, прилегающих к определенным многоквартирным домам;

- определить мероприятия, которые необходимо выполнить при проведении месячника;

- обеспечить участников мероприятий необходимым инвентарем, вывозку мусора и оказать содействие жителям в выполнении запланированных мероприятий;

5.5. организациям, оказывающим услуги по сбору и вывозу твердых бытовых отходов, а также организациям, оказывающим транспортные услуги, в период проведения месячника:

- оказать содействие в предоставлении транспорта для транспортировки мусора, собранного на мероприятиях в общественных местах;

- обеспечить сбор мусора, доставку и прием его на полигон твердых коммунальных отходов;

5.6. средствам массовой информации Тихвинского района информировать жителей о планируемых мероприятиях.

6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Трудовая слава» и обнародовать в сети Интернет.

7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации – председателя комитета жилищно-коммунального хозяйства.

Глава администрации                                                                      Ю.А.Наумов

Громова Елена Владимировна,

56-188

СОГЛАСОВАНО:

|  | Заведующий общим отделом | Савранская И.Г. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Заведующий юридическим отделом | Максимов В.В. |  |
|  | Заместитель главы администрации – председатель комитета жилищно-коммунального хозяйства | Корцов А.М. |  |
|  | Заместитель главы администрации – председатель комитета по экономике и инвестициям | Федоров П.А. |  |
| / | Заместитель главы администрации по социальным и общим вопросам | Акмаева О.Д. |  |

РАССЫЛКА:

| Дело | 1 |  |
| --- | --- | --- |
| Наумову Ю.А. | 1 |  |
| Корцову А.М. | 4 |  |
| Акмаевой О.Д. | 1 |  |
| Организационный отдел (ИК и ОС) | 22 |  |
| Совет депутатов | 1 |  |
| Администрации сельских поселений | 8 |  |
| МУ «ЦАХО» | 1 |  |
| АО «Жилье» | 1 |  |
| АО «Чистый город» | 1 |  |
| МБУ «Зеленый город» | 1 |  |
| МП «Бани» | 1 |  |
| ГУП ЛО Водоканал | 1 |  |
| ООО «КСТМ» | 1 |  |
| ООО «Возрождение Тихвин» | 1 |  |
| ООО «ТУЖКХ» | 1 |  |
| ООО «УЖКХ» | 1 |  |
| ООО «Тихвин Дом» | 1 |  |
| АО «ТВСЗ» | 1 |  |
| ООО «ТФЗ» | 1 |  |
| АНО «Редакция газеты «Трудовая слава» | 1 |  |
| АНО «Радио Тихвин» | 1 |  |

| ИТОГО: | 55 |  |
| --- | --- | --- |

Приложение №1

к постановлению администрации

Тихвинского района

от 15 апреля 2021 г. №01-724-а

СОСТАВ

штаба по благоустройству

территорий населенных пунктов поселений

Тихвинского района

| Председатель штаба: |  |
| --- | --- |
| Корцов Артем Михайлович | - заместитель главы администрации Тихвинского района - председатель комитета жилищно- коммунального хозяйства |
| Секретарь комиссии: |  |
| Полищук Марина Викторовна | - главный специалист отдела по благоустройству, дорожному хозяйству и транспорту комитета жилищно-коммунального хозяйства администрации Тихвинского района |
| Члены штаба: |  |
| Акмаева Ольга Дулатовна | - заведующий организационным отделом администрации Тихвинского района |
| Борисов Сергей Вячеславович | - депутат совета депутатов Тихвинского городского поселения, директор МБУ «Зеленый город» |
| Бурыкин Сергей Владимирович | - генеральный директор ООО «КСТМ» |
| Громова Елена Владимировна | - заведующий отделом по благоустройству, дорожному хозяйству и транспорту комитета жилищно- коммунального хозяйства администрации Тихвинского района |
| Ефимов Валерий Анатольевич | - председатель комитета по образованию администрации Тихвинского района |
| Заболотский Виталий Александрович | - генеральный директор ООО «Возрождение Тихвин» |

| Захаров Роман Николаевич | - главный специалист отдела по благоустройству, дорожному хозяйству и транспорту комитета жилищно- коммунального хозяйства администрации Тихвинского района |
| --- | --- |
| Котов Денис Витальевич | - генеральный директор ООО «ТУЖКХ» |
| Котова Елена Юрьевна | - председатель комитета по культуре, спорту и молодежной политике администрации Тихвинского района |
| Курганова Маргарита Николаевна | - заведующий отделом по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка администрации Тихвинского района |
| Лазаревич Наталья Александровна | - генеральный директор АО «Чистый город» |
| Макаренков Владимир Васильевич | - генеральный директор АО «Жилье» |

___________

Приложение №2

к постановлению администрации

Тихвинского района

от 15 апреля 2021 г. №01-724-а

ПЛАН

организации общегородских мероприятий по благоустройству на территории Тихвинского района

| № по плану-схеме | Места проведения субботника | Ответственный организатор (исполнитель) субботника | Предполагаемое кол-во участников | Ответственный представитель | Предполагаемая дата проведения (дата проведения может изменяться в связи с погодными условиями) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Уборка мемориалов, памятных мест, воинских захоронений в Ленинградской области |
| 1 | Памятник - танк на рубеже обороны, откуда в декабре 1941г. началось наступление советских войск за освобождение г. Тихвина (объект культурного наследия) +прилегающая территория | ГУП «Леноблводоканал» производственное управление Тихвинского района | 10 | Громова Е.В. | 23.04.2021 | Самовывоз |
| 2 | Объект культурного наследия регионального значения «Памятник-пушка на рубеже обороны в период боев за г.Тихвин в 1941г.» +прилегающая территория | ГП «Лодейнопольское ДРСУ» | 5 | Захаров Р.Н. | 23.04.2021 | Самовывоз |
| 3 | Стела «Город воинской славы» с бронзовыми барельефами +прилегающая территория | отдел муниципальной службы, кадров и спецработы, комитет финансов, отдел бухгалтерского учета и отчетности, пресс-служба | 50 | Захаров Р.Н. | 30.04.2021 | МБУ «Зеленый город» кисти, краска, ветошь, моющие средства |
| 4 | Памятник павшим героям «Звезда», (объект культурного наследия регионального значения «Братская могила советских воинов, где захоронен Герой Советского Союза Зайцев В.М.») | МБУ «Зеленый город» | 15 | Захаров Р.Н. | 26.04.2021 | Самовывоз |
| 5 | Объект культурного наследия регионального значения «Памятник советским воинам, освободившим в декабре 1941 г. город Тихвин от немецко-фашистских захватчиков» +прилегающая территория | ОАО «УЖКХ» | 10 | Захаров Р.Н. | 26.04.2021 | Самовывоз |
| 6 | Памятное место, где захоронены ленинградцы, погибшие при эвакуации в 1941-42 гг. | АО «Чистый город» | 10 | Громова Е.В. | 26.04.2021 | Самовывоз |
| 7 | Памятное место, где захоронены ленинградские дети, погибшие при эвакуации в годы Великой Отечественной войны | АО «Чистый город» | 10 | Громова Е.В. | 26.04.2021 | Самовывоз |
| 8 | Братское захоронение советских воинов, погибших в 1941-44 гг., Здесь же захоронены: Герой Сов.Союза Кузьмин М.К., Герой Сов.Союза Ращупкин А.И. (Могила Героя Советского Союза Кузьмина М.К.; Могила Героя Советского Союза Ращупкина А.И.) | АО «ТВСЗ» | 50 | Захаров Р.Н. | 30.04.2021 | Подрядная организация по муниципальному контракту |
| 9 | Воинское захоронение советских воинов, погибших в 1941-44гг.; Здесь же захоронен Герой Сов.Союза Ястребов Александр Георгиевич (1908-1941) + прилегающая территория | Филиал АО «ЛОЭСК» Восточные электрические сети», жители | 5 | Полищук М.В. | 24.04.2021 | Подрядная организация по муниципальному контракту, уборка сараев (по заявке старост) |
| 10 | Памятник-стела Героям Советского Союза: Зайцеву Василию Михайловичу и Ращупкину Андрею Ивановичу совершившим подвиг и погибшим в бою в этой деревне в декабре 1941 г. Останки героев захоронены в г.Тихвине +прилегающая территория | ИП Осыкин В.П., жители | 15 | Захаров Р.Н. | 01.05.2021 | Подрядная организация по муниципальному контракту, вывоз веток (по заявке старост) |
| 11 | Братская могила советских воинов, погибших в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками (Заболотье) | ООО «ИКЕА Индастри Тихвин» | 15 | Захаров Р.Н. | 29.04.2021 | Подрядная организация по муниципальному контракту |
| 12 | Памятник-самолет в честь авиаторов, защищавших Ленинград и г.Тихвин в годы Великой Отечественной войны (объект культурного наследия регионального значения) | Тихвинский район эксплуатации Филиала АО «Газпром теплоэнерго ЛО» | 10 | Громова Е.В. | 29.04.2021 | Покраска бордюров |
| 13 | Братское захоронение советских воинов, погибших в 1941-44 гг. Памятник-стела | ГБУ ЛО Ленинградской области «Станция по борьбе с болезнями животных Тихвинского и Бокситогорского районов», жители | 15 | Захаров Р.Н. | 29.04.2021 | Самовывоз |
| 14 | Стела с орденом Отечественной войны 1 степени на въезде в г.Тихвин | АО «Жилье» | 15 | Захаров Р.Н. | 28.04.2021 | Самовывоз |
| 15 | Памятное место гибели партизан К. Нюрговского и Н. Шумилова | ООО «ИКЕА Индастри Тихвин» | 10 | Громова Е.В. | 29.04.2021 | Самовывоз |
| 16 | Бюст маршала Мерецкова, сквер за администрацией | отдел муниципальной службы, кадров и спецработы, комитет финансов, отдел бухгалтерского учета и отчетности, ЛОГКУ «ЦСЗН» филиал в Тихвинском районе | 50 | Корцов А.М. | 30.04.2021 | МБУ «Зеленый город» кисти, краска, ветошь, моющие средства |
| 17 | Памятный знак сотрудникам, выпускникам и учащимся техникума, погибших 1941-1945 годах при защите Отечества от немецко-фашистских захватчиков | АО «Жилье» | 5 | Полищук М.В. | 27.04.2021 | Самовывоз |
| 18 | Остатки командного пункта представителя Ставки верховного главнокомандования (постановление СМ РСФСР №624 от 04.12.1974 г.) | АО «Жилье», жители | 5 | Полищук М.В. | 24.04.2021 | Подрядная организация по муниципальному контракту уборка сараев (по заявке старост) |
| 19 | Памятник-стела воинам 272 стрелковой дивизии, которая формировалась в этом поселке в 1941 г. и принимала участие в боях за освобождение г.Тихвина от фашистских захватчиков | ООО «КСТМ», жители | 5 | Полищук М.В. | 01.05.2021 | Подрядная организация по муниципальному контракту, вывоз веток (по заявке старост) |
| Благоустройство и улучшение санитарного состояния мест у водоемов Ленинградской области в рамках Года чистой воды |
| 1 | Захаровский парк | Совет депутатов, общественный совет, совет ветеранов, Комитет по тарифам и ценовой политике Ленинградской области, МБУ «Зеленый город», АО «Чистый город» | 55 | Корцов А.М., Громова Е.В. | 14.05.2021 с 14:00 | Подрядная организация по муниципальному контракту |
| 2 | Ул. Тверской шлюз (обе стороны) | ГУП ЛО «Водоканал г. Тихвина» | 30 | Захаров Р.Н. | с 14.05.2021 по 11.06.2021 г. | Самовывоз |
| 3 | Территория родника за 1 микрорайоном (Новгородский шлюз) | ООО «Икея Индастри Тихвин» | 50 | Захаров Р.Н. | 15.05.2021 | Подрядная организация по муниципальному контракту |
| 4 | Береговая линия вдоль Вязитского ручья (от пешеходного моста через Вязитский ручей до ул. Машиностроителей) | Комитет по управлению муниципальным имуществом и градостроительству | 10 | Полищук М.В. | 17.05.2021 с 14:00 | Подрядная организация по муниципальному контракту |
| 5 | Берег реки Тихвинка (в районе ул. Первомайская) | Организационный отдел, жители | 4 | Кадова Е.В. | 17.05.2021 с 14:00 | Подрядная организация по муниципальному контракту |
| 6 | Берег р. Тихвинка по периметру лыжероллерной трассы и биатлонного стрельбища, пляж | МОУДОД «ДСЮШ «Богатырь», ЦБС, МУ ТГФК «Кировец», МБУ БСЦ «Тэффи» | 11 | Мунин Д.В. | 18.05.2021 С 9:00 | Подрядная организация по муниципальному контракту |
| 7 | Территория за гаражами администрации ТР (ул. Пещерка д.7) | МУ «ЦАХО» | 5 | Кольцов И.В. | 22,23.04.2021 С 14:00 | Подрядная организация по муниципальному контракту |
| 8 | Берег реки Тихвинка (от ул. Советская до д.2 ул. Верхне-Береговая), у моста,у Часовни иконы Божией Матери Споручница Грешных, у стоянки автобусов | МП «Бани», комитет по экономике и инвестициям, отдел безопасности и мобилизационной подготовки, МОВО по Тихвинскому району ЛО - филиал ФГКУ "УВО ВНГ России по г.СПб и ЛО" | 10 | Словестная В.В. | 19.05.2021 с 9:00 | Подрядная организация по муниципальному контракту |
| 9 | Территория береговой линии р. Тихвинка (параллельно ул. Береговая-Кузнецкая) | Отдел муниципального контроля, отдел информационного обеспечения, юридический отдел, общий отдел, комитет социальной защиты населения, ГБУ ЛО "СББЖ Тихвинского и Бокситогорского районов" | 17 | Никаноров В.В. | 29.04.2021 с 14:00 | Подрядная организация по муниципальному контракту |
|  | Территория у подвесного моста (ул. Верхне-Береговая) | Отдел по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка, отдел по развитию АПК, архивный отдел, военно-учетный стол, ФГКУ «28 отряд федеральной противопожарной службы по Ленинградской области» пожарная часть №61 | 12 | Захаров Р.Н. | 19.05.2021 с 14:00 | Подрядная организация по муниципальному контракту |
| 11 | Левый берег р. Тихвинка (территория Водозабора) | Комитет ЖКХ (все отделы), отдел по строительству | 21 | Громова Е.В. | 21.05.2021 с 14:00 | Подрядная организация по муниципальному контракту |
| 12 | Вязитский ручей от ул. Карла Маркса до п.Таборы | отдел ЗАГС, комитет по образованию, комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав, Тихвинский филиал ГКУ ЦЗН ЛО | 14 | Захаров Р.Н. | 20.05.2021 с 14:00 | Подрядная организация по муниципальному контракту |
| 13 | Территории от улицы Карла Маркса вдоль Вязитского ручья до дома 33 6 микрорайона в городе Тихвине Ленинградской области | Комитет по культуре, спорту и молодежной политике, КСЗН, ООО «Город» | 20 | Громова Е.В. | 24.04.2021 с 10.00 | СМУ-7 Организация мероприятия по информированию граждан по проведению онлайн- голосования в рамках нац.проекта «Комфортная городская среда» |
| 14 | Усадьба Лохвицких | ГБУК ЛО «Музейное агентство»-Тихвинский филиал -Тихвинский историко-мемориальный и архитектурно- художественный музей | 20 | Корцов А.М. | 30.04.2021 с 12.00 | Подрядная организация по муниципальному контракту |
| Перечень территорий, требующих санитарной уборки |
| 1 | Территория сквера ул. Советская, памятник воинам-интернационалистам | Ленинградская Региональная Общественная Организация Ветеранов войны в Афганистане и участников локальных конфликтов «5,45», жители | 20 | Полищук М.В. | 20.05.2021 с 9:00 | Подрядная организация по муниципальному контракту |
| 2 | Ул. Гагарина в районе кладбища | МБУ Зеленый город, | 15 | Никаноров В.В. | с 14.05.2021 по 11.06.2021 г. | МБУ Зеленый город, (демонтаж забора) |
| 3 | Территория пустыря вдоль ул. Борисова от въезда к общежитию мед.училища до объездной дороги микрорайона 2 | ООО «Возрождение Тихвин»,ООО Дока строй, ГБПОУ ЛО «Тихвинский медицинский колледж» | 10 | Заболотский В.А. | с 19.04.2021 по 26.04.2021 г. | ООО Дока строй |
| 4 | Территория, прилегающая к д. 49, 16, 16а ул. Советская (летний сад) | АО «УЖКХ» | 20 | Захаров Р.Н. | с 19.04.2021 по 30.04.2021 г. | Самовывоз |
| 5 | Территория пустыря напротив д.48к2, д.49, д.6, д.7 1а микрорайона | ООО «КСТМ», АО «Жилье», жители | 10 | Захаров Р.Н. | с 19.04.2021 по 30.04.2021 г. | Самовывоз |
| 6 | Территория пустыря напротив д.37, д.38, д.39, д.40, д.46,корп.2 микрорайона 1а | ООО «КСТМ», жители | 10 | Захаров Р.Н. | с 19.04.2021 по 30.04.2021 г. | Самовывоз |
| 7 | Территория пустыря напротив д.46, корп.1 микрорайона 1а | ООО «ТУЖКХ» | 8 | Захаров Р.Н. | с 19.04.2021 по 30.04.2021 г. | Самовывоз |
| 8 | Территория напротив д.3, д.1 по ул. Ярослава Иванова | ООО «Тихвин Дом», жители | 12 | Захаров Р.Н. | с 19.04.2021 по 30.04.2021 г. | Самовывоз |
| 9 | 2 микрорайон д.25,23,24 и прилегающая территория | ООО «ЖЭУ-27» | 8 | Захаров Р.Н. | с 19.04.2021 по 30.04.2021 г. | Самовывоз |
| 10 | Территория за д.1, д.3, д.5, д.7, д.9 ул. Юных Разведчиков | АО «Жилье» | 10 | Захаров Р.Н. | с 19.04.2021 по 30.04.2021 г. | Самовывоз |
| 11 | Территория ул. Центролитовская от перекрестка ш. Красавское до заводоуправления и по направлению к накопительной площадке (восточная проходная) | АО «ТВСЗ» | 300 | Захаров Р.Н. | с 19.04.2021 по 30.04.2021 г. | Самовывоз |
| 12 | Территория у завода (за парковкой ООО «ТФЗ») | ООО «ТФЗ» | 30 | Захаров Р.Н. | с 19.04.2021 по 30.04.2021 г. | Самовывоз |
| 13 | Закрепленная и прилегающая территория общеобразовательных школ и детских садов | Сотрудники | 40 | Захаров Р.Н. | с 19.04.2021 по 15.05.2021 г. | Подрядная организация по муниципальному контракту |
| 14 | Территории инициативных комиссий и общественных советов Тихвинского городского поселения | жители | 50 | Председатели ИК и члены ОС | с 19.04.2021 по 11.06.2021 г | Подрядная организация по муниципальному контракту |
| 15 | Закрепленная и прилегающая территория общеобразовательных школ и детских садов | Сотрудники | 40 | Захаров Р.Н. | с 19.04.2021 по 15.05.2021 г. | Подрядная организация по муниципальному контракту |
| 16 | Территории инициативных комиссий и общественных советов Тихвинского городского поселения | жители | 50 | Председатели ИК и члены ИК и ОС | с 19.04.2021 по 11.06.2021 | Подрядная организация по муниципальному контракту |
| 17 | Территория, прилегающая к автодороге Тихвин-Красава до полигона ТБО | АО «Чистый город» | 15 | Лазаревич Н.А. | до 15.05. | Самовывоз |
| 18 | Территория, прилегающая к гаражам администрации ул. Красноармейская | МУ «ЦАХО» | 5 | Кольцов И.В. | 28,29.04.2021 С 14:00 | Подрядная организация по муниципальному контракту |
| Список территорий к мероприятиям по благоустройству учреждениями образования |
| 1 | г. Тихвин 5 мкр., д. 33, д. 20 | Гимназия №2 | 15 | Ефимов В.А. | 18.05. к 15-00 | Подрядная организация по муниципальному контракту |
| 2 | г. Тихвин 4 мкр., д. 42а | Лицей №7 | 15 | Ефимов В.А. | 14.05. к 11-00 | Подрядная организация по муниципальному контракту |
| 3 | г. Тихвин Пустырь 1 – 1а мкр., ул. Борисова | СОШ №5 Лантан | 17 | Ефимов В.А. | 19.05. к 15-00 13.05. к 15-00 | Подрядная организация по муниципальному контракту |
| 4 | г. Тихвин Пустырь 2 мкр. | Лицей №8 | 12 | Ефимов В.А. | 05.05. к 15-00 | Подрядная организация по муниципальному контракту |
| 5 | г. Тихвин ул. Коммунаров за магазином «Верный», трансформаторная будка | СОШ №1 | 5 | Ефимов В.А. | 13.05. к 12-00 | Подрядная организация по муниципальному контракту |
| 6 | г. Тихвин ул. Ярослава Иванова, пустыри напротив дд.1 и 3 | СОШ №6 | 20 | Ефимов В.А. | 18.05. к 15-10 | Подрядная организация по муниципальному контракту |
| 7 | г. Тихвин пустырь за д. 48 ул. Машиностроителей | СОШ №9 | 20 | Ефимов В.А. | 13.05. к 14-00 | Подрядная организация по муниципальному контракту |
|  |  |  |  |  | 21.05. к 15-00 14.05. к 10-00 | Подрядная организация по муниципальному контракту |

___________