ОТЧЕТ

(ежеквартальный)

о достижении значения целевого показателя результативности предоставленной субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджету муниципального образования ТИХВИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ТИХВИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

на реализацию областного закона Ленинградской области от 15 января 2018 года № 3-оз «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров муниципальных образований Ленинградской области» и о расходах бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения которых является субсидия,

по состоянию на 01.01.2019 года (нарастающим итогом)

| Наименование проекта | Детализированные требования к достижению целевого показателя результативности предоставленной субсидии в соответствии с Соглашением (дополнительным соглашением) | Фактические значения детализированных требований к достижению целевого показателя результативности предоставленной субсидии | Сведения об объемах финансирования | Исполнено на 01.01.2019 (нарастающим итогом) | Исполнено за последний квартал 2018 года | Неисполь-зованный остаток межбюджет-ного трансферта (рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего (рублей) | За счет средств областного бюджета (рублей)* | За счет средств бюджета муниципального образования (рублей)* | За счет средств внебюджетных источников (рублей) * | Всего (рублей) | За счет средств областного бюджета (рублей) | За счет средств бюджета муниципального образования (рублей) | За счет средств внебюджетных источников (рублей) | Всего (рублей) | За счет средств областного бюджета (рублей) | За счет средств бюджета муниципального образования (рублей) | За счет средств внебю-джетных источни-ков (рублей) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Устройство водоотведения | Водоотводные канавы для понижения уровня грунтовых вод, сбора и отвода поверхностных вод от земельного полотна вдоль дорог местного значения | 1 шт. | 3 701 000,00 | 3 190 000,00 | 500 000,00 | 11 000,00 | 3 701 000,00 | 3 190 000,00 | 500 000,00 | 1 1000,00 | 3701 000,00 | 3 190 000,00 | 500 000,00 | 11 000,00 | 0,00 |
| Итого | х | х | 3 701 000,00 | 3 190 000,00 | 500 000,00 | 11 000,00 | 3 701 000,00 | 3 190 000,00 | 500 000,00 | 11 000,00 | 3701 000,00 | 3190 000,00 | 500 000,00 | 11 000,00 | 0,00 |

* в соответствии с Соглашением (дополнительным соглашением)

| Глава администрации муниципального образования ___________ Пастухова В.В. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (подпись) (фамилия, инициалы) |  |  |  |  |
| Руководитель финансового органа муниципального образования ___________ Суворова С.А. |  |  |  |
| (подпись) (фамилия, инициалы) |  |  |  |  |  |
| Исполнитель зам. гл. бухгалтера Бодрова Л.Г. т. (881367)73097 |  |  |  |  |  |  |
| (фамилия, инициалы, номер телефона) |  |  |  |  |  |  |  |

М.П.

Приложение

к ежеквартальному

отчету на 01.01.2019г.

Ежеквартальный отчет

администрации муниципального образования ТИХВИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ТИХВИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКО ОБЛАСТИ о ходе реализации Плана мероприятий («дорожной карты») по достижению значения целевого показателя результативности предоставленной субсидии

|  | Наименование проектов и мероприятий по их реализации | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат | Состояние исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Реализация мероприятий муниципальной программы (подпрограммы): «Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий на территории Тихвинского городского поселения» |
| 1. | Устройство водоотведения (водоотводные канавы для понижения уровня грунтовых вод, сбора и отвода поверхностных вод от земельного полотна вдоль дорог местного значения в г. Тихвин) |
| 1.1. | проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | 3 квартал 2018 года | администрация Тихвинского района | Заключение муниципального контракта | Контракт №0145300009618000377.2018.441864 от 19 сентября 2018г. |
| 1.2. | выполнение работ по устройству водоотведения | 3-4 квартал 2018 года | Подрядная организация | Устроены водоотводные канавы | Работы выполнены |
| 2. | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | Ноябрь-декабрь 2018 года | администрация Тихвинского района | акт выполненных работ | Акт о приемке выполненных работ от 16.11.2018 г. |
| II. Контроль реализации муниципальной программы (подпрограммы): «Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий на территории Тихвинского городского поселения» |
| 1. | Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе: |
| 1.1. | приемка и оплата выполненных работ | Ноябрь-декабрь 2018 года | администрация Тихвинского района | В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом |  |
| 1.2. | подготовка ежеквартальных отчетов о достижении значения целевого показателя результативности предоставленной субсидии из областного бюджета и о расходах бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения которых является субсидия, в соответствии с Соглашением | ежеквартально не позднее 3-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом | администрация Тихвинского района | Мониторинг освоения объемов и целевых показателей по Соглашению с Комитетом | Отчет подготовлен по состоянию на 01.07.2018 01.10.2018 01.01.2019 года. |
| 2. | Корректировка муниципальной программы (подпрограммы) и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством | при корректировке местного бюджета | администрация Тихвинского района | наиболее эффективное использование бюджетных средств | Дополнительное соглашение №1 от 27 августа 2018 года |