**ОТЧЕТ**

**(ежеквартальный)**

**о достижении значения целевого показателя результативности предоставления субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджету муниципального образования Борское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области на реализацию областного закона от 15 января 2018 года № 3-оз «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров муниципальных образований Ленинградской области» и о расходах бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения которых является субсидия,**

**по состоянию на 01.01.2019 года (нарастающим итогом)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование проектов** | **Детализированные требования к достижению целевого показателя результативности предоставления субсидии в соответствии с Соглашением (дополнительным соглашением)** | **Фактические значения детализированных требований к достижению целевого показателя результативности предоставления субсидии** | **Сведения об объемах финансирования** | | | | **Исполнено на 01.01.2019года (нарастающим итогом)** | | | | **Исполнено за последний квартал 2018 года** | | | | **Неиспользованный остаток межбюджетного трансферта (рублей)** |
| **Всего (рублей)** | **За счет средств областного бюджета (рублей)\*** | **За счет средств бюджета муниципального образования (рублей)\*** | **За счет средств внебюджетных источников**  **(рублей) \*** | **Всего (рублей)** | **За счет средств областного бюджета (рублей)** | **За счет средств бюджета муниципального образования (рублей)** | **За счет средств внебюджетных источников**  **(рублей)** | **Всего (рублей)** | **За счет средств областного бюджета (рублей)** | **За счет средств бюджета муниципального образования (рублей)** | **За счет средств внебюджетных источников**  **(рублей)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1.Ремонт участка дороги общего пользования от торца дома 14 до конца дома 15 в деревне Бор | 740м | 740м | 1119396,00 | 1058680,00 | 55720,00 | 4996,00 | 1119396,00 | 1058680,00 | 55720,00 | 4996,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.Приобретение урн для мусора для установки у дома № 15 в деревне Бор | 4шт. | 4шт. | 5600,00 | 5320,00 | 280,00 |  | 5600,00 | 5320,00 | 280,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Итого** | х | х | **1124996,00** | **1064000,00** | **56000,00** | **4996,00** | **1124996,00** | **1064000,00** | **56000,00** | **4996,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

\* в соответствии с Соглашением (дополнительным соглашением)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| И.о.главы администрации муниципального образования \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Голубев А.Л. |  |  |  |  |  | |
| (подпись) (фамилия, инициалы) | |  |  |  |  | |
| Руководитель финансового органа муниципального образования \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Федорина Т.П. | | |  |  |  | |
| (подпись) (фамилия, инициалы) | |  |  |  |  | | | |  | |
| Исполнитель Федорина Т.П.,8(81367)46248 |  |  |  |  |  | | | |  | |
| (фамилия, инициалы, номер телефона) | |  |  |  |  |  | |  | |  | |
| М.П. | |  |  |  |  |  | |  | |  | |

.

Приложение

к ежеквартальному отчету

на 01.01.2019 года

**Ежеквартальный отчет**

**Администрации муниципального образования Борское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области о ходе реализации Плана мероприятий («Дорожной карты»)**

**по достижению значения целевого показателя результативности предоставления субсидии**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Наименование проектов и мероприятий по их реализации** | **Срок исполнения** | **Ответственный исполнитель** | **Ожидаемый результат** | **Состояние исполнения** |
| 1. **Реализация мероприятий муниципальной программы (подпрограммы):**   **«Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий на территории Борского сельского поселения»** | | | | | |
| 1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | 2-3 квартал 2018 года | Администрация муниципального образование Борское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области | Заключение муниципального контракта | Заключен муниципальный контракт №0145300009618000306-0263632-01 от 03.08.2018г., заключен договор №УТСП0000861 от 27.08.2018г. |
| 1.2. | Выполнение ремонтных работ по муниципальному контракту | 2-3 квартал 2018 года | Подрядная организация | Повышение уровня комплексного благоустройства | Работы выполнены, товар поставлен |
| 1.3. | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | сентябрь  2018 года | Администрация муниципального образование Борское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области | Акт-приемки передачи объекта заказчику подрядчиком | Акт №1 от 01.09.2018г., накладная №УТСП0001169 от 31.08.2018г. |
| 1. **Контроль реализации муниципальной программы (подпрограммы):**   **«Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий на территории Борского сельского поселения»** | | | | | |
| 1. | Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе: | | | | |
| 1.1. | приемка и оплата выполненных работ | В сроки, предусмотренные контрактом | Администрация муниципального образование Борское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области | Выполнение мероприятий, предусмотренных муниципальной программой в полном объеме и в установленные сроки | Приемка в сроки предусмотренные контрактом и договорами,  оплата произведена |
| 1.2. | подготовка ежеквартальных отчетов о достижении значения целевого показателя результативности  предоставления субсидии и о расходах бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения которых является субсидия,  в соответствии с Соглашением | Ежеквартально не позднее 3-го числа месяца, следующим за отчетным кварталом | Администрация муниципального образование Борское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области | Отчет по освоению объемов и достижению целевых показателей в соответствии с Соглашением заключенным с Комитетом | Подготовлен отчет на 01.01.2019года |
| 2. | Корректировка муниципальной программы (подпрограммы) и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством | При корректировке местного бюджета | Администрация муниципального образование Борское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области |  | Корректировка муниципальной программы выполнена,  доп. соглашение подписано |