## Приложение 3

К  Соглашению № 22

от  «18»  сентября 2014г.

ОТЧЕТ

об освоении субсидий по объектам, включенным  в  подпрограмму «Оказание поддержки гражданам, пострадавшим в результате пожара муниципального жилищного фонда» государственной программы Ленинградской области «Обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области»  за счет средств областного бюджета на 2014 год администрации муниципального образования Борское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области на 01 декабря 2014г.

( тыс.рублей)

| Наименование Объекта | Предусмотрено средств в 2014 году | Получено субсидий в 2014 году | Принятые в 2014 году бюджетные обязательства | Выпол- нение капи- тало- вложе- ний | Перечислено средств организациям в 2014 году | Оста- ток суб- сидий на лице- вых сче- тах | Примечания (перечень основных видов выполненных работ, общее состояние строительной готовности объекта (проц.), причины возникновения остатка и т.д.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | в том числе | област- ной бюджет | контр- агент | номер и дата дого- вора | сумма дого- вора на 2014 год |  | Всего | в том числе |  |  |
|  |  | област- ной бюджет | мест- ный бюд- жет |  |  |  |  |  |  | област- ной бюджет | мест- ный бюд- жет |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Приобретение (строительство)жилого помещения для предоставления гражданам, пострадавшим в результате пожара муниципального жилищного фонда | 1782,825 | 1693,68375 | 89,14125 | 1490,44170 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1490,44170 | 17.11.2014г. был объявлен открытый аукцион в эл.форме, на участие не поступило ни одной заявки. Аукцион признан не состоявшимся |

Целевое использование субсидий в сумме ________0,0__________подтверждаю.

(цифрами и прописью)

Глава администрации

Борского сельского поселения

Тихвинского муниципального района

Ленинградской области                               _________   Матвеев М.А. «01» декабря 2014года

(подпись)                (фамилия, инициалы)

Руководитель финансового органа

муниципального образования                     _________    Федорина Т.П. «01» декабря 2014года

(подпись)                (фамилия, инициалы)