АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

БОРСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ТИХВИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

(АДМИНИСТРАЦИЯ БОРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13 января 2022 года            № 03-02-1-а

Об утверждении перечня объектов теплоснабжения Борского сельского поселения, в отношении которых планируется заключение концессионного соглашения в 2022-2023 гг. и Дорожной карты по реализации мероприятий в отношении объектов теплоснабжения Борского сельского поселения Тихвинского района, включая вопросы передачи части полномочий на уровень муниципального образования Тихвинский район

На основании пункта 3 статьи 4 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 115 «О концессионных соглашениях», администрация Борского сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить перечень объектов теплоснабжения, в отношении которых планируется заключение концессионного соглашения в 2022-2023 гг. (приложение).

2. Утвердить Дорожную карту по реализации мероприятий в отношении объектов теплоснабжения Борского сельского поселения Тихвинского района, включая вопросы передачи части полномочий на уровень муниципального образования Тихвинский район.

3. Опубликовать постановление путем размещения на официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет (http://www.torgi.gov.ru) и на официальном сайте Борского сельского поселения в сети Интернет (http://tikhvin.org/bsp/bor/) в срок до 28 января 2022 года.

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава администрации                                                                           В.Ю. Быков

8 (81367) 46 – 133

Приложение 1

Утверждено

постановлением администрации

Борского сельского поселения

от 13 января 2022 года № 03-02-1-а

Перечень объектов теплоснабжения, в отношении которых планируется заключение концессионного соглашения в 2022-2023 гг.

| № п/п | Наименование имущества | Место нахождения | Индивидуализирующие характеристики | Балансовая стоимость, руб. | Остаточная стоимость, руб. | Год ввода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Автоматизированная высоковольтная котельная | Ленинградская область, Тихвинский муниципальный район, Борское сельское поселение, деревня Бор, д.32 | площадь 489,3 кв.м.; кадастровый номер 47:13:0810001:206, инвентарный номер 10101 | 6355727,73 | 5088313,02 | 1988 |

Приложение 2

Утверждено

постановлением администрации

Борского сельского поселения

от 13 января 2022 года № 03-02-1-а

Дорожная карта

по реализации мероприятий в отношении объектов теплоснабжения

Борского сельского поселения Тихвинского района, включая вопросы передачи части полномочий

на уровень муниципального образования Тихвинский район

| № П/П | Наименование мероприятия | Срок | Ответственный исполнитель | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Участие в составе рабочей группы по передаче в концессию объектов жилищно – коммунального хозяйства сельских поселений Тихвинского района | До 01 мая 2023 г. | Администрация Тихвинского района Комитет по экономике и инвестициям, администрация Борского сельского поселения |  |
|  | Передача части полномочий по организации, проведению конкурсных процедур по объектам теплоснабжения Борского сельского поселения на уровень муниципального образования Тихвинский район Ленинградской области | До 01 июля 2023 г. | Администрация Тихвинского района (юридический отдел), администрация Борского сельского поселения | Бор –27.07.2023 |
| 3. | Заключение Соглашения о передаче части полномочий органа местного самоуправления Борского сельского поселения по организации и проведению конкурсных процедур по объектам теплоснабжения на уровень муниципального образования Тихвинский район Ленинградской области | До 15 июля 2023 г. | Администрация Тихвинского района (юридический отдел), администрация Борского сельского поселения |  |
| 4. | Мониторинг состояния объектов теплоснабжения Борского сельского поселения Тихвинского района | Постоянно |  |  |
| 4.1. | Инвентаризация объектов теплоснабжения Борского сельского поселения Тихвинского района | До 1 августа 2023 г. | Администрация Борского сельского поселения, АО «УЖКХ» |  |
| 4.2. | Проведение технического обследования объектов теплоснабжения Борского сельского поселения | До 1 сентября 2023 г. | Администрация Борского сельского поселения, АО «УЖКХ» комитет ЖКХ администрации Тихвинского района |  |
| 4.4. | Оформление перечня объектов теплоснабжения для передачи в концессию | До 1 августа 2023 г. | Администрация Борского сельского поселения, АО «УЖКХ», комитет ЖКХ, КУМИГ, комитет по экономике |  |
| 5. | Подготовка технико-экономического обоснования капитальных вложений на реализацию мероприятий по реконструкции объектов теплоснабжения Борского сельского поселения | До 1 октября 2023 г. | Администрация Борского сельского поселения, АО «УЖКХ» |  |
| 5.1. | Подготовка и формирование инвестиционной программы в отношении объектов теплоснабжения Борского сельского поселения | До 1 ноября 2023 г | Администрация Борского сельского поселения, АО «УЖКХ», юридический отдел, комитет по экономике и инвестициям, КУМИГ, комитет ЖКХ |  |