**ОТЧЕТ**

**(ежеквартальный)**

**о достижении значения целевых показателей результативности и о расходах бюджета муниципального образования Цвылёвское сельское поселение, источником финансового обеспечения которых является субсидия из областного бюджета Ленинградской области, предоставляемая** **в целях софинансирования расходных обязательств поселений, возникающих при выполнении органами местного самоуправления полномочий по вопросам местного значения, в соответствии с областным законом от 14 декабря 2012 года № 95-оз «О содействии развитию на части территорий муниципальных образований Ленинградской области иных форм местного самоуправления» по состоянию на 01.01.2019 года**

**(нарастающим итогом)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Плановые показатели результативности использования субсидии в соответствии с соглашением | Фактические показатели результативности использования субсидии | Сведения об объемах финансирования | Исполнено на 01.01.2019 (нарастающим итогом) | Исполнено за последний квартал 2018 года | Неиспользованный остаток межбюджетного трансферта (рублей) |
| Всего (рублей) | За счет средств областного бюджета (рублей) | За счет средств местного бюджета (рублей) | Всего (рублей) | За счет средств областного бюджета (рублей) | За счет средств местного бюджета (рублей) | Всего (рублей) | За счет средств областного бюджета (рублей) | За счет средств местного бюджета (рублей) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Ремонт дороги: - дер. Свирь, ул. Хуторская;- дер.Городище, ул. Садовая; - дер.Дмитрово, ул. Ивановская; - дер. Селово, ул. Моховая. | 4260 м2 | 0 | 687400,37 | 653030,02 | 34370,35 | 687400,37 | 653030,02 | 34370,35 | 687400,37 | 653030,02 | 34370,35 | 0 |
| Ремонт автомобильного моста через реку в районе дер. Струнино Цвылевского СП | 1 шт. | 0 | 1011299,63 | 960669,98 | 50629,65 | 1011299,63 | 960669,98 | 50629,65 | 1011299,63 | 960669,98 | 50629,65 | 0 |
| Итого |  |  | **1 698 700**  | **1 613 700**  | **85 000**  | **1 698 700**  | **1 613 700**  | **85 000**  | **1 698 700**  | **1 613 700**  | **85 000**  | **0** |

|  |  |
| --- | --- |
| Глава администрации поселения: \_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_Н. В. Карась\_\_\_\_\_\_\_\_  (подпись) (фамилия, инициалы)Руководитель Финансового органа: \_\_\_\_\_\_\_\_\_ Л. В. Дворяк \_\_\_\_\_\_ (подпись) (фамилия, инициалы) | Исполнитель: Ефимов В. А. (фамилия, инициалы) (81367) 37-276 (номер телефона) |

Приложение № 1

к ежеквартальному отчету

на «01» января 2019 г.

Ежеквартальный отчет

Администрации Цвылевского сельского поселения Ленинградской области о ходе реализации плана

мероприятий («дорожной карты») по достижению целевых показателей результативности использования субсидии

мероприятий («Дорожная карта») по достижению целевых показателей результативности использования субсидии

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат | Состояние исполнения |
| **I. Реализация мероприятий муниципальной программы «Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий на территории Цвылевского сельского поселения»** |
| 1. | **Ремонт дорог: ул. Хуторская дер. Свирь; ул. Садовая, дер. Городище; ул. Ивановская, дер. Дмитрово.** |
| 1.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | 3 квартал2018 года | Администрация Цвылёвского сельского поселения Тихвинского муниципального района | Заключение муниципального контракта | Конкурсные процедуры проведены |
| 1.2. | Выполнение работ по ремонту дорог: ул. Хуторская дер. Свирь; ул. Садовая, дер. Городище; ул. Ивановская, дер. Дмитрово. | В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом | Подрядная организация | Ремонт дорог ул. Хуторская дер. Свирь; ул. Садовая, дер. Городище; ул. Ивановская, дер. Дмитрово. | Контракт исполнен |
| 1.3. | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом  | В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом | Администрация Цвылёвского сельского поселения Тихвинского муниципального района | Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком |  |
| 2. | Ремонт автомобильного моста через реку в районе дер. Струнино Цвылевского СП |
| 2.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | 4 квартал2018 года | Администрация Цвылёвского сельского поселения Тихвинского муниципального района | Заключение муниципального контракта | Конкурсные процедуры проведены |
| 2.2. | Выполнение работ по ремонту автомобильного моста через реку в районе дер. Струнино Цвылевского СП | В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом | Подрядная организация | Ремонт автомобильного моста через реку в районе дер. Струнино Цвылевского СП | Контракт исполнен |
| 2.3 | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом  | В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом | Администрация Цвылёвского сельского поселения Тихвинского муниципального района | Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком |  |
| **II. Контроль за реализацией муниципальной программы** **«Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий на территории Цвылевского сельского поселения»** |
| 1. | Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе: |
| 1.1. | приемка и оплата выполненных работ | В течение периода действия муниципального контракта | Администрация Цвылёвского сельского поселения Тихвинского муниципального района | Исполнение муниципальной программы в полном объеме в установленные сроки | В сроки предусмотренные муниципальным контрактом |
| 1.2. | подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением | Ежеквартально не позднее 3-го числа месяца, следующего за отчетным | Администрация Цвылёвского сельского поселения Тихвинского муниципального района | Отчет по освоению объемов и целевых показателей по Соглашению с комитетом | Отчеты по освоению объёмов и достижению целевых показателей по состоянию на 01.10.2018, 01.10.2018, 01.10.2018, 01.01.2019гг. подготовлены |
| 2. | Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством | При корректировке местного бюджета | Администрация Цвылёвского сельского поселения Тихвинского муниципального района | Наиболее эффективное использование бюджетных средств | Требуется корректировка Соглашения |

Глава администрации поселения

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ Н. В. Карась /