Приложение 2

к соглашению № 4 от 29 марта 2019г.

к дополнительному соглашению № 1 от\_\_\_\_\_\_\_\_2019г.

ОТЧЕТ

об освоении субсидий по объектам капитального ремонта за январь-декабрь 2019 года

(нарастающим итогом)

администрации муниципального образования Ганьковского сельского поселения Тихвинского

муниципального района Ленинградской области

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование объекта | Предусмотрено средств в 2019 году, тыс. руб. | | | Профинансировано средств в 2019 году, тыс. руб. | | | Выполнено, тыс. руб. | Перечислено подрядчику в 2019 году, тыс. руб. | | | Остаток средств областного бюджета на счетах, тыс. руб. | Примечания (общее состояние строительной готовности объекта, причины возникновения остатка и т.д.) |
| Всего | в т.ч. числе | | Всего | в т.ч. числе | | Всего | в т.ч. числе | |
| Областной бюджет | Местный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет |
| Капитальный ремонт здания Дома Культуры д.Ганьково, пер.Клубный, д.8, расположенного по адресу: Ленинградская обл., Тихвинский район, Ганьковское сельское поселение | 1372,45389 | 1282,09997 | 90,35392 | 1372,45389 | 1282,09997 | 90,35392 | 1372,45389 | 1372,45389 | 1282,09997 | 90,35392 | 0 | Работы выполнены и оплачены в полном объеме и в установленные сроки |

Целевое использование субсидий в сумме 1 282 099 (один миллион двести восемьдесят две тысячи девяносто девять рублей) 97 копеек подтверждаю.

(цифрами и прописью)

Глава администрации муниципального образования

Ганьковское сельское поселение Тихвинского

муниципального района Ленинградской области \_\_\_\_\_\_\_\_\_ Н.С.Арыкова «01» января 2020 года

(Должность) (подпись)

Руководитель финансового органа

муниципального образования \_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_ С.М. Старицина «01» января 2020 года

Приложение 4

к соглашению № 4 от 29 марта 2019г.

ОТЧЕТ

о достижении значений целевых показателей результативности использования субсидии за январь-декабрь 2019 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Наименование целевого показателя результативности | Единица  измерения | Значение целевого показателя результативности | | | |
|  | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Капитальный ремонт здания Дома Культуры д.Ганьково, пер.Клубный, д.8, расположенного по адресу: Ленинградская обл., Тихвинский район, Ганьковское сельское поселение | Процент выполнения работ по объекту | % | 0 | 100 | 100 | 100 |

|  |
| --- |
| Администрация:  Глава администрации муниципального образования  Ганьковское сельское поселение Тихвинского  муниципального района Ленинградской области  (Должность)  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Н.С.Арыкова  (ФИО) |
| Место для печати |
|  |