# ОТЧЕТ

о реализации мероприятий муниципальной программы

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории МО Ганьковское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области»

наименование муниципальной программы

| За | 1 | квартал | 2021 | года (нарастающим итогом) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Администрация Ганьковского сельского поселения

наименование ответственного исполнителя

| Наименование подпрограммы (при ее наличии) | Мероприятия, входящие в план мероприятий программы (подпрограммы) | Объем финансирования план на 2021 год | Объем финансирования факт за 1 квартал 2021 года |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | В том числе: | Всего | В том числе: |
|  |  |  | ФБ | ОБ | МБ | Прочие |  | ФБ | ОБ | МБ | Прочие |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | 1. Ликвидация аварийного жилищного фонда на территории Ганьковского сельского поселения | 5348,0 |  | 5294,5 | 53,5 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |
|  | Итого | 5348,0 |  | 5294,5 | 53,5 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |