Ежеквартальный отчет

Администрации муниципального образования

Ганьковское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области о ходе реализации плана мероприятий («дорожной карты») по достижению целевых показателей результативности использования субсидии мероприятий («Дорожная карта») по достижению целевых показателей результативности использования субсидии

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Наименование мероприятия** | **Срок исполнения** | **Ответственный исполнитель** | **Ожидаемый**  **результат** | **Состояние исполнения** |
| **1. Реализация мероприятий муниципальной программы «Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий на территории Ганьковского сельского поселения»** | | | | | |
| **1.** | ***Ремонт подвесного моста в дер. Усадище*** | | | | |
| 1.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | 2 квартал  2018 года | Администрация Ганьковского сельского поселения | Заключение муниципального контракта | 02.07.2018-дата проведения эл.аукциона |
| 1.2. | Выполнение работ по ремонту подвесного моста в дер. Усадище через реку Капша | 2-3 квартал  2018 года | Подрядная организация | Отремонтирован подвесной мост в  д. Усадище | В сроки, предусмотренные Соглашением |
| 1.3. | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | 3 квартал  2018 года | Администрация Ганьковского сельского поселения | Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком | В сроки, предусмотренные Соглашением |
| **2.** | ***Ремонт участка дороги общего пользования местного значение в деревнях: Гороховище, Теренино, Куневичи, Абрамово, Олончено*** | | | | |
| 2.1 | Заключение муниципального контракта на выполнение работ | 2 квартал  2018 года | Администрация Ганьковского сельского поселения | Заключение муниципального контракта | МК № 0145300009618000195 от 20.06.2018 |
| 2.2 | Выполнение работ по ремонту участков дороги общего пользования местного значение в деревнях: Гороховище, Теренино, Куневичи, Абрамово, Олончено | 2-3 квартал  2018 года | Подрядная организация | Отремонтированы участки дорог общего пользования местного значение в деревнях: Гороховище, Теренино, Куневичи, Абрамово, Олончено | В сроки, установленные муниципальным контрактом-до 30.07.2018г. |
| 2.3 | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | 3 квартал  2017 года | Администрация Ганьковского сельского поселения | Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком | В сроки, установленные муниципальным контрактом-до 30.07.2018г. |
| **II. Контроль за реализацией муниципальной программы «Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий на территории Ганьковского сельского поселения»** | | | | | |
| 1. | Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе: | | | | |
| 1.1. | приемка и оплата выполненных работ | В течение периода действия муниципального контракта | Администрация Ганьковского сельского поселения | Выполнение муниципального контракта | В сроки, предусмотренные Соглашением |
| 1.2. | подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением | Ежеквартально  не позднее 3-го числа месяца, следующего за отчетным | Администрация Ганьковского сельского поселения | Отчет по освоению объемов и целевых показателей по Соглашению с Комитетом Ленинградской области | Отчет подготовлен по состоянию на 01.07.2018г. |
| 2. | Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством | При корректировке местного бюджета | Администрация Ганьковского сельского поселения | Наиболее  эффективное использование бюджетных средств | Корректировка не требуется |