# ОТЧЕТ

о реализации мероприятий муниципальной программы

«Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в Ганьковском сельском поселении»

наименование муниципальной программы

| За | 2 | квартал | 2016 | года (нарастающим итогом) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Администрация ганьковского сельского поселения

наименование ответственного исполнителя

| Наименование подпрограммы (при ее наличии) | Мероприятия, входящие в план мероприятий программы (подпрограммы) | Объем финансирования план на 2016 год | Объем финансирования факт за 2 квартал 2016 года |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | В том числе: | Всего | В том числе: |
|  |  |  | ФБ | ОБ | МБ | Прочие |  | ФБ | ОБ | МБ | Прочие |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | 1. Поддержка существующей сети дорог Ганьковского сельского поселения, всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1 Содержание автомобильных дорог местного значения | 785,2 |  |  | 785,2 |  | 505,1 |  |  | 505,1 |  |
|  | 1.2 Ремонт автомобильных дорог и дворовых территорий многоквартирных домов | 1623,9 |  | 1374,1 | 249,8 |  | 5,6 |  |  | 5,6 |  |
|  | 1.3 Освещение автомобильных дорог общего пользования местного значения | 1123,0 |  |  | 1123,0 |  | 483,1 |  |  | 483,1 |  |
|  | 1.4 Проектирование и строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения | 53994,7 | 16736,0 | 35793,2 | 1465,5 |  | 3959,6 | 1272,6 | 2660,4 | 26,6 |  |
|  | Итого | 57526,8 | 16736,0 | 37167,3 | 3623,5 |  | 4953,4 | 1272,6 | 2660,4 | 1020,4 |  |