Приложение № 1

к ежеквартальному отчету

от 01.04.2017 года

**Ежеквартальный отчет**

**администрации Ганьковского сельского поселения Тихвинского муниципального района Ленинградской области**

**о ходе реализации плана мероприятий («дорожной карты»)**

**по достижению целевых показателей результативности использования субсидии мероприятий («Дорожная карта») по достижению целевых показателей результативности использования субсидии**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Наименование мероприятия** | **Срок исполнения** | **Ответственный исполнитель** | **Ожидаемый результат** | **Состояние исполнения** |
| 1. **Реализация мероприятий муниципальной программы «Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий на территории Ганьковского сельского поселения» в 2017 году** | | | | | | |
| 1. **Ремонт асфальтового покрытия проезда к дворовой территории многоквартирного дома с обустройством места для стоянки автотранспорта по адресу: д. Ганьково, квартал летчика Кузнецова дом № 14** | | | | | | |
| 1.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | 2 квартал  2017 года | Администрация Ганьковского сельского поселения | заключение муниципального контракта | 2 квартал  2017 года |
| 1.2. | Проведение работ по ремонту асфальтового покрытия проезда к дворовой территории многоквартирного дома с обустройством места для стоянки автотранспорта по адресу: д. Ганьково, квартал летчика Кузнецова дом № 14. | 3 квартал  2017 года | Подрядная организация | Ремонт асфальтового покрытия проезда к дворовой территории многоквартирного дома с обустройством места для стоянки автотранспорта по адресу: д. Ганьково, квартал летчика Кузнецова дом № 14. | 3 квартал  2017 года |
| 1,3. | Приемка объекта в порядке, установленном контрактом | В сроки, предусмотренные контрактом | Администрация Ганьковского сельского поселения | Акт приема - передачи объектов заказчику подрядчиком | В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом |
| 2**. Ремонт участка грунтовой дороги общего пользования местного значения по адресу: д. Ганьково, улица Школьная** | | | | | | |
| 2.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | 2 квартал 2017 года | Администрация Ганьковского сельского поселения | Заключение муниципального контракта | 2 квартал  2017 года |
| 2.2. | Проведение работ по ремонту участка грунтовой дороги общего пользования местного значения по адресу: д. Ганьково, улица Школьная | 3 квартал  2017 года | Подрядная организация | Ремонт участка грунтовой дороги общего пользования местного значения по адресу: д. Ганьково, улица Школьная. | 3 квартал  2017 года |
| 2.3. | Приемка объекта в порядке, установленном контрактом | В сроки, предусмотренные контрактом | Администрация Ганьковского сельского поселения | Акт приема - передачи объектов заказчику подрядчиком | В сроки, предусмотренные контрактом |
| 1. **Контроль за реализацией муниципальной программы «Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий на территории Ганьковского сельского поселения» в 2017 году** | | | | | | |
| 1. | Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе: |  | Администрация Ганьковского сельского поселения |  |  |
| 2. | Приемка и оплата выполненных работ | В сроки, предусмотренные контрактом | Администрация Ганьковского сельского поселения | Акт-приемки передачи объекта заказчику подрядчиком | В сроки, предусмотренные контрактом |
| 3. | Подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением | Ежеквартально не позднее 3-го числа месяца, следующего за отчетным | Администрация Ганьковского сельского поселения | Мониторинг освоения объемов средств и целевых показателей по Соглашению с Комитетом | Отчет  за  1 квартал  2017 года |
| 4. | Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством | При корректировке местного бюджета | Администрация Ганьковского сельского поселения | Наиболее эффективное использование бюджетных средств | - |