Ежеквартальный отчет

Администрации Горского сельского поселения Тихвинского муниципального района Ленинградской области

по реализации проектов местных инициатив граждан в рамках

подпрограммы "Создание условий для эффективного выполнения

органами местного самоуправления своих полномочий"

государственной программы Ленинградской области

"Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области"

по состоянию на 01 июля 2016 года

|  | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат | Состояние исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Реализация мероприятий муниципальной программы |
| 1. | Устройство контейнерных площадок (д.Кулига- 1 площадка, д. Рандога -1, д. Крючково -1, д. Валдость -2, д. Вяльгино-1, д. Засыпье -1, пос. Новый-2, д. Жар-1, д. Городок-1,д. Пяхта-1, д. Прогаль -1,Имолово-1, Чаголино-1) |
| 1.1. | проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | Не позднее 1 месяца со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидий | администрация Горского сельского поселения Тихвинского муниципального района Ленинградской области | заключение муниципальных контрактов | Контракты заключены с единственны с единственным поставщиком |
| 1.2. | выполнение работ по устройству контейнерных площадок | третий квартал 2016 года | ЗАО « Тихвинская ПМК-20» | Благоустройство сельских населенных пунктов Горского сельского поселения. | Подрядчик приступит к выполнению работ в 3 квартале |
| 1.3 | Приемка объектов в порядке, установленном муниципальным контрактом | В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом | Администрация Горского сельского поселения Тихвинского муниципального района | Акты приема - передачи объектов заказчику подрядчиком |  |
| 2. | Вырубка мелколесья в населенном пункте д. Крючково |
| 2.1. | проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | Не позднее 1 месяца со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидий | администрация Горского сельского поселения Тихвинского муниципального района Ленинградской области | заключение муниципальных контрактов | Контракты заключены с единственны с единственным поставщиком |
| 2.2. | выполнение работ по вырубке мелколесья | третий квартал 2016 года | ООО Центр поисково - спасательного формирования по Тихвинскому району «АЗИМУТ» | Благоустройство сельских населенных пунктов Горского сельского поселения. | Подрядчик приступит к выполнению работ в 3 квартале |
| 2.3 | Приемка объектов в порядке, установленном муниципальным контрактом | В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом | Администрация Горского сельского поселения Тихвинского муниципального района | Акты приема - передачи объектов заказчику подрядчиком |  |
| 3 | обустройство пожарного водоема в д. Новое Село |
| 3.1. | проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | Не позднее 1 месяца со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидий | администрация Горского сельского поселения Тихвинского муниципального района Ленинградской области | заключение муниципальных контрактов | Контракты заключены с единственны с единственным поставщиком |
| 3.2. | выполнение работ по обустройству пожарного водоема | третий квартал 2016 года | ЗАО « Тихвинская ПМК-20» | Повышение уровня защиты населенных пунктов и людей от чрезвычайных ситуаций, связанных с пожарами. | Подрядчик приступит к выполнению работ в 3 квартале |
| 3.3. | Приемка объектов в порядке, установленном муниципальным контрактом | В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом | Администрация Горского сельского поселения Тихвинского муниципального района | Акты приема - передачи объектов заказчику подрядчиком |  |
| 4. | обустройство площадки для забора воды с установкой отбойников д. Новое Село |
| 4.1 | проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | Не позднее 1 месяца со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидий | администрация Горского сельского поселения Тихвинского муниципального района Ленинградской области | заключение муниципальных контрактов | Контракты заключены с единственны с единственным поставщиком |
| 4.2 | выполнение работ по обустройству площадки для забора воды с установкой отбойников | третий квартал 2016 года | ЗАО « Тихвинская ПМК-20» | Повышение уровня защиты населенных пунктов и людей от чрезвычайных ситуаций, связанных с пожарами. | Подрядчик приступит к выполнению работ в 3 квартале |
| 4.3 | Приемка объектов в порядке, установленном муниципальным контрактом | В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом | Администрация Горского сельского поселения Тихвинского муниципального района | Акты приема - передачи объектов заказчику подрядчиком |  |
| 5. | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения в н.п. Островок ул. Преображенская |
| 5.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | Не позднее 1 месяца со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидий | Администрация Горского сельского поселения Тихвинского муниципального района | Заключение муниципального контракта | Аукцион не состоялся, в связи с отсутствием участников |
| 5.2. | Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги | третий квартал 2016 года | Подрядная организация | Благоустройство дорог сельских населенных пунктов Горского сельского поселения. |  |
| 5.3. | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом | Администрация Горского сельского поселения Тихвинского муниципального района | Акт приема - передачи объектов заказчику подрядчиком |  |
| 6. | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения в н.п. деревня Пяхта ул. Народная |
| 6.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | Не позднее 1 месяца со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидий | Администрация Горского сельского поселения Тихвинского муниципального района | Заключение муниципального контракта | По результатам электронного аукциона победителем стала организация ООО «Балтпетрострой» Проект контракта отправлен подрядчику на подпись. |
| 6.2. | Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги | третий квартал 2016 года | Подрядная организация | Благоустройство дорог сельских населенных пунктов Горского сельского поселения. |  |
| 6.3. | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом | Администрация Горского сельского поселения Тихвинского муниципального района | Акт приема - передачи объектов заказчику подрядчиком |  |
| Контроль за реализацией муниципальной программы |
| 1. | Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе: |
| 1.1. | приемка и оплата выполненных работ | В течение периода действия муниципального контракта | Администрация Горского сельского поселения Тихвинского муниципального района | Исполнением муниципальной программы в полном объеме в установленные сроки |  |
| 1.2. | подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением | Ежеквартально до 3 числа следующего за отчетным периодом | Администрация Горского сельского поселения Тихвинского муниципального района | Отчет по освоению объемов и целевых показателей по Соглашению с комитетом | Отчет подготовлен по состоянию на 01.07.2016 года. |
| 2. | Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством | При корректировке местного бюджета | Администрация Горского сельского поселения Тихвинского муниципального района | Наиболее эффективное использование бюджетных средств | Муниципальная программа на 01.07.2016 года не корректировалась. |

Глава администрации поселения

__________/Кузнецова Г.В./

МП