# АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

# ТИХВИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

# ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

# (АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ)

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20 ноября  2023 года 	                  № 05-173-а

Об утверждении краткосрочного плана реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Горского сельского поселения, в 2023, 2024, 2025 годах

В соответствии со статьей 168 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей 9 областного закона от 29 ноября 2013 года № 82-оз «Об отдельных вопросах организации и проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области», администрация Горского сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить краткосрочный  план реализации Региональной адресной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Горского сельского поселения, в 2023, 2024, 2025 годах.

- Настоящее постановление обнародовать путем размещения на официальном сайте Горского сельского поселения в информационной системе Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования на официальном сайте Горского сельского поселения.

4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы администрации.

# Глава администрации

# Горского сельского поселения                                                                         Г.В. Кузнецова

# тел. 39-331

| Приложение 1. УТВЕРЖДЕНО постановлением администрации Горского сельского поселения №05-173-а от 20.11.2023г |
| --- |
| Краткосрочный план реализации в 2023, 2024, 2025 годах Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Горского сельского поселения Тихвинского муниципального района Ленинградской области |
| Перечень многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах Горского сельского поселения в 2023, 2024, 2025 годах |
| (ред. от 11.09.2023) |
| № п/п | Наименование муниципального района | Наименование муниципального образования | Адрес многоквартирного дома (далее - МКД) | Уникальный номер адреса объекта адресации в государственном адресном реестре (Код ФИАС) | Способ формирования фонда капитального ремонта | Объект культурного наследия (ОКН) | Год ввода в эксплуатацию | Площадь МКД, м2 | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | Количество лифтов | Количество зарегистрированных жителей, человек | ОКТМО |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в МКД | требующих замены |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | Тихвинский муниципальный район | Муниципальное образование Горское сельское поселение | Дер. Горка, д. 10 | 711e75ed-61e2-4468-81e0-da41ad60d4ca | РО |  | 1967 | 497 | кирпичные | 2 | 2 | 0 | 0 | 28 | 41645000 |
| 2 | Тихвинский муниципальный район | Муниципальное образование Горское сельское поселение | Дер. Горка, д. 12 | ad278cfb-197f-49eb-9fad-e79c897f1543 | РО |  | 1967 | 533 | кирпичные | 2 | 2 | 0 | 0 | 26 | 41645000 |
| 3 | Тихвинский муниципальный район | Муниципальное образование Горское сельское поселение | Дер. Горка, д. 13 | a25efc73-f937-4385-8f3b-21686aa6b924 | РО |  | 1968 | 498,6 | кирпичные | 2 | 2 | 0 | 0 | 20 | 41645000 |
| 4 | Тихвинский муниципальный район | Муниципальное образование Горское сельское поселение | Дер. Горка, д. 14 | 92bf5d3f-1865-45e7-8386-f41327db2496 | РО |  | 1969 | 526 | кирпичные | 2 | 2 | 0 | 0 | 21 | 41645000 |
| 5 | Тихвинский муниципальный район | Муниципальное образование Горское сельское поселение | Дер. Горка, д. 15 | 9b247922-a3f5-4710-887b-89ab91d8bfbf | РО |  | 1973 | 1234,8 | панельные | 3 | 4 | 0 | 0 | 65 | 41645000 |
| 6 | Тихвинский муниципальный район | Муниципальное образование Горское сельское поселение | Дер. Горка, д. 16 | 89263221-e528-43bc-99f5-385a88f25653 | РО |  | 1973 | 1232,8 | панельные | 3 | 4 | 0 | 0 | 56 | 41645000 |
| 7 | Тихвинский муниципальный район | Муниципальное образование Горское сельское поселение | Дер. Горка, д. 17 | 56b598c1-8ea5-4d27-8f66-32ddde0a3824 | РО |  | 1974 | 1239,8 | панельные | 3 | 4 | 0 | 0 | 67 | 41645000 |
| 8 | Тихвинский муниципальный район | Муниципальное образование Горское сельское поселение | Дер. Горка, д. 18 | f597ab7f-adf3-4aa7-a64b-ab5a941d371f | РО |  | 1974 | 1233,1 | панельные | 3 | 4 | 0 | 0 | 54 | 41645000 |

|  |  |  |  |  |  | Приложение 2. УТВЕРЖДЕНО постановлением администрации Горского сельского поселения №05-173-а от 20.11.2023г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Стоимость проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Горского сельского поселения в 2023, 2024, 2025 годах |
| (ред. от 11.09.2023) |
| № п\п | Год выполнения работ | Наименование муниципального района | Наименование муниципального образования | Адрес МКД | Код ФИАС | Способ формирования фонда капитального ремонта | Вид работ | Стоимость капитального ремонта, рублей | Строительный контроль, рублей | количество лифтов, требующих замены, единиц | Плановая дата завершения работц |
|  |  |  |  |  |  |  |  | всего | в том числе за счет средств собственников помещений в МКД | в том числе за счет средств областного бюджета |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | 2025 | Тихвинский муниципальный район | Муниципальное образование Горское сельское поселение | Дер. Горка, д. 10 | 711e75ed-61e2-4468-81e0-da41ad60d4ca | РО | крыша | 1 656 160,00 | 1 656 160,00 |  | 35 441,82 |  | 30.12.2025 |
| 2 | 2025 | Тихвинский муниципальный район | Муниципальное образование Горское сельское поселение | Дер. Горка, д. 12 | ad278cfb-197f-49eb-9fad-e79c897f1543 | РО | крыша | 1 656 160,00 | 1 656 160,00 |  | 35 441,82 |  | 30.12.2025 |
| 3 | 2025 | Тихвинский муниципальный район | Муниципальное образование Горское сельское поселение | Дер. Горка, д. 13 | a25efc73-f937-4385-8f3b-21686aa6b924 | РО | ХВС | 135 511,20 | 135 511,20 |  | 2 899,94 |  | 30.12.2025 |
| 4 | 2025 | Тихвинский муниципальный район | Муниципальное образование Горское сельское поселение | Дер. Горка, д. 13 | a25efc73-f937-4385-8f3b-21686aa6b924 | РО | ГВС | 237 760,56 | 237 760,56 |  | 5 088,08 |  | 30.12.2025 |
| 5 | 2025 | Тихвинский муниципальный район | Муниципальное образование Горское сельское поселение | Дер. Горка, д. 13 | a25efc73-f937-4385-8f3b-21686aa6b924 | РО | ВО | 340 755,20 | 340 755,20 |  | 7 292,16 |  | 30.12.2025 |
| 6 | 2023 | Тихвинский муниципальный район | Муниципальное образование Горское сельское поселение | Дер. Горка, д. 14 | 92bf5d3f-1865-45e7-8386-f41327db2496 | РО | фундамент | 7 810 400,79 | 7 810 400,79 |  | 167 142,58 |  | 30.12.2025 |
| 7 | 2023 | Тихвинский муниципальный район | Муниципальное образование Горское сельское поселение | Дер. Горка, д. 14 | 92bf5d3f-1865-45e7-8386-f41327db2496 | РО | ПИР фундамент | 540 735,00 | 540 735,00 |  |  |  | 30.12.2025 |
| 8 | 2025 | Тихвинский муниципальный район | Муниципальное образование Горское сельское поселение | Дер. Горка, д. 14 | 92bf5d3f-1865-45e7-8386-f41327db2496 | РО | крыша | 1 929 426,40 | 1 929 426,40 |  | 41 289,72 |  | 30.12.2025 |
| 9 | 2025 | Тихвинский муниципальный район | Муниципальное образование Горское сельское поселение | Дер. Горка, д. 15 | 9b247922-a3f5-4710-887b-89ab91d8bfbf | РО | ХВС | 287 448,00 | 287 448,00 |  | 6 151,39 |  | 30.12.2025 |
| 10 | 2025 | Тихвинский муниципальный район | Муниципальное образование Горское сельское поселение | Дер. Горка, д. 15 | 9b247922-a3f5-4710-887b-89ab91d8bfbf | РО | ГВС | 410 640,00 | 410 640,00 |  | 8 787,70 |  | 30.12.2025 |
| 11 | 2025 | Тихвинский муниципальный район | Муниципальное образование Горское сельское поселение | Дер. Горка, д. 15 | 9b247922-a3f5-4710-887b-89ab91d8bfbf | РО | ВО | 414 432,00 | 414 432,00 |  | 8 868,84 |  | 30.12.2025 |
| 12 | 2025 | Тихвинский муниципальный район | Муниципальное образование Горское сельское поселение | Дер. Горка, д. 16 | 89263221-e528-43bc-99f5-385a88f25653 | РО | крыша | 2 070 200,00 | 2 070 200,00 |  | 44 302,28 |  | 30.12.2025 |
| 13 | 2025 | Тихвинский муниципальный район | Муниципальное образование Горское сельское поселение | Дер. Горка, д. 17 | 56b598c1-8ea5-4d27-8f66-32ddde0a3824 | РО | ХВС | 287 448,00 | 287 448,00 |  | 6 151,39 |  | 30.12.2025 |
| 14 | 2025 | Тихвинский муниципальный район | Муниципальное образование Горское сельское поселение | Дер. Горка, д. 17 | 56b598c1-8ea5-4d27-8f66-32ddde0a3824 | РО | ГВС | 410 640,00 | 410 640,00 |  | 8 787,70 |  | 30.12.2025 |
| 15 | 2025 | Тихвинский муниципальный район | Муниципальное образование Горское сельское поселение | Дер. Горка, д. 17 | 56b598c1-8ea5-4d27-8f66-32ddde0a3824 | РО | ВО | 414 432,00 | 414 432,00 |  | 8 868,84 |  | 30.12.2025 |
| 16 | 2025 | Тихвинский муниципальный район | Муниципальное образование Горское сельское поселение | Дер. Горка, д. 18 | f597ab7f-adf3-4aa7-a64b-ab5a941d371f | РО | ХВС | 213 532,80 | 213 532,80 |  | 4 569,60 |  | 30.12.2025 |
| 17 | 2025 | Тихвинский муниципальный район | Муниципальное образование Горское сельское поселение | Дер. Горка, д. 18 | f597ab7f-adf3-4aa7-a64b-ab5a941d371f | РО | ГВС | 435 278,40 | 435 278,40 |  | 9 314,96 |  | 30.12.2025 |
| 18 | 2025 | Тихвинский муниципальный район | Муниципальное образование Горское сельское поселение | Дер. Горка, д. 18 | f597ab7f-adf3-4aa7-a64b-ab5a941d371f | РО | ВО | 414 432,00 | 414 432,00 |  | 8 868,84 |  | 30.12.2025 |
| 19 | 2025 | Тихвинский муниципальный район | Муниципальное образование Горское сельское поселение | Дер. Горка, д. 18 | f597ab7f-adf3-4aa7-a64b-ab5a941d371f | РО | фундамент | 2 348 680,00 | 2 348 680,00 |  | 50 261,75 |  | 30.12.2025 |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  | 22 014 072,35 | 22 014 072,35 | 0,00 | 459 529,42 | 0 |  |
| Итого | 2023 |  |  |  |  |  |  | 8 351 135,79 | 8 351 135,79 |  | 167 142,58 | 0 |  |
| Итого | 2023-ОКН |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Итого | 2024 |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0 |  |
| Итого | 2024-ОКН |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
| Итого | 2025 |  |  |  |  |  |  | 13 662 936,56 | 13 662 936,56 |  | 292 386,84 | 0 |  |
| Итого | 2025-ОКН |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
| Перечень сокращений: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Крыша - капитальный ремонт крыши |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Подвал - капитальный ремонт подвального помещения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Фасад - капитальный ремонт и/или утепление фасада |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. ЭС-капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. ТС - капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. ХВС - капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. ГВС - капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. ВО - капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. Фундамент - капитальный ремонт фундамента |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. ПУ и УУ - установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг, и/или узлов управления и регулирования потребления этих ресурсов |
| 11. Лифт - капитальный ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт, техническое освидетельствование |
| 12.ТО лифт- техническое освидетельствование лифтового оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. ПИР - разработка проектной (сметной) документации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. РО - способ формирования фонда капитального ремонта на счете регионального оператора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. ССРО - способ формирования фонда капитального ремонта на специальном счете регионального оператора |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. СС - способ формирования фонда капитального ремонта на специальном счете |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. ОКН - объект культурного наследия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |