ОТЧЕТ

о реализации мероприятий муниципальной программы

«Содержание и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, автомобильных дорог общего пользования местного значения в Коськовском сельском поселении»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| #G0за  | **3** | квартал  | **2016** | года (нарастающим итогом)  |

Администрация Коськовского сельского поселения

наименование ответственного исполнителя

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| #G0**Наименование подпрограммы (при ее наличии)**  | **Мероприятия, входящие в план мероприятий программы (подпрограммы)**  | **Объем финансирования****план на 2016 год**  | **Объем финансирования****факт за 3 квартал** **2016г.** |
|   |   | **Всего**  | **В том числе:**  | **Всего**  | **В том числе:**  |
|  |  |  | **ФБ** | **ОБ** | **МБ** | **Прочие** |  | **ФБ** | **ОБ** | **МБ** | **Прочие** |
| 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 11  | 12  |
|  | Ремонт участка асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги общего пользования местного значения ул. Прохоровская в д. Исаково  | 519700,00 |  | 510700,00 | 9000,00 |  | 9000,00 |  |  | 9000,00 |  |
|  | Ремонт грунтового покрытия автомобильных дорог общего пользования местного значения ул. Школьной и ул. Береговой в д. Коськово  | 1032753,59 |  |  | 1032753,59 |  | 917109,96 |  |  | 917109,96 |  |
|  | Содержание дорог общего пользования местного значения в Коськовском сельском поселении | 179500,00 |  |  | 179500,00 |  | 59826,48 |  |  | 59826,48 |  |
|  | Уличное освещение | 273500,00 |  |  | 273500,00 |  | 224051,74 |  |  | 224051,74 |  |
| **ИТОГО** |  | **2005453,59** |  | **510700,00** | **1494753,59** |  | **1209988,18** |  |  | **1209988,18** |  |

Глава администрации М.А. Степанов Гл. бухгалтер Н.Н. Боровская