ОТЧЕТ

о реализации мероприятий муниципальной программы

Содержание и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, автомобильных дорог общего пользования местного значения в Коськовском сельском поселении

*наименование муниципальной программы*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| за  | 3 | квартал  | 2017 | года (нарастающим итогом)  |

Администрация Коськовского сельского поселения

наименование ответственного исполнителя

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование подпрограммы (при ее наличии)**  | **Мероприятия, входящие в план мероприятий программы (подпрограммы)**  | **Объем финансирования****план на 2017 год**  | **Объем финансирования****факт за 3 квартал** **2017г.** |
|   |   | **Всего**  | **В том числе:**  | **Всего**  | **В том числе:**  |
|  |  |  | **ФБ** | **ОБ** | **МБ** | **Прочие** |  | **ФБ** | **ОБ** | **МБ** | **Прочие** |
| 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 11  | 12  |
|  | Ремонт автомобильных дорог и дворовых территорий многоквартирных домов | 610857,01 |  |  | 610857,01 |  | 266040,00 |  |  | 266040,00 |  |
|  | Содержание дорог общего пользования местного значения в Коськовском сельском поселении | 179500,00 |  |  | 179500,00 |  | 81400,00 |  |  | 81400,00 |  |
|  | Освещение автомобильных дорог общего пользования местного значения | 290000,00 |  |  | 290000,00 |  | 112443,00 |  |  | 112443,00 |  |
| **ИТОГО** |  | **1080357,01** |  |  | **1080357,01** |  | **459883,00** |  |  | **459883,00** |  |

 Глава администрации М.А. Степанов Гл. бухгалтер Н.Н. Боровская