# ОТЧЕТ

# о реализации мероприятий муниципальной программы

# Содержание и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, автомобильных дорог общего пользования местного значения в Коськовском сельском поселении

# *наименование муниципальной программы*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| #G0за | **4** | квартал | **2018** | года (нарастающим итогом) |

Администрация Коськовского сельского поселения

наименование ответственного исполнителя

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| #G0**Наименование подпрограммы (при ее наличии)** | **Мероприятия, входящие в план мероприятий программы (подпрограммы)** | **Объем финансирования**  **план на 2018 год** | | | | | | **Объем финансирования**  **факт за 4 квартал** **2018г.** | | | | |
|  |  | **Всего** | **В том числе:** | | | | | **Всего** | **В том числе:** | | | |
|  |  |  | **ФБ** | **ОБ** | **МБ** | **Прочие** |  | | **ФБ** | **ОБ** | **МБ** | **Прочие** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | Ремонт дорог общего пользования местного значения в Коськовском сельском поселении | 316260,00 |  |  | 316260,00 |  | 308145,79 | |  |  | 308145,79 |  |
|  | Содержание дорог общего пользования местного значения в Коськовском сельском поселении | 150263,95 |  |  | 150263,95 |  | 40468,64 | |  |  | 40468,64 |  |
|  | Содержание дорог общего пользования местного значения в Коськовском сельском поселении вне границ населенных пунктов | 921600,00 |  |  | 921600,00 |  | 916624,22 | |  |  | 916624,22 |  |
|  | Уличное освещение | 593463,73 |  |  | 593463,73 |  | 593419,13 | |  |  | 593419,13 |  |
| **ИТОГО** |  | **1981587,68** |  |  | **1981587,68** |  | **1858657,78** | |  |  | **1858657,78** |  |

Глава администрации М.А. Степанов Гл. бухгалтер Н.Н. Боровская