# ОТЧЕТ

# о реализации муниципальной программы

# Содержание и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, автомобильных дорог общего пользования местного значения в Коськовском сельском поселении

# *наименование муниципальной программы*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| #G0за | **1** | квартал | **2024** | года (нарастающим итогом) |

Администрация Коськовского сельского поселения

наименование ответственного исполнителя

тыс .руб.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование подпрограммы, основного мероприятия** | **Объем финансирования**  **план на 2024 год** | | | | **Объем финансирования**  **факт за 1 квартал** **2024г.** | | | | **Проведенные основные мероприятия** | |
|  | **Всего** | **В том числе:** | | | **Всего** | **В том числе:** | | | |  |
|  |  | **ФБ** | **ОБ** | **МБ** |  | **ФБ** | **ОБ** | **МБ** | |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 |
| **Комплекс процессных мероприятий "Поддержка существующей сети дорог Коськовского сельского поселения"** |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | 260,0 |  |  | 260,0 | 77,9 |  |  | 77,9 | | Расчистка от снега автодорог, приобретение ДТ |
| Ремонт автомобильных дорог и дворовых территорий многоквартирных домов | 262,2 |  |  | 262,2 | 0,0 |  |  | 0,0 | |  |
| Освещение автомобильных дорог общего пользования местного значения | 829,3 |  |  | 829,3 | 316,0 |  |  | 316,0 | | Оплата за э/энергию |
| Осуществление части полномочий по содержанию автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов Тихвинского района | 885,3 |  |  | 885,3 | 265,4 |  |  | 265,4 | | Расчистка от снега автодорог |
| **Итого по программе, в т.ч.** | **2236,8** |  |  | **2236,8** | **659,3** |  |  | **659,3** | |  |
| **Итого по процессной части** | **2236,8** |  |  | **2236,8** | **659,3** |  |  | **659,3** | |  |

Глава администрации М.А. Степанов Гл. бухгалтер Н.Н. Боровская