ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы

Содержание и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, автомобильных дорог общего пользования местного значения в Коськовском сельском поселении

*наименование муниципальной программы*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| #G0за  | **3** | квартал  | **2022** | года (нарастающим итогом)  |

Администрация Коськовского сельского поселения

наименование ответственного исполнителя

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование подпрограммы, основного мероприятия**  | **Объем финансирования****план на 2022 год**  | **Объем финансирования****факт за 3 квартал** **2022г.** | **Проведенные основные мероприятия** |
|   | **Всего**  | **В том числе:**  | **Всего**  | **В том числе:**  |  |
|  |  | **ФБ** | **ОБ** | **МБ** |  | **ФБ** | **ОБ** | **МБ** |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | 110000,00 |  |  | 110000,00 | 60732,80 |  |  | 60732,80 | Расчистка от снега автодорог |
| Ремонт автомобильных дорог и дворовых территорий многоквартирных домов | 338328,40 |  |  | 338328,40 | 310172,68 |  |  | 310172,68 |  |
| Освещение автомобильных дорог общего пользования местного значения | 700000,00 |  |  | 700000,00 | 438284,99 |  |  | 438284,99 | Оплата за э/энергию |
| Осуществление части полномочий по содержанию автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов Тихвинского района | 720500,00 |  |  | 720500,00 | 632176,68 |  |  | 632176,68 | Расчистка от снега, исправление профиля автодорог |
| **Итого по программе, в т.ч.** | **1868828,40** |  |  | **1868828,40** | **1441367,15** |  |  | **1441367,15** |  |
| **Итого по процессной части** | **1868828,40** |  |  | **1868828,40** | **1441367,15** |  |  | **1441367,15** |  |

 Глава администрации М.А. Степанов Гл. бухгалтер Н.Н. Боровская