ОТЧЕТ

о реализации мероприятий муниципальной программы

Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры в Коськовском сельском поселении на 2014-2016 годы

*наименование муниципальной программы*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| #G0за  | **4** | квартал  | **2014** | года (нарастающим итогом)  |

Администрация Коськовского сельского поселения

наименование ответственного исполнителя

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| #G0**Наименование подпрограммы (при ее наличии)**  | **Мероприятия, входящие в план мероприятий программы (подпрограммы)**  | **Объем финансирования****план на 2014 год**  | **Объем финансирования****факт за 4 квартал** **2014г.** |
|   |   | **Всего**  | **В том числе:**  | **Всего**  | **В том числе:**  |
|  |  |  | **ФБ** | **ОБ** | **МБ** | **Прочие** |  | **ФБ** | **ОБ** | **МБ** | **Прочие** |
| 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 11  | 12  |
|  | Поддержка коммунального хозяйства в том числе:- приобретение оборудования для коммунального хозяйства- капитальный ремонт объектов водоснабжения- капитальный ремонт объектов теплоснабжения | 1813499,32139060,0014700,00 |  |  | 1813499,32139060,0014700,00 |  | 1808840,0015000,0014700,00 |  |  | 1808840,0015000,0014700,00 |  |
| **ИТОГО** |  | 1967259,32 |  |  | 1967259,32 |  | 1838540,00 |  |  | 1823540,00 |  |

Неисполнение программы по капитальному ремонту объектов водоснабжения в связи с переносом сроков выполнения работ на 2015 год.

Глава администрации М.А. Степанов

Гл. бухгалтер Н.Н. Боровская