ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ

по реализации муниципальных программ Коськовского сельского поселения

за 2017 г.

| № п/п | Наименование мероприятия | Плановое значение | Фактическое значение | % выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Муниципальная программа «Содержание и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, автомобильных дорог общего пользования местного значения в Коськовском сельском поселении в Коськовском сельском поселении» |
| 1 | Ремонт грунтового покрытия ул. Полевой в дер. Харитоновщина | 700 пог.м | 700 пог.м | 100% |
| 2 | Ремонт участка грунтового покрытия ул. Береговой в дер. Коськово | 460 пог.м | 460 пог.м | 100% |
| 2. Муниципальная программа «Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий на территории Коськовского сельского поселения» |
| 3 | Ремонт пешеходного подвесного моста через реку Паша в деревню Вахрушево Коськовского сельского поселения | 1 шт | 1 шт | 100% |
| 4 | Приобретение трактора МТЗ с оборудованием | 1 шт | 1 шт | 100% |
| 5 | Мероприятия по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 1 шт | 1 шт | 100% |
| 6 | Мероприятие по повышению уровня защиты населенных пунктов и людей от чрезвычайных ситуаций, связанных с пожарами | 2 шт | 2 шт | 100% |
| 7 | Прочие мероприятия по благоустройству сельских населенных пунктов Коськовского сельского поселения | 10 шт | 10 шт | 100% |
| 8 | Борьба с борщевиком Сосновского | 2 скашивания | 2 скашивания | 100% |
| 3. Муниципальная программа «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры в Коськовском сельском поселении» |
| 9 | Капитальный ремонт участка тепловых сетей от точки «А» до УТ-6 д. Коськово, Тихвинский район, Ленинградская область | 1440 м | 1440 м | 100% |
| 10 | Замена топки котла КВм-1,0К в котельной д. Коськово | 1 шт | 1 шт | 100% |
| 4. Муниципальная программа «Развитие сферы культуры и спорта Коськовского сельского поселения» |
| 11 | Доведение средней заработной платы работников культуры до средней заработной платы региона согласно Указа Президента РФ | 26914,73 руб. | 26915,68 руб. | 100% |

Глава администрации                                                                                                                            М.А. Степанов