АДминистрациЯ муниципального образования

КОСЬКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ТихвинскОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО районА

Ленинградской области

**(АДМИНИСТРАЦИЯ КОСЬКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ)**

##### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24 августа 2018 года № 06-116-1-а

Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры в Коськовском сельском поселении»

В целях реализации муниципальной политики в сфере жилищно-коммунального хозяйства и в соответствии с постановлением администрации Коськовского сельского поселения от 08 ноября 2013 года № 06-196-1-а "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Коськовского сельского поселения", постановлением администрации Коськовского сельского поселения от 08 ноября 2013 года № 06-196-2-а «Об утверждении Перечня муниципальных программ Коськовского сельского поселения», администрация Коськовского сельского поселения **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить муниципальную программу «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры в Коськовском сельском поселении» на 2018-2020 годы (Приложение).

2. Финансирование расходов, связанных с реализацией муниципальной программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры в Коськовском сельском поселении» производить в пределах средств, предусмотренных на эти цели в бюджете Коськовского сельского поселения.

3. С момента выхода настоящего постановления признать утратившим силу постановление администрации о внесении изменений и дополнений в муниципальную программу «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры в Коськовском сельском поселении» от 31 октября 2018 года № 06-176-а.

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава администрации

Коськовского сельского поселения М.А.Степанов

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Коськовского сельского поселения

от 24 августа 2018 года № 06-116-1-а

(приложение)

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**«Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры в Коськовском сельском поселении Тихвинского муниципального района Ленинградской области»**

**ПАСПОРТ**

**муниципальной программы Коськовского сельского поселения**

«Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры в Коськовском сельском поселении»

|  |  |
| --- | --- |
| Полное наименование | Муниципальная программа «Обеспечение устойчивого функционирования в и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры в Коськовском сельском поселении» |
| Ответственный исполнитель  муниципальной программы | Администрация муниципального образования Коськовское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области |
| Соисполнители муниципальной  программы | нет |
| Программно-целевые инструменты | Программно-целевые инструменты в муниципальной программе не применяются |
| Цели муниципальной программы | - Обеспечение комплексного развития коммунальной инфраструктуры с учетом повышения качества коммунальных услуг, предоставляемых населению и экономической эффективности проводимых мероприятий;  - создание условий для эффективного функционирования и развития систем коммунальной инфраструктуры Коськовского сельского поселения, обеспечивающих;  - надежное и качественное обеспечение коммунальными услугами объектов социальной сферы и коммерческих потребителей |
| Задачи муниципальной программы | Поддержка коммунального хозяйства:  - обеспечение качественного и надежного предоставления коммунальных услуг потребителям;  -совершенствование механизмов развития коммунальной инфраструктуры;  - обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей. |
| Целевые индикаторы и показатели  муниципальной программы | - уменьшение количества аварий на объектах теплоснабжения (20%); |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2018-2020 гг |
| Объемы бюджетных ассигнований  муниципальной программы | **Общий объем финансового обеспечения реализации муниципальной программы составляет:**  **462,400 тыс. руб.**  **Прогнозная оценка финансового обеспечения муниципальной программы составляет:**  в том числе по годам:  **в 2018 году- 24,000 тыс. руб.**  из средств Коськовского сельского поселения – 24,000 тыс. руб.  из средств бюджета Ленинградской области –0,000тыс. руб.  **в 2019 году-219,200**  из средств Коськовского сельского поселения – 219,200 тыс. руб.  из бюджета Ленинградской области – 0,000 тыс. руб.  **в 2020 году-219,200**  из средств Коськовского сельского поселения – 219,200 тыс. руб.  из бюджета Ленинградской области – 0,000 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации  муниципальной программы | - Уменьшение количества аварий на объектах теплоснабжения – на 20 (%)  - Обеспечение бесперебойного теплоснабжения муниципального образования. |

1. **Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры в Коськовском сельском поселении»**

Муниципальная программа «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры в Коськовском сельском поселении» (далее Программа), предусматривает внедрение механизмов проведения реконструкции, модернизации и комплексного обновления объектов коммунального назначения.

Программа определяет основные направления развития коммунальной инфраструктуры, в части объектов теплоснабжения.

Капитальный ремонт существующей системы теплоснабжения отвечает интересам жителей Коськовского сельского поселения и позволит сформировать рыночный механизм функционирования жилищно-коммунальной инфраструктуры и условий для привлечения инвестиций. Капитальный ремонт существующей системы теплоснабжения - это проведение работ по замене их на более долговечные и экономичные в целях улучшения эксплуатационных показателей объектов ЖКХ.

В связи с тем, что Коськовское сельское поселение из-за ограниченных возможностей местного бюджета не имеет возможности самостоятельно решить проблему реконструкции, модернизации и капитального ремонта объектов коммунального хозяйства в целях улучшения качества предоставления коммунальных услуг, финансирование мероприятий Программы может осуществляться за счет средств областного, районного и местного бюджета и внебюджетных источников.

Данная программа ориентирована на устойчивое развитие Коськовского сельского поселения, под которым предполагается обеспечение существенного прогресса в развитии экономики, повышение уровня жизни и условий проживания населения, рациональное использование всех видов ресурсов, современные методы организации инженерных систем.

Программа в полной мере соответствует государственной политике реформирования жилищно-коммунального комплекса Российской Федерации.

**1.1. Теплоснабжение.**

**Основные характеристики системы теплоснабжения.**

Систему централизованного теплоснабжения дер. Коськово, состоящую из котельной, магистральных, тепловых сетей, эксплуатирует ОАО «УЖКХ» на праве аренды.

ОАО «УЖКХ» осуществляет следующие виды регулируемой деятельности:

* производство тепловой энергии;
* передачу (транспорт) теплоносителя по всем внешним тепловым сетям от котельной до потребителей;
* реализацию тепловой энергии.

Источником централизованного теплоснабжения муниципального образования Коськовское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области является котельная, которая производит и поставляет тепловую энергию в горячей воде для следующих групп потребителей: население, бюджетные и прочие потребители дер. Коськово. Теплоснабжение в горячей воде в летний период осуществляется по существующим сетям теплоснабжения.

Расчётный температурный график отпуска тепла от котельной 95/60 ºС, со срезкой при температуре наружного воздуха минус 80С. Тепло используется на нужды систем теплопотребления (отопления и горячего водоснабжения) потребителей. Система теплоснабжения – закрытая четырехтрубная (2 трубы на отопление, 2 трубы на горячее водоснабжение). Температура воды для нужд ГВС 60 ºС. Мощность 7,79 МВт – 4,9 Гкал/час).

Основная характеристика системы теплоснабжения муниципального образования предоставлена в таблице 1 (вид топлива дрова-уголь, расход топлива за год уголь -731,0 т.н.т, дрова – 3597 м3)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  оборудования | Год ввода  в эксплуатацию | Производи-тельность | | Изб. давление | | температура  теплоносителя \*С |
| по паспорту Гкал/час | по режимной  карте  Гкал/час | по паспорту (давление воды мпа; кгс /см2) | по режимной  карте (давление воды мпа; кгс/см2 |
| Котел Луга-Лотос-1,5 | ноябрь 2006 | 1,00 | 0,51 | 7 | 5 | до 115 |
| Котел КВ-д-0,8-95 | март 2001 | 0,8 | 0,33 | 7 | 5 | 70-95 |
| Котел Луга-Лотос-1,0 | сентябрь 2008 | 0,8 | 0,42 | 7 | 5 | 95 |
| Котел КВ-р-0,8-95 | декабрь 2007 | 0,8 | 0,34 | 7 | 5 | 95 |
| Котел КВ-р-0,8-95 | октябрь 2007 | 0,8 | 0,39 | 7 | 5 | 95 |
| Котел КВМ1,0к (Вулкан м-1,0к) | октябрь 2012 | 1,0 | 0,75 | 7 | 5 | до 115 |
| Котел водогрейный мощностью 1,0 МВт в комплекте с дымососом ДН-6,3 | сентябрь 2016 | 1,0 | 0,75 | 7 | 7 | 95 |

Тепловые сети

Общая протяженность тепловых сетей, находящиеся в собственности муниципального образования Коськовское сельское поселение, составляет 3,7км. Протяженность трубопроводов тепловых сетей с надземной прокладкой на эстакадах и низких отдельно стоящих опорах составляет 631 м, прокладка трубопроводов тепловых сетей подземная 890 м в непроходимых железобетонных каналах. Срок использования трубопроводов теплотрасс, в основном, составляет более 30 лет. Средний износ тепловых сетей составляет 55 %. Тепловые сети дер. Коськово переданы на обслуживание на условиях аренды ОАО «УЖКХ Тихвинского района» на основании заключенных договоров. Основные характеристики тепловых сетей в целом по муниципальному образованию Коськовское сельское поселение:

* общая длина – 3700 м;
* диаметр трубопровода – от 3,2 до 21,9 см.

Технологические параметры тепловых сетей Коськовского сельского поселения:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес | Средневзвешенный диаметр | Протяженность сети в 2-х трубном исполнении, км отопление/ ГВС | Объем ТС, отопление /ГВС, м3 | Подключенная нагрузка, отопление/ГВС Гкал/час |
| 1 | дер. Коськово | 108-219 | 1,8/1,9 | 82,39/15,82 | 2,050/0,536 |

Анализ существующего состояния в системе теплоснабжения муниципального

образования выявил следующие основные проблемы:

- высокий уровень морального и физического износа основного тепломеханического оборудования источников и тепловых сетей, в том числе значительная доля оборудования и теплотрасс, выработавших нормативный срок службы;

- низкий уровень защищенности тепловых сетей от коррозии вследствие недостаточного применения антикоррозийной защиты.

Возникновение указанных проблем обусловлено хроническим недофинансированием, как системы теплоснабжения, так и всей системы коммунальной инфраструктуры и жилищно-коммунального хозяйства в целом.

1. **Цели и приоритетные направления муниципальной политики в коммунальной сфере Цели, задачи, показатели (индикаторы) реализации программы. Основные**

**ожидаемые результаты, этапы и сроки реализации муниципальной программы.**

2.1. Цели и приоритетные направления муниципальной политики в сфере **обеспечения** устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры Коськовского сельского поселении.

Основное направление муниципальной политики – устойчивое развитие Коськовского сельского поселения. Основные направления развития коммунальной инфраструктуры, т.е. объектов тепло-, водо-, газо-, электроснабжения, разработаны в соответствии с потребностями, в целях повышения качества услуг и улучшения экологического состояния поселка.

Основу Программы составляет система программных мероприятий по различным направлениям развития коммунальной инфраструктуры.

**2.2. Цели и задачи Муниципальной программы.**

Цель: Обеспечение комплексного развития коммунальной инфраструктуры с учетом потребностей, повышения качества коммунальных услуг, предоставляемых населению и экономической эффективности проводимых мероприятий.

Задачи:

- обеспечение качественного и надежного предоставления коммунальных услуг потребителям;

- совершенствование механизмов развития коммунальной инфраструктуры;

- обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей.

**2.3. Показатели (индикаторы) реализации Муниципальной программы.**

Показателями (индикаторами) реализации Муниципальной программы являются:

- Уменьшение количества аварий на объектах теплоснабжения;

Прогнозные [значения](#Par3218) показателей (индикаторов) реализации муниципальной программы приведены в приложении 1 к Муниципальной программе.

**2.4. Основные ожидаемые результаты, этапы и сроки реализации Муниципальной программы**

Сроки реализации Программы – 2018– 2020 годы (этапы программой не предусмотрены)

Реализация Муниципальной программы позволит:

- повысить качество предоставляемых коммунальных услуг;

- сократить количество аварий и повреждений в системах инженерного обеспечения;

- обеспечит бесперебойное теплоснабжение муниципального образования.

**3. Основные мероприятия Муниципальной программы**

Муниципальная программа определяет направления деятельности, обеспечивающие устойчивое функционирование и развитие коммунальной и инженерной инфраструктуры в Коськовском сельском поселении. Основные мероприятия программы приведены в приложениях №2, 3 к Муниципальной программе.

**4. Обобщенная характеристика мер правового регулирования**

Для реализации мероприятий программы принятие специальных правовых актов не требуется, в случае предоставления субсидий необходимо принятие Порядка использования субсидий.

**5.Обоснование объемов финансовых ресурсов, необходимых для реализации**

**муниципальной программы**

**Общий объем ресурсного обеспечения реализации Программы составляет – 462,400 тыс. руб.,**

**Прогнозная оценка ресурсного обеспечения муниципальной программы составляет:**

Бюджет Коськовского сельского поселения **– 462,400** **тыс. руб**.;

В том числе по годам:

- **2018 год – 24,000 тыс. руб.,**

**- 2019 год – 219,200 тыс. руб.,**

**- 2020 год – 219,200 тыс. руб.,**

Бюджет Ленинградской области – **0,000** **тыс. руб.**

В том числе по годам:

* **2018 год – 0,000 тыс. руб.**
* **2019 год – 0,000 тыс. руб.**
* **2020 год – 0,000 тыс. руб.**

**6. План реализации муниципальной программы**

План реализации муниципальной программы изложен в приложении № 2 к Программе.

**7. Риски реализации Муниципальной программы и меры по управлению рисками**

При реализации муниципальной программы необходимо учитывать финансовые риски, связанные с возможным снижением объемов финансирования программных мероприятий из средств Коськовского сельского поселения. Возникновение данных рисков может привести к недофинансированию запланированных мероприятий Программы.

В ходе реализации осуществляется постоянный контроль за выполнением мероприятий и формируются ежеквартальные отчеты.

**8. Методика оценки эффективности реализации Муниципальной программы**

Эффективность реализации Программы в целом оценивается по результатам достижения установленных значений каждого из основных показателей (индикаторов) по годам по отношению к предыдущему году и нарастающим итогом к базовому году в соответствии **с** пунктом **5.7.** «Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ в Коськовском сельском поселении», утвержденного постановлением администрации Коськовского сельского поселения от 08 ноября 2013 года № 06-196-1-а.

Оценка эффективности реализации Муниципальной программы производится администрацией Коськовского сельского поселения.

Оценка эффективности реализации Муниципальной программы проводится на основе анализа:

**степень достижения целей и решения задач** Муниципальной программы путем сопоставления фактически достигнутых значений индикаторов Муниципальной программы и их прогнозных значений в соответствии с приложением к Программе;

**степени реализации мероприятий Муниципальной** программы на основесопоставления ожидаемых и фактически полученных результатов по годам на основе ежегодных планов Муниципальной программы.

**Приложение №1**

к муниципальной программе

**ПРОГНОЗНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ**

**показателей (индикаторов) по реализации муниципальной программы**

**«Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры в Коськовском сельском поселении»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование показателя** | **Единица измерения** | **Значение показателя** | | |
| **2018 г.** | **2019 г.** | **2020 г.** |
| 1. | Уменьшение количество аварий на объектах теплоснабжения к текущему году | % | 20 | 20 | 20 |

Приложение № 2

к муниципальной программе

**План реализации муниципальной программы**

**"Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры**

**в Коськовском сельском поселении»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование основного мероприятия в составе муниципальной программы (подпрограммы)** | **Ответственный исполнитель, соисполнитель участник** | **Годы реализации** | **Оценка расходов (тыс. руб., в ценах соответствующих лет)** | | | | |
| **Всего** | **Федеральный бюджет** | **Областной бюджет** | **Местный бюджет** | **Прочие источники** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Основное мероприятие "Развитие коммунальной и инженерной инфраструктуры"** | | | | | | | |
| В том числе: | | | | | | | |
| Ремонт объектов теплоснабжения | Администрация Коськовского сельского поселения | 2018 | 24,000 | 0,000 | 0,000 | 24,000 | 0,000 |
| ***Итого 2018 год*** |  |  | **24,000** | **0,000** | **0,000** | **24,000** | **0,000** |
| Приобретение оборудования для коммунального хозяйства | Администрация Коськовского сельского поселения | 2019 | 100,000 | 0,000 | 0,000 | 100,000 | 0,000 |
| Ремонт объектов теплоснабжения | Администрация Коськовского сельского поселения | 2019 | 119,200 | 0,000 | 0,000 | 119,20 | 0,000 |
| ***Итого 2019 год*** |  |  | **219,200** | **0,000** | **0,000** | **219,20** | **0,000** |
| Приобретение оборудования для коммунального хозяйства | Администрация Коськовского сельского поселения | 2020 | 100,000 | 0,000 | 0,000 | 100,000 | 0,000 |
| Ремонт объектов теплоснабжения | Администрация Коськовского сельского поселения | 2020 | 119,200 | 0,000 | 0,000 | 119,200 | 0,000 |
| ***Итого 2020 год*** |  |  | **219,200** | **0,000** | **0,000** | **219,200** | **0,000** |
| ***Всего по муниципальной программе*** |  | **2018-2020** | **462,400** | **0,000** | **0,000** | **462,400** | **0,000** |

**Приложение № 3**

к муниципальной программе

**План**

**мероприятий муниципального образования Коськовское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области по реализации программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры в Коськовском сельском поселении в рамках подпрограммы «Энергетика Ленинградской области на годы» государственной программы Ленинградской области «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области» на 2018 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятий** | **Всего (тыс. рублей)** | **Областной бюджет (тыс. рублей)** | **Местный бюджет (тыс. рублей)** |
| **1.** | Ремонт объектов теплоснабжения (проверка сметной документации) | **24,000** | **0,000** | **24,000** |
|  | **ИТОГО:** | **24,000** | **0,000** | **24,000** |