ОТЧЕТ

об использовании предоставленной субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджетам поселений в целях софинансирования расходных обязательств поселений, возникающих при выполнении органами местного самоуправления полномочий по вопросам местного значения, в соответствии с областным законом от 12 мая 2015 года № 42-оз «О содействии развитию иных форм местного самоуправления на части территорий населенных пунктов Ленинградской области, являющихся административными центрами поселений»

по состоянию на 31.12.2017  года (нарастающим итогом)

Мелегежское сельское поселение Тихвинского муниципального района

| Наимено-вание проекта | Плановые показатели результа-тивности использования субсидии в соответствии с соглашением | Фактические показатели результа-тивности использования субсидии | Сведения об объемах финансирования | Исполнено на 31.12.2017 (нарастающим итогом) | Исполнено за последний квартал 2017 года | Неисполь-зованный остаток межбюджет-ного трансферта (рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего (рублей) | За счет средств областного бюджета (рублей) | За счет средств местного бюджета (рублей) | За счет средств внебюд-жетных источни-ков (рублей) | Всего (рублей) | За счет средств областного бюджета (рублей) | За счет средств местного бюджета (рублей) | За счет средств внебюджетных источни-ков (рублей) | Всего (рублей) | За счет средств областного бюджета (рублей) | За счет средств местного бюджета (рублей) | За счет средств внебю-джетных источни-ков (рублей) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Ремонт участков автомобильных дорог общего пользования местного значения д. Мелегежская Горка ул. Центральная, ул. Нагорная, ул. Молодежная | 2700 м2 | 2700м2 | 1314467,90 | 1087000,00 | 222 467,90 | 5000,00 | 1314467,90 | 1087000,00 | 222 467,90 | 5000,00 | 1314467,90 | 1087000,00 | 222 467,90 | 5000,00 | 0 |
| Итого | 2700м2 | 2700м2 | 1314467,90 | 1087000,00 | 222 467,90 | 5000,00 | 1314467,90 | 1087000,00 | 222 467,90 | 5000,00 | 1314467,90 | 1087000,00 | 222 467,90 | 5000,00 | 0 |

| Глава администрации Мелегежского сельского поселения ____________ С.Ю. Прохоренко |  |  |  |  | Согласовано: председатель комитета по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (подпись) (фамилия, инициалы) |  |  |  |  |  |
| Руководитель финансового органа ___________ А.А. Сельчикова |  |  |  |  |
| (подпись) (фамилия, инициалы) |  |  |  | _____________ | Л.В. Бурак |  |
| Исполнитель А.А. Сельчикова 8(81367)38-154 |  |  |  |  | (подпись) | (фамилия, инициалы) |  |
| (фамилия, инициалы) (номер телефона) |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 1

к ежеквартальному отчету

от 31.12.2017 года

Ежеквартальный отчет

Администрации Мелегежского сельского поселения Ленинградской области о ходе реализации плана мероприятий («дорожной карты»)

по достижению целевых показателей результативности использования субсидии мероприятий («Дорожная карта») по достижению целевых показателей результативности использования субсидии

|  | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат | Состояние исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I.Реализация мероприятий муниципальной программы «Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий на территории Мелегежского сельского поселения» |
| 1. | Ремонт участков автомобильных дорог общего пользования местного значения д. Мелегежская Горка ул. Центральная, ул. Нагорная, ул. Молодежная |
| 1.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | Не позднее 1 месяца со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидий | Администрация Мелегежского сельского поселения Тихвинского муниципального района | Заключение муниципального контракта | Заключен муниципальный контракт № 0145300009617000223-0274696-03 от 07 августа 2017 года |
| 1.2. | Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог | В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом | Подрядная организация | Благоустройство дорог сельских населенных пунктов Мелегежского сельского поселения | Работы по ремонту дорог выполнены |
| 1.3. | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом | Администрация Мелегежского сельского поселения Тихвинского муниципального района | Акт приема - передачи объектов заказчику подрядчиком | Акт приемки законченных работ по ремонту дорог от 28 августа 2017 года |
| Контроль за реализацией муниципальной программы |
| 1. | Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе: |
| 1.1. | приемка и оплата выполненных работ | В течение периода действия муниципального контракта | Администрация Мелегежского сельского поселения Тихвинского муниципального района | Исполнение муниципальной программы в полном объеме в установленные сроки | Работы по ремонту дорог приняты 28 августа 2017 года, оплачены 30 августа 2017 года |
| 1.2. | подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением | Ежеквартально не позднее 3-го числа месяца, следующего за отчетным | Администрация Мелегежского сельского поселения Тихвинского муниципального района | Отчет по освоению объемов и целевых показателей по Соглашению с комитетом | Подготовлен отчет за 4 квартал 2017 года |
| 2. | Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством | При корректировке местного бюджета | Администрация Мелегежского сельского поселения Тихвинского муниципального района | Наиболее эффективное использование бюджетных средств | Постановление администрации Мелегежского сельского поселения от 12.12.2017 года № 07-222-а |

Глава администрации							С.Ю. Прохоренко