АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПАШОЗЕРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ТИХВИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

(АДМИНИСТРАЦИЯ ПАШОЗЕРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12 ноября 2024 года                                        № 08-142-а

Об утверждении муниципальной программы «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения»

В соответствии с пунктом 5  статьи 14 Федерального закона Российской Федерации от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации Пашозерского сельского поселения от 18 октября 2023 г. № 08-97-а «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Пашозерского сельского поселения в новой редакции», постановлением администрации Пашозерского сельского поселения от 30 октября 2024 года № 08-108-а «Об утверждении Перечня муниципальных программ Пашозерского сельского поселения», администрация Пашозерского сельского поселения  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения» на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов, (приложение).

2. Финансирование расходов, связанных с реализацией муниципальной программы «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения» производить в пределах средств, предусмотренных на эти цели в бюджете Пашозерского сельского поселения.

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой

4. Постановление вступает в силу с 01 января 2025 года.

Глава администрации

Пашозерского сельского поселения                                           Вихров В.В.

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Пашозерского сельского поселения

от 12 ноября 2024 года № 08-142-а

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения»

ПАСПОРТ

муниципальной программы

«Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения»

| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2025-2027 годы |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация Пашозерского сельского поселения |
| Соисполнители муниципальной программы | Соисполнители не предусмотрены |
| Участники муниципальной программы | Участники не предусмотрены |
| Подпрограммы муниципальной программы | Подпрограммы не предусмотрены |
| Проекты, реализуемые в рамках муниципальной программы | Отраслевой проект «Развитие и приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования» |
| Цели муниципальной программы | Повышение эффективности и безопасности функционирования сети автомобильных дорог |
| Задачи муниципальной программы | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения. Освещение автомобильных дорог общего пользования местного значения Осуществление части полномочий по содержанию автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов |
| Ожидаемые (конечные) результаты реализации муниципальной программы | Повышение доли протяженности автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям |
| Финансовое обеспечение муниципальной программы - всего, в том числе по годам реализации | Всего – 4 863,7 тыс. руб., в т.ч. 2025 год – 1 368,1 тыс. руб.; 2026 год – 1 423,1 тыс. руб.; 2027 год – 2 072,5 тыс. руб. |
| Размер налоговых расходов, направленных на достижение цели муниципальной программы, всего, в т.ч. по годам реализации | Налоговые расходы не предусмотрены |

Важным фактором жизнеобеспечения населения, способствующим стабильности социально-экономического развития поселения, является содержание автомобильных дорог общего пользования. Общая протяженность дорог по территории Пашозерского сельского поселения составляет 12.9 км. Все эти дороги являются грунтовыми.

Состояние сети дорог определяется своевременностью, полнотой и качеством выполнения работ по содержанию, ремонту, капитальному ремонту дорог и зависит напрямую от объемов финансирования и стратегии распределения финансовых ресурсов в условиях их ограниченных объемов.

В целях восстановления и улучшения эксплуатационных качеств автомобильных дорог поселения необходимо проведение мероприятий по капитальному ремонту и ремонту, содержанию автомобильных дорог общего пользования.

В связи с тем, что Пашозерское сельское поселение из-за ограниченных возможностей местного бюджета не имеет возможности самостоятельно решать проблему ремонта и содержания дорог, финансирование мероприятий Программы может также осуществляться за счет средств областного, районного бюджета и внебюджетных источников.

Основной целью Программы является повышение эффективности и безопасности функционирования сети автомобильных дорог местного значения Пашозерского сельского поселения, снижение количества обращений в органы местного самоуправления о неудовлетворительном состоянии автомобильных дорог местного значения Пашозерского сельского поселения, осуществление капитального и текущего ремонта существующей дорожной сети.

Приложение №1

к муниципальной программе

«Содержание и ремонт

автомобильных дорог общего

пользования местного значения»

утвержденной постановлением администрации

Пашозерского сельского поселения

от 12 ноября 2024 г. № 08-142-а

ПРОГНОЗНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ

показателей (индикаторов) по реализации муниципальной программы

«Содержание и ремонт автомобильных дорог общего

пользования местного значения»

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. |
| 1 | Повышение доли протяженности автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям | % | 5 | 5 | 5 |

Приложение № 2 к муниципальной программе «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения» утвержденной постановлением администрации Пашозерского сельского поселения от 12 ноября 2024 г. № 08-142-а

План мероприятий по реализации муниципальной программы

«Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения»

| Наименование подпрограммы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Годы реализации | Планируемые объемы финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | Федерал. бюджет |  | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 |
| Проектная часть |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Комплексы проектных мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Отраслевой проект «Развитие и приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования» | Администрация Пашозерского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств областного и местного бюджетов | Администрация Пашозерского сельского поселения | 2025 2026 2027 | 0,0 0,0 606,4 | 0,0 0,0 0,0 |  | 0,0 0,0 527,6 | 0,0 0,0 78,8 | 0,0 0,0 0,0 |
| Итого по программе (проектная часть) |  | 2025 2026 2027 | 0,0 0,0 606,4 | 0,0 0,0 0,0 |  | 0,0 0,0 527,6 | 0,0 0,0 78,8 | 0,0 0,0 0,0 |
| ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Комплекс процессных мероприятий 1. Поддержка существующей сети дорог Пашозерского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | Администрация Пашозерского сельского поселения | 2025 | 400,0 |  | 0,0 | 0,0 | 400,0 | 0,0 |
|  |  | 2026 | 400,0 |  | 0,0 | 0,0 | 400,0 | 0,0 |
|  |  | 2027 | 400,0 |  | 0,0 | 0,0 | 400,0 | 0,0 |
| 2. Освещение автомобильных дорог общего пользования местного значения | Администрация Пашозерского сельского поселения | 2025 | 625,0 |  | 0,0 | 0,0 | 625,0 | 0,0 |
|  |  | 2026 | 680,0 |  | 0,0 | 0,0 | 680,0 | 0,0 |
|  |  | 2027 | 723,0 |  | 0,0 | 0,0 | 723,0 | 0,0 |
| 3. Осуществление части полномочий по содержанию автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов Тихвинского района | Администрация Пашозерского сельского поселения | 2025 | 343,1 |  | 0,0 | 0,0 | 343,1 | 0,0 |
|  |  | 2026 | 343,1 |  | 0,0 | 0,0 | 343,1 | 0,0 |
|  |  | 2027 | 343,1 |  | 0,0 | 0,0 | 343,1 | 0,0 |
| Итого по комплексу процессных мероприятий |  | 2025 | 1368,1 |  | 0,0 | 0,0 | 1368,1 | 0,0 |
|  |  | 2026 | 1423,1 |  | 0,0 | 0,0 | 1423,1 | 0,0 |
|  |  | 2027 | 1466,1 |  | 0,0 | 0,0 | 1466,1 | 0,0 |
| Итого по процессной части |  | 2025-2027 | 4257,3 |  | 0,0 | 0,0 | 4257,3 | 0,0 |
| Итого по муниципальной программе |  | 2025 | 1368,1 |  | 0,0 | 0,0 | 1368,1 | 0,0 |
|  |  | 2026 | 1423,1 |  | 0,0 | 0,0 | 1423,1 | 0,0 |
|  |  | 2027 | 2072,5 |  | 0,0 | 527,6 | 1544,9 | 0,0 |
| Всего по муниципальной программе |  | 2025-2027 | 4863,7 |  | 0,0 | 527,6 | 4336,1 | 0,0 |