АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПАШОЗЕРСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ТИХВИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

(АДМИНИСТРАЦИЯ ПАШОЗЕРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12 мая 2014 года                                         № 08-56-а

О подготовке жилищного фонда, инженерных сетей, объектов социальной сферы к работе в осенне-зимний период 2014-2015 годов. #

В соответствии с постановлением Правительства Ленинградской области от 19 июня 2008 года № 177 «Об утверждении Правил подготовки и проведения отопительного сезона в Ленинградской области», в целях обеспечения своевременной подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства поселения к работе в осенне-зимний период 2014-2015 годов, администрация Пашозерского сельского поселения П О С Т А Н О В Л Я ЕТ:

1. План мероприятий по подготовке жилищно-коммунального хозяйства Пашозерского сельского поселения к работе в осенне-зимний период 2014-2015 годов - утвердить и принять к безусловному выполнению (приложение 1).

2. Назначить состав комиссии по подготовке и оценке готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства Пашозерского сельского поселения к отопительному сезону 2014-2015 годов (приложение 2).

3. Рекомендовать руководителю Открытого акционерного общества «Управление жилищно-коммунальным хозяйством Тихвинского района» Шорохову Ю.И.:

3.1. Принять меры к безусловному выполнению плана мероприятий по подготовке объектов Пашозерского жилищно-коммунального хозяйства к функционированию в осенне-зимний период 2014-2015 годов к 15 сентября 2014 года.

3.2. Осуществлять постоянный контроль за ходом подготовки к работе в осенне-зимний период объектов жилищно-коммунального назначения предприятий и организаций независимо от их ведомственной принадлежности.

3.3. В соответствии с «Правилами подготовки и проведения отопительного сезона в Ленинградской области» подготовить к пробному протапливанию котельные, тепловые сети и системы теплоснабжения к 01 сентября 2014 года.

Готовность котельных к несению зимнего максимума нагрузки - 01 октября 2014 года.

3.4. Обеспечить к началу отопительного сезона промывку систем теплоснабжения зданий, объектов социальной сферы, имеющих централизованное теплоснабжение, в соответствии с отдельно утвержденным графиком.

3.5. Предоставлять в комитет жилищно-коммунального хозяйства администрации Тихвинского района ежемесячно до 25 числа, в период с 01 июня по 01 ноября 2014 года, оперативный отчет по подготовке жилищно-коммунального хозяйства Пашозерского сельского поселения к работе в осенне-зимний период 2014-2015 годов, в соответствии с формой №1-ЖКХ (зима), утвержденной постановлением Росстата от 27 февраля 2006 года № 7.

3.6. Создать к 01 октября 2014 года неснижаемый сорокапятисуточный запас топлива, гарантирующий бесперебойную работу котельной, обеспечивающей теплом население сельского поселения, объекты социальной сферы в осенне-зимний период 2014-2015 годов.

3.7. Производить подачу тепла потребителям только после предоставления актов промывки систем теплоснабжения.

4.   Председателю правления ТСЖ «Пашозерское» Ковалеву М.В.:

4.1. Подготовить к 1 сентября 2014 года системы теплоснабжения жилого фонда к пробному протапливанию.

4.2.   Обеспечить к началу отопительного сезона промывку системы теплоснабжения жилых домов.

4.3. Для безусловного выполнения мероприятий по подготовке объектов проводить целенаправленную работу с населением по утеплению квартир и лестничных клеток, по своевременной оплате жилья и коммунальных услуг.

4.4. Предоставлять в комитет жилищно-коммунального хозяйства Администрации Тихвинского района ежемесячно до 25 числа, в период с 01 июня по 01 ноября 2014 года, оперативный отчет по подготовке жилищно-коммунального хозяйства Пашозерского сельского поселения к работе в осенне-зимний период 2014-2015 годов, в соответствии с формой № 1-ЖКХ (зима), утвержденной постановлением Росстата от 27 февраля 2006 года № 7.

Глава администрации

Пашозерского сельского поселения                     Н.В. Воронцова

# УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Пашозерского сельского поселения

от 12.05.2014 года № 08-56-а

(приложение № 1)

# ПЛАН

мероприятий по подготовке жилищного фонда и инженерного оборудования

Пашозерского сельского поселения к работе

в осенне-зимний период 2014-2015 г.г.

| № п/п | Наименование подразделений и видов работ | Стоимость (тыс. руб.) | Срок выполнения работ | Выполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начало | оконча-ние |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I. Водоснабжение |  | 15,00 |  |
| 1.1. | Ремонт, смена запорной арматуры на сетях водопровода |  | май | август |  |
| 1.2. | Выборочный ремонт сетей водопровода |  | июнь | август |  |
| 1.3. | Ремонт насосного оборудования на артезианских скважинах |  | июнь | август |  |
| 1.4. | Осмотр, чистка и ремонт водопроводных колодцев |  | июнь | июнь |  |
| 1.5. | Дезинфекция и промывка арт. скважин |  | июль | август |  |
| 1.6. | Чистка, промывка и ремонт водонапорной башни |  | июль | июль |  |
| 1.7. | Ремонт систем управления и защиты эл. двигателей |  | май | август |  |
| 1.8. | Прочие виды ремонтных работ |  | внеплановая работа |  |
| II. Канализация |  | 10,00 |  |
| 2.1. | Ремонт насосного оборудования на КНС |  | июнь | июнь |  |
| 2.2. | Выборочный ремонт сетей канализации |  | июнь | август |  |
| 2.3. | Осмотр, чистка и ремонт канализационных колодцев |  | июнь | июль |  |
| 2.4. | Ремонт систем управления и защиты эл. двигателей |  | май | август |  |
| 2.5. | Прочие виды ремонтных работ |  | внеплановая работа |  |
| III. Котельная и тепловые сети |  | 100,00 |  |
| 3.1. | Ремонт котлов, электро- и тепло-механического оборудования котельной |  | май | август |  |
| 3.2. | Ремонт, смена запорной арматуры в котельной |  | май | август |  |
| 3.3. | Чистка котлов и газоходов в котельной |  | июнь | июль |  |
| 3.4. | Осмотр, чистка и ремонт тепловых камер |  | июнь | июль |  |
| 3.5. | Выборочная замена теплоизоляции на тепловых сетях |  | июнь | август |  |
| 3.6. | Ремонт, смена запорной арматуры на тепловых сетях |  | июнь | август |  |
| 3.7. | Выборочный ремонт тепловых сетей |  | июнь | август |  |
| 3.8. | Гидравлическое испытание тепловых сетей |  | май | июнь |  |
| 3.9. | Устранение утечек после проведения гидравлического испытания |  | май | июнь |  |
| 3.10. | Промывка тепловых сетей |  | июль | июль |  |
| 3.11. | Прочие виды ремонтных работ |  | внеплановая работа |  |
| Итого за счет средств ремонтного фонда по Пашозерскому ЖКХ (разделы 1, 2, 3): |  | 125,00 |  |
| Мероприятия, выполняемые за счет средств аренды имущества, оборудования |
| 1. Котельная и тепловые сети |  |  |  |  |
| 1.1 | - приобретение и установка дымососа в котельную | 46,0 | май | май |  |
| 2. Водоснабжение |  |  |  |  |
| 2.1 | Софинансирование работ по капитальному ремонту участка хоз.питьевого водопровода (ХВС) | 360,0 | июнь | август |  |
| Итого за счет средств аренды | 406,0 |  |  |  |
| Мероприятия, выполняемые за счет бюджетных средств района, области |
| 1 | Капитальный ремонт участка хоз.питьевого водопровода (ХВС) |  | июнь | август |  |
| ИТОГО по Пашозерскому ЖКХ | 531,0 |  |  |  |
| В том числе за счет средств бюджета | 406,0 |  |  |  |

# УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Пашозерского сельского поселения

от 12 мая 2014 года № 08-56-а

(приложение № 2)

Состав комиссии по подготовке и оценке готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства Пашозерского сельского поселения к отопительному сезону

2014-2015 годов.

Председатель комиссии:

Воронцова Надежда Викторовна – глава администрации

Члены комиссии:

Князев Сергей Валентинович – глава поселения

Ковалев Михаил Власович – председатель правления ТСЖ «Пашозерское»

Богданова С.О. – главный бухгалтер администрации

Михайлова Елена Александровна – мастер Пашозерского участка ЖКХ