АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПАШОЗЕРСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ТИХВИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ

(АДМИНИСТРАЦИЯ ПАШОЗЕРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 06 августа 2013 года         № 08-80-а

# «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») администрации Пашозерского сельского поселения по достижению значений показателей результативности в рамках долгосрочной целевой программы «Развитие части территории Пашозерского сельского поселения на 2013-2014 годы»  в 2013 году.

В соответствии со ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 4  Устава Пашозерского сельского поселения, администрация Пашозерского сельского поселения

# 1. Утвердить План мероприятий («дорожную карту») администрации Пашозерского сельского поселения  по достижению значений показателей результативности в рамках долгосрочной целевой программы «Развитие части территории Пашозерского сельского поселения на 2013-2014 годы» в 2013 году (приложение).

2. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава администрации 	                                              Н.В. Воронцова

приложение

| План мероприятий ("Дорожная карта") администрации муниципального образования Пашозерское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области «Развитие части территории Пашозерского сельского поселения на 2013-2014 годы» в 2013 году. |
| --- |
|  | I.Общее описание "дорожной карты" |
|  | Настоящая дорожная карта предусматривает поэтапный план мероприятий по формированию и реализации муниципальных целевых программ, финансирумых с привлечением субсидий за счет средств бюджета Ленинградской области. |
|  | Целями "дорожной карты" являются: |
|  | оптимизация этапов и сроков выполнения работ; |
|  | упрощение административных процедур на всех стадиях выполнения мероприятий, начиная с включения объекта в программу и заканчивая вводом в эксплуатацию. |
|  | II.Формирование муниципальной программы |
| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат |
| II.Формирование муниципальной программы |
| 1 | Включение объектов и мероприятий в проекты муниципальных целевых программ. | В срок до 20 мая текущего финансового года. | Администрация МО Пашозерское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области | Своевременная подготовка заявки на получение средств субсидий для реализации муниципальных программ. |
| 1 | Направление главному распорядителю средств областного бюджета (комитету) заявок для включения объектов в мероприятия долгосрочной целевой программы "Совершенствование и развитие автомобильных дорог Ленинградской области на 2009-2020 годы". | В срок до 20 мая текущего финансового года. | Администрация МО Пашозерское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области | Своевременная подготовка заявки в комитет на получение средств субсидий для реализации муниципальных программ. |
| 2 | Подготовка проектно-сметной документации на объекты, включенные в заявки. | В течение текущего финансового года. | Администрация МО Пашозерское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области | Постановление администрации Пашозерского сельского поселения, утверждающей проектно-сметную документацию на объекты. |
| II | Контроль за реализацией муниципальной программы, финансирование которой осуществляется с привлечением средств субсидий за счет средств Ленинградской области. |
| 1 | Заключение Соглашения или его корректировка с комитетом развитию местного самоуправления Ленинградской области на предоставление субсидий в 2013 году за счет средств бюджета Ленинградской области. | В течение 20 рабочих дней со дня вступления в силу постановления Правительства Ленинградской области, утверждающего распределение субсидий, либо вносящего изменения в их распределение. | Администрация МО Пашозерское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области | Своевременное внесение изменений по включению средств субсидий в доходную и расходную часть местного бюджета для работы муниципального заказчика по освоению муниципальных программ. |
| 2 | Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе: приемка и оплата выполненных работ, подготовка отчетов по освоению объемов по Соглашению с комитетом по МСУ Лен. области | Ежемесячно в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным в течение финансового года. | Администрация МО Пашозерское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области | Отчет по освоению объемов и целевых показателей по Соглашению с комитетом по местному самоуправлению Лен. области. |
| 3 | Корректировка муниципальной программы и Соглашения с комитетом по местному самоуправлению Лен. области по итогам проведения торгов. | При корректировке местного бюджета и постановления Правительства Лен. области по распределению субсидий. | Администрация МО Пашозерское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области | Наиболее эффективное использование бюджетных средств |
| III | Реализация муниципальных программ, финансирование которых осуществляется с привлечением средств бюджета Ленинградской области. |
|  | в том числе по плану мероприятий и по объектам: |  |  |
| 1 | Подготовка документов для проведение торгов на право выполнения строительно-монтажных работ. | Не позднее 1 месяца со дня подписания Соглашения о порядке предоставления субсидий. | Администрация МО Пашозерское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области | Определение подрядной организации по итогам проведения аукциона. |
| 1.1 | Очистка пожарного водоема в дер. Кончик Пашозерского сельского поселения | В срок до 15.09.2013 |  |  |
| 2 | Выполнение работ по объекту | В срок до 15 октября 2013 г. в соответствии с заключенным муниципальным контрактом или проектом муниципального контракта. | Подрядная организация | Завершение работ в соответствии с графиками работ по объекту. |
| 3 | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом. | В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом. | Администрация МО Пашозерское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области, Подрядная организация | Акт выполненных работ. |
| 3.1 | Очистка пожарного водоема в дер. Кончик Пашозерского сельского поселения | В срок до 20.10.2013 |  |  |
| 4. | Приобретение мотопомп для д. Лукино и д. Стрелково | В срок до 30 ноября 2013 г. | Администрация МО Пашозерское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области, Подрядная организация | Договор купли-продажи, накладная |
| 5. | Приобретение светильников уличного освещения | В срок до 30 ноября 2013 г. | Администрация МО Пашозерское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области, Подрядная организация | Договор купли-продажи, накладная |
| 6. | Приобретение материала для замены настила моста в д. Усть-Капша | В срок до 30 ноября 2013 г. | Администрация МО Пашозерское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области, Подрядная организация | Договор купли-продажи, накладная |
| IY | Контроль за выполнением муниципальных программ |
| 3 | Предъявление претензий, исков к подрядной организации в случае ее отказа устранить выявленные недостатки в ходе эксплуатации объекта. | В течение гарантийного периода. | Администрация МО Пашозерское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области, Подрядная организация | Обеспечение возможности возврата денежных средств либо устранения выявленных недостатков силами подрядчика. |