Приложение № 4

к Соглашению

от 12 февраля 2024 г.

№ 147/151

| ОТЧЕТ о достижении показателей результатов использования Субсидии по состоянию на «01» апреля 2024 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование уполномоченного органа местного самоуправления муниципального образования Ленинградской области |  | администрация муниципального образования Шугозерское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование бюджета муниципального образования |  | Бюджет муниципального образования Шугозерское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование органа исполнительной власти - главного распорядителя средств областного бюджета |  | комитет по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование муниципальной программы |  | «Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий на территории Шугозерского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |
| Периодичность: |  | Ежеквартально |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия, объекта капитального строительства (объекта недвижимого имущества) |  | Наименование результатов использования Субсидии | Единица измерения | Значение результатов использования Субсидии |  |  |  | Причина отклонения |
|  |  |  |  |  | плановое |  |  | фактическое |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  |  | 6 | 7 |
| 1 | Приобретение и установка провода СИП в деревнях: Заречье, Андронниково, Ивановское, Ушаково; обустройство колодца в дер. Поречье; благоустройство участков дорог в деревнях: Ульяница, Макарьино, Андронниково, Мошково, Заречье, Григино. Обустройство пожарного водоема в дер. Олешково; ремонт пожарного водоема в дер. Тимошино; ремонт пожарного подъезда к озеру Шугозеро в дер. Погорелец |  | количество реализованных проектов | шт. | 1 |  |  | 0 | Устраняются замечания по сметам. |

Шугозерское сельское поселение 
Тихвинского муниципального района

(муниципальное образование)

Глава администрации _______________ Н.С. Соколова

(подпись)

МП