Приложение № 4

к Соглашению

от 12 февраля 2024 г.

№ 3/174

| ОТЧЕТ о достижении показателей результатов использования Субсидии по состоянию на «01» апреля 2024 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование уполномоченного органа местного самоуправления муниципального образования Ленинградской области |  |  | администрация муниципального образования Шугозерское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |
| Наименование бюджета муниципального образования |  |  | Бюджет муниципального образования Шугозерское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |
| Наименование органа исполнительной власти - главного распорядителя средств областного бюджета |  |  | комитет по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |
| Наименование муниципальной программы |  |  | «Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий на территории Шугозерского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |
| Периодичность: |  |  | Ежеквартально |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия, объекта капитального строительства (объекта недвижимого имущества) | Наименование результатов использования Субсидии |  | Единица измерения | Значение результатов использования Субсидии |  |  |  | Причина отклонения |
|  |  |  |  |  | плановое |  |  | фактическое |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  |  | 6 | 7 |
| 1 | Планировка и устройство водоотводных канав части территории общественного кладбища пос. Шугозеро, ул. Школьная, уч. 23 | количество реализованных проектов |  | шт. | 1 |  |  | 0 | ПСД проверена. Готовится заявка на проведение аукциона |

Шугозерское сельское поселение 
Тихвинского муниципального района

(муниципальное образование)

Глава администрации _______________ Н.С. Соколова

(подпись)

МП