**АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**ШУГОЗЕРСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ**

**ТИХВИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ**

**(АДМИНИСТРАЦИЯ ШУГОЗЕРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ)**

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

от 09 апреля 2025 года № 10-10-ра

Об утверждении плана мероприятий по подготовке к отопительному периоду 2025-2026 годов администрации Шугозерского сельского поселения

На основании приказа Минэнерго России от 13 ноября 2024 года № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду»:

1. Утвердить план мероприятий по подготовке к отопительному периоду на 2025-2026 год (Приложение).

2. Заместителю главы администрации, обеспечить выполнение плана мероприятий по подготовке к отопительному периоду 2025-2026 годов.

3. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой.

Глава администрации

Шугозерского сельского поселения Н.С. Соколова

Утверждено

распоряжением администрации Шугозерского сельского поселения
от 09 апреля 2025 года № 10--ра

 (приложение )

**План мероприятий**

**по подготовке к отопительному периоду на 2025-2026 год
администрации муниципального образования Шугозерское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области, находящегося по адресу:
поселок Шугозеро, улица Советская, дом 43**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Виды работ | исполнитель | Срок исполнения | Ответственныйза исполнение |
| 1 | Заключение договоров на теплоснабжение | Администрация Шугозерского сельского поселения | Январь 2025 | Хомякова Т.А. |
| 2 | Произвести промывку системы отопления в присутствии представителя УЖКХ | АО «УЖКХ Тихвинского района» | Июнь 2025 | Минин А.Н. |
| 3 | Произвести гидравлические испытания трубопроводов на прочность и плотность в присутствии представителя УЖКХ | АО «УЖКХ Тихвинского района» | Июнь 2025 | Минин А.Н. |
| 4 | Составление приказа о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок  | Администрация Шугозерского сельского поселения | Июнь 2025 |  Смирнова Н.Ф. |
| 5 | Выполнение периодической поверки узла учета. (акт) | Администрация Шугозерского сельского поселения | Июнь 2025 | Смирнова Н.Ф. Минин А.Н. |
| 6 | Проведение поверка (замена) контрольно- измерительных приборов в тепловом пункте. (акт) | Администрация Шугозерского сельского поселения | Июнь 2025 | Смирнова Н.Ф. Минин А.Н. |
| 7 | Произвести осмотр радиаторов, трубопроводов в здании | Администрация Шугозерского сельского поселения | Июнь 2025 | Смирнова Н.Ф. Минин А.Н. |
| 8 | Произвести уборку (чистку) в помещении теплового пункта | Администрация Шугозерского сельского поселения | Июнь 2025 | Смирнова Н.Ф. Горбунова Е.С. |
| 9 | Произвести профилактические мероприятия для обеспечения работы водоснабжения, теплоснабжения и электроснабжения. | Администрация Шугозерского сельского поселения | Июнь 2025 | Смирнова Н.Ф. Минин А.Н. |
| 10 | Осмотр (замена) запорной арматуры (акт) | Администрация Шугозерского сельского поселения | Июнь 2025 | Смирнова Н.Ф. Минин А.Н. |
| 11 | Выполнение работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания. (акт) | Администрация Шугозерского сельского поселения | Июль 2025 | Смирнова Н.Ф. Минин А.Н. |
| 12 | Составление и предоставление графика на согласование в АО «УЖКХ» по осмотру теплопотребляющих установок и тепловых сетей потребителя. | Администрация Шугозерского сельского поселения | Апрель 2025 | Смирнова Н.Ф. Минин А.Н. |
| 13 | Осмотр теплопотребляющих установок и тепловых сетей потребителя согласно графика | Администрация Шугозерского сельского поселения | Июнь 2025 | Смирнова Н.Ф. Минин А.Н. |
| 14 | Составление оценочного листа для расчета индекса готовности к отопительному периоду | Администрация Шугозерского сельского поселения | Июль 2025 | Смирнова Н.Ф.  |
| 15 | Сбор документации для получения акта проверки. | Администрация Шугозерского сельского поселения | Июль 2025 | Смирнова Н.Ф.  |
| 16 | Оформление и получение акты проверки технической готовности тепло потребляющей установки объекта к отопительному периоду, составленный по результатам анализа документов и визуального осмотра. | Администрация Шугозерского сельского поселения | Август 2025 | Смирнова Н.Ф.  |
| 17 | Получение паспорта готовности к отопительному сезону 2025-2026г.г | Администрация Шугозерского сельского поселения | Сентябрь  |  Соколова Н.С. |

Заместитель главы администрации\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Н.Ф. Смирнова