#### АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

**ТИХВИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН**

**ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ**

**(АДМИНИСТРАЦИЯ ТИХВИНСКОГО РАЙОНА)**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

16 июля 2020 г. 01-1338-а

**от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_**

|  |
| --- |
| О внесении изменений и дополнений в муниципальную программу Тихвинского городского поселения «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры в Тихвинском городском поселении», утвержденную постановлением администрации Тихвинского района от 15 октября 2019 года № 01-2434-а |
| 21, 0400, 2700 ОБ НПА |

В целях создания условий для эффективного и устойчивого развития коммунальной и инженерной инфраструктуры в Тихвинском городском поселении; в связи с увеличением объемов финансирования на 2020 год муниципальной программы Тихвинского городского поселения «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры в Тихвинском городском поселении»; в соответствии с постановлением администрации Тихвинского района от 26 августа 2013 года №01-2390 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Тихвинского района и Тихвинского городского поселения» (с изменениями), администрация Тихвинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу Тихвинского городского поселения «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры в Тихвинском городском поселении», утвержденную постановлением администрации Тихвинского района **от 15 октября 2019 года № 01-2434-а**, следующие изменения:

1.1. **строку «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы»** паспорта муниципальной программы Тихвинского городского поселения «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры в Тихвинском городском поселении» изложить в следующей редакции:

|  |  |
| --- | --- |
| Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы | **Общий объем ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы составляет** **171001,31 тыс.руб**., в том числе:  **Подпрограмма** «Газификация жилищного фонда, расположенного на территории Тихвинского городского поселения»  - **71188,91 тыс.руб.**  Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Тихвинского городского поселения» **- 99812,40 тыс. руб.**  Прогнозная оценка ресурсного обеспечения муниципальной программы составляет **– 171001,31 тыс. руб.**  **Бюджет Тихвинского городского поселения – 112886,31 тыс. руб., в т.ч. по годам:**   * **2020 год – 40880,20 тыс. руб.** * **2021 год – 38534,40 тыс. руб.** * **2022 год – 33471,71 тыс. руб.**   **Областной бюджет – 58115.00 тыс.руб., в т.ч. по годам**  **2020 год – 300,00 тыс.руб.**  **2021 год – 16368,00 тыс.руб.,**  **2022 год – 41447,00 тыс.руб.** |

1.2. **пункт 4 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых** **для реализации муниципальной программы»** изложить в следующей редакции:

**«4. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых** **для реализации муниципальной программы**

**Общий объем ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы составляет**  **171001,31 тыс. руб**., в том числе:

**Подпрограмма** «Газификация жилищного фонда, расположенного на территории Тихвинского городского поселения»

- **71188,91 тыс.руб.**

Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Тихвинского городского поселения» **- 99812,40 тыс. руб.**

Прогнозная оценка ресурсного обеспечения муниципальной программы составляет **– 171001,31 тыс. руб.**

**Бюджет Тихвинского городского поселения – 112886,31 тыс. руб., в т.ч. по годам:**

* **2020 год – 40880,20 тыс. руб.**
* **2021 год – 38534,40 тыс. руб.**
* **2022 год – 33471,71 тыс. руб.**
* **Областной бюджет – 58115.00 тыс.руб., в т.ч. по годам**

**2020 год – 300,00 тыс.руб.**

**2021 год – 16368,00 тыс.руб.,**

**2022 год – 41447,00 тыс.руб.»;**

1.3. **строку «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» паспорта подпрограммы «Газификация жилищного фонда,** **расположенного на территории Тихвинского городского** **поселения»** муниципальной программы Тихвинского городского поселения «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры в Тихвинском городском поселении» изложить в следующей редакции:

|  |  |
| --- | --- |
| Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы. | **Общий объем ресурсного обеспечения подпрограммы** – **71188,91 тыс. руб.**, в том числе  Бюджет Тихвинского городского поселения   * **2020г. – 5177,20 тыс. руб.**   **- 2021г. – 20668,00 тыс. руб.**   * **2022 г. – 45343 тыс. руб.** |

1.4. **приложение №2** **«План реализации муниципальной программы Тихвинского городского поселения «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры в Тихвинском городском поселении»** к муниципальной программе изложить в новой редакции (приложение).

2. Признать утратившим силу постановление администрации Тихвинского района **от 19 марта 2020 года №01-593-а** «О внесении изменений в муниципальную программу Тихвинского городского поселения «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры в Тихвинском городском поселении», утвержденную постановлением администрации Тихвинского района от 15 октября 2019 года № 01-2434-а».

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации – председателя комитета жилищно-коммунального хозяйства.

Глава администрации Ю.А. Наумов

Чикалов Александр Андреевич,

71-154

Медникова Ирина Викторовна,

79-300

***СОГЛАСОВАНО:***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *Заведующий общим отделом* | *Савранская И.Г.* |  |
| *Заведующий юридическим отделом* | *Максимов В.В.* |  |
| *Заместитель главы администрации - председатель комитета жилищно-коммунального хозяйства* | *Корцов А.М.* |  |
| *Заместитель главы администрации - председатель комитета финансов* | *Суворова С.А.* |  |
| *Заместитель главы администрации - председатель комитета по экономике и инвестициям* | *Федоров П.А.* |  |
| *Заведующий отделом бухгалтерского учета и отчетности* | *Жиркова Л.И.* |  |

***РАССЫЛКА:***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *Дело* | | *1* | |  |
| *Комитет жилищно-коммунального хозяйства* | | *3* | |  |
| *Отдел по строительству* | | *1* | |  |
| *Комитет финансов* | | *1* | |  |
| *Комитет по экономике и инвестициям* | | *1* | |  |
| ***ИТОГО:*** | ***7*** | |  | |

Приложение

к постановлению администрации

Тихвинского района

от 16 июля 2020 г. №01-1338-а

**Приложение №2**

**к муниципальной программе Тихвинского**

**городского поселения «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры в Тихвинском городском поселении»**

**ПЛАН**

**реализации муниципальной программы Тихвинского городского поселения**

**«Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры**

**в Тихвинском городском поселении»**

**в новой редакции**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Ответственный исполнитель** | **Годы реализации** | **Оценка расходов (тыс. руб., в ценах соответствующих лет)** | | | | |
| **Всего** | **Федеральный бюджет** | **Областной бюджет** | **Местный бюджет** | **Прочие источники** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Подпрограмма 1. Газификация жилищного фонда, расположенного на территории Тихвинского городского поселения.** | | | | | | | |
| **1.1.Основное мероприятие "Обеспечение муниципального жилого фонда и индивидуальных (частных) жилых домов Тихвинского городского поселения природным газом"** | отдел по строительству | **2020** | **5177,20** | **0,00** | **300,00** | **4877,20** |  |
| **2021** | **20668,00** | **0,00** | **16368,00** | **4300,00** |  |
| **2022** | **45343,71** | **0,00** | **41447,00** | **3896,71** |  |
| **1.1.1.**Проектирование объектов газификации, расположенных на территории Тихвинского городского поселения | отдел по строительству | 2020 | 2054,61 | 0,00 | 0,00 | 2054,61 |  |
| 2021 | 1500,00 | 0,00 | 0,00 | 1500,00 |  |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **1.1.2.**Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства объектов газификации, расположенных на территории Тихвинского городского поселения | отдел по строительству | 2020 | 2322,59 | 0,00 | 300,00 | 2022,59 |  |
| 2021 | 18368,00 | 0,00 | 16368,00 | 2000,00 |  |
| 2022 | 44567,89 | 0,00 | 41447,00 | 3120,89 |  |
| **1.1.3.**Другие мероприятия в сфере газификации жилищного фонда, расположенного на территории Тихвинского городского поселения | отдел по строительству | 2020 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 |  |
| 2021 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 |  |
| 2022 | 775,82 | 0,00 | 0,00 | 775,82 |  |
| **ВСЕГО по Подпрограмме "Газификация жилищного фонда, расположенного на территории Тихвинского городского поселения"** |  | **2020** | **5177,20** | **0,00** | **300,00** | **4877,20** |  |
| **2021** | **20668,00** | **0,00** | **16368,00** | **4300,00** |  |
| **2022** | **45343,71** | **0,00** | **41447,00** | **3896,71** |  |
| **2020-2022** | **71188,91** | **0,00** | **58115,00** | **13073,91** |  |
| **2. Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности тихвинского городского поселения"** | | | | | | | |
| **2.1.Основное мероприятие "Реализация энергосберегающих мероприятий в бюджетной сфере"** | Муниципальные учреждения | **2020** | **315,00** | **0,00** | **0,00** | **315,00** |  |
| **2021** | **315,00** | **0,00** | **0,00** | **315,00** |  |
| **2022** | **315,00** | **0,00** | **0,00** | **315,00** |  |
| 2.1.1.Предоставление бюджетным учреждениям субсидий на проведение энергосберегающих мероприятий | Муниципальные учреждения | 2020 | 315,00 |  |  | 315,00 |  |
| 2021 | 315,00 |  |  | 315,00 |  |
| 2022 | 315,00 |  |  | 315,00 |  |
| **2.2.Основное мероприятие "Организация уличного освещения Тихвинского городского поселения"** | Комитет ЖКХ | **2020** | **34908,00** | **0,00** | **0,00** | **34908,00** |  |
| **2021** | **33109,40** | **0,00** | **0,00** | **33109,40** |  |
| **2022** | **28550,00** | **0,00** | **0,00** | **28550,00** |  |
| 2.2.1.Уличное освещение Тихвинского городского поселения | Комитет ЖКХ | 2020 | 28550,00 |  |  | 28550,00 |  |
| 2021 | 28550,00 |  |  | 28550,00 |  |
| 2022 | 28550,00 |  |  | 28550,00 |  |
| 2.2.2. Реконструкция сетей уличного освещения Тихвинского городского поселения | Комитет ЖКХ | 2020 | 6358,00 |  |  | 6358,00 |  |
| 2021 | 4559,40 |  |  | 4559,40 |  |
| 2022 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |
| **2.3.Основное мероприятие "Реализация энергосберегающих мероприятий в жилищной сфере"** | Комитет ЖКХ | **2020** | **710,00** | **0,00** | **0,00** | **710,00** |  |
| **2021** | **710,00** | **0,00** | **0,00** | **710,00** |  |
| **2022** | **710,00** | **0,00** | **0,00** | **710,00** |  |
| 2.3.1.Энергосберегающие мероприятия в жилищной сфере | Комитет ЖКХ | 2020 | 710,00 |  |  | 710,00 |  |
| 2021 | 710,00 |  |  | 710,00 |  |
| 2022 | 710,00 |  |  | 710,00 |  |
| **2.4.Основное мероприятие "Развитие и восстановление объектов тепло-энергоснабжения"** | **Комитет жилищно-коммунального хозяйства** | **2020** | **70,00** | **0,00** | **0,00** | **70,00** |  |
| **2021** | **100,00** | **0,00** | **0,00** | **100,00** |  |
| **2022** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| 2.4.1. Приобретение автономных источников электроснабжения (дизель-генераторов) для резервного энергоснабжения объектов жизнеобеспечения населенных пунктов | Комитет жилищно-коммунального хозяйства | 2020 | 70,00 |  |  | 70,00 |  |
| 2021 | 100,00 |  |  | 100,00 |  |
| 2022 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |
| **Итого по подпрограмме "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Тихвинского городского поселения.** | **Комитет жилищно-коммунального хозяйства** | **2020** | **36003,00** | **0,00** | **0,00** | **36003,00** |  |
| **2021** | **34234,40** | **0,00** | **0,00** | **34234,40** |  |
| **2022** | **29575,00** | **0,00** | **0,00** | **29575,00** |  |
| **2020-2022** | **99812,40** | **0,00** | **0,00** | **99812,40** |  |
| **ВСЕГО по муниципальной программе "Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры в Тихвинском городском поселении"** | **Комитет жилищно-коммунального хозяйства** | **2020** | **41180,20** | **0,00** | **300,00** | **40880,20** |  |
| **2021** | **54902,40** | **0,00** | **16368,00** | **38534,40** |  |
| **2022** | **74918,71** | **0,00** | **41447,00** | **33471,71** |  |
| **2020-2022** | **171001,31** | **0,00** | **58115,00** | **112886,31** |  |

**2020**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование подпрограммы, мероприятия в составе МП** | **Ответственный исполнитель** | **Годы реализации** | **Оценка расходов (тыс.руб., в ценах соответствующих лет)** | | | | |
| **Всего** | **Федеральный бюджет** | **Областной бюджет** | **Местный бюджет** | **Прочие источники** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| **1. Подпрограмма "Газификация жилищного фонда, расположенного на территории Тихвинского городского поселения"** | | | | | | | |
| **1.1Основное мероприятие "Обеспечение муниципального жилого фонда и индивидуальных (частных) жилых домов Тихвинского городского поселения природным газом"** | **отдел по строительству** | **2020** | **5177,199** | **0,000** | **300,000** | **4877,199** |  |
| **1.1.1Проектирование объектов газификации, расположенных на территории Тихвинского городского поселения** | **отдел по строительству** | **2020** | **2054,609** | **0,000** | **0,000** | **2054,609** |  |
| ПИР, ПСД распределительного газопровода в г.Тихвине к жилым домам по ул.Олонецкая, пер.Ленинградский, ул.Ленинградская до ж.д..№139,141, 76, ул.Дорожников, пер.Карьерный, ул.Прозоровская, ул.Березовская, ул.Зеленая, ул.Зайцева, ул.Западная, ул.Тихая, пер.Лесной, ул.Кольцевая, ул. Новосельская, ул.Трудовая, ул.Дружная, ул.Советская, ул.Славянская, пер.Тверской, ул. Карельская, ул.Тверская, ул.Плаунская, и улицы на территории ИЖС, прилегающей к ул.Плаунской | отдел по строительству | 2020 | **577,199** |  |  | 577,199 |  |
| проектирование распределительных газопроводов | отдел по строительству | 2020 | 1477,410 |  |  | 1477,410 |  |
| **1.1.2.Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства объектов газификации, расположенных на территории Тихвинского городского поселения** | **отдел по строительству** | **2020** | **2322,590** | **0,000** | **300,000** | **2022,590** |  |
| ПИР, ПСД, СМР распределительного газопровода в п. Березовик | отдел по строительству | 2020 | 107,530 |  | 100,000 | 7,530 |  |
| ПИР, ПСД, СМР распределительного газопровода в п. Царицыно озеро | отдел по строительству | 2020 | 107,530 |  | 100,000 | 7,530 |  |
| ПИР, ПСД, СМР распределительного газопровода в п. Красава | отдел по строительству | 2020 | 107,530 |  | 100,000 | 7,530 |  |
| СМР распределительного газопровода в г.Тихвине к жилым домам по ул.Олонецкая, пер.Ленинградский, ул.Ленинградская до ж.д..№139,141, 76, ул.Дорожников, пер.Карьерный, ул.Прозоровская, ул.Березовская, ул.Зеленая, ул.Зайцева, ул.Западная, ул.Тихая, пер.Лесной, ул.Кольцевая, ул. Новосельская, ул.Трудовая, ул.Дружная, ул.Советская, ул.Славянская, пер.Тверской, ул. Карельская, ул.Тверская, ул.Плаунская, и улицы на территории ИЖС, прилегающей к ул.Плаунской | отдел по строительству | **2020** | 2000,000 | 0,000 |  | 2000,000 |  |
| **2.1.3. Другие мероприятия в сфере газификации жилищного фонда, расположенного на территории Тихвинского городского поселения** | **отдел по строительству** | **2020** | **800,000** | **0,000** | **0,000** | **800,000** |  |
| Техническое обслуживание газораспределительных сетей | Комитет ЖКХ | **2020** | 300,000 | 0,000 | 0,000 | 300,000 |  |
| Пусконаладочные работы по газопроводам | отдел по строительству | **2020** | 500,000 | 0,000 | 0,000 | 500,000 |  |
| **Итого по подпрограмме "Газификация жилищного фонда, расположенного на территории Тихвинского городского поселения.** | **отдел по строительству** | **2020** | **5177,199** | **0,000** | **300,000** | **4877,199** |  |
| **2. Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Тихвинского городского поселения"** | | | | | | | |
| **2.1.Основное мероприятие "Реализация энергосберегающих мероприятий в бюджетной сфере"** | Муниципальные учреждения | **2020** | **315,000** |  | **0,000** | **315,000** |  |
| **2.1.1.Предоставление бюджетным учреждениям субсидий на проведение энергосберегающих мероприятий** | Муниципальные учреждения | **2020** | 315,000 | 0,000 | 0,000 | 315,000 |  |
| МУ "МСЦ"(замена приборов, установка окон) | Муниципальные учреждения |  | 124,200 |  |  | 124,200 |  |
| МУ "ТЭФФИ"(замена ламп на светодиоды) | Муниципальные учреждения |  | 15,000 |  |  | 15,000 |  |
| МУ "ЦБС" (замена ламп на светодиоды) | Муниципальные учреждения |  | 67,000 |  |  | 67,000 |  |
| МУ "ТРДК" | Муниципальные учреждения | **2020** | 108,800 |  |  | 108,800 |  |
| **2.2.Основное мероприятие "Организация уличного освещения Тихвинского городского поселения"** | **Комитет ЖКХ** | **2020** | **34908,000** | **0,000** | **0,000** | **34908,000** |  |
| **2.2.1.Уличное освещение Тихвинского городского поселения** | **Комитет ЖКХ** | **2020** | **28550,000** | **0,000** | **0,000** | **28550,000** |  |
| Уличное освещение | Комитет ЖКХ | **2020** | 23250,000 |  |  | 23250,000 |  |
| Обслуживание объектов уличного освещения | Комитет ЖКХ | **2020** | 3700,000 |  |  | 3700,000 |  |
| Программное обеспечение системы автоматического управления уличного освещения | Комитет ЖКХ | **2020** | 200,000 |  |  | 200,000 |  |
| замена шкафов автоматической системы управления уличным освещение г. Тихвина (АСУНО) | Комитет ЖКХ |  | 1400,000 |  |  | 1400,000 |  |
| **2.2.2.Реконструкция сетей уличного освещения Тихвинского городского поселения** | Комитет ЖКХ | **2020** | **6358,000** | **0,000** | **0,000** | **6358,000** |  |
| Устройство уличного освещения, заключение договоров на технологическое присоединение к электрическим сетям, проектирование сетей уличного освещения | Комитет ЖКХ | **2020** | 400,000 |  |  | 400,000 |  |
| СМР по устройству уличного освещения по улице Карла-Маркса | Комитет ЖКХ | **2020** | 5258,000 |  |  | 5258,000 |  |
| Замена неизолированных проводов уличного освещения на изолированные ,монтаж сетей уличного освещения | Комитет ЖКХ | **2020** | 550,000 |  |  | 550,000 |  |
| Обрезка ветвей в охранной зоне уличного освещения | Комитет ЖКХ | **2020** | 150,000 |  |  | 150,000 |  |
| **2.3.Основное мероприятие "Реализация энергосберегающих мероприятий в жилищной сфере"** | **Комитет ЖКХ** | **2020** | **710,000** | **0,000** | **0,000** | **710,000** |  |
| **2.3.1.Энергосберегающие мероприятия в жилищной сфере** | Комитет ЖКХ | **2020** | **710,000** | **0,000** | **0,000** | **710,000** |  |
| Установка индивидуальных приборов учета | Комитет ЖКХ | **2020** | 150,000 |  |  | 150,000 |  |
| Установка коллективных приборов учета | Комитет ЖКХ | **2020** | 50,000 |  |  | 50,000 |  |
| Сбор, вывоз, утилизация ртутьсодержащих ламп | Комитет ЖКХ | **2020** | 10,000 |  |  | 10,000 |  |
| Компенсация затрат по теплоснабжению многоквартирных домов № 5, 7 по ул. Плаунской | комитет ЖКХ | **2020** | 500,000 |  |  | 500,000 |  |
| **2.4.Основное мероприятие "Развитие и восстановление объектов тепло-энергоснабжения"** | **комитет ЖКХ** | **2020** | **70,000** | **0,000** | **0,000** | **70,000** |  |
| **2.4.1. Приобретение автономных источников электроснабжения (дизель-генераторов) для резервного энергоснабжения объектов жизнеобеспечения населенных пунктов.** | **комитет ЖКХ** | **2020** | **70,000** |  |  | **70,000** |  |
| **Итого по Подпрограмме "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Тихвинского городского поселения"** | **комитет ЖКХ** | **2020** | **36003,000** | **0,000** | **0,000** | **36003,000** |  |
| **Итого по Программе "Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры Тихвинского городского поселения** |  | **2020** | **41180,199** | **0,000** | **300,000** | **40880,199** |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_