#### АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ

ТИХВИНСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ

(АДМИНИСТРАЦИЯ  ТИХВИНСКОГО  РАЙОНА)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25 июля 2017 г.	01-2011-а

от __________________________ № _________

О внесении изменений в муниципальную программу Тихвинского района «Развитие сети автомобильных дорог Тихвинского района», утвержденную постановлением администрации Тихвинского района от 14 октября 2016 года №01-3152-а

21, 0400 ОБ НПА

В целях повышения эффективности и безопасности функционирования сети автомобильных дорог местного значения Тихвинского района, в соответствии с постановлениями администрации Тихвинского района от 26 августа 2013 года №01-2390-а «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Тихвинского района и Тихвинского городского поселения» (редакция от 23 октября 2015 года №01-2616-а), от 23 сентября 2016 года №01-2873-а «Об утверждении перечня муниципальных программ Тихвинского района и перечня муниципальных программ Тихвинского городского поселения в новой редакции», администрация Тихвинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в муниципальную программу Тихвинского района «Развитие сети автомобильных дорог Тихвинского района», утвержденную постановлением администрации Тихвинского района от 14 октября 2016 года № 01-3152-а, следующие изменения:

1.1. В Паспорте муниципальной программы Тихвинского района «Развитие сети автомобильных дорог Тихвинского района» строку «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы», изложить в новой редакции:

| Объемы бюджетных ассигнований Муниципальной программы | Общий объем финансового обеспечения реализации Муниципальной программы составляет 33 316,37311 тыс. руб., Прогнозная оценка финансового обеспечения Муниципальной программы составляет: В 2017 году - из средств Тихвинского района – 11014,473 тыс. руб.; - из средств областного бюджета- 5 721,000 тыс. руб. В 2018 году - из средств Тихвинского района - 8 249,200 тыс. руб., В 2019 году - из средств Тихвинского района - 8 331,700 тыс. руб. |
| --- | --- |

1.2. Пункт 3 «Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации Муниципальной программы Тихвинского района «Развитие сети автомобильных дорог Тихвинского городского поселения» изложить в новой редакции:

«3. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации Муниципальной программы Тихвинского района «Развитие сети автомобильных дорог Тихвинского района» составляет 33 116,37311 тыс. рублей, в том числе по годам:

В 2017 году - из средств Тихвинского района – 11014,473 тыс. руб.;

- из средств областного бюджета –5 721,000тыс. руб.

В 2018 году - из средств Тихвинского района - 8 249,200 тыс. руб.

В 2019 году - из средств Тихвинского района - 8 331,700 тыс. руб.».

1.3. Приложение №2 к муниципальной программе Тихвинского района «Развитие сети автомобильных дорог Тихвинского района» План реализации муниципальной программы Тихвинского   района «Развитие   сети автомобильных дорог Тихвинского района» изложить в новой редакции (приложение).

2. Признать утратившим силу постановление администрации Тихвинского района от 23 мая 2017 года №01-1329-а «О внесении изменений в муниципальную программу Тихвинского района «Развитие сети автомобильных дорог Тихвинского района», утвержденную постановлением администрации Тихвинского района от 14 октября 2016 года № 01-3152-а».

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации Тихвинского района по коммунальному хозяйству и строительству.

Глава администрации                                                             	В.В. Пастухова

Е.А. Евпак

56188

СОГЛАСОВАНО:

| И.о. заместителя главы администрации по коммунальному хозяйству и строительству |  | О.В. Каливецкий |
| --- | --- | --- |
| И.о. заведующего юридическим отделом |  | Р.С. Рыстаков |
| Заместитель главы администрации - председатель комитета финансов |  | С.А. Суворова |
| Председатель комитета ЖКХ |  | О.В. Каливецкий |
| Заведующий отделом по благоустройству, дорожному хозяйству и транспорту комитета жилищно-коммунального хозяйства |  | А.М. Корцов |
| Заведующий общим отделом |  | И.Г. Савранская |

РАССЫЛКА:

Дело - 1 экз.

Комитет жилищно-коммунального хозяйства - 1 экз.

Комитет финансов - 1 экз.

Комитет по экономике и инвестициям - 1 экз.

Отдел по строительству - 1 экз.

Отдел бухгалтерского учета и отчетности - 1 экз.

ИТОГО: 6 экз.

Приложение

к постановлению администрации

Тихвинского района

от 25 июля 2017 г. №01-2011-а

Приложение №2

к муниципальной программе Тихвинского района

«Развитие сети автомобильных дорог Тихвинского района»

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ

муниципальной программы Тихвинского района «Развитие сети автомобильных дорог Тихвинского района»

| Наименование основного мероприятия в составе муниципальной программы (подпрограммы) | Ответственный исполнитель соисполнитель, участник | Годы реализации | Оценка расходов (тыс. руб., в ценах соответствующих лет) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный Бюджет | Прочие источники финансирования |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Основное мероприятие 1: «Поддержание существующей сети дорог Тихвинского района на 2017-2019 годы» |
| 1.1. Содержание автомобильных дорог | Комитет ЖКХ | 2017 | 1 524,500 | - | - | 1 524,500 |  |
|  |  | 2018 | 1 524,500 | - | - | 1 524,500 |  |
|  |  | 2019 | 1 524,500 | - | - | 1 524,500 |  |
| 1.2. Ремонт автомобильных дорог | Комитет ЖКХ | 2017 | 6 625,542 | - |  | 6 625,542 |  |
|  |  | 2018 | 6 724,700 | - | - | 6 724,700 |  |
|  |  | 2019 | 6 807,200 | - | - | 6 807,200 |  |
| 1.3. Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | Комитет ЖКХ | 2017 | 7 385,431 |  | 5 721,000 | 1 664,431 |  |
|  |  | 2018 | - | - | - | - |  |
|  |  | 2019 | - | - | - | - |  |
| 1.4. Восстановление моста через реку Воложба на подъезде к деревне Городище Тихвинского района Ленинградской области | ОКС | 2017 | 1 200,000 | - | - | 1 200,000 |  |
|  |  | 2018 | - | - | - | - |  |
|  |  | 2019 | - | - | - | - |  |
| Всего муниципальная программа |  | 2017 | 16 735,473 | - | 5 721,000 | 11 014,473 |  |
|  |  | 2018 | 8 249,200 | - | - | 8 249,200 |  |
|  |  | 2019 | 8 331,700 | - | - | 8 331,700 |  |
|  |  | 2017-2019 | 33 316,373 | - | 5 721,000 | 27 595,373 |  |

______________