#### АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

**ТИХВИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН**

**ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ**

**(АДМИНИСТРАЦИЯ ТИХВИНСКОГО РАЙОНА)**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

3 февраля 2022 г. 01-209-а

**от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_**

|  |
| --- |
| Об утверждении краткосрочного плана реализации в 2020, 2021, 2022 годах Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования Тихвинское городское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области |
| 21, 0400 ОБ |

В соответствии с частью 7 статьи 168 Жилищного кодекса Российской Федерации, областным законом от 29 ноября 2013 года №82-оз «Об отдельных вопросах организации и проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области», постановлением Правительства Ленинградской области от 30 декабря 2021 года № 903 «О краткосрочном плане реализации в 2020, 2021 и 2022 годах Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области, на 2014-2043 годы», администрация Тихвинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить краткосрочный план реализации в 2020, 2021, 2022 годах Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования Тихвинское городское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области (приложение №1 (разделы 1,2,3,4); приложение №2 (разделы 1,2,3); приложение №3 (раздел 1); приложение №4 (разделы 1,2,3); приложение №5 (разделы 1,2).

2. Опубликовать краткосрочный план реализации в 2020, 2021, 2022 годах Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования Тихвинское городское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области, в газете «Трудовая слава» и обнародовать на официальном сайте Тихвинского района.

3. Признать утратившим силу постановление администрации Тихвинского района **от 4 февраля 2021 года №01-174-а** «Об утверждении краткосрочного плана реализации в 2020, 2021, 2022 годах Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования Тихвинское городское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области».

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации - председателя комитета жилищно-коммунального хозяйства.

Глава администрации Ю.А. Наумов

Телегина Наталья Владимировна,

74842

*Согласовано:*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *Заместитель главы администрации - председатель комитета жилищно-коммунального хозяйства* |  | *Корцов А.М.* |
| *Заведующий отделом коммунального хозяйства комитета жилищно-коммунального хозяйства* |  | *Богдашова Л.В.* |
| *Заведующий общим отделом* |  | *Савранская И.Г.* |
| *Заведующий юридическим отделом* |  | *Максимов В.В.* |
|  |  |  |
| *Рассылка:* |  |  |
| *Дело* | *1* | |
| *Комитет ЖКХ* | *1* | |
| *АНО «Редакция газеты «Трудовая слава»* | *1* | |
| *Всего* | *3* | |

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Тихвинского района

от 3 февраля 2022г. №01-209-а

(приложение №1)

**Краткосрочный план реализации в 2020-2022 годах Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области**

**Раздел I. Перечень многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту в 2020-2022 годах, за счет средств собственников, формирующих фонд капитального ремонта на счетах регионального оператора**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п\п | Адрес МКД | Год | | Материал стен | Количество этажей | общая площадь МКД, всего | Количество жителей, зарегистрированных в МКД | Стоимость капитального ремонта за счет средств собственников помещений в МКД | Плановая дата завершения работ | способ формирования фонда капитального ремонта |
| ввода в эксплуатацию | завершение последнего капитального ремонта |
|
|  |  | кв.м | чел. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Тихвинский муниципальный район** | | | | | | | | | | | |
| **Муниципальное образование Борское сельское поселение** | | | | | | | | | | | |
| 1 | Дер. Бор, д. 3 | 1963 |  | кирпич | 2 | 318,70 | 14 | 241 291,25 | 30.12.2022 | РО |
| 2 | Дер. Бор, д. 4 | 1963 |  | кирпич | 2 | 629,20 | 33 | 176 239,86 | 30.12.2022 | РО |
| 3 | Дер. Бор, д. 5 | 1971 |  | кирпич | 2 | 882,60 | 49 | 4 059 336,55 | 30.12.2022 | РО |
| 4 | Дер. Бор, д. 6 | 1972 |  | кирпич | 2 | 877,60 | 30 | 3 887 910,20 | 30.12.2022 | РО |
| 5 | Дер. Бор, д. 7 | 1973 |  | кирпич | 2 | 888,90 | 35 | 3 881 522,57 | 30.12.2022 | РО |
| Итого по муниципальному образованию | | х | х | х | х | 3 597,00 | 161 | 12 246 300,43 | х | х |
| **Муниципальное образование Горское сельское поселение** | | | | | | | | | | | |
| 6 | Дер. Горка, д. 10 | 1967 |  | кирпич | 2 | 497,00 | 32 | 180 461,98 | 30.12.2022 | РО |
| 7 | Дер. Горка, д. 12 | 1967 |  | кирпич | 2 | 533,00 | 30 | 175 619,70 | 30.12.2022 | РО |
| 8 | Дер. Горка, д. 13 | 1968 |  | кирпич | 2 | 498,60 | 23 | 1 596 442,86 | 30.12.2022 | РО |
| 9 | Дер. Горка, д. 14 | 1969 |  | кирпич | 2 | 526,00 | 30 | 179 289,64 | 30.12.2022 | РО |
| 10 | Дер. Горка, д. 15 | 1973 |  | панельный | 3 | 1232,80 | 64 | 334 295,75 | 30.12.2022 | РО |
| 11 | Дер. Горка, д. 16 | 1973 |  | панельный | 3 | 1232,80 | 47 | 203 180,74 | 30.12.2022 | РО |
| 12 | Дер. Горка, д. 17 | 1974 |  | панельный | 3 | 1239,40 | 73 | 334 763,32 | 30.12.2022 | РО |
| 13 | Дер. Горка, д. 18 | 1974 |  | панельный | 3 | 1233,10 | 53 | 335 178,84 | 30.12.2022 | РО |
| Итого по муниципальному образованию | | х | х | х | х | 6 992,70 | 352 | 3 339 232,83 | х | х |
| **Муниципальное образование Тихвинское городское поселение** | | | | | | | | | | | |
| 14 | Г. Тихвин, микрорайон 1, д. 1 | 1964 |  | кирпич | 5 | 2563,80 | 134 | 3 231 787,20 | 30.12.2022 | РО |
| 15 | Г. Тихвин, микрорайон 1, д. 10 | 1965 |  | кирпич | 5 | 6235,90 | 248 | 31 410 492,00 | 30.12.2022 | РО |
| 16 | Г. Тихвин, микрорайон 1, д. 11 | 1965 |  | кирпич | 5 | 6458,10 | 201 | 24 493 434,00 | 30.12.2022 | РО |
| 17 | Г. Тихвин, микрорайон 1, д.13 |  |  |  |  |  |  | 3 243 476,60 | 30.12.2022 | РО |
| 18 | Г. Тихвин, микрорайон 1, д. 15 | 1969 |  | кирпич | 9 | 3974,10 | 93 | 176 104,92 | 30.12.2022 | РО |
| 19 | Г. Тихвин, микрорайон 1, д. 16 | 1969 |  | кирпич | 5 | 2767,60 | 131 | 175 328,68 | 30.12.2022 | РО |
| 20 | Г. Тихвин, микрорайон 1, д. 17 | 1970 |  | кирпич | 5 | 4019,90 | 135 | 174 162,88 | 30.12.2022 | РО |
| 21 | Г. Тихвин, микрорайон 1, д. 20 | 1966 |  | панельный | 5 | 6266,00 | 270 | 436 034,11 | 30.12.2022 | РО |
| 22 | Г. Тихвин, микрорайон 1, д. 21 | 1969 |  | кирпич | 5 | 4484,30 | 233 | 263 958,83 | 30.12.2022 | РО |
| 23 | Г. Тихвин, микрорайон 1, д. 22 | 1967 |  | кирпич | 5 | 4446,00 | 207 | 262 017,84 | 30.12.2022 | РО |
| 24 | Г. Тихвин, микрорайон 1, д. 23 | 1967 |  | кирпич | 5 | 4423,30 | 175 | 257 852,75 | 30.12.2022 | РО |
| 25 | Г. Тихвин, микрорайон 1, д. 24 | 1967 |  | кирпич | 5 | 6013,30 | 265 | 309 300,13 | 30.12.2022 | РО |
| 26 | Г. Тихвин, микрорайон 1, д. 25 | 1968 |  | кирпич | 5 | 4282,80 | 223 | 257 866,13 | 30.12.2022 | РО |
| 27 | Г. Тихвин, микрорайон 1, д. 26 | 1967 |  | кирпич | 5 | 7940,40 | 282 | 334 214,59 | 30.12.2022 | РО |
| 28 | Г. Тихвин, микрорайон 1, д. 27 | 1969 |  | кирпич | 5 | 2768,70 | 129 | 7 206 192,00 | 30.12.2022 | РО |
| 29 | Г. Тихвин, микрорайон 1, д. 27а | 1970 |  | кирпич | 5 | 2732,40 | 123 | 12 130 128,00 | 30.12.2022 | РО |
| 30 | Г. Тихвин, микрорайон 1, д. 28 | 1969 |  | кирпич | 5 | 3341,90 | 169 | 12 855 657,60 | 30.12.2022 | РО |
| 31 | Г. Тихвин, микрорайон 1, д. 29 | 1968 |  | кирпич | 5 | 5969,20 | 309 | 17 798 672,40 | 30.12.2022 | РО |
| 32 | Г. Тихвин, микрорайон 1, д. 4 | 1964 |  | панельный | 5 | 3803,90 | 172 | 2 239 692,00 | 30.12.2022 | РО |
| 33 | Г. Тихвин, микрорайон 1, д. 40 | 1971 |  | кирпич | 9 | 3136,60 | 87 | 6 165 202,80 | 30.12.2022 | РО |
| 34 | Г. Тихвин, микрорайон 1, д. 41 | 1970 |  | кирпич | 5 | 5881,80 | 310 | 19 030 845,60 | 30.12.2022 | РО |
| 35 | Г. Тихвин, микрорайон 1, д. 42 | 1969 |  | кирпич | 5 | 6087,10 | 289 | 14 382 988,80 | 30.12.2022 | РО |
| 36 | Г. Тихвин, микрорайон 1, д. 43 | 1969 |  | кирпич | 5 | 4613,90 | 205 | 15 921 545,44 | 30.12.2022 | РО |
| 37 | Г. Тихвин, микрорайон 1, д. 44 | 1968 |  | кирпич | 5 | 4670,40 | 208 | 15 537 789,60 | 30.12.2022 | РО |
| 38 | Г. Тихвин, микрорайон 1, д. 45 | 1968 |  | кирпич | 5 | 3132,60 | 192 | 12 871 135,20 | 30.12.2022 | РО |
| 39 | Г. Тихвин, микрорайон 1, д. 46 | 1972 |  | кирпич | 9 | 2157,40 | 105 | 188 149,94 | 30.12.2022 | РО |
| 40 | Г. Тихвин, микрорайон 1, д. 47 | 1971 |  | кирпич | 9 | 2770,80 | 83 | 200 727,23 | 30.12.2022 | РО |
| 41 | Г. Тихвин, микрорайон 1, д. 48 | 1972 |  | кирпич | 9 | 2091,10 | 86 | 186 126,59 | 30.12.2022 | РО |
| 42 | Г. Тихвин, микрорайон 1, д. 50 | 1974 |  | панельный | 9 | 14157,70 | 503 | 731 078,87 | 30.12.2022 | РО |
| 43 | Г. Тихвин, микрорайон 1, д. 8 | 1966 |  | кирпич | 5 | 5406,50 | 165 | 2 987 047,20 | 30.12.2022 | РО |
| 44 | Г. Тихвин, микрорайон 1, д. 9 | 1967 |  | кирпич | 5 | 5500,20 | 157 | 4 999 600,16 | 30.12.2022 | РО |
| 45 | Г. Тихвин, микрорайон 2, д. 10 | 1975 |  | панельный | 5 | 3869,81 | 178 | 215 271,25 | 30.12.2022 | РО |
| 46 | Г. Тихвин, микрорайон 2, д. 11 | 1974 |  | панельный | 5 | 2069,96 | 105 | 134 627,95 | 30.12.2022 | РО |
| 47 | Г. Тихвин, микрорайон 2, д. 12 | 1976 |  | панельный | 5 | 2088,89 | 96 | 134 402,48 | 30.12.2022 | РО |
| 48 | Г. Тихвин, микрорайон 2, д. 13 | 1975 |  | панельный | 5 | 3855,23 | 186 | 210 635,52 | 30.12.2022 | РО |
| 49 | Г. Тихвин, микрорайон 2, д. 14 | 1975 |  | панельный | 5 | 2074,18 | 98 | 133 571,21 | 30.12.2022 | РО |
| 50 | Г. Тихвин, микрорайон 2, д. 15 | 1977 |  | панельный | 9 | 2229,40 | 122 | 154 416,98 | 30.12.2022 | РО |
| 51 | Г. Тихвин, микрорайон 2, д. 15а | 1977 |  | панельный | 9 | 2226,30 | 89 | 154 416,98 | 30.12.2022 | РО |
| 52 | Г. Тихвин, микрорайон 2, д. 16 | 1974 |  | панельный | 5 | 3909,92 | 176 | 208 930,78 | 30.12.2022 | РО |
| 53 | Г. Тихвин, микрорайон 2, д. 18 | 1973 |  | панельный | 5 | 3878,21 | 179 | 242 117,59 | 30.12.2022 | РО |
| 54 | Г. Тихвин, микрорайон 2, д. 19 | 1973 |  | панельный | 5 | 2072,53 | 85 | 215 271,25 | 30.12.2022 | РО |
| 55 | Г. Тихвин, микрорайон 2, д. 20 | 1973 |  | панельный | 5 | 2078,34 | 84 | 141 558,35 | 30.12.2022 | РО |
| 56 | Г. Тихвин, микрорайон 2, д. 5 | 1973 |  | панельный | 5 | 3016,31 | 138 | 235 614,34 | 30.12.2022 | РО |
| 57 | Г. Тихвин, микрорайон 2, д. 6 | 1974 |  | панельный | 5 | 2065,73 | 98 | 142 335,96 | 30.12.2022 | РО |
| 58 | Г. Тихвин, микрорайон 2, д. 7 | 1974 |  | панельный | 5 | 2065,67 | 112 | 274 299,46 | 30.12.2022 | РО |
| 59 | Г. Тихвин, микрорайон 2, д. 8 | 1973 |  | панельный | 5 | 3032,30 | 130 | 335 565,96 | 30.12.2022 | РО |
| 60 | Г. Тихвин, микрорайон 2, д. 9 | 1975 |  | панельный | 5 | 2062,16 | 117 | 275 209,54 | 30.12.2022 | РО |
| 61 | Г. Тихвин, микрорайон 3, д. 1 | 1970 |  | панельный | 9 | 12027,00 | 521 | 7 195 778,69 | 30.12.2022 | РО |
| 62 | Г. Тихвин, микрорайон 3, д. 13 | 1972 |  | панельный | 5 | 2096,00 | 95 | 142 582,39 | 30.12.2022 | РО |
| 63 | Г. Тихвин, микрорайон 3, д. 15 | 1972 |  | панельный | 5 | 3859,40 | 157 | 6 406 032,80 | 30.12.2022 | РО |
| 64 | Г. Тихвин, микрорайон 3, д. 16 | 1972 |  | панельный | 5 | 3916,00 | 183 | 6 718 182,80 | 30.12.2022 | РО |
| 65 | Г. Тихвин, микрорайон 3, д. 17 | 1972 |  | панельный | 5 | 3021,70 | 128 | 179 553,00 | 30.12.2022 | РО |
| 66 | Г. Тихвин, микрорайон 3, д. 18 | 1973 |  | кирпич | 5 | 4078,30 | 196 | 529 273,21 | 30.12.2022 | РО |
| 67 | Г. Тихвин, микрорайон 3, д. 20 | 1973 |  | панельный | 9 | 7937,00 | 358 | 608 011,18 | 30.12.2022 | РО |
| 68 | Г. Тихвин, микрорайон 3, д. 21 | 1973 |  | кирпич | 5 | 3062,00 | 135 | 407 615,93 | 30.12.2022 | РО |
| 69 | Г. Тихвин, микрорайон 3, д. 22 | 1972 |  | панельный | 5 | 3877,00 | 170 | 212 440,93 | 30.12.2022 | РО |
| 70 | Г. Тихвин, микрорайон 3, д. 24 | 1971 |  | панельный | 5 | 3859,00 | 188 | 22 038 981,60 | 30.12.2022 | РО |
| 71 | Г. Тихвин, микрорайон 3, д. 25 | 1971 |  | панельный | 5 | 4395,30 | 186 | 20 973 739,20 | 30.12.2022 | РО |
| 72 | Г. Тихвин, микрорайон 3, д. 27 | 1974 |  | панельный | 9 | 8648,60 | 356 | 308 894,69 | 30.12.2022 | РО |
| 73 | Г. Тихвин, микрорайон 3, д. 28 | 1974 |  | кирпич | 7 | 1895,00 | 70 | 193 123,00 | 30.12.2022 | РО |
| 74 | Г. Тихвин, микрорайон 3, д. 29 | 1973 |  | панельный | 5 | 5088,90 | 200 | 452 140,61 | 30.12.2022 | РО |
| 75 | Г. Тихвин, микрорайон 3, д. 30 | 1975 |  | панельный | 7 | 1988,90 | 61 | 307 889,05 | 30.12.2022 | РО |
| 76 | Г. Тихвин, микрорайон 3, д. 31 | 1975 |  | кирпич | 5 | 3596,70 | 141 | 378 356,38 | 30.12.2022 | РО |
| 77 | Г. Тихвин, микрорайон 3, д. 32 | 1977 |  | кирпич | 7 | 1511,50 | 56 | 260 090,00 | 30.12.2022 | РО |
| 78 | Г. Тихвин, микрорайон 3, д. 33 | 1979 |  | кирпич | 7 | 1260,40 | 54 | 6 054 612,00 | 30.12.2022 | РО |
| 79 | Г. Тихвин, микрорайон 3, д. 34 | 1972 |  | кирпич | 5 | 3298,40 | 163 | 16 604 458,80 | 30.12.2022 | РО |
| 80 | Г. Тихвин, микрорайон 3, д. 35 | 1972 |  | кирпич | 5 | 3159,20 | 189 | 212 278,69 | 30.12.2022 | РО |
| 81 | Г. Тихвин, микрорайон 3, д. 41а | 1972 |  | кирпич | 2 | 692,50 | 19 | 10 487 017,20 | 30.12.2022 | РО |
| 82 | Г. Тихвин, микрорайон 3, д. 6 | 1972 |  | панельный | 5 | 2385,60 | 89 | 143 706,29 | 30.12.2022 | РО |
| 83 | Г. Тихвин, микрорайон 3, д. 7 | 1973 |  | панельный | 5 | 3454,90 | 139 | 346 366,60 | 30.12.2022 | РО |
| 84 | Г. Тихвин, микрорайон 3, д. 8 | 1973 |  | панельный | 5 | 3038,00 | 138 | 188 066,62 | 30.12.2022 | РО |
| 85 | Г. Тихвин, микрорайон 4, д. 10 | 1970 |  | кирпич | 5 | 3499,55 | 127 | 13 212 120,00 | 30.12.2022 | РО |
| 86 | Г. Тихвин, микрорайон 4, д. 11 | 1971 |  | кирпич | 5 | 5030,90 | 173 | 29 630 678,40 | 30.12.2022 | РО |
| 87 | Г. Тихвин, микрорайон 4, д. 12 | 1971 |  | кирпич | 5 | 5814,80 | 169 | 27 140 821,20 | 30.12.2022 | РО |
| 88 | Г. Тихвин, микрорайон 4, д. 13 | 1970 |  | кирпич | 5 | 3021,38 | 202 | 3 890 877,60 | 30.12.2022 | РО |
| 89 | Г. Тихвин, микрорайон 4, д. 15 | 1971 |  | панельный | 5 | 2892,70 |  | 9 499 512,00 | 30.12.2022 | РО |
| 90 | Г. Тихвин, микрорайон 4, д. 16 | 1971 |  | панельный | 5 | 2749,48 | 129 | 168 142,85 | 30.12.2022 | РО |
| 91 | Г. Тихвин, микрорайон 4, д. 17 | 1976 |  | панельный | 9 | 2 210,98 | 84 | 1 657 472,20 | 30.12.2022 | РО |
| 92 | Г. Тихвин, микрорайон 4, д. 18 | 1976 |  | панельный | 9 | 2229,64 | 87 | 165 321,54 | 30.12.2022 | РО |
| 93 | Г. Тихвин, микрорайон 4, д. 19 | 1976 |  | панельный | 9 | 2236,50 | 91 | 167 375,21 | 30.12.2022 | РО |
| 94 | Г. Тихвин, микрорайон 4, д. 2 | 1971 |  | кирпич | 5 | 3784,72 | 126 | 16 510 256,40 | 30.12.2022 | РО |
| 95 | Г. Тихвин, микрорайон 4, д. 20 | 1977 |  | панельный | 5 | 4954,40 | 248 | 170 246,35 | 30.12.2022 | РО |
| 96 | Г. Тихвин, микрорайон 4, д. 21 | 1976 |  | кирпич | 5 | 1166,98 | 35 | 93 320,96 | 30.12.2022 | РО |
| 97 | Г. Тихвин, микрорайон 4, д. 22 | 1974 |  | кирпич | 5 | 4432,21 | 173 | 239 380,02 | 30.12.2022 | РО |
| 98 | Г. Тихвин, микрорайон 4, д. 23 | 1975 |  | кирпич | 5 | 4528,29 | 198 | 247 668,06 | 30.12.2022 | РО |
| 99 | Г. Тихвин, микрорайон 4, д. 25 | 1972 |  | панельный | 5 | 3874,96 | 167 | 209 547,92 | 30.12.2022 | РО |
| 100 | Г. Тихвин, микрорайон 4, д. 26 | 1974 |  | кирпич | 5 | 5945,50 | 257 | 441 218,98 | 30.12.2022 | РО |
| 101 | Г. Тихвин, микрорайон 4, д. 27 | 1975 |  | панельный | 5 | 4928,08 | 236 | 451 247,72 | 30.12.2022 | РО |
| 102 | Г. Тихвин, микрорайон 4, д. 28 | 1969 |  | панельный | 9 | 11582,57 | 493 | 4 552 185,63 | 30.12.2022 | РО |
| 103 | Г. Тихвин, микрорайон 4, д. 3 | 1969 |  | панельный | 9 | 11440,31 | 487 | 509 870,76 | 30.12.2022 | РО |
| 104 | Г. Тихвин, микрорайон 4, д. 31 | 1971 |  | кирпич | 5 | 6051,70 | 254 | 262 103,02 | 30.12.2022 | РО |
| 105 | Г. Тихвин, микрорайон 4, д. 33 | 1971 |  | кирпич | 5 | 3539,28 | 112 | 7 407 983,85 | 30.12.2022 | РО |
| 106 | Г. Тихвин, микрорайон 4, д. 34 | 1972 |  | кирпич | 5 | 3576,77 | 105 | 334 844,78 | 30.12.2022 | РО |
| 107 | Г. Тихвин, микрорайон 4, д. 37 | 1971 |  | панельный | 5 | 3750,70 | 173 | 12 345 360,00 | 30.12.2022 | РО |
| 108 | Г. Тихвин, микрорайон 4, д. 4 | 1972 |  | кирпич | 9 | 2986,70 | 199 | 4 080 125,98 | 30.12.2022 | РО |
| 109 | Г. Тихвин, микрорайон 4, д. 40 | 1977 |  | кирпич | 9 | 7554,10 | 262 | 401 934,58 | 30.12.2022 | РО |
| 110 | Г. Тихвин, микрорайон 4, д. 5 | 1972 |  | кирпич | 5 | 3364,25 | 128 | 265 066,96 | 30.12.2022 | РО |
| 111 | Г. Тихвин, микрорайон 4, д. 6 | 1973 |  | кирпич | 5 | 3571,49 | 119 | 455 214,24 | 30.12.2022 | РО |
| 112 | Г. Тихвин, микрорайон 4, д. 8 | 1973 |  | кирпич | 5 | 4283,35 | 116 | 1 035 917,77 | 30.12.2022 | РО |
| 113 | Г. Тихвин, микрорайон 4, д. 9 | 1973 |  | кирпич | 5 | 3672,53 | 114 | 1 049 252,86 | 30.12.2022 | РО |
| 114 | Г. Тихвин, микрорайон 5, д. 1 | 1974 |  | панельный | 9 | 9854,10 | 425 | 635 013,13 | 30.12.2022 | РО |
| 115 | Г. Тихвин, микрорайон 5, д. 15 | 1976 |  | панельный | 5 | 2103,80 | 96 | 285 048,58 | 30.12.2022 | РО |
| 116 | Г. Тихвин, микрорайон 5, д. 16 | 1976 |  | панельный | 5 | 2111,00 | 75 | 283 949,62 | 30.12.2022 | РО |
| 117 | Г. Тихвин, микрорайон 5, д. 17 | 1975 |  | панельный | 5 | 3012,30 | 138 | 337 832,56 | 30.12.2022 | РО |
| 118 | Г. Тихвин, микрорайон 5, д. 18 | 1975 |  | панельный | 5 | 3054,70 | 150 | 337 832,56 | 30.12.2022 | РО |
| 119 | Г. Тихвин, микрорайон 5, д. 2 | 1976 |  | кирпич | 5 | 5401,50 | 202 | 468 985,46 | 30.12.2022 | РО |
| 120 | Г. Тихвин, микрорайон 5, д. 21 | 1974 |  | панельный | 9 | 11699,50 | 504 | 719 170,00 | 30.12.2022 | РО |
| 121 | Г. Тихвин, микрорайон 5, д. 22 | 1975 |  | панельный | 5 | 2881,00 | 124 | 351 500,75 | 30.12.2022 | РО |
| 122 | Г. Тихвин, микрорайон 5, д. 24 | 1975 |  | панельный | 9 | 9828,00 | 352 | 1 947 397,73 | 30.12.2022 | РО |
| 123 | Г. Тихвин, микрорайон 5, д. 29а | 1976 |  | панельный | 5 | 2336,10 | 78 | 275 810,52 | 30.12.2022 | РО |
| 124 | Г. Тихвин, микрорайон 5, д. 29б | 1976 |  | панельный | 5 | 2336,10 | 86 | 275 810,52 | 30.12.2022 | РО |
| 125 | Г. Тихвин, микрорайон 5, д. 3 | 1970 |  | панельный | 5 | 14316,80 | 527 | 21 153 924,00 | 30.12.2022 | РО |
| 126 | Г. Тихвин, микрорайон 5, д. 41, кор. 1 | 1976 |  | кирпич | 9 | 3171,10 | 145 | 5 966 896,80 | 30.12.2022 | РО |
| 127 | Г. Тихвин, микрорайон 5, д. 41, кор. 2 | 1976 |  | кирпич | 9 | 3171,10 | 183 | 11 107 449,60 | 30.12.2022 | РО |
| 128 | Г. Тихвин, микрорайон 5, д. 5 | 1974 |  | панельный | 5 | 3529,20 | 114 | 351 792,66 | 30.12.2022 | РО |
| 129 | Г. Тихвин, микрорайон 5, д. 6 | 1974 |  | панельный | 5 | 4488,30 | 196 | 7 573 975,62 | 30.12.2022 | РО |
| 130 | Г. Тихвин, микрорайон 5, д. 7 | 1976 |  | кирпич | 5 | 880,20 | 45 | 250 459,98 | 30.12.2022 | РО |
| 131 | Г. Тихвин, микрорайон 5, д. 8 | 1974 |  | панельный | 5 | 3139,30 | 136 | 341 146,58 | 30.12.2022 | РО |
| 132 | Г. Тихвин, микрорайон 6, д. 1 | 1973 |  | панельный | 9 | 12929,80 | 217 | 722 052,31 | 30.12.2022 | РО |
| 133 | Г. Тихвин, микрорайон 6, д. 15 | 1977 |  | панельный | 9 | 6126,70 | 252 | 469 071,70 | 30.12.2022 | РО |
| 134 | Г. Тихвин, микрорайон 6, д. 16 | 1977 |  | панельный | 9 | 13631,50 | 513 | 779 188,84 | 30.12.2022 | РО |
| 135 | Г. Тихвин, микрорайон 6, д. 17 |  |  |  |  |  |  | 1 300 977,53 | 30.12.2022 | РО |
| 136 | Г. Тихвин, микрорайон 6, д. 19 | 1976 |  | панельный | 9 | 4549,30 | 193 | 404 747,15 | 30.12.2022 | РО |
| 137 | Г. Тихвин, микрорайон 6, д. 2 | 1977 |  | панельный | 5 | 3494,20 | 147 | 338 399,21 | 30.12.2022 | РО |
| 138 | Г. Тихвин, микрорайон 6, д. 20 | 1976 |  | панельный | 5 | 2357,70 | 93 | 277 596,31 | 30.12.2022 | РО |
| 139 | Г. Тихвин, микрорайон 6, д. 21 | 1977 |  | панельный | 5 | 2064,90 | 90 | 279 965,94 | 30.12.2022 | РО |
| 140 | Г. Тихвин, микрорайон 6, д. 23 | 1977 |  | кирпич | 9 | 4624,00 | 247 | 404 747,15 | 30.12.2022 | РО |
| 141 | Г. Тихвин, микрорайон 6, д. 24 | 1977 |  | кирпич | 9 | 4384,60 | 286 | 20 316 735,60 | 30.12.2022 | РО |
| 142 | Г. Тихвин, микрорайон 6, д. 3 | 1975 |  | панельный | 9 | 10663,20 | 471 | 635 167,33 | 30.12.2022 | РО |
| 143 | Г. Тихвин, микрорайон 6, д. 4 | 1975 |  | панельный | 9 | 8596,30 | 394 | 559 776,07 | 30.12.2022 | РО |
| 144 | Г. Тихвин, микрорайон 6, д. 5 | 1976 |  | панельный | 9 | 9685,90 | 379 | 8 776 023,42 | 30.12.2022 | РО |
| 145 | Г. Тихвин, микрорайон 6, д. 6 | 1976 |  | панельный | 9 | 4520,70 | 150 | 1 461 164,60 | 30.12.2022 | РО |
| 146 | Г. Тихвин, микрорайон 6, д. 7 | 1976 |  | панельный | 9 | 4497,80 | 150 | 411 098,93 | 30.12.2022 | РО |
| 147 | Г. Тихвин, пр. Шведский, д. 3 | 1974 |  | кирпич | 6 | 4 664,40 | 165 | 11 168 906,91 | 30.12.2022 | РО |
| 148 | Г. Тихвин, ул. Борисова, д. 2 | 1961 |  | кирпич | 5 | 4 174,14 | 90 | 18 972 527,83 | 30.12.2022 | РО |
| 149 | Г. Тихвин, ул. Карла Маркса, д. 11 | 1953 |  | кирпич | 2 | 232,60 | 9 | 217 412,24 | 30.12.2022 | РО |
| 150 | Г. Тихвин, ул. Карла Маркса, д. 3 | 1916 |  | кирпич | 2 | 174,40 | 11 | 2 383 024,16 | 30.12.2022 | РО |
| 151 | Г. Тихвин, ул. Коммунаров, д. 11 | 1960 |  | кирпич | 2 | 819,81 | 27 | 803 088,30 | 30.12.2022 | РО |
| 152 | Г. Тихвин, ул. Коммунаров, д. 14 | 1972 |  | кирпич | 2 | 1508,04 | 40 | 468 708,78 | 30.12.2022 | РО |
| 153 | Г. Тихвин, ул. Коммунаров, д. 4 | 1964 |  | кирпич | 2 | 677,90 | 25 | 180 541,73 | 30.12.2022 | РО |
| 154 | Г. Тихвин, ул. Коммунаров, д. 8 | 1965 |  | кирпич | 2 | 689,10 | 28 | 223 050,20 | 30.12.2022 | РО |
| 155 | Г. Тихвин, ул. Ленинградская, д. 143 | 1977 |  | кирпич | 2 | 1588,00 | 41 | 5 941 741,24 | 30.12.2022 | РО |
| 156 | Г. Тихвин, ул. Ленинградская, д. 76 | 1976 |  | кирпич | 2 | 1126,00 | 32 | 179 791,82 | 30.12.2022 | РО |
| 157 | Г. Тихвин, ул. Московская, д. 5 | 1960 |  | дерево | 2 | 410,50 | 13 | 271 341,56 | 30.12.2022 | РО |
| 158 | Г. Тихвин, ул. Новгородская, д. 23 | 1956 |  | кирпич | 2 | 666,11 | 27 | 2 919 336,22 | 30.12.2022 | РО |
| 159 | Г. Тихвин, ул. Новгородская, д. 3 | 1945 |  | дерево | 2 | 236,30 | 10 | 295 176,19 | 30.12.2022 | РО |
| 160 | Г. Тихвин, ул. Новгородская, д. 37 | 1959 |  | кирпич | 2 | 703,90 | 29 | 4 807 714,80 | 30.12.2022 | РО |
| 161 | Г. Тихвин, ул. Новгородская, д. 39 | 1960 |  | кирпич | 2 | 750,50 | 27 | 1 258 434,45 | 30.12.2022 | РО |
| 162 | Г. Тихвин, ул. Новгородская, д. 46 | 1917 |  | дерево | 2 | 478,71 | 26 | 297 880,60 | 30.12.2022 | РО |
| 163 | Г. Тихвин, ул. Ново-Советская, д. 4а | 1961 |  | кирпич | 2 | 729,60 | 32 | 554 419,55 | 30.12.2022 | РО |
| 164 | Г. Тихвин, ул. Орловская, д. 2 | 1958 |  | кирпич | 2 | 400,95 | 13 | 736 401,96 | 30.12.2022 | РО |
| 165 | Г. Тихвин, ул. Плаунская, д. 5 | 1979 |  | кирпич | 2 | 568,10 | 26 | 419 314,18 | 30.12.2022 | РО |
| 166 | Г. Тихвин, ул. Пролетарской Диктатуры, д. 29 | 1962 |  | кирпич | 2 | 844,27 | 33 | 315 494,78 | 30.12.2022 | РО |
| 167 | Г. Тихвин, ул. Связи, д. 34 | 1961 |  | кирпич | 2 | 440,29 | 8 | 255 912,61 | 30.12.2022 | РО |
| 168 | Г. Тихвин, ул. Советская, д. 141 | 1958 |  | дерево | 2 | 215,40 | 17 | 451 503,15 | 30.12.2022 | РО |
| 169 | Г. Тихвин, ул. Советская, д. 143 | 1958 |  | дерево | 2 | 211,90 | 10 | 247 943,06 | 30.12.2022 | РО |
| 170 | Г. Тихвин, ул. Советская, д. 25 | 1916 |  | дерево | 2 | 211,70 | 14 | 288 408,14 | 30.12.2022 | РО |
| 171 | Г. Тихвин, ул. Советская, д. 26 | 1917 |  | дерево | 2 | 337,60 | 23 | 377 539,03 | 30.12.2022 | РО |
| 172 | Г. Тихвин, ул. Советская, д. 48а | 1960 |  | кирпич | 2 | 792,35 | 22 | 322 812,90 | 30.12.2022 | РО |
| 173 | Г. Тихвин, ул. Советская, д. 52 | 1916 |  | кирпич | 2 | 336,10 | 9 | 87 491,75 | 30.12.2022 | РО |
| 174 | Г. Тихвин, ул. Советская, д. 54 | 1953 |  | кирпич | 2 | 685,10 | 21 | 630 944,78 | 30.12.2022 | РО |
| 175 | Г. Тихвин, ул. Советская, д. 55 | 1957 |  | дерево | 2 | 333,80 | 17 | 282 262,52 | 30.12.2022 | РО |
| 176 | Г. Тихвин, ул. Советская, д. 56 | 1952 |  | кирпич | 2 | 644,50 | 56 | 297 764,46 | 30.12.2022 | РО |
| 177 | Г. Тихвин, ул. Советская, д. 58 | 1959 |  | кирпич | 2 | 1 040,55 | 25 | 436 160,63 | 30.12.2022 | РО |
| 178 | Г. Тихвин, ул. Советская, д. 71 | 1960 |  | кирпич | 2 | 270,20 | 71 | 240 521,77 | 30.12.2022 | РО |
| 179 | Г. Тихвин, ул. Советская, д. 73 | 1961 |  | кирпич | 2 | 631,70 | 21 | 406 813,39 | 30.12.2022 | РО |
| 180 | Г. Тихвин, ул. Танкистов, д. 36 | 1954 |  | кирпич | 2 | 431,73 | 27 | 241 578,68 | 30.12.2022 | РО |
| 181 | Г. Тихвин, ул. Труда, д. 25а | 1974 |  | кирпич | 2 | 1225,20 | 31 | 290 292,44 | 30.12.2022 | РО |
| 182 | Г. Тихвин, ул. Труда, д. 26 | 1961 |  | кирпич | 2 | 506,49 | 26 | 176 579,08 | 30.12.2022 | РО |
| 183 | Г. Тихвин, ул. Труда, д. 27 | 1927 |  | кирпич | 2 | 311,00 | 22 | 180 113,30 | 30.12.2022 | РО |
| 184 | Г. Тихвин, ул. Труда, д. 28 | 1961 |  | кирпич | 2 | 311,70 | 8 | 2 679 559,87 | 30.12.2022 | РО |
| 185 | Г. Тихвин, ул. Юных разведчиков, д. 9 | 1912 |  | газобетон | 3 | 3 526,20 | 195 | 290 770,44 | 30.12.2022 | РО |
| 186 | Г. Тихвин, ул. Учебный городок, д. 5 | 1981 |  |  | 9 | 2226,90 | 9 | 5 513 143,72 | 30.12.2022 | РО |
| 187 | Г. Тихвин, ул. Учебный городок, д. 6 | 1981 |  |  | 9 | 2236,50 | 9 | 5 384 947,63 | 30.12.2022 | РО |
| 188 | Г. Тихвин, ул. Учебный городок, д. 7 | 1982 |  |  | 9 | 2221,90 | 9 | 3 076 215,60 | 30.12.2022 | РО |
| 189 | Пос. Берёзовик, д. 34 | 1969 |  | панель | 5 | 3 490,10 | 140 | 193 807,68 | 30.12.2022 | РО |
| 190 | Пос. Берёзовик, ул. Ястребова, д. 11 | 1924 |  | кирпич | 2 | 340,19 | 23 | 120 532,84 | 30.12.2022 | РО |
| 191 | Пос. Красава, ул. Вокзальная, д. 3 | 1958 |  | кирпич | 2 | 637,80 | 30 | 7 290 295,88 | 30.12.2022 | РО |
| 192 | Пос. Красава, ул. Вокзальная, д. 4 | 1968 |  | кирпич | 2 | 697,70 | 29 | 6 433 990,13 | 30.12.2022 | РО |
| 193 | Пос. Красава, ул. Комсомольская, д. 9а |  |  | панельный | 3 | 1235,60 | 67 | 201 409,33 | 30.12.2022 | РО |
| 194 | Пос. Красава, ул. Комсомольская, д. 10а | 1975 |  | панельный | 3 | 1221,60 | 51 | 2 614 357,75 | 30.12.2022 | РО |
| 195 | Пос. Красава, ул. Комсомольская, д. 5 | 1953 |  | кирпич | 2 | 409,40 | 33 | 3 939 070,99 | 30.12.2022 | РО |
| 196 | Пос. Красава, ул. Комсомольская, д. 6 | 1955 |  | кирпич | 2 | 816,50 | 43 | 228 417,28 | 30.12.2022 | РО |
| 197 | Пос. Красава, ул. Комсомольская, д. 7 | 1956 |  | кирпич | 2 | 874,40 | 37 | 9 422 901,76 | 30.12.2022 | РО |
| 198 | Пос. Красава, ул. Комсомольская, д. 8 | 1953 |  | кирпич | 2 | 379,30 | 23 | 5 483 093,51 | 30.12.2022 | РО |
| 199 | Пос. Царицыно Озеро, д. 1 | 1961 |  | кирпич | 4 | 1 239,20 | 77 | 2 061 841,94 | 30.12.2022 | РО |
| 200 | Пос. Царицыно Озеро, д. 2 | 1963 |  | кирпич | 4 | 1 247,80 | 66 | 2 038 554,06 | 30.12.2022 | РО |
| Итого по муниципальному образованию | | х | х | х | х | 638 137,19 | 26069 | 656 013 683,55 | х | х |
| **Муниципальное образование Шугозерское сельское поселение** | | | | | | | | | | |
| 201 | Дер. Мошково, ул. Солнечная, д. 23 | 1982 |  | панельный | 2 | 814,4 | 42 | 341 166,60 | 30.12.2022 | РО |
| 202 | Дер. Шуйга, ул. Советская, д. 13 | 1967 |  | кирпич | 2 | 505,2 | 21 | 200 416,70 | 30.12.2022 | РО |
| 203 | Пос. Шугозеро, ул. Капшинская, д. 3 | 1968 |  | кирпич | 2 | 524,3 | 17 | 302 288,29 | 30.12.2022 | РО |
| 204 | Пос. Шугозеро, ул. Капшинская, д. 7 | 1969 |  | кирпич | 2 | 506,3 | 26 | 275 690,37 | 30.12.2022 | РО |
| 205 | Пос. Шугозеро, ул. Лесная, д. 3 | 1960 |  | дерево | 2 | 395,1 | 10 | 215 772,52 | 30.12.2022 | РО |
| 206 | Пос. Шугозеро, ул. Лесная, д. 4 | 1963 |  | дерево | 2 | 328,0 | 8 | 87 763,33 | 30.12.2022 | РО |
| 207 | Пос. Шугозеро, ул. Советская, д. 16 | 1968 |  | кирпич | 2 | 486,5 | 15 | 494 957,02 | 30.12.2022 | РО |
| 208 | Пос. Шугозеро, ул. Советская, д. 39 | 1962 |  |  | 2 | 328,2 |  | 84 122,09 | 30.12.2022 | РО |
| 209 | Пос. Шугозеро, ул. Советская, д. 49 | 1973 |  | кирпич | 2 | 724,1 | 27 | 86 089,78 | 30.12.2022 | РО |
| 210 | Пос. Шугозеро, ул. Советская, д. 50 | 1962 |  | кирпич | 2 | 308,2 | 19 | 86 531,74 | 30.12.2022 | РО |
| 211 | Пос. Шугозеро, ул. Советская, д. 58 | 1974 |  | кирпич | 2 | 750,2 | 31 | 193 578,77 | 30.12.2022 | РО |
| 212 | Пос. Шугозеро, ул. Советская, д. 59 | 1935 |  | дерево | 2 | 230,7 | 15 | 3 862 225,26 | 30.12.2022 | РО |
| 213 | Пос. Шугозеро, ул. Советская, д. 60 | 1975 |  | кирпич | 2 | 745,9 | 19 | 193 578,77 | 30.12.2022 | РО |
| 214 | Пос. Шугозеро, ул. Советская, д. 70 | 1975 |  | кирпич | 2 | 780,0 | 29 | 198 937,00 | 30.12.2022 | РО |
| 215 | Пос. Шугозеро, ул. Советская, д. 72 | 1975 |  | кирпич | 2 | 774,9 | 35 | 200 065,03 | 30.12.2022 | РО |
| 216 | Пос. Шугозеро, ул. Школьная, д. 13а | 1980 |  | дерево | 2 | 322,4 | 12 | 367 449,90 | 30.12.2022 | РО |
| 217 | Пос. Шугозеро, ул. Школьная, д. 15 | 1948 |  | дерево | 2 | 292,2 | 14 | 4 180 771,09 | 30.12.2022 | РО |
| 218 | Пос. Шугозеро, ул. Школьная, д. 2 | 1940 |  | дерево | 2 | 250,9 | 8 | 453 447,64 | 30.12.2022 | РО |
| 219 | Пос. Шугозеро, ул. Школьная, д. 22 | 1964 |  | дерево | 2 | 351,9 | 10 | 190 780,98 | 30.12.2022 | РО |
| 220 | Пос. Шугозеро, ул. Школьная, д. 4 | 1940 |  | дерево | 2 | 256,0 | 7 | 1 990 549,94 | 30.12.2022 | РО |
| 221 | Пос. Шугозеро, ул. Школьная, д. 6 | 1980 |  | дерево | 2 | 213,4 | 12 | 351 555,71 | 30.12.2022 | РО |
| Итого по муниципальному образованию | | х | х | х | х | 9 888,64 | 377 | 14 357 738,53 | х | х |
| **Итого по Тихвинский муниципальному району** | | **х** | **х** | **х** | **х** | **658 615,53** | **26959** | **685 956 955,34** | **х** | **х** |
| **Строительный контроль** | | **х** | **х** | **х** | **х** |  |  | **13 579 411,35** | **х** | **х** |
| **Итого со строительным контролем по Тихвинскому муниципальному району** | | **х** | **х** | **х** | **х** |  |  | **699 536 366,69** | **х** | **х** |

**Раздел II. Перечень многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту в 2020 году, за счет средств собственников, формирующих фонд капитального ремонта на счетах регионального оператора**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п\п | Адрес МКД | Стоимость капитального ремонта ВСЕГО | Виды работ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ремонт внутридомовых инженерных систем | | | | | | | Ремонт крыши | | | Ремонт подвальных помещений | | | Ремонт фасада | | | Подъезд | | Ремонт фундамента | | | Установка коллективных (общедомовых) ПУ и УУ | | Проектные работы(ФОНД) |
| Всего работ по инженерным системам | Ремонт сетей электроснабжения | Ремонт сетей теплоснабжения | Ремонт сетей холодного водоснабжения | Ремонт сетей горячего водоснабжения | Ремонт систем водоотведения |  | | |  | | |  | | |  | |  | | |  | |  | |
|  |  | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | кв.м. | | руб. | кв.м. | | руб. | кв.м. | | руб. | руб. | | куб.м. | | руб. | руб. | | руб. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | 11 | 12 | | 13 | 14 | | 15 | 16 | | 17 | | 18 | 19 | | 20 | |
| **Тихвинский муниципальный район** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Муниципальное образование Борское сельское поселение** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Дер. Бор, д. 5 | 4 059 336,55 | 0,00 |  |  |  |  |  | 645,83 | | 4 059 336,55 |  | |  |  | |  |  | |  | |  |  | |  | |
| 2 | Дер. Бор, д. 6 | 3 887 910,20 | 0,00 |  |  |  |  |  | 652,04 | | 3 887 910,20 |  | |  |  | |  |  | |  | |  |  | |  | |
| 3 | Дер. Бор, д. 7 | 3 881 522,57 | 0,00 |  |  |  |  |  | 652,04 | | 3 881 522,57 |  | |  |  | |  |  | |  | |  |  | |  | |
| Итого по муниципальному образованию | | 11 828 769,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 949,91 | | 11 828 769,32 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| **Муниципальное образование Горское сельское поселение** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Дер. Горка, д. 13 | 1 272 960,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 464,00 | | 1 272 960,00 |  | |  |  | |  |  | |  | |  |  | |  | |
| Итого по муниципальному образованию | | 1 272 960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 464,00 | | 1 272 960,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| **Муниципальное образование Тихвинское городское поселение** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Г. Тихвин, микрорайон 4, д. 17 | 1 657 472,20 | 1 657 472,20 |  |  | 498 005,81 | 857 117,96 | 302 348,43 |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  | |  |  | |  | |
| 6 | Г. Тихвин, микрорайон 4, д. 4 | 3 811 359,60 | 3 811 359,60 | 3 811 359,60 |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  | |  |  | |  | |
| 7 | Г. Тихвин, микрорайон 1, д.13 | 3 243 476,60 | 3 243 476,60 | 3 243 476,60 |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  | |  |  | |  | |
| 8 | Г. Тихвин, ул. Карла Маркса, д. 3 | 2 383 024,16 | 0,00 |  |  |  |  |  | 454,00 | | 2 383 024,16 |  | |  |  | |  |  | |  | |  |  | |  | |
| 9 | Г. Тихвин, ул. Коммунаров, д. 11 | 803 088,30 | 803 088,30 | 803 088,30 |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  | |  |  | |  | |
| 10 | Г. Тихвин, ул. Коммунаров, д. 14 | 468 708,78 | 468 708,78 | 468 708,78 |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  | |  |  | |  | |
| 11 | Г. Тихвин, ул. Новгородская, д. 3 | 295 176,19 | 295 176,19 | 295 176,19 |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  | |  |  | |  | |
| 12 | Г. Тихвин, ул. Новгородская, д. 39 | 1 258 434,45 | 1 258 434,45 | 1 258 434,45 |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  | |  |  | |  | |
| 13 | Г. Тихвин, ул. Новгородская, д. 46 | 297 880,60 | 297 880,60 | 297 880,60 |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  | |  |  | |  | |
| 14 | Г. Тихвин, ул. Плаунская, д. 5 | 419 314,18 | 419 314,18 | 419 314,18 |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  | |  |  | |  | |
| 15 | Г. Тихвин, ул. Связи, д. 34 | 255 912,61 | 255 912,61 | 255 912,61 |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  | |  |  | |  | |
| 16 | Г. Тихвин, ул. Советская, д. 143 | 247 943,06 | 247 943,06 | 247 943,06 |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  | |  |  | |  | |
| 17 | Г. Тихвин, ул. Советская, д. 25 | 288 408,14 | 288 408,14 | 288 408,14 |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  | |  |  | |  | |
| 18 | Г. Тихвин, ул. Советская, д. 26 | 377 539,03 | 377 539,03 | 377 539,03 |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  | |  |  | |  | |
| 19 | Г. Тихвин, ул. Советская, д. 48а | 322 812,90 | 322 812,90 | 322 812,90 |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  | |  |  | |  | |
| 20 | Г. Тихвин, ул. Советская, д. 55 | 282 262,52 | 282 262,52 | 282 262,52 |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  | |  |  | |  | |
| 21 | Г. Тихвин, ул. Советская, д. 56 | 297 764,46 | 297 764,46 | 297 764,46 |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  | |  |  | |  | |
| 22 | Г. Тихвин, ул. Советская, д. 58 | 436 160,63 | 436 160,63 | 436 160,63 |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  | |  |  | |  | |
| 23 | Г. Тихвин, ул. Советская, д. 71 | 240 521,77 | 240 521,77 | 240 521,77 |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  | |  |  | |  | |
| 24 | Г. Тихвин, ул. Советская, д. 73 | 406 813,39 | 406 813,39 | 406 813,39 |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  | |  |  | |  | |
| 25 | Г. Тихвин, ул. Советская, д. 141 | 451 503,15 | 451 503,15 | 451 503,15 |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  | |  |  | |  | |
| Итого по муниципальному образованию | | 18 245 576,72 | 15 862 552,56 | 14 205 080,36 | 0,00 | 498 005,81 | 857 117,96 | 302 348,43 | 454,00 | | 2 383 024,16 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| **Муниципальное образование Шугозерское сельское поселение** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26 | Пос. Шугозеро, ул. Школьная, д. 6 | 351 555,71 | 351 555,71 | 351 555,71 |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  | |  |  | |  | |
| Итого по муниципальному образованию | | 351 555,71 | 351 555,71 | 351 555,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| **Итого по Тихвинский муниципальному району** | | **31 698 861,75** | **16 214 108,27** | **14 556 636,07** | **0,00** | **498 005,81** | **857 117,96** | **302 348,43** | **2 867,91** | | **15 484 753,48** | **0,00** | | **0,00** | **0,00** | | **0,00** | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | **0,00** | | **0,00** | |
| **Строительный контроль** | | **678 355,64** |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  | |  |  | |  | |
| **Итого со строительным контролем по Тихвинскому муниципальному району** | | **32 377 217,39** |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  | |  |  | |  | |

**Раздел III. Перечень многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту в 2021 году, за счет средств собственников, формирующих фонд капитального ремонта на счетах регионального оператора**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п\п | Адрес МКД | Стоимость капитального ремонта ВСЕГО | | Виды работ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ремонт внутридомовых инженерных систем | | | | | | | | | | | Ремонт крыши | | | | Ремонт подвальных помещений | | | | | Ремонт фасада | | | Подъезд | Ремонт и утепление фасада | | Ремонт фундамента | | Установка коллективных (общедомовых) ПУ и УУ | | | Проектные работы(ФОНД) |
| Всего работ по инженерным системам | | Ремонт сетей электроснабжения | | Ремонт сетей теплоснабжения | | Ремонт сетей холодного водоснабжения | | Ремонт сетей горячего водоснабжения | | Ремонт систем водоотведения |  | | |  | | | | |  | | | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | руб. | | руб. | | руб. | | руб. | | руб. | | руб. | | руб. | кв.м. | руб. | | кв.м. | | | руб. | | кв.м. | | | руб. | руб. |  |  | куб.м. | руб. | руб. | | руб. | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | 10 | 11 | | 12 | | | 13 | | 14 | | | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | 22 | |
| **Тихвинский муниципальный район** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Муниципальное образование Борское сельское поселение** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Дер. Бор, д. 3 | 241 291,25 | | 0,00 | |  | |  | |  | |  | |  |  |  | |  | | |  | |  | | |  |  |  |  |  |  |  | | 241 291,25 | |
| 2 | Дер. Бор, д. 4 | 176 239,86 | | 0,00 | |  | |  | |  | |  | |  |  |  | |  | | |  | |  | | |  |  |  |  |  |  |  | | 176 239,86 | |
| Итого по муниципальному образованию | | | 417 531,11 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 417 531,11 | | |
| **Муниципальное образование Горское сельское поселение** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Дер. Горка, д. 10 | 180 461,98 | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |  | |  | | |  | |  | | |  |  |  |  |  |  |  | | 180 461,98 | |
| 4 | Дер. Горка, д. 12 | 175 619,70 | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |  | |  | | |  | |  | | |  |  |  |  |  |  |  | | 175 619,70 | |
| 5 | Дер. Горка, д. 13 | 323 482,86 | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |  | |  | | |  | |  | | |  |  |  |  |  |  |  | | 323 482,86 | |
| 6 | Дер. Горка, д. 14 | 179 289,64 | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |  | |  | | |  | |  | | |  |  |  |  |  |  |  | | 179 289,64 | |
| 7 | Дер. Горка, д. 15 | 334 295,75 | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |  | |  | | |  | |  | | |  |  |  |  |  |  |  | | 334 295,75 | |
| 8 | Дер. Горка, д. 16 | 203 180,74 | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |  | |  | | |  | |  | | |  |  |  |  |  |  |  | | 203 180,74 | |
| 9 | Дер. Горка, д. 17 | 334 763,32 | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |  | |  | | |  | |  | | |  |  |  |  |  |  |  | | 334 763,32 | |
| 10 | Дер. Горка, д. 18 | 335 178,84 | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |  | |  | | |  | |  | | |  |  |  |  |  |  |  | | 335 178,84 | |
| Итого по муниципальному образованию | | | 2 066 272,83 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 066 272,83 | | |
| **Муниципальное образование Тихвинское городское поселение** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | Г. Тихвин, микрорайон 1, д. 4 | 2 239 692,00 | | 2 239 692,00 | | 2 239 692,00 | |  | |  | |  | |  |  |  | |  | | |  | |  | | |  |  |  |  |  |  |  | |  | |
| 12 | Г. Тихвин, микрорайон 1, д. 8 | 2 987 047,20 | | 2 987 047,20 | | 2 987 047,20 | |  | |  | |  | |  |  |  | |  | | |  | |  | | |  |  |  |  |  |  |  | |  | |
| 13 | Г. Тихвин, микрорайон 1, д. 1 | 3 231 787,20 | | 3 231 787,20 | | 3 231 787,20 | |  | |  | |  | |  |  |  | |  | | |  | |  | | |  |  |  |  |  |  |  | |  | |
| 14 | Г. Тихвин, микрорайон 1, д. 15 | 176 104,92 | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |  | |  | | |  | |  | | |  |  |  |  |  |  |  | | 176 104,92 | |
| 15 | Г. Тихвин, микрорайон 1, д. 16 | 175 328,68 | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |  | |  | | |  | |  | | |  |  |  |  |  |  |  | | 175 328,68 | |
| 16 | Г. Тихвин, микрорайон 1, д. 17 | 174 162,88 | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |  | |  | | |  | |  | | |  |  |  |  |  |  |  | | 174 162,88 | |
| 17 | Г. Тихвин, микрорайон 1, д. 20 | 436 034,11 | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |  | |  | | |  | |  | | |  |  |  |  |  |  |  | | 436 034,11 | |
| 18 | Г. Тихвин, микрорайон 1, д. 21 | 263 958,83 | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |  | |  | | |  | |  | | |  |  |  |  |  |  |  | | 263 958,83 | |
| 19 | Г. Тихвин, микрорайон 1, д. 22 | 262 017,84 | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |  | |  | | |  | |  | | |  |  |  |  |  |  |  | | 262 017,84 | |
| 20 | Г. Тихвин, микрорайон 1, д. 23 | 257 852,75 | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |  | |  | | |  | |  | | |  |  |  |  |  |  |  | | 257 852,75 | |
| 21 | Г. Тихвин, микрорайон 1, д. 24 | 309 300,13 | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |  | |  | | |  | |  | | |  |  |  |  |  |  |  | | 309 300,13 | |
| 22 | Г. Тихвин, микрорайон 1, д. 25 | 257 866,13 | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |  | |  | | |  | |  | | |  |  |  |  |  |  |  | | 257 866,13 | |
| 23 | Г. Тихвин, микрорайон 1, д. 26 | 334 214,59 | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |  | |  | | |  | |  | | |  |  |  |  |  |  |  | | 334 214,59 | |
| 24 | Г. Тихвин, микрорайон 1, д. 43 | 448 792,24 | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |  | |  | | |  | |  | | |  |  |  |  |  |  |  | | 448 792,24 | |
| 25 | Г. Тихвин, микрорайон 1, д. 46 | 188 149,94 | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |  | |  | | |  | |  | | |  |  |  |  |  |  |  | | 188 149,94 | |
| 26 | Г. Тихвин, микрорайон 1, д. 47 | 200 727,23 | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |  | |  | | |  | |  | | |  |  |  |  |  |  |  | | 200 727,23 | |
| 27 | Г. Тихвин, микрорайон 1, д. 48 | 186 126,59 | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |  | |  | | |  | |  | | |  |  |  |  |  |  |  | | 186 126,59 | |
| 28 | Г. Тихвин, микрорайон 1, д. 50 | 731 078,87 | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |  | |  | | |  | |  | | |  |  |  |  |  |  |  | | 731 078,87 | |
| 29 | Г. Тихвин, микрорайон 1, д. 9 | 225 325,14 | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |  | |  | | |  | |  | | |  |  |  |  |  |  |  | | 225 325,14 | |
| 30 | Г. Тихвин, микрорайон 2, д. 10 | 215 271,25 | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |  | |  | | |  | |  | | |  |  |  |  |  |  |  | | 215 271,25 | |
| 31 | Г. Тихвин, микрорайон 2, д. 11 | 134 627,95 | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |  | |  | | |  | |  | | |  |  |  |  |  |  |  | | 134 627,95 | |
| 32 | Г. Тихвин, микрорайон 2, д. 12 | 134 402,48 | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |  | |  | | |  | |  | | |  |  |  |  |  |  |  | | 134 402,48 | |
| 33 | Г. Тихвин, микрорайон 2, д. 13 | 210 635,52 | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |  | |  | | |  | |  | | |  |  |  |  |  |  |  | | 210 635,52 | |
| 34 | Г. Тихвин, микрорайон 2, д. 14 | 133 571,21 | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |  | |  | | |  | |  | | |  |  |  |  |  |  |  | | 133 571,21 | |
| 35 | Г. Тихвин, микрорайон 2, д. 15 | 154 416,98 | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |  | |  | | |  | |  | | |  |  |  |  |  |  |  | | 154 416,98 | |
| 36 | Г. Тихвин, микрорайон 2, д. 15а | 154 416,98 | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |  | |  | | |  | |  | | |  |  |  |  |  |  |  | | 154 416,98 | |
| 37 | Г. Тихвин, микрорайон 2, д. 16 | 208 930,78 | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |  | |  | | |  | |  | | |  |  |  |  |  |  |  | | 208 930,78 | |
| 38 | Г. Тихвин, микрорайон 2, д. 18 | 242 117,59 | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |  | |  | | |  | |  | | |  |  |  |  |  |  |  | | 242 117,59 | |
| 39 | Г. Тихвин, микрорайон 2, д. 19 | 215 271,25 | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |  | |  | | |  | |  | | |  |  |  |  |  |  |  | | 215 271,25 | |
| 40 | Г. Тихвин, микрорайон 2, д. 20 | 141 558,35 | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |  | |  | | |  | |  | | |  |  |  |  |  |  |  | | 141 558,35 | |
| 41 | Г. Тихвин, микрорайон 2, д. 5 | 235 614,34 | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |  | |  | | |  | |  | | |  |  |  |  |  |  |  | | 235 614,34 | |
| 42 | Г. Тихвин, микрорайон 2, д. 6 | 142 335,96 | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |  | |  | | |  | |  | | |  |  |  |  |  |  |  | | 142 335,96 | |
| 43 | Г. Тихвин, микрорайон 2, д. 7 | 274 299,46 | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |  | |  | | |  | |  | | |  |  |  |  |  |  |  | | 274 299,46 | |
| 44 | Г. Тихвин, микрорайон 2, д. 8 | 335 565,96 | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |  | |  | | |  | |  | | |  |  |  |  |  |  |  | | 335 565,96 | |
| 45 | Г. Тихвин, микрорайон 2, д. 9 | 275 209,54 | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |  | |  | | |  | |  | | |  |  |  |  |  |  |  | | 275 209,54 | |
| 46 | Г. Тихвин, микрорайон 3, д. 13 | 142 582,39 | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |  | |  | | |  | |  | | |  |  |  |  |  |  |  | | 142 582,39 | |
| 47 | Г. Тихвин, микрорайон 3, д. 15 | 6 406 032,80 | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  | 6 193 056,00 | |  | | |  | |  | | |  |  |  |  |  |  |  | | 212 976,80 | |
| 48 | Г. Тихвин, микрорайон 3, д. 16 | 6 718 182,80 | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  | 6 505 206,00 | |  | | |  | |  | | |  |  |  |  |  |  |  | | 212 976,80 | |
| 49 | Г. Тихвин, микрорайон 3, д. 17 | 179 553,00 | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |  | |  | | |  | |  | | |  |  |  |  |  |  |  | | 179 553,00 | |
| 50 | Г. Тихвин, микрорайон 3, д. 18 | 529 273,21 | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |  | |  | | |  | |  | | |  |  |  |  |  |  |  | | 529 273,21 | |
| 51 | Г. Тихвин, микрорайон 3, д. 20 | 608 011,18 | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |  | |  | | |  | |  | | |  |  |  |  |  |  |  | | 608 011,18 | |
| 52 | Г. Тихвин, микрорайон 3, д. 21 | 407 615,93 | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |  | |  | | |  | |  | | |  |  |  |  |  |  |  | | 407 615,93 | |
| 53 | Г. Тихвин, микрорайон 3, д. 22 | 212 440,93 | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |  | |  | | |  | |  | | |  |  |  |  |  |  |  | | 212 440,93 | |
| 54 | Г. Тихвин, микрорайон 3, д. 27 | 308 894,69 | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |  | |  | | |  | |  | | |  |  |  |  |  |  |  | | 308 894,69 | |
| 55 | Г. Тихвин, микрорайон 3, д. 28 | 193 123,00 | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |  | |  | | |  | |  | | |  |  |  |  |  |  |  | | 193 123,00 | |
| 56 | Г. Тихвин, микрорайон 3, д. 29 | 452 140,61 | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |  | |  | | |  | |  | | |  |  |  |  |  |  |  | | 452 140,61 | |
| 57 | Г. Тихвин, микрорайон 3, д. 30 | 307 889,05 | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |  | |  | | |  | |  | | |  |  |  |  |  |  |  | | 307 889,05 | |
| 58 | Г. Тихвин, микрорайон 3, д. 31 | 378 356,38 | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |  | |  | | |  | |  | | |  |  |  |  |  |  |  | | 378 356,38 | |
| 59 | Г. Тихвин, микрорайон 3, д. 32 | 260 090,00 | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |  | |  | | |  | |  | | |  |  |  |  |  |  |  | | 260 090,00 | |
| 60 | Г. Тихвин, микрорайон 3, д. 35 | 212 278,69 | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |  | |  | | |  | |  | | |  |  |  |  |  |  |  | | 212 278,69 | |
| 61 | Г. Тихвин, микрорайон 3, д. 41а | 6 830 371,20 | | 6 830 371,20 | | 1 119 846,00 | | 5 533 411,20 | | 177 114,00 | |  | |  |  |  | |  | | |  | |  | | |  |  |  |  |  |  |  | |  | |
| 62 | Г. Тихвин, микрорайон 3, д. 6 | 143 706,29 | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |  | |  | | |  | |  | | |  |  |  |  |  |  |  | | 143 706,29 | |
| 63 | Г. Тихвин, микрорайон 3, д. 7 | 346 366,60 | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |  | |  | | |  | |  | | |  |  |  |  |  |  |  | | 346 366,60 | |
| 64 | Г. Тихвин, микрорайон 3, д. 8 | 188 066,62 | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |  | |  | | |  | |  | | |  |  |  |  |  |  |  | | 188 066,62 | |
| 65 | Г. Тихвин, микрорайон 4, д. 12 | 5 871 145,20 | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  | 5 871 145,20 | |  | | |  | |  | | |  |  |  |  |  |  |  | |  | |
| 66 | Г. Тихвин, микрорайон 4, д. 13 | 3 890 877,60 | | 3 890 877,60 | | 3 890 877,60 | |  | |  | |  | |  |  |  | |  | | |  | |  | | |  |  |  |  |  |  |  | |  | |
| 67 | Г. Тихвин, микрорайон 4, д. 16 | 168 142,85 | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |  | |  | | |  | |  | | |  |  |  |  |  |  |  | | 168 142,85 | |
| 68 | Г. Тихвин, микрорайон 4, д. 18 | 165 321,54 | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |  | |  | | |  | |  | | |  |  |  |  |  |  |  | | 165 321,54 | |
| 69 | Г. Тихвин, микрорайон 4, д. 19 | 167 375,21 | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |  | |  | | |  | |  | | |  |  |  |  |  |  |  | | 167 375,21 | |
| 70 | Г. Тихвин, микрорайон 4, д. 20 | 170 246,35 | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |  | |  | | |  | |  | | |  |  |  |  |  |  |  | | 170 246,35 | |
| 71 | Г. Тихвин, микрорайон 4, д. 21 | 93 320,96 | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |  | |  | | |  | |  | | |  |  |  |  |  |  |  | | 93 320,96 | |
| 72 | Г. Тихвин, микрорайон 4, д. 22 | 239 380,02 | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |  | |  | | |  | |  | | |  |  |  |  |  |  |  | | 239 380,02 | |
| 73 | Г. Тихвин, микрорайон 4, д. 23 | 247 668,06 | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |  | |  | | |  | |  | | |  |  |  |  |  |  |  | | 247 668,06 | |
| 74 | Г. Тихвин, микрорайон 4, д. 25 | 209 547,92 | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |  | |  | | |  | |  | | |  |  |  |  |  |  |  | | 209 547,92 | |
| 75 | Г. Тихвин, микрорайон 4, д. 26 | 441 218,98 | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |  | |  | | |  | |  | | |  |  |  |  |  |  |  | | 441 218,98 | |
| 76 | Г. Тихвин, микрорайон 4, д. 27 | 451 247,72 | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |  | |  | | |  | |  | | |  |  |  |  |  |  |  | | 451 247,72 | |
| 77 | Г. Тихвин, микрорайон 4, д. 28 | 522 745,13 | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |  | |  | | |  | |  | | |  |  |  |  |  |  |  | | 522 745,13 | |
| 78 | Г. Тихвин, микрорайон 4, д. 3 | 509 870,76 | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |  | |  | | |  | |  | | |  |  |  |  |  |  |  | | 509 870,76 | |
| 79 | Г. Тихвин, микрорайон 4, д. 31 | 262 103,02 | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |  | |  | | |  | |  | | |  |  |  |  |  |  |  | | 262 103,02 | |
| 80 | Г. Тихвин, микрорайон 4, д. 33 | 7 207 272,05 | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  | 6 877 819,00 | |  | | |  | |  | | |  |  |  |  |  |  |  | | 329 453,05 | |
| 81 | Г. Тихвин, микрорайон 4, д. 34 | 334 844,78 | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |  | |  | | |  | |  | | |  |  |  |  |  |  |  | | 334 844,78 | |
| 82 | Г. Тихвин, микрорайон 4, д. 4 | 268 766,38 | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |  | |  | | |  | |  | | |  |  |  |  |  |  |  | | 268 766,38 | |
| 83 | Г. Тихвин, микрорайон 4, д. 40 | 401 934,58 | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |  | |  | | |  | |  | | |  |  |  |  |  |  |  | | 401 934,58 | |
| 84 | Г. Тихвин, микрорайон 4, д. 5 | 265 066,96 | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |  | |  | | |  | |  | | |  |  |  |  |  |  |  | | 265 066,96 | |
| 85 | Г. Тихвин, микрорайон 4, д. 6 | 455 214,24 | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |  | |  | | |  | |  | | |  |  |  |  |  |  |  | | 455 214,24 | |
| 86 | Г. Тихвин, микрорайон 4, д. 8 | 1 035 917,77 | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |  | |  | | |  | |  | | |  |  |  |  |  |  |  | | 1 035 917,77 | |
| 87 | Г. Тихвин, микрорайон 4, д. 9 | 1 049 252,86 | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |  | |  | | |  | |  | | |  |  |  |  |  |  |  | | 1 049 252,86 | |
| 88 | Г. Тихвин, микрорайон 5, д. 1 | 635 013,13 | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |  | |  | | |  | |  | | |  |  |  |  |  |  |  | | 635 013,13 | |
| 89 | Г. Тихвин, микрорайон 5, д. 15 | 285 048,58 | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |  | |  | | |  | |  | | |  |  |  |  |  |  |  | | 285 048,58 | |
| 90 | Г. Тихвин, микрорайон 5, д. 16 | 283 949,62 | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |  | |  | | |  | |  | | |  |  |  |  |  |  |  | | 283 949,62 | |
| 91 | Г. Тихвин, микрорайон 5, д. 17 | 337 832,56 | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |  | |  | | |  | |  | | |  |  |  |  |  |  |  | | 337 832,56 | |
| 92 | Г. Тихвин, микрорайон 5, д. 18 | 337 832,56 | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |  | |  | | |  | |  | | |  |  |  |  |  |  |  | | 337 832,56 | |
| 93 | Г. Тихвин, микрорайон 5, д. 2 | 468 985,46 | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |  | |  | | |  | |  | | |  |  |  |  |  |  |  | | 468 985,46 | |
| 94 | Г. Тихвин, микрорайон 5, д. 21 | 719 170,00 | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |  | |  | | |  | |  | | |  |  |  |  |  |  |  | | 719 170,00 | |
| 95 | Г. Тихвин, микрорайон 5, д. 22 | 351 500,75 | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |  | |  | | |  | |  | | |  |  |  |  |  |  |  | | 351 500,75 | |
| 96 | Г. Тихвин, микрорайон 5, д. 24 | 1 947 397,73 | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |  | |  | | |  | |  | | |  |  |  |  |  |  |  | | 1 947 397,73 | |
| 97 | Г. Тихвин, микрорайон 5, д. 29а | 275 810,52 | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |  | |  | | |  | |  | | |  |  |  |  |  |  |  | | 275 810,52 | |
| 98 | Г. Тихвин, микрорайон 5, д. 29б | 275 810,52 | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |  | |  | | |  | |  | | |  |  |  |  |  |  |  | | 275 810,52 | |
| 99 | Г. Тихвин, микрорайон 5, д. 41, кор. 1 | 2 366 146,80 | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  | 2 366 146,80 | |  | | |  | |  | | |  |  |  |  |  |  |  | |  | |
| 100 | Г. Тихвин, микрорайон 5, д. 41, кор. 2 | 2 665 672,80 | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  | 2 665 672,80 | |  | | |  | |  | | |  |  |  |  |  |  |  | |  | |
| 101 | Г. Тихвин, микрорайон 5, д. 5 | 351 792,66 | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |  | |  | | |  | |  | | |  |  |  |  |  |  |  | | 351 792,66 | |
| 102 | Г. Тихвин, микрорайон 5, д. 7 | 250 459,98 | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |  | |  | | |  | |  | | |  |  |  |  |  |  |  | | 250 459,98 | |
| 103 | Г. Тихвин, микрорайон 5, д. 8 | 341 146,58 | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |  | |  | | |  | |  | | |  |  |  |  |  |  |  | | 341 146,58 | |
| 104 | Г. Тихвин, микрорайон 6, д. 1 | 722 052,31 | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |  | |  | | |  | |  | | |  |  |  |  |  |  |  | | 722 052,31 | |
| 105 | Г. Тихвин, микрорайон 6, д. 15 | 469 071,70 | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |  | |  | | |  | |  | | |  |  |  |  |  |  |  | | 469 071,70 | |
| 106 | Г. Тихвин, микрорайон 6, д. 16 | 779 188,84 | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |  | |  | | |  | |  | | |  |  |  |  |  |  |  | | 779 188,84 | |
| 107 | Г. Тихвин, микрорайон 6, д. 17 | 153 084,47 | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |  | |  | | |  | |  | | |  |  |  |  |  |  |  | | 153 084,47 | |
| 108 | Г. Тихвин, микрорайон 6, д. 19 | 404 747,15 | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |  | |  | | |  | |  | | |  |  |  |  |  |  |  | | 404 747,15 | |
| 109 | Г. Тихвин, микрорайон 6, д. 2 | 338 399,21 | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |  | |  | | |  | |  | | |  |  |  |  |  |  |  | | 338 399,21 | |
| 110 | Г. Тихвин, микрорайон 6, д. 20 | 277 596,31 | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |  | |  | | |  | |  | | |  |  |  |  |  |  |  | | 277 596,31 | |
| 111 | Г. Тихвин, микрорайон 6, д. 21 | 279 965,94 | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |  | |  | | |  | |  | | |  |  |  |  |  |  |  | | 279 965,94 | |
| 112 | Г. Тихвин, микрорайон 6, д. 23 | 404 747,15 | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |  | |  | | |  | |  | | |  |  |  |  |  |  |  | | 404 747,15 | |
| 113 | Г. Тихвин, микрорайон 6, д. 24 | 4 295 211,60 | | 4 295 211,60 | | 4 295 211,60 | |  | |  | |  | |  |  |  | |  | | |  | |  | | |  |  |  |  |  |  |  | |  | |
| 114 | Г. Тихвин, микрорайон 6, д. 3 | 635 167,33 | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |  | |  | | |  | |  | | |  |  |  |  |  |  |  | | 635 167,33 | |
| 115 | Г. Тихвин, микрорайон 6, д. 4 | 559 776,07 | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |  | |  | | |  | |  | | |  |  |  |  |  |  |  | | 559 776,07 | |
| 116 | Г. Тихвин, микрорайон 6, д. 5 | 568 648,42 | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |  | |  | | |  | |  | | |  |  |  |  |  |  |  | | 568 648,42 | |
| 117 | Г. Тихвин, микрорайон 6, д. 6 | 1 461 164,60 | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |  | |  | | |  | |  | | |  |  |  |  |  |  |  | | 1 461 164,60 | |
| 118 | Г. Тихвин, микрорайон 6, д. 7 | 411 098,93 | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |  | |  | | |  | |  | | |  |  |  |  |  |  |  | | 411 098,93 | |
| 119 | Г. Тихвин, пр. Шведский, д. 3 | 601 205,31 | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |  | |  | | |  | |  | | |  |  |  |  |  |  |  | | 601 205,31 | |
| 120 | Г. Тихвин, ул. Борисова, д. 2 | 6 363 085,03 | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  | 6 091 789,20 | |  | | |  | |  | | |  |  |  |  |  |  |  | | 271 295,83 | |
| 121 | Г. Тихвин, ул. Карла Маркса, д. 11 | 217 412,24 | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |  | |  | | |  | |  | | |  |  |  |  |  |  |  | | 217 412,24 | |
| 122 | Г. Тихвин, ул. Коммунаров, д. 4 | 180 541,73 | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |  | |  | | |  | |  | | |  |  |  |  |  |  |  | | 180 541,73 | |
| 123 | Г. Тихвин, ул. Коммунаров, д. 8 | 223 050,20 | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |  | |  | | |  | |  | | |  |  |  |  |  |  |  | | 223 050,20 | |
| 124 | Г. Тихвин, ул. Ленинградская, д. 143 | 5 941 741,24 | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  | 5 753 831,04 | |  | | |  | |  | | |  |  |  |  |  |  |  | | 187 910,20 | |
| 125 | Г. Тихвин, ул. Ленинградская, д. 76 | 179 791,82 | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |  | |  | | |  | |  | | |  |  |  |  |  |  |  | | 179 791,82 | |
| 126 | Г. Тихвин, ул. Московская, д. 5 | 271 341,56 | | 0,00 | |  | |  | |  | |  | |  |  |  | |  | | |  | |  | | |  |  |  |  |  |  |  | | 271 341,56 | |
| 127 | Г. Тихвин, ул. Новгородская, д. 23 | 2 652 284,52 | | 2 423 325,00 | | 573 363,00 | | 1 849 962,00 | |  | |  | |  |  |  | |  | | |  | |  | | |  |  |  |  |  |  |  | | 228 959,52 | |
| 128 | Г. Тихвин, ул. Ново-Советская, д. 4а | 554 419,55 | | 0,00 | |  | |  | |  | |  | |  |  |  | |  | | |  | |  | | |  |  |  |  |  |  |  | | 554 419,55 | |
| 129 | Г. Тихвин, ул. Орловская, д. 2 | 736 401,96 | | 586 803,00 | | 586 803,00 | |  | |  | |  | |  |  |  | |  | | |  | |  | | |  |  |  |  |  |  |  | | 149 598,96 | |
| 130 | Г. Тихвин, ул. Пролетарской Диктатуры, д. 29 | 315 494,78 | | 0,00 | |  | |  | |  | |  | |  |  |  | |  | | |  | |  | | |  |  |  |  |  |  |  | | 315 494,78 | |
| 131 | Г. Тихвин, ул. Советская, д. 52 | 87 491,75 | | 0,00 | |  | |  | |  | |  | |  |  |  | |  | | |  | |  | | |  |  |  |  |  |  |  | | 87 491,75 | |
| 132 | Г. Тихвин, ул. Советская, д. 54 | 630 944,78 | | 573 363,00 | | 573 363,00 | |  | |  | |  | |  |  |  | |  | | |  | |  | | |  |  |  |  |  |  |  | | 57 581,78 | |
| 133 | Г. Тихвин, ул. Танкистов, д. 36 | 241 578,68 | | 0,00 | |  | |  | |  | |  | |  |  |  | |  | | |  | |  | | |  |  |  |  |  |  |  | | 241 578,68 | |
| 134 | Г. Тихвин, ул. Труда, д. 25а | 290 292,44 | | 0,00 | |  | |  | |  | |  | |  |  |  | |  | | |  | |  | | |  |  |  |  |  |  |  | | 290 292,44 | |
| 135 | Г. Тихвин, ул. Труда, д. 26 | 176 579,08 | | 0,00 | |  | |  | |  | |  | |  |  |  | |  | | |  | |  | | |  |  |  |  |  |  |  | | 176 579,08 | |
| 136 | Г. Тихвин, ул. Труда, д. 27 | 180 113,30 | | 0,00 | |  | |  | |  | |  | |  |  |  | |  | | |  | |  | | |  |  |  |  |  |  |  | | 180 113,30 | |
| 137 | Г. Тихвин, ул. Труда, д. 28 | 131 189,47 | | 0,00 | |  | |  | |  | |  | |  |  |  | |  | | |  | |  | | |  |  |  |  |  |  |  | | 131 189,47 | |
| 138 | Г. Тихвин, ул. Юных Разведчиков, д. 9 | 290 770,44 | | 0,00 | |  | |  | |  | |  | |  |  |  | |  | | |  | |  | | |  |  |  |  |  |  |  | | 290 770,44 | |
| 139 | Г. Тихвин, ул. Учебный городок, д. 5 | 2 453 242,12 | | 2 122 429,20 | | 2 122 429,20 | |  | |  | |  | |  |  |  | |  | | |  | |  | | |  |  |  |  |  |  |  | | 330 812,92 | |
| 140 | Г. Тихвин, ул. Учебный городок, д. 6 | 2 453 959,63 | | 2 122 429,20 | | 2 122 429,20 | |  | |  | |  | |  |  |  | |  | | |  | |  | | |  |  |  |  |  |  |  | | 331 530,43 | |
| 141 | Пос. Берёзовик, д. 34 | 193 807,68 | | 0,00 | |  | |  | |  | |  | |  |  |  | |  | | |  | |  | | |  |  |  |  |  |  |  | | 193 807,68 | |
| 142 | Пос. Берёзовик, ул. Ястребова, д. 11 | 120 532,84 | | 0,00 | |  | |  | |  | |  | |  |  |  | |  | | |  | |  | | |  |  |  |  |  |  |  | | 120 532,84 | |
| 143 | Пос. Красава, ул. Вокзальная, д. 3 | 202 300,28 | | 0,00 | |  | |  | |  | |  | |  |  |  | |  | | |  | |  | | |  |  |  |  |  |  |  | | 202 300,28 | |
| 144 | Пос. Красава, ул. Вокзальная, д. 4 | 226 729,73 | | 0,00 | |  | |  | |  | |  | |  |  |  | |  | | |  | |  | | |  |  |  |  |  |  |  | | 226 729,73 | |
| 145 | Пос. Красава, ул. Комсомольская, д. 9а | 201 409,33 | | 0,00 | |  | |  | |  | |  | |  |  |  | |  | | |  | |  | | |  |  |  |  |  |  |  | | 201 409,33 | |
| 146 | Пос. Красава, ул. Комсомольская, д. 10а | 2 614 357,75 | | 0,00 | |  | |  | |  | |  | |  | 923,00 | 2 614 357,75 | |  | | |  | |  | | |  |  |  |  |  |  |  | |  | |
| 147 | Пос. Красава, ул. Комсомольская, д. 5 | 180 163,39 | | 0,00 | |  | |  | |  | |  | |  |  |  | |  | | |  | |  | | |  |  |  |  |  |  |  | | 180 163,39 | |
| 148 | Пос. Красава, ул. Комсомольская, д. 6 | 228 417,28 | | 0,00 | |  | |  | |  | |  | |  |  |  | |  | | |  | |  | | |  |  |  |  |  |  |  | | 228 417,28 | |
| 149 | Пос. Красава, ул. Комсомольская, д. 7 | 260 504,56 | | 0,00 | |  | |  | |  | |  | |  |  |  | |  | | |  | |  | | |  |  |  |  |  |  |  | | 260 504,56 | |
| 150 | Пос. Царицыно Озеро, д. 1 | 2 061 841,94 | | 1 770 483,60 | | 1 770 483,60 | |  | |  | |  | |  |  |  | |  | | |  | |  | | |  |  |  |  |  |  |  | | 291 358,34 | |
| 151 | Пос. Царицыно Озеро, д. 2 | 2 038 554,06 | | 1 791 846,00 | | 1 791 846,00 | |  | |  | |  | |  |  |  | |  | | |  | |  | | |  |  |  |  |  |  |  | | 246 708,06 | |
| Итого по муниципальному образованию | | | 122 702 309,93 | | 34 865 665,80 | | 27 305 178,60 | | 7 383 373,20 | | 177 114,00 | | 0,00 | 0,00 | 923,00 | 44 939 023,79 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 897 620,34 | | |
| **Итого по Тихвинский муниципальному району** | | | **125 186 113,87** | | **34 865 665,80** | | **27 305 178,60** | | **7 383 373,20** | | **177 114,00** | | **0,00** | **0,00** | **923,00** | **44 939 023,79** | | **0,00** | | | **0,00** | | **0,00** | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **45 381 424,28** | | |
| **Строительный контроль** | | | **1 707 820,36** | |  | |  | |  | |  | |  |  |  |  |  | | |  | |  | | |  | |  |  |  |  |  |  |  | | |
| **Итого со строительным контролем по Тихвинскому муниципальному району** | | | **126 893 934,22** | |  | |  | |  | |  | |  |  |  |  |  | | |  | |  | | |  | |  |  |  |  |  |  |  | | |

**Раздел IV. Перечень многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту в 2022 году, за счет средств собственников, формирующих фонд капитального ремонта на счетах регионального оператора**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | Адрес МКД | Стоимость капитального ремонта ВСЕГО | Виды работ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ремонт внутридомовых инженерных систем | | | | | | Ремонт крыши | | | | | Ремонт подвальных помещений | | Ремонт фасада | | Подъезд | Ремонт и утепление фасада | | | Ремонт фундамента | | | | | Установка коллективных (общедомовых) ПУ и УУ | | | Проектные работы(ФОНД) |
| Всего работ по инженерным системам | Ремонт сетей электроснабжения | Ремонт сетей теплоснабжения | Ремонт сетей холодного водоснабжения | Ремонт сетей горячего водоснабжения | Ремонт систем водоотведения |  | | | | |  | |  | |  |  | | |  | | | | |  | | |  |
|
|
|  |  | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | кв.м. | | руб. | | кв.м. | | руб. | кв.м. | руб. | руб. | кв.м. | руб. | куб.м. | | | руб. | | руб. | | | руб. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | 20 | | 21 | | | 22 | |
| **Тихвинский муниципальный район** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Муниципальное образование Тихвинское городское поселение** | | |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  | | |  | |
| 1 | Г. Тихвин, микрорайон 1, д. 10 | 31 410 492,00 |  |  |  |  |  |  |  | |  | | 924,00 | | 31 410 492,00 |  |  |  |  |  |  | | |  | |  | | |  | |
| 2 | Г. Тихвин, микрорайон 1, д. 11 | 24 493 434,00 |  |  |  |  |  |  |  | |  | | 1 297,00 | | 24 493 434,00 |  |  |  |  |  |  | | |  | |  | | |  | |
| 3 | Г. Тихвин, микрорайон 1, д. 27 | 7 206 192,00 |  |  |  |  |  |  |  | |  | | 603,70 | | 7 206 192,00 |  |  |  |  |  |  | | |  | |  | | |  | |
| 4 | Г. Тихвин, микрорайон 1, д. 27а | 12 130 128,00 |  |  |  |  |  |  |  | |  | | 732,40 | | 12 130 128,00 |  |  |  |  |  |  | | |  | |  | | |  | |
| 5 | Г. Тихвин, микрорайон 1, д. 28 | 12 855 657,60 |  |  |  |  |  |  |  | |  | | 919,40 | | 12 855 657,60 |  |  |  |  |  |  | | |  | |  | | |  | |
| 6 | Г. Тихвин, микрорайон 1, д. 29 | 17 798 672,40 |  |  |  |  |  |  |  | |  | | 1 336,20 | | 17 798 672,40 |  |  |  |  |  |  | | |  | |  | | |  | |
| 7 | Г. Тихвин, микрорайон 1, д. 40 | 6 165 202,80 |  |  |  |  |  |  |  | |  | | 298,20 | | 6 165 202,80 |  |  |  |  |  |  | | |  | |  | | |  | |
| 8 | Г. Тихвин, микрорайон 1, д. 41 | 19 030 845,60 |  |  |  |  |  |  |  | |  | | 1 293,90 | | 19 030 845,60 |  |  |  |  |  |  | | |  | |  | | |  | |
| 9 | Г. Тихвин, микрорайон 1, д. 42 | 14 382 988,80 |  |  |  |  |  |  |  | |  | | 1 421,00 | | 14 382 988,80 |  |  |  |  |  |  | | |  | |  | | |  | |
| 10 | Г. Тихвин, микрорайон 1, д. 43 | 15 472 753,20 |  |  |  |  |  |  |  | |  | | 784,00 | | 15 472 753,20 |  |  |  |  |  |  | | |  | |  | | |  | |
| 11 | Г. Тихвин, микрорайон 1, д. 44 | 15 537 789,60 |  |  |  |  |  |  |  | |  | | 988,20 | | 15 537 789,60 |  |  |  |  |  |  | | |  | |  | | |  | |
| 12 | Г. Тихвин, микрорайон 1, д. 45 | 12 871 135,20 |  |  |  |  |  |  |  | |  | | 990,00 | | 12 871 135,20 |  |  |  |  |  |  | | |  | |  | | |  | |
| 13 | Г. Тихвин, микрорайон 1, д. 9 | 4 774 275,02 |  |  |  |  |  |  |  | |  | | 130,00 | | 4 774 275,02 |  |  |  |  |  |  | | |  | |  | | |  | |
| 14 | Г. Тихвин, микрорайон 3, д. 1 | 7 195 778,69 |  |  |  |  |  |  |  | |  | | 939,00 | | 7 195 778,69 |  |  |  |  |  |  | | |  | |  | | |  | |
| 15 | Г. Тихвин, микрорайон 3, д. 24 | 22 038 981,60 |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  |  |  |  | 3 400,00 | 22 038 981,60 |  | | |  | |  | | |  | |
| 16 | Г. Тихвин, микрорайон 3, д. 25 | 20 973 739,20 |  |  |  |  |  |  |  | |  | | 992,00 | | 20 973 739,20 |  |  |  |  |  |  | | |  | |  | | |  | |
| 17 | Г. Тихвин, микрорайон 3, д. 33 | 6 054 612,00 |  |  |  |  |  |  |  | |  | | 412,00 | | 6 054 612,00 |  |  |  |  |  |  | | |  | |  | | |  | |
| 18 | Г. Тихвин, микрорайон 3, д. 34 | 16 604 458,80 |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  |  |  |  | 2 150,00 | 16 604 458,80 |  | | |  | |  | | |  | |
| 19 | Г. Тихвин, микрорайон 3, д. 41а | 3 656 646,00 |  |  |  |  |  |  |  | |  | | 298,20 | | 3 656 646,00 |  |  |  |  |  |  | | |  | |  | | |  | |
| 20 | Г. Тихвин, микрорайон 4, д. 10 | 13 212 120,00 |  |  |  |  |  |  |  | |  | | 798,00 | | 13 212 120,00 |  |  |  |  |  |  | | |  | |  | | |  | |
| 21 | Г. Тихвин, микрорайон 4, д. 11 | 29 630 678,40 |  |  |  |  |  |  |  | | 8 595 465,60 | | 1 053,00 | | 21 035 212,80 |  |  |  |  |  |  | | |  | |  | | |  | |
| 22 | Г. Тихвин, микрорайон 4, д. 12 | 21 269 676,00 |  |  |  |  |  |  |  | |  | | 1 055,50 | | 21 269 676,00 |  |  |  |  |  |  | | |  | |  | | |  | |
| 23 | Г. Тихвин, микрорайон 4, д. 15 | 9 499 512,00 |  |  |  |  |  |  |  | |  | | 932,52 | | 9 499 512,00 |  |  |  |  |  |  | | |  | |  | | |  | |
| 24 | Г. Тихвин, микрорайон 4, д. 2 | 16 510 256,40 |  |  |  |  |  |  |  | |  | | 903,30 | | 16 510 256,40 |  |  |  |  |  |  | | |  | |  | | |  | |
| 25 | Г. Тихвин, микрорайон 4, д. 28 | 4 029 440,50 |  |  |  |  |  |  |  | | 4 029 440,50 | |  | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  | | |  | |
| 26 | Г. Тихвин, микрорайон 4, д. 33 | 200 711,80 |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  | | | 200 711,80 | |
| 27 | Г. Тихвин, микрорайон 4, д. 37 | 12 345 360,00 |  |  |  |  |  |  |  | |  | | 961,76 | | 12 345 360,00 |  |  |  |  |  |  | | |  | |  | | |  | |
| 28 | Г. Тихвин, микрорайон 5, д. 3 | 21 153 924,00 |  |  |  |  |  |  |  | |  | | 1 661,00 | | 21 153 924,00 |  |  |  |  |  |  | | |  | |  | | |  | |
| 29 | Г. Тихвин, микрорайон 5, д. 41, кор. 1 | 3 600 750,00 |  |  |  |  |  |  |  | |  | | 500,87 | | 3 600 750,00 |  |  |  |  |  |  | | |  | |  | | |  | |
| 30 | Г. Тихвин, микрорайон 5, д. 41, кор. 2 | 8 441 776,80 |  |  |  |  |  |  |  | |  | | 410,80 | | 8 441 776,80 |  |  |  |  |  |  | | |  | |  | | |  | |
| 31 | Г. Тихвин, микрорайон 5, д. 6 | 7 573 975,62 |  |  |  |  |  |  | 1 175,00 | | 7 138 670,00 | |  | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  | | | 435 305,62 | |
| 32 | Г. Тихвин, микрорайон 6, д. 5 | 8 207 375,00 |  |  |  |  |  |  | 1 175,00 | | 8 207 375,00 | |  | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  | | |  | |
| 33 | Г. Тихвин, микрорайон 6, д. 17 | 1 147 893,06 |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  | | | 1 147 893,06 | |
| 34 | Г. Тихвин, микрорайон 6, д. 24 | 16 021 524,00 |  |  |  |  |  |  |  | |  | | 871,30 | | 16 021 524,00 |  |  |  |  |  |  | | |  | |  | | |  | |
| 35 | Г. Тихвин, пр. Шведский, д. 3 | 10 567 701,60 |  |  |  |  |  |  |  | |  | | 1 220,34 | | 10 567 701,60 |  |  |  |  |  |  | | |  | |  | | |  | |
| 36 | Г. Тихвин, ул. Борисова, д. 2 | 12 609 442,80 |  |  |  |  |  |  |  | |  | | 940,20 | | 12 609 442,80 |  |  |  |  |  |  | | |  | |  | | |  | |
| 37 | Г. Тихвин, ул. Новгородская, д. 23 | 267 051,70 |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  | | | 267 051,70 | |
| 38 | Г. Тихвин, ул. Новгородская, д. 37 | 4 807 714,80 |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  |  |  |  | 740,00 | 4 807 714,80 |  | | |  | |  | | |  | |
| 39 | Г. Тихвин, ул. Труда, д. 28 | 2 548 370,40 |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  |  |  |  | 280,00 | 2 548 370,40 |  | | |  | |  | | |  | |
| 40 | Г. Тихвин, ул. Учебный городок, д. 5 | 3 059 901,60 |  |  |  |  |  |  |  | |  | | 781,40 | | 3 059 901,60 |  |  |  |  |  |  | | |  | |  | | |  | |
| 41 | Г. Тихвин, ул. Учебный городок, д. 6 | 2 930 988,00 |  |  |  |  |  |  |  | |  | | 196,80 | | 2 930 988,00 |  |  |  |  |  |  | | |  | |  | | |  | |
| 42 | Г. Тихвин, ул. Учебный городок, д. 7 | 3 076 215,60 |  |  |  |  |  |  |  | |  | | 781,40 | | 3 076 215,60 |  |  |  |  |  |  | | |  | |  | | |  | |
| 43 | Пос. Красава, ул. Вокзальная, д. 3 | 7 087 995,60 |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  |  |  |  | 599,40 | 7 087 995,60 |  | | |  | |  | | |  | |
| 44 | Пос. Красава, ул. Вокзальная, д. 4 | 6 207 260,40 |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  |  |  |  | 686,70 | 6 207 260,40 |  | | |  | |  | | |  | |
| 45 | Пос. Красава, ул. Комсомольская, д. 5 | 3 758 907,60 |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  |  |  |  | 501,20 | 3 758 907,60 |  | | |  | |  | | |  | |
| 46 | Пос. Красава, ул. Комсомольская, д. 7 | 9 162 397,20 |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  |  |  |  | 900,00 | 9 162 397,20 |  | | |  | |  | | |  | |
| 47 | Пос. Красава, ул. Комсомольская, д. 8 | 5 483 093,51 |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  |  |  |  | 487,50 | 5 483 093,51 |  | | |  | |  | | |  | |
| Итого по муниципальному образованию | | 515 065 796,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 350,00 | | 27 970 951,10 | | 27 427,39 | | 407 344 703,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 744,80 | 77 699 179,91 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | 2 050 962,18 | |
| **Муниципальное образование Шугозерское сельское поселение** | | |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | | |  |  |  |  | | | | |  | |  | | |  | | |
| 48 | Дер. Мошково, ул. Солнечная, д. 23 | 341 166,60 |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  | | | 341 166,60 | |
| 49 | Дер. Шуйга, ул. Советская, д. 13 | 200 416,70 |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  | | | 200 416,70 | |
| 50 | Пос. Шугозеро, ул. Капшинская, д. 3 | 302 288,29 |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  | | | 302 288,29 | |
| 51 | Пос. Шугозеро, ул. Капшинская, д. 7 | 275 690,37 |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  | | | 275 690,37 | |
| 52 | Пос. Шугозеро, ул. Лесная, д. 3 | 215 772,52 |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  | | | 215 772,52 | |
| 53 | Пос. Шугозеро, ул. Лесная, д. 4 | 87 763,33 |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  | | | 87 763,33 | |
| 54 | Пос. Шугозеро, ул. Советская, д. 16 | 494 957,02 |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  | | | 494 957,02 | |
| 55 | Пос. Шугозеро, ул. Советская, д. 39 | 84 122,09 |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  | | | 84 122,09 | |
| 56 | Пос. Шугозеро, ул. Советская, д. 49 | 86 089,78 |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  | | | 86 089,78 | |
| 57 | Пос. Шугозеро, ул. Советская, д. 50 | 86 531,74 |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  | | | 86 531,74 | |
| 58 | Пос. Шугозеро, ул. Советская, д. 58 | 193 578,77 |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  | | | 193 578,77 | |
| 59 | Пос. Шугозеро, ул. Советская, д. 59 | 3 862 225,26 | 3 862 225,26 |  |  |  |  | 3 862 225,26 |  | |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  | | |  | |
| 60 | Пос. Шугозеро, ул. Советская, д. 60 | 193 578,77 |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  | | | 193 578,77 | |
| 61 | Пос. Шугозеро, ул. Советская, д. 70 | 198 937,00 |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  | | | 198 937,00 | |
| 62 | Пос. Шугозеро, ул. Советская, д. 72 | 200 065,03 |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  | | | 200 065,03 | |
| 63 | Пос. Шугозеро, ул. Школьная, д. 13а | 367 449,90 |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  | | | 367 449,90 | |
| 64 | Пос. Шугозеро, ул. Школьная, д. 2 | 453 447,64 |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  | | | 453 447,64 | |
| 65 | Пос. Шугозеро, ул. Школьная, д. 4 | 1 990 549,94 | 1 990 549,94 |  |  |  |  | 1 990 549,94 |  | |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  | | |  | |
| 66 | Пос. Шугозеро, ул. Школьная, д. 15 | 4 180 771,09 | 4 180 771,09 |  |  |  |  | 4 180 771,09 |  | |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  | | |  | |
| 67 | Пос. Шугозеро, ул. Школьная, д. 22 | 190 780,98 |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  | | | 190 780,98 | |
| Итого по муниципальному образованию | | 14 006 182,82 | 10 033 546,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 033 546,29 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | 3 972 636,53 | |
| **Итого по Тихвинский муниципальному району** | | **529 071 979,72** | **10 033 546,29** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **10 033 546,29** | **2 350,00** | | **27 970 951,10** | | **27 427,39** | | **407 344 703,71** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **9 744,80** | **77 699 179,91** | **0,00** | | | **0,00** | | **0,00** | | | **6 023 598,71** | |
| **Строительный контроль** | | **11 193 235,35** |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  | | |  | |
| **Итого со строительным контролем по Тихвинскому муниципальному району** | | **540 265 215,07** |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  | | |  | |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Тихвинского района

от 3 февраля 2022г. №01-209-а

(приложение №2)

**Краткосрочный план реализации в 2020-2022 годах Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области**

**Раздел I. Перечень многоквартирных домов, в которых будет проводиться капитальный ремонт лифтового оборудования в 2020-2022 годах, за счет средств собственников, формирующих фонд капитального ремонта на счетах регионального оператора**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п\п | Адрес МКД | Год | | Материал стен | Количество этажей | Количество лифтов | Количество подъездов | общая площадь МКД, всего | Площадь помещений МКД: | | Количество жителей, зарегистрированных в МКД | Стоимость капитального ремонта за счет средств собственников помещений в МКД | Плановая дата завершения работ | способ формирования фонда капитального ремонта |
| ввода в эксплуатацию | завершение последнего капитального ремонта | всего: | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан |
| кв.м | кв.м | кв.м | чел. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| **Тихвинский муниципальный район** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Муниципальное образование Тихвинское городское поселение** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Г. Тихвин, микрорайон 1а, д. 45 | 1995 |  | панель | 9 | 2 | 2 | 5 566,20 | 4 027,80 | 2 440,90 | 423 | 5 240 807,34 | 30.12.2022 | РО |
| 2 | Г. Тихвин, ул. Советская, д. 1 | 1994 |  | панель | 10 | 2 | 2 | 3 864,00 | 4 108,50 | 2 258,70 | 360 | 5 259 843,75 | 30.12.2022 | РО |
| 3 | Г. Тихвин, ул. Машиностроителей, д.46 | 1988 |  | панель | 9 | 5 | 5 | 14 841,10 | 10 091,30 | 8 441,60 | 521 | 13 021 927,30 | 30.12.2022 | РО |
| Итого по муниципальному образованию | | x | x | x | x | 9 | x | 24 271,30 | 18 227,60 | 13 141,20 | 1 304 | 23 522 578,39 | x | x |
| **Итого по Тихвинскому муниципальному району** | | **x** | **x** | **x** | **x** | **9** | **x** | **24 271,30** | **18 227,60** | **13 141,20** | **1 304** | **23 522 578,39** | **x** | **x** |
| Осуществление строительного контроля | | **x** | **x** | **x** | **x** | **x** | **x** | **x** | **x** | **x** | **x** | 469 533,39 | х | х |
| **Итого со строительным контролем по Тихвинскому муниципальному району** | | **x** | **x** | **x** | **x** | **x** | **x** | **x** | **x** | **x** | **x** | **23 992 111,78** | **х** | **х** |

**Раздел II. Перечень многоквартирных домов, в которых будет проводиться капитальный ремонт лифтового оборудования в 2020 году,**

**за счет средств собственников, формирующих фонд капитального ремонта на счетах регионального оператора**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п\п | Адрес МКД | Стоимость капитального ремонта ВСЕГО | Ремонт или замена лифтового оборудования | | ТО | Проектные работы |
| руб. | ед. | руб | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Тихвинский муниципальный район** | | | | | | |
| **Муниципальное образование Тихвинское городское поселение** | | | | | | |
| 1 | Г. Тихвин, микрорайон 1а, д. 45 | 5 240 807,34 | 2 | 4 873 758,22 | 121 349,12 | 245 700,00 |
| 2 | Г. Тихвин, ул. Машиностроителей, д.46 | 480 350,00 |  |  |  | 480 350,00 |
| 3 | Г. Тихвин, ул. Советская, д. 1 | 5 259 843,75 | 2 | 4 892 794,63 | 121 349,12 | 245 700,00 |
| Итого по муниципальному образованию | | 10 981 001,09 | 4 | 9 766 552,85 | 242 698,24 | 971 750,00 |
| **Итого по Тихвинскому муниципальному району** | | **10 981 001,09** | **4** | **9 766 552,85** | **242 698,24** | **971 750,00** |
| Осуществление строительного контроля | | 209 004,23 |  |  |  |  |
| **Итого со строительным контролем по Тихвинскому муниципальному району** | | **11 190 005,32** |  |  |  |  |

**Раздел III. Перечень многоквартирных домов, в которых будет проводиться капитальный ремонт лифтового оборудования в 2021 году, за счет средств собственников, формирующих фонд капитального ремонта на счетах регионального оператора**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п\п | Адрес МКД | Стоимость капитального ремонта ВСЕГО | Ремонт или замена лифтового оборудования | | ТО | Проектные работы |
|  |  | руб. | ед. | руб | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Тихвинский муниципальный район** | | | | | | |
| **Муниципальное образование Тихвинское городское поселение** | | | | | | |
| 1 | Г. Тихвин, ул. Машиностроителей, д.46 | 12 541 577,30 | 5 | 12 174 260,00 | 367 317,30 |  |
| Итого по муниципальному образованию |  | 12 541 577,30 | 5 | 12 174 260,00 | 367 317,30 |  |
| **Итого по Тихвинскому муниципальному району** |  | **12 541 577,30** | **5** | **12 174 260,00** | **367 317,30** | **0,00** |
| Осуществление строительного контроля | | 260 529,16 |  |  |  |  |
| **Итого со строительным контролем по Тихвинскому муниципальному району** | | **12 802 106,46** |  |  |  |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Тихвинского района

от 3 февраля 2022г. №01-209-а

(приложение №3)

**Краткосрочный план реализации в 2020-2022 годах Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области**

**Раздел I. Перечень многоквартирных домов, фасады которых подлежат капитальному ремонту в 2022 году,**

**с учетом мер государственной поддержки**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес МКД | Год | Материал стен | Количество этажей | общая площадь МКД, всего | Количество жителей, зарегистрированных в МКД | ВСЕГО | Стоимость капитального ремонта фасадов, в том числе | | Стоимость капитального ремонта и утепления фасадов, в том числе | | Плановая дата завершения работ | способ формирования фонда капитального ремонта |
| за счет средств областного бюджета | за счет средств собственников | за счет средств областного бюджета | за счет средств собственников |
| кв.м | чел. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| **Тихвинский муниципальный район** | | | | | | | | | | |  |  |  |
| **Муниципальное образование Тихвинское городское поселение** | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Г. Тихвин, микрорайон 4, д. 1 | 1971 | кирпич | 5 | 3617,76 | 112 | 18 802 785,60 |  |  | 13 161 949,92 | 5 640 835,68 | 30.12.2022 | РО |
| 2 | Г. Тихвин, микрорайон 4, д. 35 | 1971 | кирпич | 5 | 3329,52 | 146 | 17 809 909,20 |  |  | 12 466 936,44 | 5 342 972,76 | 30.12.2022 | РО |
| 3 | Г. Тихвин, ул. Плаунская, д. 5 | 1979 | кирпич | 2 | 568,10 | 26 | 5 917 448,40 |  |  | 4 142 213,88 | 1 775 234,52 | 30.12.2022 | РО |
| 4 | Г. Тихвин, ул. Плаунская, д. 7 | 1976 | кирпич | 2 | 399,77 | 20 | 3 811 899,60 |  |  | 2 668 329,72 | 1 143 569,88 | 30.12.2022 | РО |
| Итого по муниципальному образованию | | х | х | х | 7 915,15 | 304 | 46 342 042,80 |  |  | 32 439 429,96 | 13 902 612,84 | х | х |
| **Итого по Тихвинскому муниципальному району** | | **х** | **х** | **х** | **7 915,15** | **304** | **46 342 042,80** | **0,00** | **0,00** | **32 439 429,96** | **13 902 612,84** | **х** | **х** |
| **Строительный контроль** | | **х** | **х** | **х** | **х** | **х** | **991 719,72** |  | **0,000** |  | **991 719,716** | **х** | **х** |
| **Итого со строительным контролем по Тихвинскому муниципальному району** | | **х** | **х** | **х** | **х** | **х** | **47 333 762,52** | **0,00** | **0,00** | **32 439 429,96** | **14 894 332,56** | **х** | **х** |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Тихвинского района

от 3 февраля 2022г. №01-209-а

(приложение №4)

**Краткосрочный план реализации в 2020-2022 годах Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области**

**Раздел I. Перечень многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту в 2020-2022 годах, за счет средств собственников, формирующих фонд капитального ремонта на счетах регионального оператора, являющиеся объектами культурного наследия**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п\п | Адрес МКД | Год | | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | общая площадь МКД, всего | Количество жителей, зарегистрированных в МКД | Стоимость капитального ремонта за счет средств собственников помещений в МКД | Плановая дата завершения работ | способ формирования фонда капитального ремонта |
| ввода в эксплуатацию | завершение последнего капитального ремонта |
|
|  |  | кв.м | чел. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **Тихвинский муниципальный район** | | | | | | | | | | | | | |
| **Муниципальное образование Тихвинское городское поселение** | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Г. Тихвин, пл. Свободы, д. 12 | 1957 |  | кирпич | 2 |  | 341,30 | 21 | 1 210 056,62 | 30.12.2022 | РО |
| 2 | Г. Тихвин, ул. Советская, д. 33 | 1960 |  | дерево | 2 |  | 628,75 | 29 | 297 836,99 | 30.12.2022 | РО |
| 3 | Г. Тихвин, ул. Чернышевская, д. 48 | 1917 |  | дерево | 2 |  | 235,40 | 20 | 263 165,33 | 30.12.2022 | РО |
| Итого по муниципальному образованию | | х | х | х | х | х | 1 205,45 | 70 | 1 771 058,94 | х | х |
| **Итого по Тихвинскому муниципальному району** | | **х** | **х** | **х** | **х** | **х** | **1 205,45** | **70,00** | **1 771 058,94** | **х** | **х** |
| **Строительный контроль** | | **х** | **х** | **х** | **х** | **х** | **х** | **х** | **25 029,83** | **х** | **х** |
| **Итого со строительным контролем по Тихвинскому городскому поселению** | | **х** | **х** | **х** | **х** | **х** | **х** | **х** | **1 796 088,77** | **х** | **х** |

**Раздел II. Перечень многоквартирных домов, являющихся объектами культурного наследия и подлежащие капитальному ремонту в 2020 году за счет средств собственников, формирующих фонд**

**капитального ремонта на счетах регионального оператора**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п\п | Адрес МКД | Стоимость капитального ремонта ВСЕГО | Виды работ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ремонт внутридомовых инженерных систем | | | | | | Ремонт или замена лифтового оборудования, в том числе | | | Ремонт крыши | | Ремонт подвальных помещений | | | Ремонт фасада | | | Ремонт фундамента | | | Установка коллективных (общедомовых) ПУ и УУ | | Проектные работы(ФОНД) |
| Всего работ по инженерным системам | Ремонт сетей электроснабжения | Ремонт сетей теплоснабжения | Ремонт сетей холодного водоснабжения | Ремонт сетей горячего водоснабжения | Ремонт систем водоотведения |  | Ремонт или замена лифтового оборудования | Техническое освидетельствование |  | | |  | | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | ед. | руб. | руб. | кв.м. | руб. | | кв.м. | руб. | | кв.м. | руб. | куб.м. | руб. | руб. | |  | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | 15 | 16 | | 17 | 18 | 20 | 21 | 22 | | 23 | |
| **Тихвинский муниципальный район** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Муниципальное образование Тихвинское городское поселение** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Г. Тихвин, пл. Свободы, д. 12 | 608 616,00 | 608 616,00 | 608 616,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |  |  | |  | |
| 2 | Г. Тихвин, ул. Советская, д. 33 | 297 836,99 | 297 836,99 | 297 836,99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |  |  | |  | |
| 3 | Г. Тихвин, ул. Чернышевская, д. 48 | 263 165,33 | 263 165,33 | 263 165,33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |  |  | |  | |
| Итого по муниципальному образованию | | 1 169 618,32 | 1 169 618,32 | 1 169 618,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| **Итого по Тихвинскому муниципальному району** | | **1 169 618,32** | **1 169 618,32** | **1 169 618,32** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | **0,00** | **0,00** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | **0,00** | |
| **Строительный контроль** | | **25 029,83** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |  |  | |  | |
| **Итого со строительным контролем по Тихвинскому муниципальному району** | | **1 194 648,15** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |  |  | |  | |

**Раздел III. Перечень многоквартирных домов, являющихся объектами культурного наследия и подлежащие капитальному ремонту в 2021 году за счет средств собственников, формирующих фонд капитального ремонта на счетах регионального оператора**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п\п | Адрес МКД | Стоимость капитального ремонта ВСЕГО | Виды работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  | |
| Ремонт внутридомовых инженерных систем | | | | | | Ремонт или замена лифтового оборудования, в том числе | | | | Ремонт крыши | | | Ремонт подвальных помещений | | | Ремонт фасада | | | Ремонт фундамента | | | Установка коллективных (общедомовых) ПУ и УУ | | Проектные работы(ФОНД) | |
| Всего работ по инженерным системам | Ремонт сетей электроснабжения | Ремонт сетей теплоснабжения | Ремонт сетей холодного водоснабжения | Ремонт сетей горячего водоснабжения | Ремонт систем водоотведения |  | Ремонт или замена лифтового оборудования | Техническое освидетельствование |  | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |
|  |  | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | ед. | руб. | руб. | кв.м. | | руб. | кв.м. | | руб. | кв.м. | | руб. | куб.м. | | руб. | руб. | |  | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | 14 | 15 | | 16 | 17 | | 18 | 19 | | 20 | 21 | | 22 | |
| **Тихвинский муниципальный район** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Муниципальное образование Тихвинское городское поселение** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Г. Тихвин, пл. Свободы, д. 12 | 601 440,62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | | 601 440,62 | |
| Итого по муниципальному образованию | | 601 440,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 601 440,62 | |
| **Итого по Тихвинскому муниципальному району** | | **601 440,62** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | **0,00** | **0,00** | | **0,00** | **0,00** | | **0,00** | **0,00** | | **0,00** | **0,00** | | **601 440,62** | |
| **Строительный контроль** | | **0,00** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  | |
| **Итого со строительным контролем по Тихвинскому муниципальному району** | | **601 440,62** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  | |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Тихвинского района

от 3 февраля 2022г. №01-209-а

(приложение №5)

**Краткосрочный план реализации в 2020-2022 годах Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области**

**Раздел I. Перечень многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту в 2020-2022 годах, за счет средств собственников, формирующих фонд капитального ремонта на специальных счетах**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п\п | Адрес МКД | Год | | Материал стен | Количество этажей | общая площадь МКД, всего | Количество жителей, зарегистрированных в МКД | Стоимость капитального ремонта за счет средств собственников помещений в МКД | Плановая дата завершения работ | способ формирования фонда капитального ремонта |
| ввода в эксплуатацию | завершение последнего капитального ремонта |
|
|  |  | кв.м | чел. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Тихвинский муниципальный район** | | | | | | | | | | |
| **Муниципальное образование Тихвинское городское поселение** | | | | | | | | | | |
| 1 | Г. Тихвин, микрорайон 3, д. 14 | 1972 |  | панельный | 9 | 13 377,90 | 0 | 130 000,00 | 30.12.2022 | СС |
| **Итого по Тихвинский муниципальному району** | | **х** | **х** | **х** | **х** | **13 377,90** | **0,00** | **130 000,00** | **х** | **х** |
| **Строительный контроль** | | **х** | **х** | **х** | **х** |  |  | **0,00** | **х** | **х** |
| **Итого со строительным контролем по Тихвинский муниципальному району** | | **х** | **х** | **х** | **х** |  |  | **130 000,00** | **х** | **х** |

**Раздел II. Перечень многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту в 2021 году, за счет средств собственников, формирующих фонд капитального ремонта на специальных счетах**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п\п | Адрес МКД | Стоимость капитального ремонта ВСЕГО | Виды работ | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | |  | |  |
| Ремонт внутридомовых инженерных систем | | | | | | Ремонт или замена лифтового оборудования, в том числе | | | Ремонт крыши | | Ремонт подвальных помещений | | Ремонт фасада | | Подъезд | Ремонт фундамента | | | | Установка коллективных (общедомовых) ПУ и УУ | | Проектные работы(ФОНД) | |
| Всего работ по инженерным системам | Ремонт сетей электроснабжения | Ремонт сетей теплоснабжения | Ремонт сетей холодного водоснабжения | Ремонт сетей горячего водоснабжения | Ремонт систем водоотведения |  | Ремонт или замена лифтового оборудования | Техническое освидетельствование |  | |  | |  | |  |  | | | |  | |  | |
|  |  | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | ед. | руб. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | руб. | куб.м. | | руб. | | руб. | | руб. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | 21 | | 22 | | 23 | |
| **Тихвинский муниципальный район** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Муниципальное образование Тихвинское городское поселение** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | |  | |  |
| 1 | Г. Тихвин, микрорайон 3, д. 14 | 130 000,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | | 130 000,00 | |
| Итого по муниципальному образованию | | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 130 000,00 | |
| **Итого по Тихвинский муниципальному району** | | **130 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **130 000,00** | |
| **Строительный контроль** | | **0,00** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |
| **Итого со строительным контролем по Тихвинский муниципальному району** | | **130 000,00** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_