#### АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

**ТИХВИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН**

**ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ**

**(АДМИНИСТРАЦИЯ ТИХВИНСКОГО РАЙОНА)**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

 15 октября 2018 г. 01-2279-а

**от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_**

|  |
| --- |
| Об утверждении муниципальной программы Тихвинского городского поселения «Развитие сети автомобильных дорог Тихвинского городского поселения» |
| 21, 0400 ОБ НПА |

В целях повышения эффективности и безопасности функционирования сети автомобильных дорог местного значения Тихвинского городского поселения, в соответствии с постановлениями администрации Тихвинского района от 26 августа 2013 года №01-2390-а «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Тихвинского района и Тихвинского городского поселения» (с изменениями); от 3 октября 2018 года №01-2177-а «Об утверждении перечня муниципальных программ Тихвинского района и перечня муниципальных программ Тихвинского городского поселения в новой редакции», администрация Тихвинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу Тихвинского городского поселения «Развитие сети автомобильных дорог Тихвинского городского поселения» (приложение).

2. Признать утратившими силу постановления администрации Тихвинского района:

- **от 14 октября 2017 года №01-2797-а** «Об утверждении муниципальной программы Тихвинского городского поселения «Развитие сети автомобильных дорог Тихвинского городского поселения»;

- **от 26 сентября 2018 года №01-2127-а** «О внесении изменений и дополнений в муниципальную программу Тихвинского городского поселения «Развитие сети автомобильных дорог Тихвинского городского поселения», утвержденную постановлением администрации Тихвинского района от 12 октября 2017 года №01-2797-а».

3. Финансирование расходов, связанных с реализацией муниципальной программы Тихвинского городского поселения «Развитие сети автомобильных дорог Тихвинского городского поселения», производить в пределах средств, предусмотренных на эти цели в бюджете Тихвинского городского поселения.

4. Постановление вступает в силу с **1 января 2019 года**.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации по коммунальному хозяйству и строительству.

Глава администрации В.В. Пастухова

Евпак Елена Анатольевна,

56-188

*СОГЛАСОВАНО:*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *Заместитель главы администрации по коммунальному хозяйству и строительству*  |  | *Наумов Ю.А.* |
| *Заведующий общим отделом*  |  | *Савранская И.Г.* |
| *Заведующий юридическим отделом*  |  | *Максимов В.В.* |
| *Председатель комитета ЖКХ*  |  | *Корцов А.М.* |
| *Заместитель главы администрации - председатель комитета финансов*  |  | *Суворова С.А.* |
| *Заведующий отделом по благоустройству, дорожному хозяйству и транспорту комитета жилищно-коммунального хозяйства*  |  | *Громова Е.В.* |
| *Председатель комитета по экономике и инвестициям*  |  | *Федоров П.А.* |

*РАССЫЛКА:*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *Дело*  |  | *- 1 экз.*  |
| *Наумову Ю.А.*  |  | *- 1 экз.*  |
| *Комитет жилищно-коммунального хозяйства*  |  | *- 1 экз.*  |
| *Комитет финансов*  |  | *- 1 экз.*  |
| *Комитет по экономике и инвестициям*  |  | *- 1 экз.*  |
| *Отдел бухгалтерского учета и отчетности*  |  | *- 1 экз.*  |
| *Отдел по строительству*  |  | *- 1 экз.*  |
| *ИТОГО:*  |  | *- 7 экз.*  |

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Тихвинского района

от 15 октября 2018г. №01-2279-а

(приложение)

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**ТИХВИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**«РАЗВИТИЕ СЕТИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ**

**ТИХВИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ»**

**ПАСПОРТ**

**муниципальной программы Тихвинского городского поселения**

**«Развитие сети автомобильных дорог Тихвинского городского поселения»**

|  |  |
| --- | --- |
| Полное наименование  | Муниципальная программа Тихвинского городского поселения «Развитие сети автомобильных дорог Тихвинского городского поселения» (далее - Муниципальная программа) |
| Ответственный исполнитель Муниципальной программы  | Комитет жилищно-коммунального хозяйства администрации Тихвинского района  |
| Цель Муниципальной программы  | Повышение эффективности и безопасности функционирования сети автомобильных дорог местного значения Тихвинского городского поселения, определение стратегии развития дорожного комплекса, приоритетных задач дорожной политики и инструментов ее реализации  |
| Задачи Муниципальной программы  | Увеличение протяженности, пропускной способности и приведение в нормативное состояние дорог местного значения, сокращение числа ДТП.Проектирование, строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт дорог местного значения;Ремонт искусственных сооружений на дорогах местного значения;Восстановление и улучшение эксплуатационных качеств автомобильных дорог поселения;Повышение уровня безопасности движения;Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на уровне, допустимом нормативами, для обеспечения их сохранности  |
| Целевые индикаторы и показатели Муниципальной программы  | Доля протяженности автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям  |
| Этапы и сроки реализации Муниципальной программы  | 2019-2021 годы  |
| Объемы бюджетных ассигнований Муниципальной программы  | Общий объем финансового обеспечения реализации Муниципальной программы составляет: **296 276,100 тысяч рублей.**Прогнозная оценка финансового обеспечения Муниципальной программы составляет **296 276,100 тысяч рублей,** в том числе:* за счет средств областного бюджета – 9 431,1 тысяч рублей;
* за счет средств бюджета Тихвинского городского поселения – 286 845,0 тысяч рублей;

в том числе по годам:**в 2019 году** – **130 758,7** тысяч рублей, из них:* за счет средств областного бюджета – 3 143,7 тысяч рублей;
* за счет средств бюджета Тихвинского городского поселения – 127 615,0 тысяч рублей;

**в 2020 году** – **82 758,7** тысяч рублей, из них:* за счет средств областного бюджета – 3 143,7 тысяч рублей;
* за счет средств бюджета Тихвинского городского поселения – 79 615,0 тысяч рублей;

**в 2021 году** – **82 758,7** тысяч рублей, из них:* за счет средств областного бюджета – 3 143,7 тысяч рублей;

- за счет средств бюджета Тихвинского городского поселения – 79 615,0 тысяч рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы   | Повышение доли протяженности автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям;Снижение общей аварийности на автомобильных дорогах ежегодно на 3-5 процентов;Снижение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий ежегодно на 3-5 процентов |

**1.Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы Тихвинского городского поселения «Развитие сети автомобильных дорог Тихвинского городского поселения»**

Важным фактором жизнеобеспечения населения, способствующим стабильности социально-экономического развития поселения, является развитие сети автомобильных дорог общего пользования. Общая протяженность дорог по территории Тихвинского городского поселения составляет 153,6 км, из них большая часть - грунтовые дороги (81 км).

Рост автомобильного парка и увеличение количества крупнотоннажного грузового транспорта приводит к преждевременному износу автомобильных дорог. Отдельные участки существующих дорог характеризуются высокой интенсивностью движения, превышающей технико-эксплуатационные возможности, что не позволяет обеспечить выполнение требований к пропускной способности, комфорту и безопасности дорожного движения.

Недофинансирование дорожной отрасли в условиях постоянного роста интенсивности движения, изменения состава движения в сторону увеличения грузоподъемности транспортных средств, приводит к несоблюдению межремонтных сроков, накоплению количества не отремонтированных участков, увеличению количества участков с уровнем загрузки выше нормативного и участков с неудовлетворительным транспортно-эксплуатационным состоянием, на которых необходимо проведение реконструкции.

Состояние сети дорог определяется своевременностью, полнотой и качеством выполнения работ по содержанию, ремонту, капитальному ремонту и реконструкции дорог и зависит напрямую от объемов финансирования и стратегии распределения финансовых ресурсов в условиях их ограниченных объемов.

Выполнение работ по строительству и реконструкции работ позволит изменить организацию движения большегрузного транспорта, уменьшить грузопоток и обеспечить безопасность дорожного движения в жилых густонаселенных кварталах города.

В целях снижения уровня аварийности на автомобильных дорогах Тихвинского городского поселения, обеспечения сохранности жизни и здоровья граждан, гарантии их законных прав на безопасные условия движения на улицах и дорогах города и поселения, необходимо проведение мероприятий по содержанию автомобильных дорог общего пользования и улично-дорожной сети.

**2. Цели и приоритетные направления муниципальной политики в области развития сети автомобильных дорог Тихвинского городского поселения**

Основной целью Муниципальной программы является повышение эффективности и безопасности функционирования сети автомобильных дорог местного значения Тихвинского городского поселения, определение стратегии развития дорожного комплекса, приоритетных задач дорожной политики и инструментов ее реализации. Приоритетным направлением является реконструкция или капитальный ремонт существующей улично-дорожной сети, а также превращение грунтовых дорог в автомобильные дороги с асфальтобетонным покрытием.

**2.1. Основные направления муниципальной политики в области развития сети автомобильных дорог Тихвинского городского поселения**

- строительство и реконструкция автомобильных дорог местного значения;

- капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, мостов и иных искусственных дорожных сооружений на них;

- ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения;

- профилирование грунтовых дорог по сельским населенным пунктам Тихвинского городского поселения и старой части города Тихвина;

- проведение текущего ремонта улично-дорожной сети,

- разработка проектно-сметной документации.

**2.2. Задачи муниципальной программы Тихвинского городского поселения «Развитие сети автомобильных дорог Тихвинского городского поселения»**.

Задачи Программы:

Увеличение протяженности, пропускной способности и приведение в нормативное состояние дорог местного значения, сокращение числа ДТП.

Проектирование, строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт дорог местного значения;

Ремонт искусственных сооружений на дорогах местного значения;

Восстановление и улучшение эксплуатационных качеств автомобильных дорог поселения;

Повышение уровня безопасности движения;

Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на уровне, допустимом нормативами, для обеспечения их сохранности.

Поддержание транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог в соответствии с действующими нормативными требованиями, может осуществляться путем предоставления из областного бюджета субсидий местным бюджетам на проектирование, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и ремонт дорог местного значения, что должно обеспечить проведение указанных работ в установленные сроки.

**2.3. Основные мероприятия** **муниципальной программы Тихвинского городского поселения «Развитие сети автомобильных дорог Тихвинского городского поселения»**.

Основными мероприятиями Муниципальной программы являются:

- Поддержание существующей сети дорог Тихвинского городского поселения;

- Ремонт автомобильных мостов.

**2.4. Показатели (индикаторы) реализации** **муниципальной программы Тихвинского городского поселения «Развитие сети автомобильных дорог Тихвинского городского поселения»:**

- Доля протяженности автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям.

Прогнозные значения показателей (индикаторов) по реализации муниципальной программы Тихвинского городского поселения «Развитие сети автомобильных дорог Тихвинского городского поселения» изложены в приложении №1.

**3. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы Тихвинского городского поселения «Развитие сети автомобильных дорог Тихвинского городского поселения»** составляет **296 276,100 тысяч рублей**

Прогнозная оценка финансового обеспечения Муниципальной программы составляет **296 276,100 тысяч рублей,** в том числе:

* за счет средств областного бюджета – 9 431,1 тысяч рублей;
* за счет средств бюджета Тихвинского городского поселения – 286 845,0 тысяч рублей;

в том числе по годам:

**в 2019 году** – **130 758,7** тысяч рублей, из них:

* за счет средств областного бюджета – 3 143,7 тысяч рублей;
* за счет средств бюджета Тихвинского городского поселения – 127 615,0 тысяч рублей;

**в 2020 году** – **82 758,7** тысяч рублей, из них:

* за счет средств областного бюджета – 3 143,7 тысяч рублей;
* за счет средств бюджета Тихвинского городского поселения – 79 615,0 тысяч рублей;

**в 2021 году** – **82 758,7** тысяч рублей, из них:

* за счет средств областного бюджета – 3 143,7 тысяч рублей;

- за счет средств бюджета Тихвинского городского поселения – 79 615,0 тысяч рублей.

**4. План реализации муниципальной программы Тихвинского городского поселения «Развитие сети автомобильных дорог Тихвинского городского поселения» изложен в приложении №2.**

**5. Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы Тихвинского городского поселения «Развитие сети автомобильных дорог Тихвинского городского поселения»**

Эффективность реализации Муниципальной программы в целом оценивается по результатам достижения установленных значений каждого из основных показателей (индикаторов) по годам по отношению к предыдущему году и нарастающим итогом к базовому году в соответствии с пунктом 5.7. Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Тихвинского района и Тихвинского городского поселения, утвержденного постановлением администрации Тихвинского района от 26 августа 2013 года №01-2390-а (с изменениями).

Оценка эффективности реализации Муниципальной программы производится ответственным исполнителем Муниципальной программы.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение №1

к муниципальной программе Тихвинского городского поселения

«Развитие сети автомобильных дорог Тихвинского городского поселения»,

утвержденной постановлением администрации Тихвинского района

от 15 октября 2018 г. №01-2279-а

**ПРОГНОЗНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ**

 **показателей (индикаторов) по реализации муниципальной программы**

**Тихвинского городского поселения «Развитие сети автомобильных дорог**

 **Тихвинского городского поселения»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п  | Наименование показателя  | Единица измерения  | Значение показателя  |
|  |  |  | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. |
| 1  | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения  | % | 80  | 78  | 76  |

Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения Тихвинского городского поселения составляет 153,6 км.

Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения Тихвинского городского поселения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения Тихвинского городского поселения составляет 125,9 км (82%).

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение №2

к муниципальной программе Тихвинского городского поселения

«Развитие сети автомобильных дорог Тихвинского городского поселения»,

утвержденной постановлением администрации Тихвинского района

от 15 октября 2018 г. №01-2279-а

**ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ**

**муниципальной программы Тихвинского городского поселения**

**«Развитие сети автомобильных дорог** **Тихвинского городского поселения»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование основного мероприятия в составе муниципальной программы (подпрограммы) | Ответственный исполнитель соисполнитель, участник  | Годы реализации  | Оценка расходов (тыс. руб., в ценах соответствующих лет) |
| Всего  | Федеральный бюджет  | Областной бюджет  | Местный бюджет (ТГП) | Прочиеисточники финансирования  |
| 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  |
| **Основное мероприятие 1 «Поддержание существующей сети дорог Тихвинского городского поселения»**  |
| 1.1. Предоставление бюджетным учреждениям субсидии на выполнение муниципального задания по содержанию дорог и искусственных сооружений на них  | Комитет ЖКХ | 2019 | 39 615,000 |  |  | 39 615,000  |  |
|  |  | 2020  | 39 615,000 |  |  | 39 615,000  |  |
|  |  | 2021  | 39 615,000 |  |  | 39 615,000  |  |
| 1.2. Содержание автомобильных дорог  | Комитет ЖКХ | 2019 | 2 100,00 |  |  | 2 100,00 |  |
|  |  | 2020  | 2 100,00 |  |  | 2 100,00 |  |
|  |  | 2021  | 2 100,00 |  |  | 2 100,00 |  |
| 1.3.Ремонт автомобильных дорог, дворовых территорий и улиц г.Тихвина (в т.ч. за счет средств бюджета Тихвинского района) | Комитет ЖКХ | 2019 | 70 500,00 |  |  | 70 500,00 |  |
|  |  | 2020  | 37 500,00 |  |  | 37 500,00 |  |
|  |  | 2021  | 37 500,00 |  |  | 37 500,00 |  |
| 1.4. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения -софинансирование | Комитет ЖКХ | 2019 | 3 543,700 |  | 3 143,700 | 400,000 |  |
|  |  | 2020  | 3 543,700 |  | 3 143,700 | 400,000 |  |
|  |  | 2021  | 3 543,700 |  | 3 143,700 | 400,000 |  |
| 1.5. Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, имеющих приоритетный социально-значимый характер-софинансирование | Отдел по строительству | 2019 | 5 227,558 |   |  | 5 227,558 |  |
|   |  | 2020  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |
|  |  | 2021  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |
|  1.6. Капитальный ремонт автомобильных дорог, имеющих приоритетный социально-значимый характер | Отдел по строительству | 2019 | 1 772,442 |  |  | 1 772,442 |   |
|  |  | 2020  | 0,00 |  |  | 0,00 |   |
|  |  | 2021  | 0,00 |  |  | 0,00 |   |
| **Итого по основному мероприятию 1 «Поддержание существующей сети дорог Тихвинского городского поселения»** |  | **2019** | **122 758,700** |   |  **3 143,700** | **119 615,000** |  |
|  |  | **2020**  | **82 758,700** |  | **3 143,700** | **79 615,000** |  |
|  |  | **2021**  | **82 758,700** |  | **3 143,700** | **79 615,000** |  |
|  |  | **2019-2021**  | **336 276,100**  |  | **9 431,100** | **326 845,00** |   |
| **Основное мероприятие 2 «Ремонт автомобильных мостов»** |
| 2.1. Выполнение работ по ремонту автомобильных мостов | Отдел по строительству | 2019 | 8 000,000 |  |  | 8 000,000 |  |
|  |  | 2020 | 8 000,000 |   |   | 8 000,000 |  |
|  |  | 2021 | 8 000,000 |   |   | 8 000,000 |  |
| **Итого по основному мероприятию 2 «Ремонт автомобильных мостов»**  |  | **2019** | **8 000,0**00 |  |  | **8 000,000**  |  |
|  |  | **2020**  | **8 000,000**  |  |  | **8 000,000**  |  |
|  |  | **2021** | **8 000,000** |  |  | **8 000,000**  |   |
|  |  | **2019-2021**  | **24 000,000**  |  |  | **24 000,000**  |  |
| **Всего муниципальная программа**  |   | **2019**  | **130 758,700**  |  |  **3 143,700** | **127 615,000**  |  |
|  |  | **2020** | **82 758,700** |  | **3 143,700** | **79 615,000** |  |
|  |  | **2021**  | **82 758,700** |  | **3 143,700** | **79 615,000** |  |
|  |  | **2019-2021**  | **296 276,100**  |  | **9 431,100** | **286 845,000**  |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_