#### АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ

ТИХВИНСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ

(АДМИНИСТРАЦИЯ  ТИХВИНСКОГО  РАЙОНА)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07 сентября 2017 г.	01-2328-а

от __________________________ № _________

Об утверждении краткосрочного плана реализации в 2016 году Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования Тихвинское городское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области, в новой редакции

21, 0400 ОБ

В соответствии с частью 7 статьи 168 Жилищного кодекса Российской Федерации, областным законом от 29 ноября 2013 года №82-оз «Об отдельных вопросах организации и проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области» администрация Тихвинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить краткосрочный план реализации в 2016 году Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования Тихвинское городское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области, в новой редакции (приложение).

2. Признать утратившим силу постановление администрации Тихвинского района от 03 ноября 2015 года №01-2715-а «Об утверждении краткосрочного плана реализации в 2016 году Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования Тихвинское городское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области».

3. Опубликовать постановление в газете «Трудовая слава» и обнародовать на официальном сайте Тихвинского района.

4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы администрации по коммунальному хозяйству и строительству.

И.о. главы администрации                                                   И.В. Гребешкова

М.С. Иванова

74842

Согласовано:

| Заместитель главы администрации по коммунальному хозяйству и строительству |  | Ю.А. Наумов |
| --- | --- | --- |
| И.о. председателя комитета жилищно-коммунального хозяйства |  | Л.В. Богдашова |
| Заведующий общим отделом |  | И.Г. Савранская |
| Заведующий юридическим отделом |  | В.В. Максимов |
| Рассылка: |  |  |
| Дело | 1 |
| Заместитель главы администрации | 1 |
| Комитет ЖКХ | 4 + дело |
| Юридический отдел Трудовая слава | 1 1 |
| Всего | 8 |

## УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Тихвинского района

# от 07 сентября 2017 г. №01-2328-а

(приложение)

Краткосрочный план реализации в 2016 году Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования Тихвинское городское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области

I. Перечень многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту в 2016 году

| № п/п | Адрес МКД | Год | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | общая площадь МКД, всего | Площадь помещений МКД: | Количество жителей, зарегистрированных в МКД | Стоимость капитального ремонта | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Плановая дата завершения работ | способ формирования фонда капитального ремонта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ввода в эксплуатацию | завершение последнего капитального ремонта |  |  |  |  | всего: | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан |  | всего: | федеральный бюджет | областной бюджет | за счет средств местного бюджета | за счет средств собственников помещений в МКД |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | кв.м | кв.м | кв.м | чел. | руб. |  |  | руб. | руб. | руб./кв.м | руб./кв.м |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Муниципальное образование Тихвинское городское поселение |  |
| 1 | Г. Тихвин, микрорайон 1, д. 1 | 1964 |  | Кирпич | 5 | 4 | 4728,3 | 2563,8 | 1967,71 | 134 | 4 762 768,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 762 768,00 | 1 007,29 | 14 593,70 | 30.12.2017 | РО |
| 2 | Г. Тихвин, микрорайон 1, д. 10 | 1965 |  | Кирпич | 5 | 6 | 6 235,90 | 4 713,90 | 4 054,78 | 248 | 824 973,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 824 973,00 | 132,29 | 14 593,70 | 30.12.2017 | РО |
| 3 | Г. Тихвин, микрорайон 1, д. 11 | 1965 |  | Кирпич | 5 | 6 | 6 458,10 | 4 723,10 | 4 296,39 | 201 | 824 908,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 824 908,00 | 127,73 | 14 593,70 | 30.12.2017 | РО |
| 4 | Г. Тихвин, микрорайон 1, д. 18 | 1966 |  | Панель | 5 | 6 | 6924,5 | 5163,7 | 4423,67 | 269 | 6 129 921,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 129 921,00 | 885,25 | 14 593,70 | 30.12.2017 | РО |
| 5 | Г. Тихвин, микрорайон 3, д. 41А | 1972 |  | Кирпич | 2 | 2 | 743,32 | 692,5 | 604,7 | 19 | 997 731,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 997 731,00 | 1 342,26 | 14 593,70 | 30.12.2017 | РО |
| 6 | Г. Тихвин, микрорайон 4, д. 10 | 1970 |  | Кирпич | 5 | 6 | 3986,7 | 2820,5 | 2485,7 | 57 | 8 912 386,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 912 386,00 | 2 235,53 | 14 593,70 | 30.12.2017 | РО |
| 7 | Г. Тихвин, микрорайон 4, д. 13 | 1970 |  | Кирпич | 5 | 3 | 4206,2 | 2932,8 | 2206,55 | 244 | 3 855 159,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 855 159,00 | 916,54 | 14 593,70 | 30.12.2017 | РО |
| 8 | Г. Тихвин, микрорайон 4, д. 14 | 1969 |  | Кирпич | 5 | 3 | 4218,4 | 3034,9 | 2126,22 | 256 | 3 502 796,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 502 796,00 | 830,36 | 14 593,70 | 30.12.2017 | РО |
| 9 | Г. Тихвин, микрорайон 4, д. 4 | 1972 |  | Кирпич | 5 | 3 | 4059,3 | 2979,6 | 2242,3 | 246 | 2 460 232,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 460 232,00 | 606,07 | 14 593,70 | 30.12.2017 | РО |
| 10 | Г. Тихвин, пр. Шведский, д. 3 | 1974 |  | Кирпич | 5 | 3 | 4697,05 | 4664,4 | 3556,75 | 173 | 8 220 763,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 220 763,00 | 1 750,20 | 14 593,70 | 30.12.2017 | РО |
| 11 | Г. Тихвин, ул. Карла Маркса, д. 3 | 1916 |  | Кирпич | 2 | 2 | 174,4 | 174,4 | 154 | 8 | 358 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 358 300,00 | 2 054,47 | 14 593,70 | 30.12.2017 | РО |
| 12 | Г. Тихвин, ул. Новгородская, д. 23 | 1956 |  | Кирпич | 2 | 2 | 666,11 | 388,40 | 91,90 | 26 | 224 931,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 224 931,00 | 337,68 | 14 593,70 | 30.12.2017 | РО |
| 13 | Г. Тихвин, ул. Ново-Советская, д. 4А | 1961 |  | Кирпич | 2 | 2 | 729,6 | 653,9 | 349,6 | 32 | 2 094 106,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 094 106,00 | 2 870,21 | 14 593,70 | 30.12.2017 | РО |
| 14 | Г. Тихвин, ул. Танкистов, д. 36 | 1954 |  | Кирпич | 2 | 2 | 737,83 | 431,73 | 205,8 | 24 | 2 064 282,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 064 282,00 | 2 797,77 | 14 593,70 | 30.12.2017 | РО |
| 15 | Г. Тихвин, ул. Труда, д. 27 | 1927 |  | Кирпич | 2 | 1 | 311,00 | 283,9 | 109,5 | 25 | 1 032 838,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 032 838,00 | 3 321,02 | 14 593,70 | 30.12.2017 | РО |
| 16 | Пос. Берёзовик, д. 34 | 1969 |  | Панель | 5 | 4 | 3906,84 | 3409,15 | 1733,62 | 86 | 3 118 759,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 118 759,00 | 798,28 | 14 593,70 | 30.12.2017 | РО |
| 17 | Пос. Красава, ул. Вокзальная, д. 7 | 1984 |  | Панель | 3 | 4 | 1694,5 | 979,8 | 775,7 | 83 | 5 765 629,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 765 629,00 | 3 402,55 | 14 593,70 | 30.12.2017 | РО |
| Итого по Тихвинскому городскому поселению | х | х | х | х | х | 54 478,05 | 40 610,48 | 31 384,89 | 2 131 | 55 150 482,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 150 482,00 | 1 012,34 | х | х | х |
| Итого по Тихвинскому городскому поселению со строительным контролем | х | х | х | х | х | х | х | х | 56 283 491,50 | х | х | х | 56 283 491,50 | х | х | х | х |

II. Реестр многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту в 2016 году

| № п\п | Адрес МКД | Стоимость капитального ремонта ВСЕГО | Виды работ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем | Ремонт или замена лифтового оборудования | Ремонт крыши | Ремонт подвальных помещений | Ремонт фасада | Ремонт фундамента | Утепление фасадов | Установка коллективных (общедомовых) ПУ и УУ | Проектные работы | Работы по предпроектной подготовке |
|  |  |  | Всего работ по инженерным системам | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ремонт сетей электроснабжения | Ремонт сетей теплоснабжения | Ремонт сетей холодного водоснабжения | Ремонт сетей горячего водоснабжения | Ремонт систем водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | ед. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | куб.м. | руб. | кв.м. | руб. | руб. | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| Муниципальное образование Тихвинское городское поселение |
| 1 | Г. Тихвин, микрорайон 1, д. 1 | 4 762 768,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 908,62 | 4 762 768,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Г. Тихвин, микрорайон 1, д. 10 | 824 973,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 824 973,00 |  |
| 3 | Г. Тихвин, микрорайон 1, д. 11 | 824 908,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 824 908,00 |  |
| 4 | Г. Тихвин, микрорайон 1, д. 18 | 6 129 921,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 058,00 | 985 102,00 | 3 438,72 | 5 144 819,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Г. Тихвин, микрорайон 3, д. 41А | 997 731,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 615,05 | 997731,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Г. Тихвин, микрорайон 4, д. 10 | 2 460 232,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 226,40 | 2 460 232,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Г. Тихвин, микрорайон 4, д. 13 | 8 912 386,00 | 4 793 902,00 |  | 4 793 902,00 |  |  |  |  |  |  |  | 749,00 | 620 486,00 | 2 412,98 | 3 497 998,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Г. Тихвин, микрорайон 4, д. 14 | 3 855 159,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 749,00 | 598 946,00 | 2 456,30 | 3 256 213,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Г. Тихвин, микрорайон 4, д. 4 | 3 502 796,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 749,00 | 612 527,00 | 2 437,70 | 2 890 269,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Г. Тихвин, пр. Шведский, д. 3 | 8 220 763,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 750,00 | 8 220 763,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Г. Тихвин, ул. Карла Маркса, д. 3 | 358 300,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 358 300,00 |  |
| 12 | Г. Тихвин, ул. Новгородская, д. 23 | 224 931,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 224 931,00 |  |
| 13 | Г. Тихвин, ул. Ново-Советская, д. 4А | 2 094 106,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 705,00 | 2 094 106,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Г. Тихвин, ул. Танкистов, д. 36 | 2 064 282,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 384,00 | 2 064 282,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Г. Тихвин, ул. Труда, д. 27 | 1 032 838,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 280,00 | 1 032 838,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Пос. Берёзовик, д. 34 | 3 118 759,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 620,00 | 3 118 759,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Пос. Красава, ул. Вокзальная, д. 7 | 5 765 629,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 884,00 | 5 765 629,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по Тихвинскому городскому поселению | 55 150 482,00 | 4 793 902,00 |  | 4 793 902,00 |  |  |  |  |  | 4 960,45 | 16 869 952,00 | 3 305,00 | 2 817 061,00 | 17 158,32 | 28 436 455,00 |  |  |  |  |  | 2 233 112,00 | 0,00 |
| Осуществление строительного контроля | 1 133 009,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по Тихвинскому городскому поселению со строительным контролем | 56 283 491,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

____________