#### АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

**ТИХВИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН**

**ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ**

**(АДМИНИСТРАЦИЯ ТИХВИНСКОГО РАЙОНА)**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

 21 декабря 2021 г. 01-2533-а

**от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_**

|  |
| --- |
| О внесении изменений и дополнений в муниципальную программу Тихвинского района «Развитие сети автомобильных дорог Тихвинского района», утвержденную постановлением администрации Тихвинского района от 19 октября 2020 года №01-2027-а (в редакции от 04 марта 2021 года №01-384-а) |

21, 0400 ДО НПА

В целях повышения эффективности и безопасности функционирования сети автомобильных дорог местного значения Тихвинского района; в соответствии с постановлениями администрации Тихвинского района: от 25 октября 2021 года №01-2056-а «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Тихвинского района и Тихвинского городского поселения», от 19 августа 2021 года №01-1600-а «Об утверждении перечня муниципальных программ Тихвинского района и перечня муниципальных программ Тихвинского городского поселения в новой редакции» (с изменениями), администрация Тихвинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения и дополнения в муниципальную программу Тихвинского района «Развитие сети автомобильных дорог Тихвинского района», утвержденную постановлением администрации Тихвинского района от **19 октября 2020 года №01-2027-а** (в редакции от 04 марта 2021 года № 01-384-а).

 1.1. **В Паспорте** муниципальной программы Тихвинского района «Развитие сети автомобильных дорог Тихвинского района» **строку** «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы», **изложить в новой редакции**:

|  |  |
| --- | --- |
| Объемы бюджетных ассигнований Муниципальной программы  | Общий объем финансового обеспечения реализации Муниципальной программы составляет:**54 347,70 тысяч рублей**, в том числе: за счет средств областного бюджета – **6 168,00 тысяч рублей**;за счет средств бюджета Тихвинского района –**48 179,70 тысяч рублей**;в том числе по годам:**в 2021 году** – **35 347,70 тысяч рублей**, из них:-за счет средств областного бюджета – **6 168,00 тысяч рублей**;-за счет средств Тихвинского района –**29 179,70 тысяч рублей**;**в 2022 году** – **9 500,00 тысяч рублей**, из них:-за счет средств областного бюджета – **0,00 тысяч рублей**;-за счет средств Тихвинского района – **9 500,00 тысяч рублей**;**в 2023 году** – **9 500,00 тысяч рублей**, из них:-за счет средств областного бюджета – **0,00 тысяч рублей**;-за счет средств Тихвинского района – **9 500,00 тысяч рублей**  |

1.2. **Пункт 3** «Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации Муниципальной программы Тихвинского района «Развитие сети автомобильных дорог Тихвинского городского поселения» **изложить в новой редакции:**

**«3. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации Муниципальной программы Тихвинского района «Развитие сети автомобильных дорог Тихвинского района»** составляет **54 347,70 тысяч рублей**, в том числе по годам:

В 2021 году - из средств Тихвинского района – **29 179,70** тысяч руб.;

 - из средств областного бюджета –**6 168,00** тысяч руб.

В 2022 году - из средств Тихвинского района – **9 500, 00** тысяч руб.

 -из средств областного бюджета –**0,00** тысяч руб.

В 2023 году - из средств Тихвинского района - **9 500, 00** тысяч руб.

 -из средств областного бюджета – **0,00** тысяч руб.

1.3. **приложение №2** к муниципальной программе Тихвинского района «Развитие сети автомобильных дорог Тихвинского района» План реализации муниципальной программы Тихвинского района «Развитие сети автомобильных дорог Тихвинского района» изложить в новой редакции (приложение).

2. Постановление вступает в силу с 1 января 2021 года и действует по 31 января 2021 года.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации Тихвинского района – председателя комитета жилищно-коммунального хозяйства.

Глава администрации Ю.А. Наумов

**СОГЛАСОВАНО:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Заместитель главы администрации – председатель комитета финансов | Суворова С.А. |  |
| Заместитель главы администрации – председатель комитета жилищно – коммунального хозяйства | Корцов А.М. |  |
| Заведующий отделом по благоустройству, дорожному хозяйству и транспорту комитета жилищно-коммунального хозяйства | Захаров Р.Н. |  |
| Заместитель главы администрации – председатель комитета по экономике и инвестициям | Федоров П.А. |  |
| Заведующий отделом – главный бухгалтер | Жиркова Л.И. |  |
| Заведующий общим отделом | Савранская И.Г. |  |
| Заведующий юридическим отделом | Максимов В.В. |  |

**РАССЫЛКА:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Дело  | 1 |  |
| Корцову А.М. | 1 |  |
| Комитет жилищно – коммунального хозяйства | 1 |  |
| Комитет финансов | 1 |  |
| Комитет по экономике и инвестициям | 1 |  |
| Отдел бухгалтерского учета и отчетности | 1 |  |
| Отдел по строительству комитета жилищно-коммунального хозяйства | 1 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ИТОГО:** | **7** |  |

Кадова Елена Викторовна,

56-188

Приложение

к постановлению администрации

Тихвинского района

от 21 декабря 2022 г. №01-2533-а

Приложение №2

к муниципальной программе Тихвинского

района «Развитие сети автомобильных дорог

Тихвинского района»

**ПЛАН**

**реализации муниципальной программы Тихвинского района**

**«Развитие сети автомобильных дорог Тихвинского района»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| #G0**Наименование основного мероприятия** **в составе Муниципальной программы** **(подпрограммы)**  | **Ответственный****исполнитель, соисполнитель, участник**  | **Годы** **реализации**  | **Оценка расходов (тыс. руб., в ценах соответствующих лет)**  |
|   |   |   | **Всего**  | **Федеральный бюджет**  | **Областной бюджет**  | **Местный** **бюджет**  | **Прочие** **источники финансирования**  |
| **1**  | **2**  | **3**  | **4**  | **5**  | **6**  | **7**  | **8**  |
| **Основное мероприятие: Поддержание существующей сети дорог Тихвинского района на 2021-2023 годы**  |
| 1.1. Содержание автомобильных дорог    | Комитет ЖКХ  | 2021  | 3 077,50  | 0,00  | 0  | 3 077,50 |   |
|   | 2022  | 3 000,00  | 0,00  | 0  | 3 000,00 |   |
|   | 2023  | 3 000,00  | 0,00  | 0  | 3 000,00 |   |
| 1.2. Ремонт автомобильных дорог    | Комитет ЖКХ  | 2021  | 15 649,70  | 0,00  | 6 168,00  | 9 481,70 |   |
|   | 2022  | 2 900,00  | 0,00  | 0,00  | 2 900,00 |   |
|   | 2023  | 2 900,00  | 0,00  | 0,00  | 2 900,00 |   |
|  1.3. Ремонт искусственных сооружений на дорогах общего пользования местного значения | Исп - Комитет ЖКХ, соисп – отдел по строительству | 2021 | 13 020,50 | 0,00 | 0,00 | 13 020,50 |  |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.4. Предоставление сельским поселениям межбюджетных трансфертов на осуществление части полномочий Тихвинского района по содержанию автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах района  | Комитет ЖКХ  | 2021  |  3 600,00  | 0,00  | 0,00  |  3 600,00 |   |
|   |   | 2022  |  3 600,00  | 0,00  | 0,00  |  3 600,00 |   |
|   |   | 2023  |  3 600,00  | 0,00  | 0,00  |  3 600,00 |   |
| **Итого по Основному мероприятию: Поддержание существующей сети автомобильных дорог**  | Комитет ЖКХ  | **2021**  | **35 347,70**  | **0,00**  | **6 168,00** | **29 179,70**  |   |
|   |   | **2022**  | **9 500,00**  | **0,00**  | **0,00**  | **9 500,00**  |   |
|   |   | **2023**  | **9 500,00**  | **0,00**  | **0,00**  | **9 500,00**  |   |
| **ВСЕГО по муниципальной программе**  |   | **2021-2023**  | **54 347,70**  | **0,00**  | **6 168,00** | **48 179,70** |   |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_