#### АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

**ТИХВИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН**

**ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ**

**(АДМИНИСТРАЦИЯ ТИХВИНСКОГО РАЙОНА)**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

31 октября 2024 г. 01-2616-а

**от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_**

|  |
| --- |
| Об утверждении муниципальной программы Тихвинского городского поселения «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры в Тихвинском городском поселении» |
| 21,0400 ДО НПА |

В целях создания условий для обеспечения качественного и надёжного предоставления коммунальных услуг потребителям и совершенствования механизмов развития коммунальной инфраструктуры в Тихвинском городском поселении, в соответствии с постановлением администрации Тихвинского района от 22 февраля 2024 года № 01-383-а «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Тихвинского района и Тихвинского городского поселения», от 27 августа 2024 года № 01-1932-а «Об утверждении на 2025 – 2027 годы перечня муниципальных программ Тихвинского района и перечня муниципальных программ Тихвинского городского поселения» администрация Тихвинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу Тихвинского городского поселения «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры в Тихвинском городском поселении» (приложение).
2. Финансирование расходов, связанных с реализацией муниципальной программы Тихвинского городского поселения «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры в Тихвинском городском поселении», производить в пределах средств, предусмотренных на эти цели в бюджете Тихвинского городского поселения.
3. Признать **утратившими** силу с 1 января 2025 года постановления администрации Тихвинского района:
   * **от 31 октября 2023 года № 01-2723-а** «Об утверждении муниципальной программы Тихвинского городского поселения «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры в Тихвинском городском поселении»;
   * **от 28 декабря 2023 года № 01-3374-а** «О внесении изменений в муниципальную программу Тихвинского городского поселения «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры в Тихвинском городском поселении», утверждённую постановлением администрации Тихвинского района от 31 октября 2023 года № 01-2723-а»;
   * **от 15 марта 2024 года № 01-542-а** «О внесении изменений в муниципальную программу Тихвинского городского поселения «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры в Тихвинском городском поселении», утверждённую постановлением администрации Тихвинского района от 31 октября 2023 года № 01-2723-а (изменениями от 28 декабря 2023 года № 01-3374-а)»;
   * **от 7 июня 2024 года № 01-1323-а** «О внесении изменений в муниципальную программу Тихвинского городского поселения «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры в Тихвинском городском поселении», утверждённую постановлением администрации Тихвинского района от 31 октября 2023 года № 01-2723-а (изм. от 28 декабря 2023 года № 01-3374-а; от 15 марта 2024 года №01-542-а)».
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации Тихвинского района председателя комитета жилищно – коммунального хозяйства.
5. Постановление вступает в силу с 1 января 2025 года.

И. о. главы администрации С.А. Суворова

Степанова Ирина Владимировна,

79300

**СОГЛАСОВАНО:**

|  |  |
| --- | --- |
| Заместитель главы администрации - председатель комитета жилищно-коммунального хозяйства | Корцов А.М. |
| Заведующий отделом коммунального хозяйства комитета жилищно-коммунального хозяйства | Богдашова Л. В. |
| И.о. заведующего юридическим отделом | Рыстаков Р.С. |
| Заведующий общим отделом | Савранская И.Г. |
| И.о. заместителя главы администрации – председателя комитета финансов | Матвеева Т.В. |
| И. о. заместителя главы администрации - председатель комитета по экономике и инвестициям | Мастицкая А.В. |
| Заведующий отделом бухгалтерского учёта и отчетности - главный бухгалтер | Бодрова Л. Г. |

**Рассылка:**

|  |  |
| --- | --- |
| Дело | 1 |
| Комитет жилищно-коммунального хозяйства | 2 |
| Комитет финансов | 1 |
| Комитет по экономике и инвестициям | 1 |
| Отдел бухгалтерского учёта и отчетности | 1 |
| ИТОГО: | 6 |

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Тихвинского района

от 31 октября 2024 г. №01-2616-а

(приложение)

**Муниципальная программа**

**Тихвинского городского поселения**

**«Обеспечение устойчивого функционирования и развития**

**коммунальной и инженерной инфраструктуры**

**в Тихвинском городском поселении»**

**ПАСПОРТ**

**муниципальной программы**

**Тихвинского городского поселения**

**«Обеспечение устойчивого функционирования и развития**

**коммунальной и инженерной инфраструктуры**

**в Тихвинском городском поселении»**

|  |  |
| --- | --- |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2025-2027 |
| Ответственный исполнитель  муниципальной программы | Комитет жилищно-коммунального хозяйства администрации Тихвинского района |
| Соисполнители муниципальной программы | Не предусмотрены |
| Подпрограммы муниципальной программы | Не предусмотрены |
| Проекты, реализуемые в рамках муниципальной программы | Не предусмотрены |
| Цель муниципальной программы | Обеспечение комплексного развития коммунальной инфраструктуры с учетом потребностей жилищного строительства, повышения качества коммунальных услуг, предоставляемых населению, и экономической эффективности проводимых мероприятий, эффективного и рационального использования топливно-энергетически  х ресурсов (топлива, электроэнергии, тепловой энергии, воды за счет реализации энергосберегающих мероприятий |
| Задачи муниципальной программы | * обеспечение качественного и надежного предоставления коммунальных услуг потребителям; * совершенствование механизмов развития коммунальной инфраструктуры; |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | * Техническое обслуживание газораспределительных сетей на территории Тихвинского городского поселения (см. Приложение № 1); * Установка индивидуальных газовых котлов для отопления и ГВС в жилых помещениях МКД по адресу: город Тихвин, улица Ленинградская, дом 143 (см. Приложение№1); * Разработка и утверждение новой схемы водоснабжения по Тихвинскому городскому поселению (см. Приложение №1); * Замена неизолированных проводов уличного освещения на изолированные (см. Приложение №1); * Уменьшение потребления электроэнергии на уличном освещении в сопоставимых условиях (см. Приложение№1) |
| Финансовое обеспечение муниципальной программы – всего, в том числе по годам реализации | Общий объём финансового обеспечения программы составляет **131 741, 80**тыс. рублей, из них:  в 2025 году -**51 261,80** тыс. руб.  в 2026 году -**40 240,00** тыс. руб.  в 2027 году -**40 240,00** тыс. руб. |
| Размер налоговых расходов, направленных на достижение цели муниципальной программы, всего, в т.ч. по годам реализации | Налоговые расходы не предусмотрены |

1. **Общая характеристика, основные проблемы и прогноз** **развития сферы реализации муниципальной программы**
   1. **Газоснабжение**

Газификация города осуществляется по схеме газоснабжения, разработанной в 2018 году ООО «Гипрониигаз». Источником газоснабжения г. Тихвин является действующая ГРС «Тихвин», находящаяся на востоке от существующей городской черты, за шоссе Тихвин- Бокситогорск.

ГРС предназначена для редуцирования давления газа до заданных величин, одорирования его и осушки.

Существующая система газопроводов низкого давления предназначена в основном для газоснабжения существующей многоэтажной застройки в микрорайонах 1-8.

Программа предусматривает техническое обслуживание наружных газопроводов, находящихся в муниципальной собственности, общей протяженностью 34,36 км, включая оборудования и устройства, расположенные на нём, проложенные вне зданий до отключающего устройства перед сетью газопотребления объекта/на сети газопотребления или до вводного газопровода в здание. Мониторинг технического состояния наружных газопроводов ГРП/ШРП, путём проверки состояния охранных зон ГРП/ШРП, их технического осмотра и иных услуг.

* 1. **Уличное освещение**

Территорию Тихвинского городского поселения освещают 3632 светильника, из них 2861 светильник - светодиодный. Светодиодные светильники установлены в ходе реализации энергосервисных контрактов, благоустройства общественных территорий в рамках муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды». Часть светильников с применением газоразрядных ламп сохранились на территориях сельских населенных пунктов входящих в состав Тихвинского городского поселения и в единичных случаях на территории старой части города. В процессе эксплуатации, в целях проведения энергосберегающих мероприятий, а также для улучшения качества освещения территорий, производится замена газоразрядных светильников на энергосберегающие светодиодные. Также для уменьшения электрических потерь в сетях уличного освещения и исключения возникновения аварийных ситуаций, производится планомерная замена неизолированного провода на самонесущий изолированный провод. Параллельно проводятся работы по увеличению комфортности на общественных территориях города путем увеличения количества светоточек в парковых и прогулочных зонах.

* 1. **Строительство объектов социальной инфраструктуры.**

В рамках муниципальной программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры в Тихвинском городском поселении» в перспективе на 2025-2027 год запланировано обслуживание нового построенного в 2024 году открытого катка для массового катания общей площадью1760 м2, расположенного по адресу: Ленинградская область, город Тихвин, 5 микрорайон, во дворе домов 1,2,5,6, а также проектирование и строительство 3-х этажного здания новой школы в 1А микрорайоне на 600 мест.

**2. Приоритеты и цели муниципальной политики в коммунальной сфере.**

Основополагающими документами, определяющими основные направления и приоритеты в сфере экономического развития, являются указы Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» и от 7 мая 2024 года № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и в перспективе до 2036 года».

Основное направление муниципальной политики - устойчивое развитие Тихвинского городского поселения. Основные направления развития коммунальной инфраструктуры, то есть объектов тепло-, водо-, газо-, электроснабжения, водоотведения разработаны в соответствии с потребностями промышленного, жилищного строительства, в целях повышения качества услуг и улучшения экологического состояния города.

Основу Программы составляет система программных мероприятий по различным направлениям развития коммунальной инфраструктуры.

**3. Информация о проектах и комплексах процессных мероприятий муниципальной программы.**

Комплексы процессных мероприятий программы включают в себя (см. Приложение № 2):

а). Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение муниципального жилого фонда и индивидуальных (частных) жилых домов Тихвинского городского поселения природным газом».

В составе комплекса предусматривается реализация мероприятий по:

- техническому обслуживанию газораспределительных сетей на территории Тихвинского городского поселения;

б). Комплекс процессных мероприятий «Энергосбережение и повышение энергоэффективности на территории Тихвинского городского поселения».

В составе комплекса предусматривается реализация мероприятий по:

-электроснабжению уличного освещения Тихвинского городского поселения;

-устройству сетей уличного освещения Тихвинского городского поселения;

-энергосбережению в жилищной сфере;

-актуализации схемы энергетических ресурсов.

**4. Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы**

Эффективность реализации муниципальной программы в целом оценивается по результатам достижения установленных значений каждого из основных показателей (индикаторов) по годам по отношению к предыдущему году и нарастающим итогом к базовому году в соответствии с пунктом 8.2 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Тихвинского района и Тихвинского городского поселения от 22 февраля 2024 года № 01-383-а.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы производится ответственным исполнителем - комитетом жилищно-коммунального хозяйства администрации Тихвинского района.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение №1

к муниципальной программе Тихвинского городского поселения «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры в Тихвинском городском поселении», утвержденной постановлением администрации Тихвинского района

от 31 октября 2024 г. №01-2616-а

**ПРОГНОЗНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ**

**показателей (индикаторов)**

**по реализации муниципальной программы Тихвинского городского поселения**

**«Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры в Тихвинском городском поселении»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование показателя** | **Единица измерения** | **Значение показателя** | | |
|  |  |  | **2025 г.** | **2026 г.** | **2027 г.** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Техническое обслуживание газораспределительных сетей на территории Тихвинского городского поселения | км | 34,36 | 34,36 | 34,36 |
| 2 | Установка индивидуальных газовых котлов для отопления и ГВС в жилых помещениях МКД по адресу: город Тихвин, улица Ленинградская, дом 143 | шт | 16 | 0 | 0 |
| 3 | Разработка и утверждение новой схемы водоснабжения по Тихвинскому городскому поселению. | шт | 1 | 0 | 0 |
| 4 | Замена неизолированных проводов уличного освещения на изолированные | км | 1,1 | 1 | 1 |
| 5 | Уменьшение потребления электроэнергии на уличном освещении в сопоставимых условиях | % | 1,95 | 1,95 | 1,95 |
| 6 | Поддержание в исправном состоянии сетей уличного освещения, в том числе светильников | шт | 3632 | 3632 | 3632 |

Приложение №2

к муниципальной программе Тихвинского городского поселения «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры в Тихвинском городском поселении», утверждённой постановлением администрации Тихвинского района

от 31 октября 2024 г. № 01-2616-а

**ПЛАН**

**реализации муниципальной программы Тихвинского городского поселения**

**«Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры в Тихвинском городском поселении»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование подпрограммы,** | **Ответственный исполнитель, соисполнители, участники** | **Годы реализации** | **Планируемые объёмы финансирования, тыс. руб.** | | | |
| **основного мероприятия** | **Всего** | **Федеральный бюджет** | **Областной бюджет** | **Местный бюджет** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Процессная часть** | | | | | | |
| **Комплексы процессных мероприятий** | | | | | | |
| **1. Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение муниципального жилого фонда и индивидуальных (частных) жилых домов Тихвинского городского поселения природным газом"** | **Комитет ЖКХ** | **2025** | **2 250,00** | **0,00** | **0,00** | **2 250,00** |
| **2026** | **2 250,00** | **0,00** | **0,00** | **2 250,00** |
| **2027** | **2 250,00** | **0,00** | **0,00** | **2 250,00** |
| 1.1.Другие мероприятия в сфере газификации жилищного фонда, расположенного на территории Тихвинского городского поселения | Комитет ЖКХ | 2025 | 2 250,00 | 0,00 | 0,00 | 2 250,00 |
| 2026 | 2 250,00 | 0,00 | 0,00 | 2 250,00 |
| 2027 | 2 250,00 | 0,00 | 0,00 | 2 250,00 |
| 1.1.1 Техническое обслуживание газораспределительных сетей | Комитет ЖКХ | 2025 | 2 250,00 | 0,00 | 0,00 | 2 250,00 |
| 2026 | 2 250,00 | 0,00 | 0,00 | 2 250,00 |
| 2027 | 2 250,00 | 0,00 | 0,00 | 2 250,00 |
| **2. Комплекс процессных мероприятий "Энергосбережение и повышение энергоэффективности на территории Тихвинского городского поселения"** | **Комитет ЖКХ** | 2025 | **49 011,80** | **0,00** | **0,00** | **49 011,80** |
| 2026 | **37 990,00** | **0,00** | **0,00** | **37 990,00** |
| 2027 | **37 990,00** | **0,00** | **0,00** | **37 990,00** |
| 2.1. Электроснабжение уличного освещения Тихвинского городского поселения | Комитет ЖКХ | 2025 | 35 107,00 | 0,00 | 0,00 | 35 107,00 |
| 2026 | 33 075,00 | 0,00 | 0,00 | 33 075,00 |
| 2027 | 33 075,00 | 0,00 | 0,00 | 33 075,00 |
| 2.1.1 Уличное освещение | Комитет ЖКХ | 2025 | 25 525,00 | 0,00 | 0,00 | 25 525,00 |
| 2026 | 27 000,00 | 0,00 | 0,00 | 27 000,00 |
| 2027 | 27 000,00 | 0,00 | 0,00 | 27 000,00 |
| 2.1.2 Обслуживание объектов уличного освещения | Комитет ЖКХ | 2025 | 5 475,00 | 0,00 | 0,00 | 5 475,00 |
| 2026 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 |
| 2027 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 |
| 2.1.3 Замена шкафов автоматизированной системы управления наружным освещением г. Тихвин (АСУНО) | Комитет ЖКХ | 2025 | 4 032,00 | 0,00 | 0,00 | 4 032,00 |
| 2026 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| 2027 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| 2.1.4 Программное обеспечение системы автоматического управления уличного освещения | Комитет ЖКХ | 2025 | 75,00 | 0,00 | 0,00 | 75,00 |
| 2026 | 75,00 | 0,00 | 0,00 | 75,00 |
| 2027 | 75,00 | 0,00 | 0,00 | 75,00 |
| 2.2 Устройство сетей уличного освещения Тихвинского городского поселения | Комитет ЖКХ | 2025 | 3 994,60 | 0,00 | 0,00 | 3 994,60 |
| 2026 | 3 994,60 | 0,00 | 0,00 | 3 994,60 |
| 2027 | 3 994,60 | 0,00 | 0,00 | 3 994,60 |
| 2.2.2 Устройство уличного освещения, заключение договоров на технологическое присоединение к электрическим сетям, проектирование сетей уличного освещения | Комитет ЖКХ | 2025 | 3 394,60 | 0,00 | 0,00 | 3 394,60 |
| 2026 | 3 394,60 | 0,00 | 0,00 | 3 394,60 |
| 2027 | 3 394,60 | 0,00 | 0,00 | 3 394,60 |
| 2.2.3 Замена неизолированных проводов уличного освещения на изолированные, монтаж сетей уличного освещения | Комитет ЖКХ | 2025 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 2026 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 2027 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 2.2.4 Обрезка ветвей в охранной зоне уличного освещения г. Тихвин | Комитет ЖКХ | 2025 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 2026 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 2027 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 2.3 Энергосберегающие мероприятия в жилищной сфере | Комитет ЖКХ | 2025 | 9 040,20 | 0,00 | 0,00 | 9 040,20 |
| 2026 | 605,40 | 0,00 | 0,00 | 605,40 |
| 2027 | 605,40 | 0,00 | 0,00 | 605,40 |
| 2.3.1 Установка индивидуальных газовых котлов для отопления и ГВС в жилых помещениях МКД г. Тихвин, ул. Ленинградская, д. 143 | Комитет ЖКХ | 2025 | 8 434,80 | 0,00 | 0,00 | 8 434,80 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.2 Возмещение затрат в системах электроснабжения для нужд МКД (тех. присоединение) МКД, г. Тихвин, ул. Ленинградская, д. 76,143 | Комитет ЖКХ | 2025 | 605,40 | 0,00 | 0,00 | 605,40 |
| 2026 | 605,40 | 0,00 | 0,00 | 605,40 |
| 2027 | 605,40 | 0,00 | 0,00 | 605,40 |
| 2.4 Актуализация схемы энергетических ресурсов (водоснабжение) | Комитет ЖКХ | 2025 | 555,00 | 0,00 | 0,00 | 555,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.1 Актуализация схемы водоснабжения | Комитет ЖКХ | 2025 | 555,00 | 0,00 | 0,00 | 555,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.5 Энергосберегающие мероприятия в бюджетной сфере | Муниципальные учреждения | 2025 | 315,00 | 0,00 | 0,00 | 315,00 |
| 2026 | 315,00 | 0,00 | 0,00 | 315,00 |
| 2027 | 315,00 | 0,00 | 0,00 | 315,00 |
| 2.5.1 МБУ «БСЦ «Тэффи» | Муниципальные учреждения | 2025 | 12,80 | 0,00 | 0,00 | 12,80 |
| 2026 | 12,80 | 0,00 | 0,00 | 12,80 |
| 2027 | 12,80 | 0,00 | 0,00 | 12,80 |
| 2.5.2 МУ "ТЦБС" | Муниципальные учреждения | 2025 | 187,20 | 0,00 | 0,00 | 187,20 |
| 2026 | 187,20 | 0,00 | 0,00 | 187,20 |
| 2027 | 187,20 | 0,00 | 0,00 | 187,20 |
| 2.5.3 МУ "МСЦ" | Муниципальные учреждения | 2025 | 115,00 | 0,00 | 0,00 | 115,00 |
| 2026 | 115,00 | 0,00 | 0,00 | 115,00 |
| 2027 | 115,00 | 0,00 | 0,00 | 115,00 |
| **Итого по процессной части** | | **2025** | **51 261,80** | **0,00** | **0,00** | **51 261,80** |
| **2026** | **40 240,00** | **0,00** | **0,00** | **40 240,00** |
| **2027** | **40 240,00** | **0,00** | **0,00** | **40 240,00** |
| **2025-2027** | **131 741,80** | **0,00** | **0,00** | **131 741,80** |
| **ВСЕГО по муниципальной программе** | | **2025** | **51 261,80** | **0,00** | **0,00** | **51 261,80** |
| **2026** | **40 240,00** | **0,00** | **0,00** | **40 240,00** |
| **2027** | **40 240,00** | **0,00** | **0,00** | **40 240,00** |
| **2025-2027** | **131 741,80** | **0,00** | **0,00** | **131 741,80** |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_