#### АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

**ТИХВИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН**

**ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ**

**(АДМИНИСТРАЦИЯ ТИХВИНСКОГО РАЙОНА)**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

31 октября 2023 г. 01-2729-а

**от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_**

|  |
| --- |
| Об утверждении муниципальной программы Тихвинского городского поселения «Организация благоустройства территории населённых пунктов Тихвинского городского поселения» |
| 21,0400 ДО НПА |

В целях проведения планомерных и эффективных мероприятий по благоустройству населенных пунктов Тихвинского городского поселения, в соответствии с постановлениями администрации Тихвинского района: от 25 октября 2021 года № 01-2056-а «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Тихвинского района и Тихвинского городского поселения» (с изменениями); от 29 августа 2023 года № 01-2210-а «Об утверждении перечня муниципальных программ Тихвинского района и перечня муниципальных программ Тихвинского городского поселения», администрация Тихвинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу Тихвинского городского поселения «Организация благоустройства территории населённых пунктов Тихвинского городского поселения» (приложение).
2. Финансирование расходов, связанных с реализацией муниципальной программы Тихвинского городского поселения «Организация благоустройства территории населённых пунктов Тихвинского городского поселения», производить в пределах средств, предусмотренных на эти цели в бюджете Тихвинского городского поселения.
3. Признать **утратившими** силу постановления администрации Тихвинского района:

- **от 13 декабря 2022 года № 01-2905-а** «Об утверждении муниципальной программы Тихвинского городского поселения «Организация благоустройства территории населённых пунктов Тихвинского городского поселения»;

- **от 13 июня 2023 года № 01-1489-а** «О внесении изменений в муниципальную программу Тихвинского городского поселения «Организация благоустройства территории населённых пунктов Тихвинского городского поселения», утвержденную постановлением администрации Тихвинского района 13 декабря 2022 года № 01-2905-а»;

- **от 19 июня 2023 года № 01-1543-а** «О внесении изменений в муниципальную программу Тихвинского городского поселения «Организация благоустройства территории населённых пунктов Тихвинского городского поселения», утвержденную постановлением администрации Тихвинского района 13 декабря 2022 года № 01-2905-а (с изменениями)»;

- **от 7 июля 2023 года № 01-1747-а** «О внесении изменений в муниципальную программу Тихвинского городского поселения «Организация благоустройства территории населённых пунктов Тихвинского городского поселения», утверждённую постановлением администрации Тихвинского района 13 декабря 2022 года № 01-2905-а (с изменениями)».

1. Обнародовать постановление в сети Интернет на официальном сайте Тихвинского района.
2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации - председателя комитета жилищно-коммунального хозяйства.
3. Постановление вступает в силу с 1 января 2024 года.

Глава администрации Ю.А. Наумов

Полищук Марина Викторовна,

78-601

СОГЛАСОВАНО:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Заместитель главы администрации – председатель комитета жилищно – коммунального хозяйства |  | Корцов А.М. |
| Заведующий отделом по благоустройству, дорожному хозяйству и транспорту комитета жилищно-коммунального хозяйства |  | Захаров Р.Н. |
| Заведующий общим отделом |  | Савранская И.Г. |
| Заведующий юридическим отделом |  | Павличенко И.С. |
| Заместитель главы администрации- председатель комитета финансов |  | Суворова С.А. |
| И.о. заместителя главы администрации - председатель комитета по экономике и инвестициям |  | Петров И.В. |
| Заведующий отделом по строительству |  | Голубев А.Л. |
| Заведующий отделом бухгалтерского учёта и отчетности - главный бухгалтер |  | Бодрова Л.Г. |

РАССЫЛКА:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Дело | 1 |  |
| Заместитель главы администрации – председатель комитета жилищно – коммунального хозяйства | 1 |  |
| Комитет жилищно-коммунального хозяйства | 1 |  |
| Комитет финансов | 1 |  |
| Комитет по экономике и инвестициям | 1 |  |
| Отдел бухгалтерского учета и отчетности | 1 |  |
| Отдел по строительству | 1 |  |
| ИТОГО: | 7 |  |

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Тихвинского района

от 31 октября 2023 г. № 01-2729-а

(приложение)

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**ТИХВИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**«ОРГАНИЗАЦИЯ БЛАГОУСТРОЙСТВА ТЕРРИТОРИИ НАСЕЛЁННЫХ ПУНКТОВ ТИХВИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ»**

**ПАСПОРТ**

**муниципальной программы** **Тихвинского городского поселения**

**«Организация благоустройства** **территории населённых пунктов**

**Тихвинского городского поселения»**

|  |  |
| --- | --- |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2024-2026 годы |
| Ответственный исполнитель | Комитет жилищно-коммунального хозяйства администрации Тихвинского района (далее - комитет ЖКХ) |
| Соисполнители муниципальной программы | - Отдел по строительству администрации Тихвинского района  - Отдел коммунального хозяйства администрации Тихвинского района |
| Участники муниципальной программы | - отдел по строительству;  - МБУ «Зеленый город»;  - МКУ «Специализированная служба Тихвинского района» |
| Цель муниципальной программы | Повышение качества и комфорта городской среды |
| Задачи муниципальной программы | 1. Повышение уровня благоустройства дворовых и общественных территорий  2. Организация реконструкции и создания новых объектов озеленения.  3. Организация содержания и обустройства элементов территорий общего пользования.  4. Организация уборки мусора, сбора и вывоза с территорий твёрдых коммунальных отходов (ТКО), их дальнейшая утилизация.  5. Организация похоронного дела.  6. Устройство, содержание и ремонт сети ливневой канализации |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | - количество спиленных аварийных деревьев - 90  - количество высаженных деревьев - 30  -количество высаженного кустарника- 30  - организация цветочных клумб - 30  - проведение 3 экологических субботника  - благоустройство общественных территорий (этапов) – 3  - благоустройство дворовых территорий – 1  (приложение № 1) |
| Проекты, реализуемые в рамках муниципальной программы | В рамках программы реализуются мероприятия, направленные на достижение целей регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» |
| Финансовое обеспечение муниципальной программы - всего, в том числе по годам реализации | Общий объем финансового обеспечения реализации муниципальной программы составляет **198 578,97 тыс. руб.**, из них:  - 2024 году – 85 442,40 тыс. руб.;  - 2025 году – 59 131,37 тыс. руб.;  - 2026 году – 54 005,20 тыс. руб.  (приложение № 2) |
| Размер налоговых расходов, направленных на достижение цели муниципальной программы, всего, в т.ч. по годам реализации | Налоговые расходы не предусмотрены |

**1. Общая характеристика, основные проблемы и прогноз развития сферы реализации муниципальной программы**

Одним из главных направлений государственной политики Российской Федерации в сфере социально-экономического развития является вопрос улучшения уровня и качества жизни населения. Важнейшим аспектом в реализации данной программы является создание условий комфортного и безопасного проживания граждан, формирование современной городской инфраструктуры и благоустройство мест общего пользования территории Тихвинского городского поселения.

**2. Приоритеты и цели государственной и муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы**

Основное направление муниципальной политики — это комплексный подход, что позволяет наиболее полно и в то же время детально охватить весь объем проблем, решение которых может обеспечить комфортные условия проживания всего населения. К этим условиям относятся чистые улицы, благоустроенные районы, дворы и дома, наличие зелёных насаждений, детских игровых элементов.

Цель: повышение качества и комфорта городской среды.

Задачи:

1. Повышение уровня благоустройства дворовых и общественных территорий

2. Организация реконструкции и создания новых объектов озеленения.

3. Организация содержания и обустройства элементов территорий общего пользования.

4. Организация уборки мусора, сбора и вывоза с территорий твёрдых коммунальных отходов (ТКО), их дальнейшая утилизация.

5. Организация похоронного дела.

6. Устройство, содержание и ремонт сети ливневой канализации

Основными принципами при реализации муниципальной программы являются:

- полнота и достоверность информации;

- прозрачность и обоснованность решений органов местного самоуправления о включении объектов благоустройства в муниципальную программу;

- приоритет комплектности работ при проведении благоустройства;

- эффективность расходования средств путем обеспечения высокой степени готовности к реализации муниципальной программы;

- вовлечение жителей в процесс проектирования объектов благоустройства общественных и (или) дворовых территорий, а также при определении конкретных общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке.

Полнота и достоверность информации достигается путем её опубликования и обнародования на официальном сайте администрации муниципального образования Тихвинский район Ленинградской области, проведения общественных голосований, обсуждений, совещаний, анкетирования граждан и иных способов информирования и сбора данных.

За счет полноты опубликования информации будет достигнута прозрачность и обоснованность решений органов местного самоуправления.

Разработка качественных и детализированных дизайн-проектов, привлечение специалистов разных областей обеспечит комплексность проведения работ.

Приоритетами реализации муниципальной программы будет:

- исполнение минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов и максимально возможная реализация дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий.

Минимальный перечь видов работ по благоустройству дворовых территорий включает в себя ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, установка скамеек и урн.

Дополнительный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов - озеленение территорий, установка ограждений, установка малых архитектурных форм и городской мебели, оборудование автомобильных парковок, оборудование поверхностной дренажной системы внутридворовых проездов, обустройство площадок для отдыха, установка детских площадок, установка спортивных площадок, оборудование площадок для выгула и дрессировки собак.

- обеспечение трудового участия заинтересованных лиц при выполнении работ по благоустройству дворовых территорий по дополнительному перечню в форме привлечения заинтересованных лиц к проведению демонтажных и общестроительных работ, не требующих специализированных навыков и квалификации, а также мероприятий по уборке территорий после завершения работ;

- обеспечение комфортного пользования объектами благоустройства для маломобильных групп населения.

Муниципальная программа должна предусматривать:

- право муниципального образования исключать из адресного перечня дворовых и общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, территории, расположенные вблизи многоквартирных домов, физический износ основных конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент) которых превышает 70 процентов, а также территории, которые планируются к изъятию для муниципальных или государственных нужд в соответствии с генеральным планом соответствующего поселения при условии одобрения решения об исключении указанных территорий из адресного перечня дворовых территорий и общественных территорий межведомственной комиссией в порядке, установленном такой комиссией;

- право муниципального образования исключать из адресного перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, дворовые территории, собственники помещений многоквартирных домов которых приняли решение об отказе от благоустройства дворовой территории в рамках реализации соответствующей программы или не приняли решения о благоустройстве дворовой территории в сроки, установленные соответствующей программой. При этом исключение дворовой территории из перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, возможно только при условии одобрения соответствующего решения муниципального образования межведомственной комиссией в порядке, установленном такой комиссией.

- условие о предельной дате заключения соглашений по результатам закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях реализации муниципальных программ - 1 апреля года предоставления субсидии, за исключением:

случаев обжалования действий (бездействия) заказчика и (или) комиссии по осуществлению закупок и (или) оператора электронной площадки при осуществлении закупки товаров, работ, услуг в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок указанного обжалования;

случаев проведения повторного конкурса или новой закупки, если конкурс признан не состоявшимся по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок проведения конкурсных процедур;

случаев заключения таких соглашений в пределах экономии средств при расходовании субсидии в целях реализации муниципальных программ, в том числе мероприятий по цифровизации городского хозяйства, включенных в муниципальную программу, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок до 15 декабря года предоставления субсидии).

**3. Информация о проектах и комплексах процессных мероприятий муниципальной программы**

Реализация комплексов проектных и процессных мероприятий муниципальной программы будет способствовать достижению цели и решению задач муниципальной программы.

1.Комплексы проектных мероприятий:

В рамках программы реализуются мероприятия, направленные на достижение цели регионального проекта «Формирование комфортной городской среды».

Под качеством городской среды по смыслу приоритетного проекта понимается комплексная характеристика городской территории, характеризующая уровень комфорта повседневной городской жизни для различных слоёв населения.

В рамках реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» благоустраиваются общественные и дворовые территории:

- адресный перечень всех общественных и дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния общественной территории) и подлежащих благоустройству в указанный период (приложение № 3).

2.Комплексы процессных мероприятий программы включают в себя:

а) Комплекс процессных мероприятий «Благоустройство, озеленение и уборка территории Тихвинского городского поселения».

Мероприятия комплекса направлены на решение проблем озеленения, организации содержания и обустройства элементов благоустройства территорий общего пользования Тихвинского городского поселения.

Для улучшения и поддержания состояния зелёных насаждений, устранения аварийной ситуации, соответствия эксплуатационным требованиям к объектам городского коммунального хозяйства, придания зелёным насаждениям надлежащего декоративного облика требуется своевременное проведение работ по ремонту и содержанию зелёных насаждений на территории Тихвинского городского поселения.

б) Комплекс процессных мероприятий «Организация и содержание мест захоронения».

Предельные значения минимально допустимого уровня обеспеченности объектами в области организации ритуальных услуг и содержания мест захоронения населения Ленинградской области составляют: кладбища традиционного захоронения - 0,24 га на 1000 человек населения; кладбища урновых захоронений после кремации - 0,02 га на 1000 человек населения.

На территории Тихвинского городского поселения традиционным способом захоронения является ингумация (трупоположение).

в) Комплекс процессных мероприятий «Устройство, содержание и ремонт сети ливневой канализации».

Строительство участков ливневой канализации, капитальный ремонт дождеприёмных колодцев, устранение заломов на сетях ливневой канализации для обеспечения комплексного развития благоустройства города с учётом повышения качества коммунальных услуг.

г) Комплекс процессных мероприятий «Формирование современной городской среды».

д) Комплекс процессных мероприятий «Обращение с отходами».

В рамках комплекса осуществляется:

- Вывоз прочих и строительных отходов;

- Содержание контейнерных площадок для накопления твердых коммунальных отходов.

е) Комплекс процессных мероприятий «Поддержка преобразований в жилищно-коммунальной сфере на территории Тихвинского городского поселения для обеспечения условий проживания населения, отвечающих стандартам качества».

В рамках комплекса осуществляется:

- Приобретение коммунальной спецтехники и оборудования;

- Приобретение коммунальной спецтехники и оборудования по договорам лизинга;

- Приобретение коммунальной спецтехники и оборудования по договорам лизинга - за счет средств районного бюджета.»

**4. Методика оценки эффективности** **реализации** м**униципальной программы**

Эффективность реализации муниципальной программы в целом оценивается по результатам достижения установленных значений каждого из основных показателей (индикаторов) по годам по отношению к предыдущему году и нарастающим итогом к базовому году в соответствии с пунктом 5.9 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Тихвинского района и Тихвинского городского поселения.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы производится ответственным исполнителем - комитетом жилищно-коммунального хозяйства администрации Тихвинского района.

Приложение № 1

к муниципальной программе

Тихвинского городского поселения

«Организация благоустройства

территории населённых пунктов

Тихвинского городского поселения»,

утверждённой постановлением

администрации Тихвинского района

от 31 октября 2023 г. № 01-2729-а

**ПРОГНОЗНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ**

**показателей (индикаторов) по реализации**

**муниципальной программы Тихвинского городского поселения**

**«Организация благоустройства территории населённых пунктов**

**Тихвинского городского поселения»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **пп** | **Наименование показателя** | **Единица**  **измерения** | **Значение показателей** | | |
|  |  |  | **2024** | **2025** | **2026** |
| 1. | Количество спиленных аварийных деревьев | шт. | 30 | 30 | 30 |
| 2. | Количество высаженных деревьев | шт. | 10 | 10 | 10 |
| 3. | Количество высаженного кустарника | шт. | 10 | 10 | 10 |
| 4. | Организация цветочных клумб | шт. | 20 | 20 | 20 |
| 5. | Количество проведенных экологических субботников | шт. | 1 | 1 | 1 |
| 6. | Количество благоустроенных общественных территорий (этапов) | шт. | 1 | 1 | 1 |
| 7. | Количество благоустроенных дворовых территорий | шт. | 1 | 0 | 0 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение № 2

к муниципальной программе

Тихвинского городского поселения

«Организация благоустройства

территории населённых пунктов

Тихвинского городского поселения»,

утверждённой постановлением

администрации Тихвинского района

от 31 октября 2023 г. № 01-2729-а

**ПЛАН**

**реализации муниципальной программы Тихвинского городского поселения**

**«Организация благоустройства территории населённых пунктов Тихвинского городского поселения»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование подпрограммы,**  **проекта, основного мероприятия** | **Ответственный** **исполнитель,**  **соисполнители,**  **участники** | **Годы**  **реализации** | **Планируемые объёмы финансирования, тыс. руб.** | | | | |
|  |  |  | **Всего** | **Федеральный бюджет** | **Областной бюджет** | **Местный**  **бюджет** | |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | |
| **Проектная часть** | | | | | | |
| **1.** **Региональный проект «Формирование комфортной городской среды»** | **Ответственный**  **исполнитель:**  **комитет ЖКХ** | **2024** | **18 660,90** | **0** | **8 900,00** | **9 760,90** | |
|  |  | **2025** | **5 000,00** | **0** | **0** | **5 000,00** | |
|  |  | **2026** | **5 000,00** | **0** | **0** | **5 000,00** | |
| 1.1.Реализация программ формирования современной городской среды - за счет средств федерального, областного и местного бюджетов | Основной исполнитель:  комитет ЖКХ  Участники:  отдел по строительству, отдел архитектуры | 2024 | 18 660,90 | 0 | 8 900,00 | 9 760,90 | |
|  |  | 2025 | 5 000,00 | 0 | 0 | 5 000,00 | |
|  |  | 2026 | 5 000,00 | 0 | 0 | 5 000,00 | |
| 1.1.1.Сквер у ТДЦ «Садко» (2 этап) |  | 2024 | 1 700,00 | 0 | 0 | 1 700,00 | |
|  |  | 2025 | 5 000,00 | 0 | 0 | 5 000,00 | |
|  |  | 2026 | 5 000,00 | 0 | 0 | 5 000,00 | |
| 1.1.2. Благоустройство дворовой территории 4 мкр, д.25,26,27 |  | 2024 | 16 960, 90 | 0 | 8 900,00 | 8 060,90 | |
|  |  | 2025 | 1000,00 | 0 | 0 | 0 | |
|  |  | 2026 | 1000,00 | 0 | 0 | 0 | |
| **2. Отраслевой проект «Эффективное обращение с отходами производства и потребления на территории Ленинградской области»** |  | **2024** | **0** | **0** | **0** | **0** | |
|  |  | **2025** | **400,00** | **0** | **0** | **400,00** | |
|  |  | **2026** | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| **Итого по проектной части:** |  | **2024** | **18 660,90** | **0** | **8 900,00** | **9 760,90** | |
|  |  | **2025** | **5 400,00** | **0** | **0** | **5 400,00** | |
|  |  | **2026** | **5 000,00** | **0** | **0** | **5 000,00** | |
|  |  | **2024-2026** | **29 060,90** | **0** | **8 900,00** | **20 160,90** | |
| **Процессная часть** | | | | | | |
| **1. Комплекс процессных мероприятий «Благоустройство, озеленение и уборка территории Тихвинского городского поселения»** | **Основной исполнитель:**  **комитет ЖКХ** | **2024** | **38 905,20** | **0,00** | **0,00** | **38 905,20** | |
|  |  | **2025** | **32 305,20** | **0,00** | **0,00** | **32 305,20** | |
|  |  | **2026** | **31 305,20** | **0,00** | **0,00** | **31 305,20** | |
| 1.1. Обеспечение деятельности (услуг, работ) муниципальных учреждений по благоустройству, озеленению и уборке территорий | Основной исполнитель:  комитет ЖКХ  Участники:  МБУ «Зеленый город» | 2024 | 22 705,20 | 0,00 | 0,00 | 22 705,20 | |
|  |  | 2025 | 22 705,20 | 0,00 | 0,00 | 22 705,20 | |
|  |  | 2026 | 22 705,20 | 0,00 | 0,00 | 22 705,20 | |
| 1.2. Выполнение мероприятий по благоустройству территории Тихвинского городского поселения | Основной исполнитель:  комитет ЖКХ | 2024 | 13 700,00 | 0,0 | 0,0 | 13 700,00 | |
|  |  | 2025 | 7 100,00 | 0,00 | 0,00 | 7 100,00 | |
|  |  | 2026 | 6 100,00 | 0,00 | 0,00 | 6 100,00 | |
| 1.3. Мероприятия, направленные на развитие общественной инфраструктуры - за счет средств районного бюджета | Основной исполнитель:  комитет ЖКХ | 2024 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500,00 | |
|  |  | 2025 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500,00 | |
|  |  | 2026 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500,00 | |
| **2. Комплекс процессных мероприятий «Организация и содержание мест захоронения»** | **Основной исполнитель:**  **комитет ЖКХ** | **2024** | **6 600,00** | **0,00** | **0,00** | **6 600,00** | |
|  |  | **2025** | **6 600,00** | **0,00** | **0,00** | **6 600,00** | |
|  |  | **2026** | **6 600,00** | **0,00** | **0,00** | **6 600,00** | |
| 2.1. Межбюджетные трансферты из бюджета поселения бюджету муниципального района в соответствии с заключенным соглашениям на организацию ритуальных услуг и содержание мест захоронения | Основной исполнитель:  комитет ЖКХ  Участники:  МКУ «Специализированная служба Тихвинского района» | 2024 | 6 600,00 | 0,00 | 0,00 | 6 600,00 | |
|  |  | 2025 | 6 600,00 | 0,00 | 0,00 | 6 600,00 | |
|  |  | 2026 | 6 600,00 | 0,00 | 0,00 | 6 600,00 | |
| **3. Комплекс процессных мероприятий «Устройство, содержание и ремонт сети ливневой канализации»** | **Основной исполнитель:**  **комитет ЖКХ** | **2024** | **4 700,00** | **0,00** | **0,00** | **4 700,00** | |
|  |  | **2025** | **4 700,00** | **0,00** | **0,00** | **4 700,00** | |
|  |  | **2026** | **4 700,00** | **0,00** | **0,00** | **4 700,00** | |
| 3.1. Мероприятия по строительству и ремонту объектов ливневой канализации | Основной исполнитель:  комитет ЖКХ | 2023 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200,00 | |
|  |  | 2024 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200,00 | |
|  |  | 2025 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200,00 | |
| 3.2. Обслуживание объектов дождевой (ливневой) канализации | Основной исполнитель:  комитет ЖКХ | 2023 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500,00 | |
|  |  | 2024 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500,00 | |
|  |  | 2025 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500,00 | |
| **4. Комплекс процессных мероприятий "Формирование современной городской среды"** | **Основной исполнитель:**  **комитет ЖКХ** | **2024** | **5000,00** | **0,00** | **0,00** | **5000,00** | |
|  |  | **2025** | **5000,00** | **0,00** | **0,00** | **5000,00** | |
|  |  | **2026** | **5000,00** | **0,00** | **0,00** | **5000,00** | |
| 4.1. Обеспечение других мероприятий, направленных на формирование современной городской среды г. Тихвина | Основной исполнитель:  комитет ЖКХ | 2024 | 5000,00 | 0,00 | 0,00 | 5000,00 | |
|  |  | 2025 | 5000,00 | 0,00 | 0,00 | 5000,00 | |
|  |  | 2026 | 5000,00 | 0,00 | 0,00 | 5000,00 | |
| **5. Комплекс процессных мероприятий «Обращение с отходами»** | **Основной исполнитель:**  **комитет ЖКХ** | **2024** | **2 100,00** | **0,00** | **0,00** | **2 100,00** | |
|  |  | **2025** | **1 000,00** | **0,00** | **0,00** | **1 000,00** | |
|  |  | **2026** | **1 400,00** | **0,00** | **0,00** | **1 400,00** | |
| 5.1. Ликвидация несанкционированных свалок | Основной исполнитель:  комитет ЖКХ | 2024 | 2 100,00 | 0,00 | 0,00 | 2 100,00 | |
|  |  | 2025 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | |
|  |  | 2026 | 1 400,00 | 0,00 | 0,00 | 1 400,00 | |
| **6. Комплекс процессных мероприятий «Поддержка преобразований в жилищно-коммунальной сфере на территории Тихвинского городского поселения для обеспечения условий проживания населения, отвечающих стандартам качества»** |  | **2024** | **9 476,30** | **0,00** | **0,00** | **9 476,30** | |
|  |  | **2025** | 4 129,17 | 0,00 | 0,00 | 4 129,17 | |
|  |  | **2026** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6.1. Приобретение коммунальной спецтехники и оборудования |  | 2024 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 | |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6.2. Приобретение коммунальной спецтехники и оборудования по договорам лизинга. |  | 2024 | 7 976,30 | 0,00 | 0,00 | 7 976,30 | |
|  |  | 2025 | 4 129,17 | 0,00 | 0,00 | 4 129,17 | |
|  |  | 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **Итого по процессной части** |  | **2024** | **66 781,50** | **0,00** | **0,00** | **66 781,50** | |
|  |  | **2025** | **53 731,37** | **0,00** | **0,00** | **53 731,37** | |
|  |  | **2026** | **49 005,20** | **0,00** | **0,00** | **49 005,20** | |
|  |  | **2024-2026** | **169 518,07** | **0,00** | **0,00** | **169 518,07** | |
| **ВСЕГО по муниципальной программе** |  | **2024** | **85 442,40** | **0,00** | **8 900,00** | **76 542,40** | |
|  |  | **2025** | **59 131,37** | **0,00** | **0,00** | **59 131,37** | |
|  |  | **2026** | **54 005,20** | **0,00** | **0,00** | **54 005,20** | |
|  |  | **2024-2026** | **198 578,97** | **0,00** | **8 900,00** | **189 678,97** | |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение № 3

к муниципальной программе

Тихвинского городского поселения

«Организация благоустройства

территории населённых пунктов

Тихвинского городского поселения»,

утверждённой постановлением

администрации Тихвинского района

от 31 октября 2023 г. № 01-2729-а

**Адресный перечень общественных территорий**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Номер и наименование**  **объекта благоустройства** | **Ответственный**  **исполнитель** | **Год**  **реализации** | **Ожидаемый непосредственный результат** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| 1. Сквер у ТДЦ «Садко» II этап, расположенный по адресу: Ленинградская область, город Тихвин, территория в границах: улица Делегатская, проезд Кошевого, площадь Мерецкова, проезд Бойцов 4 Армии | Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству администрации Тихвинского района | 2024 | Благоустройство общественной территории в соответствии с дизайн-проектом. |
| 2. Благоустройство территории дворового пространства по адресу: Ленинградская область, город Тихвин, 4 микрорайон единое дворовое пространство многоквартирных домов 25, 26, 27 | Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству администрации Тихвинского района | 2024 | Благоустройство дворовой территории в соответствии с дизайн-проектом. |
| 3. Общественная территория у северного берега пруда Таборы в городе Тихвин Ленинградской области  Адрес: Ленинградская область, город Тихвин, северный берег пруда Таборы. | Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству администрации Тихвинского района | 2024 | Благоустройство общественной территории в соответствии с дизайн-проектом. |
| 4. Общественная территория должна быть отобрана посредством проведения электронного рейтингового голосования в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» | Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству администрации Тихвинского района | 2025 | Благоустройство общественной территории в соответствии с дизайн-проектом. |
| 5. Общественная территория должна быть отобрана посредством проведения электронного рейтингового голосования в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» | Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству администрации Тихвинского района | 2026 | Благоустройство общественной территории в соответствии с дизайн-проектом. |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_