#### АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ

ТИХВИНСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ

(АДМИНИСТРАЦИЯ  ТИХВИНСКОГО  РАЙОНА)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28 декабря 2016 г. 		№ 01-4005-а

Об утверждении краткосрочного плана реализации в 2017 году Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования Тихвинское городское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области

21, 0400 ОБ

В соответствии с частью 7 статьи 168 Жилищного кодекса Российской Федерации, областным законом от 29 ноября 2013 года №82-оз «Об отдельных вопросах организации и проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области», администрация Тихвинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить краткосрочный план реализации в 2017 году Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования Тихвинское городское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области (приложение).

2. Опубликовать краткосрочный план реализации в 2017 году Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования Тихвинское городское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области, в газете «Трудовая слава» и на официальном сайте Тихвинского района.

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы администрации по коммунальному хозяйству и строительству.

Глава администрации                                                             	В.В. Пастухова

М.С. Иванова

74842

Согласовано:

| # Заместитель главы администрации # по коммунальному хозяйству и строительству |  | Ю.А. Наумов |
| --- | --- | --- |
| Председатель комитета жилищно-коммунального хозяйства |  | О.В. Каливецкий |
| Заведующий общим отделом |  | Л.Е.Федорова |
| Заведующий юридическим отделом |  | В.В. Максимов |
| Рассылка: |  |  |
| Дело | 1 |  |
| Заместитель главы администрации | 1 |  |
| Комитет ЖКХ | 4 |  |
| Юридический отдел Трудовая слава | 1 1 |  |
| Всего | 8 |  |

## УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Тихвинского района

# от 28 декабря 2016 г. №01-

(приложение)

Краткосрочный план реализации в 2017 году Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных

на территории Ленинградской области

I. Перечень многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту в 2017 году

| № п/п | Адрес МКД | Год |  | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | общая площадь МКД, всего | Площадь помещений МКД: |  | Количество жителей, зарегистрированных в МКД | Стоимость капитального ремонта |  |  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Плановая дата завершения работ | способ формирования фонда капитального ремонта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ввода в эксплуатацию | завершение последнего капитального ремонта |  |  |  |  | всего: | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан |  | всего: | федеральный бюджет | областной бюджет | за счет средств местного бюджета | за счет средств собственников помещений в МКД |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | кв.м | кв.м | кв.м | чел. | руб. |  |  | руб. | руб. | руб./кв.м | руб./кв.м |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Муниципальное образование Тихвинское городское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Г. Тихвин, микрорайон 1, д. 10 | 1965 |  | Кирпич | 5 | 6 | 6 235,90 | 4 713,90 | 4 054,78 | 248 | 2 742 926,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 742 926,00 | 439,86 | 42 000,00 | 30.12.2018 | РО |
| 2 | Г. Тихвин, микрорайон 1, д. 11 | 1965 |  | Кирпич | 5 | 6 | 6 458,10 | 4 723,10 | 4 296,39 | 201 | 2 709 435,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 709 435,00 | 419,54 | 42 000,00 | 30.12.2018 | РО |
| 3 | Г. Тихвин, микрорайон 1, д. 12 | 1965 |  | Кирпич | 5 | 6 | 6 394,50 | 4 696,70 | 4 209,04 | 232 | 2 000 707,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 707,00 | 312,88 | 42 000,00 | 30.12.2018 | РО |
| 4 | Г. Тихвин, микрорайон 1, д. 13 | 1966 |  | Кирпич | 5 | 6 | 6 551,70 | 4 779,70 | 3 980,23 | 246 | 2 125 703,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 125 703,00 | 324,45 | 42 000,00 | 30.12.2018 | РО |
| 5 | Г. Тихвин, микрорайон 1, д. 14 | 1965 |  | Кирпич | 5 | 6 | 6 159,60 | 4 751,15 | 3 115,67 | 208 | 3 555 846,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 555 846,00 | 577,29 | 42 000,00 | 30.12.2018 | РО |
| 6 | Г. Тихвин, микрорайон 1, д. 19 | 1966 |  | Панель | 5 | 6 | 6 989,60 | 5 189,70 | 3 497,60 | 219 | 1 753 568,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 753 568,00 | 250,88 | 42 000,00 | 30.12.2018 | РО |
| 7 | Г. Тихвин, микрорайон 1, д. 20 | 1966 |  | Панель | 5 | 6 | 6 266,00 | 5 153,40 | 3 475,30 | 270 | 499 226,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 499 226,00 | 79,67 | 42 000,00 | 30.12.2018 | РО |
| 8 | Г. Тихвин, микрорайон 1, д. 4 | 1964 |  | Панель | 5 | 4 | 3 803,93 | 3 471,96 | 2 305,43 | 172 | 4 013 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 013 840,00 | 1 055,18 | 42 000,00 | 30.12.2018 | РО |
| 9 | Г. Тихвин, микрорайон 1, д. 5 | 1966 |  | Кирпич | 5 | 4 | 3 452,84 | 3 115,63 | 2 068,42 | 129 | 2 317 297,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 317 297,00 | 671,13 | 42 000,00 | 30.12.2018 | РО |
| 10 | Г. Тихвин, микрорайон 1, д. 6 | 1965 |  | Кирпич | 5 | 4 | 3 489,60 | 3 166,45 | 2 068,40 | 127 | 2 234 937,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 234 937,00 | 640,46 | 42 000,00 | 30.12.2018 | РО |
| 11 | Г. Тихвин, микрорайон 1, д. 7 | 1965 |  | Кирпич | 5 | 4 | 3 397,77 | 3 124,28 | 2 028,32 | 130 | 2 267 096,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 267 096,00 | 667,23 | 42 000,00 | 30.12.2018 | РО |
| 12 | Г. Тихвин, микрорайон 1, д. 8 | 1966 |  | Кирпич | 5 | 6 | 5 406,48 | 3 929,99 | 2 621,00 | 165 | 1 043 849,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 043 849,00 | 193,07 | 42 000,00 | 30.12.2018 | РО |
| 13 | Г. Тихвин, микрорайон 3, д. 1 | 1970 |  | Панель | 9 | 6 | 14 942,80 | 11 261,30 | 10 337,32 | 521 | 2 410 068,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 410 068,00 | 161,29 | 42 000,00 | 30.12.2018 | РО |
| 14 | Г. Тихвин, микрорайон 4, д. 1 | 1970 |  | Кирпич | 5 | 4 | 4 582,53 | 2 804,30 | 2 697,08 | 130 | 1 382 623,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 382 623,00 | 301,72 | 42 000,00 | 30.12.2018 | РО |
| 15 | Г. Тихвин, микрорайон 4, д. 28 | 1971 |  | Панель | 9 | 6 | 12 924,48 | 11 592,46 | 10 459,00 | 506 | 2 413 032,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 413 032,00 | 186,70 | 42 000,00 | 30.12.2018 | РО |
| 16 | Г. Тихвин, микрорайон 4, д. 37 | 1971 |  | Панель | 5 | 7 | 4 967,00 | 3 748,70 | 3 503,60 | 195 | 1 568 192,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 568 192,00 | 315,72 | 42 000,00 | 30.12.2018 | РО |
| 17 | Г. Тихвин, микрорайон 5, д. 24 | 1975 |  | Панель | 9 | 4 | 9 919,10 | 8 001,20 | 7 408,27 | 369 | 1 650 061,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 650 061,00 | 166,35 | 42 000,00 | 30.12.2018 | РО |
| 18 | Г. Тихвин, ул. Борисова, д. 2 | 1961 |  | Кирпич | 5 | 2 | 1 888,60 | 1 201,30 | 453,77 | 84 | 11 096 226,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 096 226,00 | 5 875,37 | 42 000,00 | 30.12.2018 | РО |
| 19 | Г. Тихвин, ул. Карла Маркса, д. 11 | 1953 |  | Кирпич | 2 | 1 | 278,60 | 236,81 | 173,83 | 14 | 96 495,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96 495,00 | 346,36 | 42 000,00 | 30.12.2018 | РО |
| 20 | Г. Тихвин, ул. Коммунаров, д. 11 | 1960 |  | Кирпич | 2 | 1 | 478,70 | 406,90 | 302,00 | 25 | 111 797,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111 797,00 | 233,54 | 42 000,00 | 30.12.2018 | РО |
| 21 | Г. Тихвин, ул. Коммунаров, д. 14 | 1972 |  | Кирпич | 2 | 3 | 865,03 | 735,28 | 558,09 | 51 | 109 112,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109 112,00 | 126,14 | 42 000,00 | 30.12.2018 | РО |
| 22 | Г. Тихвин, ул. Коммунаров, д. 4 | 1964 |  | Кирпич | 2 | 2 | 678,30 | 610,30 | 580,30 | 27 | 96 780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96 780,00 | 142,68 | 42 000,00 | 30.12.2018 | РО |
| 23 | Г. Тихвин, ул. Коммунаров, д. 8 | 1965 |  | Кирпич | 2 | 2 | 689,10 | 631,00 | 396,00 | 28 | 2 164 931,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 164 931,00 | 3 141,68 | 42 000,00 | 30.12.2018 | РО |
| 24 | Г. Тихвин, ул. Красная, д. 11 | 1965 |  | Дерево | 2 | 1 | 278,45 | 236,68 | 202,71 | 23 | 73 730,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73 730,00 | 264,79 | 42 000,00 | 30.12.2018 | РО |
| 25 | Г. Тихвин, ул. Красная, д. 14 | 1960 |  | Дерево | 2 | 1 | 346,80 | 320,40 | 121,80 | 27 | 78 437,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78 437,00 | 226,17 | 42 000,00 | 30.12.2018 | РО |
| 26 | Г. Тихвин, ул. Красная, д. 9б | 1963 |  | Дерево | 2 | 1 | 368,80 | 342,40 | 159,60 | 21 | 82 465,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82 465,00 | 223,60 | 42 000,00 | 30.12.2018 | РО |
| 27 | Г. Тихвин, ул. Московская, д. 5 | 1960 |  | Кирпич | 2 | 1 | 274,50 | 274,50 | 205,30 | 16 | 1 333 052,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 333 052,00 | 4 856,29 | 42 000,00 | 30.12.2018 | РО |
| 28 | Г. Тихвин, ул. Новгородская, д. 23 | 1956 |  | Кирпич | 2 | 2 | 338,40 | 287,64 | 240,75 | 27 | 101 610,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101 610,00 | 300,27 | 42 000,00 | 30.12.2018 | РО |
| 29 | Г. Тихвин, ул. Новгородская, д. 3 | 1945 |  | Дерево | 2 | 1 | 220,53 | 187,45 | 147,30 | 12 | 66 215,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66 215,00 | 300,25 | 42 000,00 | 30.12.2018 | РО |
| 30 | Г. Тихвин, ул. Новгородская, д. 33 | 1917 |  | Дерево | 2 | 2 | 336,79 | 286,27 | 229,19 | 29 | 92 015,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92 015,00 | 273,21 | 42 000,00 | 30.12.2018 | РО |
| 31 | Г. Тихвин, ул. Новгородская, д. 39 | 1960 |  | Кирпич | 2 | 3 | 744,50 | 632,83 | 424,50 | 20 | 104 656,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104 656,00 | 140,57 | 42 000,00 | 30.12.2018 | РО |
| 32 | Г. Тихвин, ул. Новгородская, д. 46 | 1917 |  | Дерево | 2 | 1 | 283,90 | 241,32 | 185,60 | 30 | 72 305,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72 305,00 | 254,68 | 42 000,00 | 30.12.2018 | РО |
| 33 | Г. Тихвин, ул. Орловская, д. 2 | 1958 |  | Кирпич | 2 | 1 | 400,95 | 365,35 | 264,29 | 15 | 1 626 636,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 626 636,00 | 4 056,95 | 42 000,00 | 30.12.2018 | РО |
| 34 | Г. Тихвин, ул. Орловская, д. 4 | 1950 |  | Дерево | 2 | 1 | 327,20 | 269,20 | 161,60 | 18 | 68 136,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68 136,00 | 208,24 | 42 000,00 | 30.12.2018 | РО |
| 35 | Г. Тихвин, ул. Плаунская, д. 5 | 1979 |  | Кирпич | 2 | 2 | 621,20 | 568,30 | 521,60 | 28 | 833 617,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 833 617,00 | 1 341,95 | 42 000,00 | 30.12.2018 | РО |
| 36 | Г. Тихвин, ул. Плаунская, д. 7 | 1976 |  | Кирпич | 2 | 1 | 433,87 | 399,77 | 341,35 | 23 | 472 924,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 472 924,00 | 1 090,01 | 42 000,00 | 30.12.2018 | РО |
| 37 | Г. Тихвин, ул. Пролетарской диктатуры, д. 29 | 1962 |  | Кирпич | 2 | 2 | 440,59 | 374,50 | 279,20 | 29 | 108 143,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108 143,00 | 245,45 | 42 000,00 | 30.12.2018 | РО |
| 38 | Г. Тихвин, ул. Ращупкина, д. 16 | 1917 |  | Дерево | 2 | 1 | 223,13 | 189,66 | 153,10 | 23 | 70 426,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 426,00 | 315,63 | 42 000,00 | 30.12.2018 | РО |
| 39 | Г. Тихвин, ул. Римского-Корсакова, д. 14 | 1917 |  | Дерево | 2 | 2 | 130,70 | 111,10 | 89,70 | 5 | 57 374,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57 374,00 | 438,97 | 42 000,00 | 30.12.2018 | РО |
| 40 | Г. Тихвин, ул. Римского-Корсакова, д. 43 | 1955 |  | Дерево | 2 | 1 | 122,80 | 104,38 | 74,70 | 5 | 57 248,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57 248,00 | 466,19 | 42 000,00 | 30.12.2018 | РО |
| 41 | Г. Тихвин, ул. Римского-Корсакова, д. 7 | 1917 |  | Дерево | 2 | 1 | 255,30 | 217,01 | 183,30 | 17 | 69 113,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69 113,00 | 270,71 | 42 000,00 | 30.12.2018 | РО |
| 42 | Г. Тихвин, ул. Связи, д. 34 |  |  | Кирпич | 2 | 1 | 263,70 | 221,15 | 177,50 |  | 73 730,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73 730,00 | 279,60 | 42 000,00 | 30.12.2018 | РО |
| 43 | Г. Тихвин, пл. Свободы, д. 12 | 1957 |  | Кирпич | 2 | 2 | 557,10 | 476,30 | 306,00 | 22 | 106 876,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106 876,00 | 191,84 | 42 000,00 | 30.12.2018 | РО |
| 44 | Г. Тихвин, ул. Советская, д. 141 | 1958 |  | Дерево | 2 | 1 | 215,20 | 182,92 | 122,30 | 16 | 65 595,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65 595,00 | 304,81 | 42 000,00 | 30.12.2018 | РО |
| 45 | Г. Тихвин, ул. Советская, д. 143 | 1958 |  | Дерево | 2 | 1 | 211,70 | 179,95 | 123,40 | 10 | 79 161,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79 161,00 | 373,93 | 42 000,00 | 30.12.2018 | РО |
| 46 | Г. Тихвин, ул. Советская, д. 23 | 1917 |  | Дерево | 2 | 1 | 110,24 | 93,70 | 79,55 | 8 | 55 869,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 869,00 | 506,79 | 42 000,00 | 30.12.2018 | РО |
| 47 | Г. Тихвин, ул. Советская, д. 25 | 1916 |  | Дерево | 2 | 1 | 212,60 | 180,71 | 127,30 | 12 | 72 047,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72 047,00 | 338,89 | 42 000,00 | 30.12.2018 | РО |
| 48 | Г. Тихвин, ул. Советская, д. 26 | 1916 |  | Дерево | 2 | 1 | 277,70 | 236,05 | 193,10 | 22 | 84 954,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84 954,00 | 305,92 | 42 000,00 | 30.12.2018 | РО |
| 49 | Г. Тихвин, ул. Советская, д. 33 | 1960 |  | Дерево | 2 | 1 | 379,10 | 322,24 | 273,20 | 30 | 104 370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104 370,00 | 275,31 | 42 000,00 | 30.12.2018 | РО |
| 50 | Г. Тихвин, ул. Советская, д. 48а | 1960 |  | Кирпич | 2 | 2 | 452,00 | 384,20 | 90,30 | 25 | 108 579,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108 579,00 | 240,22 | 42 000,00 | 30.12.2018 | РО |
| 51 | Г. Тихвин, ул. Советская, д. 54 | 1953 |  | Кирпич | 2 | 1 | 684,40 | 581,74 | 441,03 | 24 | 108 211,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108 211,00 | 158,11 | 42 000,00 | 30.12.2018 | РО |
| 52 | Г. Тихвин, ул. Советская, д. 55 | 1957 |  | Дерево | 2 | 1 | 320,80 | 272,68 | 183,96 | 17 | 81 675,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81 675,00 | 254,60 | 42 000,00 | 30.12.2018 | РО |
| 53 | Г. Тихвин, ул. Советская, д. 56 | 1960 |  | Кирпич | 2 | 1 | 377,80 | 321,13 | 250,30 | 15 | 97 944,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97 944,00 | 259,25 | 42 000,00 | 30.12.2018 | РО |
| 54 | Г. Тихвин, ул. Советская, д. 58 | 1959 |  | Кирпич | 2 | 2 | 626,40 | 532,44 | 422,50 | 27 | 105 394,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105 394,00 | 168,25 | 42 000,00 | 30.12.2018 | РО |
| 55 | Г. Тихвин, ул. Советская, д. 71 | 1960 |  | Кирпич | 2 | 1 | 293,40 | 270,20 | 171,50 | 18 | 1 133 251,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 133 251,00 | 3 862,48 | 42 000,00 | 30.12.2018 | РО |
| 56 | Г. Тихвин, ул. Советская, д. 73 | 1961 |  | Кирпич | 2 | 3 | 632,00 | 537,20 | 389,50 | 24 | 101 745,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101 745,00 | 160,99 | 42 000,00 | 30.12.2018 | РО |
| 57 | Г. Тихвин, ул. Советская, д. 79 | 1958 |  | Дерево | 2 | 1 | 207,30 | 176,21 | 134,40 | 13 | 68 525,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68 525,00 | 330,56 | 42 000,00 | 30.12.2018 | РО |
| 58 | Г. Тихвин, ул. Советская, д. 96 | 1961 |  | Дерево | 2 | 1 | 318,40 | 270,64 | 213,65 | 30 | 79 161,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79 161,00 | 248,62 | 42 000,00 | 30.12.2018 | РО |
| 59 | Г. Тихвин, ул. Социалистическая, д. 16 | 1964 |  | Дерево | 2 | 1 | 165,86 | 140,98 | 121,41 | 9 | 59 674,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59 674,00 | 359,79 | 42 000,00 | 30.12.2018 | РО |
| 60 | Г. Тихвин, ул. Танкистов, д. 36 | 1954 |  | Кирпич | 2 | 2 | 431,96 | 367,17 | 279,13 | 26 | 79 870,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79 870,00 | 184,90 | 42 000,00 | 30.12.2018 | РО |
| 61 | Г. Тихвин, ул. Труда, д. 11 | 1963 |  | Кирпич | 2 | 2 | 450,70 | 383,10 | 294,55 | 18 | 109 173,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109 173,00 | 242,23 | 42 000,00 | 30.12.2018 | РО |
| 62 | Г. Тихвин, ул. Труда, д. 20 | 1956 |  | Дерево | 2 | 1 | 245,70 | 208,85 | 157,80 | 19 | 72 247,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72 247,00 | 294,05 | 42 000,00 | 30.12.2018 | РО |
| 63 | Г. Тихвин, ул. Труда, д. 26 | 1961 |  | Кирпич | 2 | 1 | 506,40 | 467,14 | 317,10 | 26 | 1 890 024,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 890 024,00 | 3 732,27 | 42 000,00 | 30.12.2018 | РО |
| 64 | Г. Тихвин, ул. Труда, д. 27 | 1906 |  | Кирпич | 2 | 1 | 294,80 | 250,58 | 207,00 | 21 | 82 143,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82 143,00 | 278,64 | 42 000,00 | 30.12.2018 | РО |
| 65 | Г. Тихвин, ул. Труда, д. 52 | 1916 |  | Дерево | 2 | 1 | 129,60 | 110,16 | 84,90 | 10 | 62 284,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62 284,00 | 480,59 | 42 000,00 | 30.12.2018 | РО |
| 66 | Г. Тихвин, ул. Чернышевская, д. 27 | 1968 |  | Прочие | 2 | 2 | 441,62 | 375,38 | 290,70 | 37 | 109 548,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109 548,00 | 248,06 | 42 000,00 | 30.12.2018 | РО |
| 67 | Г. Тихвин, ул. Чернышевская, д. 48 | 1917 |  | Кирпич | 2 | 1 | 232,40 | 197,54 | 151,50 | 19 | 78 208,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78 208,00 | 336,52 | 42 000,00 | 30.12.2018 | РО |
| 68 | Пос. Красава, ул. Вокзальная, д. 4 | 1968 |  | Кирпич | 2 | 2 | 393,70 | 697,70 | 640,60 | 21 | 1 656 442,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 656 442,00 | 4 207,37 | 42 000,00 | 30.12.2018 | РО |
| 69 | Пос. Красава, ул. Комсомольская, д. 6 | 1955 |  | Прочие | 2 | 2 | 816,50 | 816,50 | 585,00 | 47 | 4 542 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 542 560,00 | 5 563,45 | 42 000,00 | 30.12.2018 | РО |
| 70 | Пос. Красава, ул. Комсомольская, д. 9а | 1974 |  | Панель | 3 | 4 | 1 234,80 | 1 234,80 | 950,40 | 68 | 1 747 317,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 747 317,00 | 1 415,06 | 42 000,00 | 30.12.2018 | РО |
| 71 | Пос. Царицыно Озеро, д. 1 | 1961 |  | Кирпич | 4 | 2 | 1 176,44 | 999,97 | 755,22 | 71 | 126 030,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126 030,00 | 107,13 | 42 000,00 | 30.12.2018 | РО |
| 72 | Пос. Царицыно Озеро, д. 2 | 1963 |  | Кирпич | 4 | 2 | 1 237,76 | 1 052,10 | 808,02 | 65 | 124 930,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 124 930,00 | 100,93 | 42 000,00 | 30.12.2018 | РО |
| ИТОГО по Тихвинскому городскому поселению |  | х | х | х | х | х | 136 866,75 | 109 995,70 | 87 918,25 | 5 435,00 | 68 999 386,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68 999 386,00 | 504,14 | х | х | х |
| ИТОГО по Тихвинскому городскому поселению со строительным контролем |  |  | х | х | х | х | х | х | х | х | 70 385 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 385 120,00 | х | х | х | х |

II. Реестр многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту в 2017 году

| № п\п | Адрес МКД | Стоимость капитального ремонта ВСЕГО | Виды работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем |  |  |  |  |  | Ремонт или замена лифтового оборудования |  | Ремонт крыши |  | Ремонт подвальных помещений |  | Ремонт фасада |  | Ремонт фундамента |  | Утепление фасадов |  | Установка коллективных (общедомовых) ПУ и УУ | Проектные работы | Работы по предпроектной подготовке |
|  |  |  | Всего работ по инженерным системам | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ремонт сетей электроснабжения | Ремонт сетей теплоснабжения | Ремонт сетей холодного водоснабжения | Ремонт сетей горячего водоснабжения | Ремонт систем водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | ед. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | куб.м. | руб. | кв.м. | руб. | руб. | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| Муниципальное образование Тихвинское городское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Г. Тихвин, микрорайон 1, д. 10 | 2 742 926,00 | 2 742 926,00 | 2 742 926,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Г. Тихвин, микрорайон 1, д. 11 | 2 709 435,00 | 2 709 435,00 | 2 709 435,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Г. Тихвин, микрорайон 1, д. 12 | 2 000 707,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 289,00 | 597 061,00 | 3 329,00 | 1 403 646,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Г. Тихвин, микрорайон 1, д. 13 | 2 125 703,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 343,00 | 619 057,00 | 3 260,00 | 1 506 646,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Г. Тихвин, микрорайон 1, д. 14 | 3 555 846,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 1 422,00 | 1 579 072,00 | 1 300,00 | 586 168,00 | 3 299,00 | 1 390 606,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Г. Тихвин, микрорайон 1, д. 19 | 1 753 568,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 300,00 | 492 980,00 | 3 417,00 | 1 260 588,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Г. Тихвин, микрорайон 1, д. 20 | 499 226,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 289,00 | 499 226,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Г. Тихвин, микрорайон 1, д. 4 | 4 013 840,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 919,00 | 3 513 737,00 | 709,00 | 500 103,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Г. Тихвин, микрорайон 1, д. 5 | 2 317 297,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 981,00 | 1 067 153,00 | 737,00 | 394 230,00 | 2 359,00 | 855 914,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Г. Тихвин, микрорайон 1, д. 6 | 2 234 937,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 928,00 | 977 965,00 | 650,00 | 388 604,00 | 2 360,00 | 868 368,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Г. Тихвин, микрорайон 1, д. 7 | 2 267 096,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 1 095,00 | 999 882,00 | 780,00 | 411 300,00 | 2 320,00 | 855 914,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Г. Тихвин, микрорайон 1, д. 8 | 1 043 849,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 642,00 | 1 043 849,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Г. Тихвин, микрорайон 3, д. 1 | 2 410 068,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 1 948,00 | 2 410 068,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Г. Тихвин, микрорайон 4, д. 1 | 1 382 623,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 750,00 | 1 382 623,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Г. Тихвин, микрорайон 4, д. 28 | 2 413 032,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 242,00 | 2 413 032,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Г. Тихвин, микрорайон 4, д. 37 | 1 568 192,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 1 038,00 | 1 568 192,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Г. Тихвин, микрорайон 5, д. 24 | 1 650 061,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 1 288,00 | 1 650 061,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Г. Тихвин, ул. Борисова, д. 2 | 11 096 226,00 | 10 739 146,00 |  | 10 739 146,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 357 080,00 |  |  |
| 19 | Г. Тихвин, ул. Карла Маркса, д. 11 | 96 495,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 96 495,00 |  |
| 20 | Г. Тихвин, ул. Коммунаров, д. 11 | 111 797,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 111 797,00 |  |
| 21 | Г. Тихвин, ул. Коммунаров, д. 14 | 109 112,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 109 112,00 |  |
| 22 | Г. Тихвин, ул. Коммунаров, д. 4 | 96 780,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 96 780,00 |  |
| 23 | Г. Тихвин, ул. Коммунаров, д. 8 | 2 164 931,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 555,00 | 1 838 699,00 |  |  | 610,00 | 326 232,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Г. Тихвин, ул. Красная, д. 11 | 73 730,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 73 730,00 |  |
| 25 | Г. Тихвин, ул. Красная, д. 14 | 78 437,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 78 437,00 |  |
| 26 | Г. Тихвин, ул. Красная, д. 9б | 82 465,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 82 465,00 |  |
| 27 | Г. Тихвин, ул. Московская, д. 5 | 1 333 052,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 280,00 | 1 260 408,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 72 644,00 |  |
| 28 | Г. Тихвин, ул. Новгородская, д. 23 | 101 610,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 101 610,00 |  |
| 29 | Г. Тихвин, ул. Новгородская, д. 3 | 66 215,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 66 215,00 |  |
| 30 | Г. Тихвин, ул. Новгородская, д. 33 | 92 015,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 92 015,00 |  |
| 31 | Г. Тихвин, ул. Новгородская, д. 39 | 104 656,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 104 656,00 |  |
| 32 | Г. Тихвин, ул. Новгородская, д. 46 | 72 305,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 72 305,00 |  |
| 33 | Г. Тихвин, ул. Орловская, д. 2 | 1 626 636,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 366,00 | 1 523 623,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 103 013,00 |  |
| 34 | Г. Тихвин, ул. Орловская, д. 4 | 68 136,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 68 136,00 |  |
| 35 | Г. Тихвин, ул. Плаунская, д. 5 | 833 617,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 548,50 | 780 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 53 617,00 |  |
| 36 | Г. Тихвин, ул. Плаунская, д. 7 | 472 924,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 342,00 | 430 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 42 924,00 |  |
| 37 | Г. Тихвин, ул. Пролетарской диктатуры, д. 29 | 108 143,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 108 143,00 |  |
| 38 | Г. Тихвин, ул. Ращупкина, д. 16 | 70 426,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 70 426,00 |  |
| 39 | Г. Тихвин, ул. Римского-Корсакова, д. 14 | 57 374,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 57 374,00 |  |
| 40 | Г. Тихвин, ул. Римского-Корсакова, д. 43 | 57 248,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 57 248,00 |  |
| 41 | Г. Тихвин, ул. Римского-Корсакова, д. 7 | 69 113,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 69 113,00 |  |
| 42 | Г. Тихвин, ул. Связи, д. 34 | 73 730,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 73 730,00 |  |
| 43 | Г. Тихвин, пл. Свободы, д. 12 | 106 876,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 106 876,00 |  |
| 44 | Г. Тихвин, ул. Советская, д. 141 | 65 595,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 65 595,00 |  |
| 45 | Г. Тихвин, ул. Советская, д. 143 | 79 161,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 79 161,00 |  |
| 46 | Г. Тихвин, ул. Советская, д. 23 | 55 869,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 55 869,00 |  |
| 47 | Г. Тихвин, ул. Советская, д. 25 | 72 047,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 72 047,00 |  |
| 48 | Г. Тихвин, ул. Советская, д. 26 | 84 954,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 84 954,00 |  |
| 49 | Г. Тихвин, ул. Советская, д. 33 | 104 370,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 104 370,00 |  |
| 50 | Г. Тихвин, ул. Советская, д. 48а | 108 579,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 108 579,00 |  |
| 51 | Г. Тихвин, ул. Советская, д. 54 | 108 211,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 108 211,00 |  |
| 52 | Г. Тихвин, ул. Советская, д. 55 | 81 675,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 81 675,00 |  |
| 53 | Г. Тихвин, ул. Советская, д. 56 | 97 944,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 97 944,00 |  |
| 54 | Г. Тихвин, ул. Советская, д. 58 | 105 394,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 105 394,00 |  |
| 55 | Г. Тихвин, ул. Советская, д. 71 | 1 133 251,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 247,00 | 1 053 004,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 80 247,00 |  |
| 56 | Г. Тихвин, ул. Советская, д. 73 | 101 745,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 101 745,00 |  |
| 57 | Г. Тихвин, ул. Советская, д. 79 | 68 525,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 68 525,00 |  |
| 58 | Г. Тихвин, ул. Советская, д. 96 | 79 161,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 79 161,00 |  |
| 59 | Г. Тихвин, ул. Социалистическая, д. 16 | 59 674,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 59 674,00 |  |
| 60 | Г. Тихвин, ул. Танкистов, д. 36 | 79 870,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 79 870,00 |  |
| 61 | Г. Тихвин, ул. Труда, д. 11 | 109 173,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 109 173,00 |  |
| 62 | Г. Тихвин, ул. Труда, д. 20 | 72 247,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 72 247,00 |  |
| 63 | Г. Тихвин, ул. Труда, д. 26 | 1 890 024,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 432,00 | 1 811 029,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 78 995,00 |  |
| 64 | Г. Тихвин, ул. Труда, д. 27 | 82 143,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 82 143,00 |  |
| 65 | Г. Тихвин, ул. Труда, д. 52 | 62 284,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 62 284,00 |  |
| 66 | Г. Тихвин, ул. Чернышевская, д. 27 | 109 548,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 109 548,00 |  |
| 67 | Г. Тихвин, ул. Чернышевская, д. 48 | 78 208,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 78 208,00 |  |
| 68 | Пос. Красава, ул. Вокзальная, д. 4 | 1 656 442,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 380,00 | 1 656 442,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 | Пос. Красава, ул. Комсомольская, д. 6 | 4 542 560,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 425,16 | 4 542 560,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 | Пос. Красава, ул. Комсомольская, д. 9а | 1 747 317,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 427,20 | 1 747 317,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 | Пос. Царицыно Озеро, д. 1 | 126 030,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 126 030,00 |  |
| 72 | Пос. Царицыно Озеро, д. 2 | 124 930,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 124 930,00 |  |
| Итого по муниципальному образованию |  | 68 999 386,00 | 16 191 507,00 | 5 452 361,00 | 10 739 146,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 769,50 | 24 119 335,00 | 11 389,00 | 8 284 384,00 | 26 448,36 | 15 801 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 357 080,00 | 4 245 440,00 | 0,00 |
| ИТОГО по Тихвинскому ГП |  | 68 999 386,00 | 16 191 507,00 | 5 452 361,00 | 10 739 146,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 769,50 | 24 119 335,00 | 11 389,00 | 8 284 384,00 | 26 448,36 | 15 801 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 357 080,00 | 4 245 440,00 | 0,00 |
| Осуществление строительного контроля |  | 1 385 734,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по Тихвинскому ГП со строительным контролем |  | 70 385 120,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

______________